Постановление Правительства РБ от 26.12.2014 N 623 "Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" (вместе с "Адресной программой Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы", "Перечнем аварийных многоквартирных домов", "Стоимостью квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда", "Реестром аварийных многоквартирных домов по способам переселения", "Планируемыми показателями выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", "Перечнем муниципальных образований, участвующих в Адресной программе Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы", "Адресной программой Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы", "Перечнем аварийных многоквартирных домов", "Стоимостью квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда", "Реестром аварийных многоквартирных домов по способам переселения", "Планируемыми показатели выполнения Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 28.10.2015

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г. N 623

ОБ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Внести в Адресную программу Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы и Адресную программу Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года N 136 (с последующими изменениями), изменения, изложив их в новых редакциях (прилагаются).

Глава

Республики Башкортостан

Р.З.ХАМИТОВ

# Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 28 марта 2014 г. N 136

(в редакции

Постановления Правительства

Республики Башкортостан

от 26 декабря 2014 г. N 623)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013 - 2017 ГОДЫ

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре |
| Исполнители Программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре; администрации городских округов и городских поселений Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Цель и задачи Программы | Цель: организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Башкортостан; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы в пять этапов: I этап - до 31 декабря 2014 года; II этап - до 31 декабря 2015 года; III этап - до 31 декабря 2016 года; IV и V этапы - до 1 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 10465581,14381 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 3990700,57977 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 4911700,71304 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 1174585,65006 тыс. рублей; дополнительного финансирования - 388594,20094 тыс. рублей. Объем финансирования I этапа составит 2514696,52622 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1114116,14693 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 1003176,43835 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 8809,74 тыс. рублей; дополнительного финансирования - 388594, 20094 тыс. рублей. Объем финансирования II этапа составит 2259562,28679 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 992179,09327 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 962832,64326 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 304550,55026 тыс. рублей. Объем финансирования III этапа составит 2589514,73580 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 924555,46989 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 1305825,41811 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 359133,8478 тыс. рублей. Объем финансирования IV этапа составит 2350164,2755 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 786384,64638 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 1179959,72362 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 383819,9055 тыс. рублей. Объем финансирования V этапа составит 751643,3195 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 173465,2233 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 459906,4897 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 118271,6065 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Строительство и приобретение 326300 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 20343 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 278859,12 кв. м; |
|  | I этап: строительство и приобретение 89200 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 5473 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 79015,8 кв. м; |
|  | II этап: строительство и приобретение 78800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 4513 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 69760,0 кв. м; |
|  | III этап: строительство и приобретение 76500 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 4891 гражданина из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 67785,70 кв. м; |
|  | IV этап: строительство и приобретение 62600 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 4093 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 55457,12 кв. м; |
|  | V этап: строительство и приобретение 19200 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 1373 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 17160,00 кв. м |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |

## 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Республике Башкортостан и обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, проживающих в аварийных домах.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда как в целом по Республике Башкортостан, так и в отдельных муниципальных образованиях республики. Реализация Программы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также получить финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Башкортостан;

поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

## 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов:

I этап - до 31 декабря 2014 года;

II этап - до 31 декабря 2015 года;

III этап - до 31 декабря 2016 года;

IV и V этапы - до 1 сентября 2017 года.

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:

выполнили условия Федерального закона, что подтверждено представлением документов в соответствии с установленным перечнем;

приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета и (или) средств бюджета Республики Башкортостан в размере, установленном Программой.

4.2. В перечень муниципальных образований, участвующих в Программе, входят:

ГО г. Уфа РБ;

ГО г. Кумертау РБ;

ГО г. Нефтекамск РБ;

ГО г. Октябрьский, РБ;

ГО г. Сибай, РБ;

ГО г. Стерлитамак РБ;

ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ;

ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ;

ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ.

4.3. Средства Фонда и местных бюджетов, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрациями муниципальных образований республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

4.4. Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения установленного органом местного самоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме.

4.5. Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются:

а) рыночная стоимость жилого помещения;

б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с:

изменением места проживания;

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа местного самоуправления и собственника изымаемого жилого помещения не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

переездом;

поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

оформлением права собственности на другое жилое помещение;

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

4.6. Органам местного самоуправления рекомендуется определять выкупную цену изымаемого жилого помещения в размере выше рыночной стоимости жилого помещения и убытков (часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации) с таким расчетом, чтобы определяемая соглашением органа местного самоуправления и собственника жилого помещения выкупная цена изымаемого жилого помещения была эквивалентна стоимости жилого помещения, сложившейся в поселении на жилищном рынке, с характеристиками, аналогичными характеристикам изымаемого жилого помещения по:

а) общей площади квартиры или жилой площади для комнат в коммунальной квартире (с учетом доли в площади общего имущества);

б) числу комнат (для коммунальных квартир);

в) уровню благоустройства применительно к условиям населенного пункта.

Выкупная цена жилого помещения за единицу площади изымаемого в рамках Программы жилого помещения не может превышать установленного для муниципального образования планируемого значения выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме. При реализации Программы выкупная цена изымаемого жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, определяется в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения и не может превышать стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4.7. В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение взамен изымаемого. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления по договору мены жилого помещения засчитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

4.8. Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют другие жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию, Республике Башкортостан или Российской Федерации, не изымаются. Нанимателям по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Башкортостан или Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

4.9. Органы местного самоуправления при реализации Программы могут предоставлять гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, по договору мены:

а) жилые помещения, приобретенные органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда;

б) жилые помещения в многоквартирных домах, построенные за счет средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда.

4.10. В целях реализации Программы строительство органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться следующими способами:

а) участие в долевом строительстве на основании Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежилые помещения в которых будут находиться в муниципальной собственности, осуществляемое путем заключения договора строительного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4.11. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования. Допускается включение многоквартирных домов с более поздним сроком признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4.12. Органы местного самоуправления - участники Программы вправе обратиться с заявкой о дополнительном включении в Программу новых многоквартирных домов в случае, если фактическая стоимость переселения граждан из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах может быть уменьшена по сравнению с предусмотренной Программой стоимостью, в том числе в случаях, если:

согласованная договорная выкупная цена изымаемых жилых помещений будет меньше установленной планируемой выкупной цены;

планируемая стоимость приобретения жилых помещений для предоставления по договорам социального найма будет ниже установленной планируемой стоимости приобретения жилых помещений для предоставления по договорам социального найма;

планируемая стоимость строительства жилых помещений будет ниже установленной планируемой максимальной стоимости единицы общей площади при строительстве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4.13. В соответствии с требованиями Федерального закона в Программу включаются многоквартирные дома:

признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

в которых собственники помещений в установленный органом местного самоуправления срок не осуществили снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении N 1 к ней.

При необходимости Программа может корректироваться.

4.14. Общее руководство, управление Программой и контроль за ее реализацией, целевым и эффективным использованием средств Фонда и бюджета Республики Башкортостан осуществляют Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

4.15. Отчет муниципальных образований Республики Башкортостан - участников Программы о реализации Программы должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий;

перечень незавершенных мероприятий;

анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

Отчет о реализации Программы представляется:

муниципальными образованиями Республики Башкортостан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в Министерство финансов Республики Башкортостан на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

В Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда представляет Президент Республики Башкортостан.

4.16. Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре и органами местного самоуправления обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации о:

содержании правовых актов органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

правах собственников и нанимателей жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и о необходимых действиях по защите этих прав;

планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

4.17. Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет исполнительных и представительных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;

официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;

печатные издания, имеющие широкое распространение в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.

## 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составит 10465581,14381 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 3990700,57977 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 4911700,71304 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 1174585,65006 тыс. рублей;

дополнительного финансирования - 388594,20094 тыс. рублей.

Объем финансирования I этапа составит 2514696,52622 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 1114116,14693 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 1003176,43835 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 8809,74 тыс. рублей;

дополнительного финансирования - 388594,20094 тыс. рублей.

Объем финансирования II этапа составит 2259562,28679 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 992179,09327 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 962832,64326 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 304550,55026 тыс. рублей.

Объем финансирования III этапа составит 2589514,73580 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 924555,46989 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 1305825,41811 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 359133,8478 тыс. рублей.

Объем финансирования IV этапа составит 2350164,2755 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 786384,64638 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 1179959,72362 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 383819,9055 тыс. рублей.

Объем финансирования V этапа составит 751643,3195 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 173465,2233 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 459906,4897 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 118271,6065 тыс. рублей.

5.2. Для расчета объемов средств на переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов принимается во внимание, что собственники помещений выбирают способы переселения путем мены на другое помещение, приобретенное на первичном рынке жилья, или мены на другое вновь построенное. Переселение граждан по договорам социального найма будет осуществляться во вновь построенные многоквартирные дома.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра жилого помещения. Предельная стоимость не превышает стоимости одного квадратного метра жилого помещения, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Программа предусматривает приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, в том числе строящихся с привлечением средств граждан.

5.3. Объем финансирования муниципальных образований, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования Программы исходя из наличия площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2013 - 2017 годах.

Прогнозная стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади подлежащих расселению жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, не превышающей стоимости одного квадратного метра жилого помещения, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации с учетом индекса-дефлятора. Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в связи с ежегодным определением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения и в соответствии с положениями части 6 статьи 17 Федерального закона.

Кроме того, прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случаях:

увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет имущественных взносов Российской Федерации;

корректировки площади аварийного жилищного фонда;

увеличения лимитов Фонда путем распределения образовавшихся на 1 января каждого года остатков средств лимитов, не использованных субъектами Российской Федерации на переселение.

5.4. Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений в таких домах формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилого помещения, предусмотренных Программой в рамках долевого финансирования, и с учетом дополнительных средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой площадями.

5.5. Предельная стоимость единицы общей площади жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда устанавливается согласно приложению N 2 к Программе.

5.6. Программой запланировано предоставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения. Объем средств бюджета муниципальных образований на приобретение площади, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, является прогнозным и основан на изучении предложений застройщиков на рынке жилья, в том числе в строящихся домах. Окончательный объем средств на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой площадями определяется после проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; оплата производится из бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.

5.7. Обоснование объемов средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлено в приложении N 3 к Программе.

5.8. Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

## 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации Программы являются:

количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Реализация Программы обеспечит:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

значительное уменьшение аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан.

Показатели выполнения Программы указаны в приложении N 4 к ней.

## 7. МЕРОПРИЯТИЯ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление заявки в Фонд на получение средств финансовой поддержки | ежегодно в течение 2013 - 2017 годов | Госстрой РБ; Минжилкомхоз РБ |
| 2 | Получение средств Фонда | ежегодно в течение 2013 - 2017 годов | администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 3 | Начало переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2013 года | администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 4 | Контроль за исполнением Программы, в том числе за целевым использованием бюджетных средств | в течение 2013 - 2017 годов | Минжилкомхоз РБ; Госстрой РБ; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 5 | Подготовка и представление отчетности о целевом использовании средств Фонда | ежемесячно | Минжилкомхоз РБ; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |

## Приложение N 1

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего: | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в том числе: | X | X | X | X | 20 343 | 20 343 | 278 859,12 | 7 170 | 5 102 | 2 068 | 272 329,21 | 197 981,44 | 74 347,77 | 10 465 581 143,81 | 3 990 700 579,77 | 4 911 700 713,04 | 1 174 585 650,06 | 388 594 200,94 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 15 321 | 15 321 | 222 692,10 | 5 525 | 4 036 | 1 489 | 217 452,71 | 161 996,74 | 55 455,97 | 8 165 654 086,81 | 3 990 700 579,77 | 2 971 591 515,04 | 814 767 791,06 | 388 594 200,94 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 5 022 | 5 022 | 56 167,02 | 1 645 | 1 066 | 579 | 54 876,50 | 35 984,70 | 18 891,80 | 2 299 927 057,00 | 0,00 | 1 940 109 198,00 | 359 817 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | X | X | X | X | 5 473 | 5 473 | 79 015,80 | 1 940 | 1 313 | 627 | 70 967,35 | 47 991,81 | 22 975,54 | 2 514 696 526,22 | 1 114 116 146,93 | 1 003 176 438,35 | 8 809 740,00 | 388 594 200,94 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 5 177 | 5 177 | 74 090,00 | 1 834 | 1 235 | 599 | 66 041,55 | 44 444,74 | 21 596,81 | 2 360 481 186,22 | 1 114 116 146,93 | 857 770 838,35 | 0,00 | 388 594 200,94 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | X | X | X | X | 89 | 89 | 1 473,00 | 28 | 19 | 9 | 1 473,00 | 982,20 | 490,80 | 49 350 000,00 | 24 967 350,00 | 19 222 650,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 11 | 12/4 | 15.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 219,00 | 4 | 2 | 2 | 219,00 | 108,80 | 110,20 | 7 080 000,00 | 3 712 050,00 | 2 857 950,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 13 | 12/5 | 15.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 17 | 17 | 220,00 | 4 | 2 | 2 | 220,00 | 109,10 | 110,90 | 7 260 000,00 | 3 729 000,00 | 2 871 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 3 | 12/1 | 15.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 216,00 | 4 | 4 | 0 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 7 452 000,00 | 3 661 200,00 | 2 818 800,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 4 | 12/2 | 15.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 223,00 | 4 | 2 | 2 | 223,00 | 111,30 | 111,70 | 7 359 000,00 | 3 779 850,00 | 2 910 150,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 6 | 12/3 | 15.12.2011 | II.2014 | I.2015 | 16 | 16 | 219,00 | 4 | 2 | 2 | 219,00 | 108,10 | 110,90 | 7 227 000,00 | 3 712 050,00 | 2 857 950,00 | 0,00 | 657 000,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кумертау, ул. Худайбердина, д. 1 | 26 | 30.09.2011 | II.2014 | IV.2014 | 26 | 26 | 376,00 | 8 | 7 | 1 | 376,00 | 328,90 | 47,10 | 12 972 000,00 | 6 373 200,00 | 4 906 800,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | X | X | X | X | 84 | 84 | 1 381,00 | 32 | 27 | 5 | 1 381,00 | 1 139,60 | 241,40 | 56 400 600,00 | 23 798 082,50 | 18 322 417,50 | 0,00 | 14 280 100,00 | 0,00 |
| 7 | г. Октябрьский, ул. Горького, д. 22 | 3965 | 11.12.2009 | II.2014 | I.2014 | 49 | 49 | 626,50 | 16 | 14 | 2 | 626,50 | 533,80 | 92,70 | 25 499 750,70 | 10 796 161,25 | 8 312 088,75 | 0,00 | 6 391 500,70 | 0,00 |
| 8 | г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 19 | 3965 | 11.12.2009 | II.2014 | IV.2014 | 18 | 18 | 387,90 | 8 | 6 | 2 | 387,90 | 278,00 | 109,90 | 15 886 599,66 | 6 684 486,75 | 5 146 463,25 | 0,00 | 4 055 649,66 | 0,00 |
| 9 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 20 | 3965 | 11.12.2009 | II.2014 | I.2014 | 17 | 17 | 366,60 | 8 | 7 | 1 | 366,60 | 327,80 | 38,80 | 15 014 249,64 | 6 317 434,50 | 4 863 865,50 | 0,00 | 3 832 949,64 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | X | X | X | X | 392 | 392 | 8 465,60 | 168 | 154 | 14 | 8 465,60 | 7 689,00 | 776,60 | 246 964 000,00 | 138 708 856,00 | 106 793 544,00 | 0,00 | 1 461 600,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 46 | 1957 | 28.11.2006 | II.2014 | IV.2014 | 19 | 19 | 401,00 | 8 | 8 | 0 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 11 698 600,00 | 6 570 385,00 | 5 058 615,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 48 | 1957 | 28.11.2006 | II.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 397,10 | 8 | 7 | 1 | 397,10 | 350,40 | 46,70 | 11 585 500,00 | 6 506 483,50 | 5 009 416,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 50 | 1957 | 28.11.2006 | II.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 401,50 | 8 | 7 | 1 | 401,50 | 353,00 | 48,50 | 11 713 100,00 | 6 578 577,50 | 5 064 922,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 14 | 2044 | 12.12.2006 | II.2014 | IV.2014 | 19 | 19 | 398,80 | 8 | 7 | 1 | 398,80 | 352,00 | 46,80 | 11 634 800,00 | 6 534 338,00 | 5 030 862,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 18 | 1957 | 28.11.2006 | II.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 396,20 | 8 | 7 | 1 | 396,20 | 349,90 | 46,30 | 11 559 400,00 | 6 491 737,00 | 4 998 063,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 2 | 2189 | 29.12.2006 | II.2014 | IV.2014 | 17 | 17 | 396,20 | 8 | 7 | 1 | 396,20 | 338,20 | 58,00 | 11 559 400,00 | 6 491 737,00 | 4 998 063,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 24 | 2189 | 29.12.2006 | II.2014 | IV.2014 | 25 | 25 | 398,20 | 8 | 6 | 2 | 398,20 | 222,10 | 176,10 | 11 617 400,00 | 6 524 507,00 | 5 023 293,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 26 | 2189 | 29.12.2006 | II.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 398,10 | 8 | 6 | 2 | 398,10 | 294,20 | 103,90 | 11 614 500,00 | 6 522 868,50 | 5 022 031,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 5 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 26 | 26 | 436,20 | 8 | 7 | 1 | 436,20 | 388,10 | 48,10 | 12 719 400,00 | 7 147 137,00 | 5 502 663,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 6 | 2044 | 12.12.2006 | II.2014 | IV.2014 | 17 | 17 | 399,60 | 8 | 8 | 0 | 399,60 | 399,60 | 0,00 | 11 658 000,00 | 6 547 446,00 | 5 040 954,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 7 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 431,30 | 8 | 7 | 1 | 431,30 | 383,20 | 48,10 | 12 577 300,00 | 7 066 850,50 | 5 440 849,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сибай, ул. Маяковского, д. 13 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 393,60 | 8 | 8 | 0 | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 11 484 000,00 | 6 449 136,00 | 4 965 264,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сибай, ул. Островского, д. 13 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 396,10 | 8 | 8 | 0 | 396,10 | 396,10 | 0,00 | 11 556 500,00 | 6 490 098,50 | 4 996 801,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сибай, ул. Островского, д. 15 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 435,70 | 8 | 8 | 0 | 435,70 | 435,70 | 0,00 | 12 704 900,00 | 7 138 944,50 | 5 496 355,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сибай, ул. Островского, д. 19 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 23 | 23 | 396,20 | 8 | 6 | 2 | 396,20 | 298,20 | 98,00 | 11 559 400,00 | 6 491 737,00 | 4 998 063,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сибай, ул. Островского, д. 23 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 18 | 18 | 398,70 | 8 | 8 | 0 | 398,70 | 398,70 | 0,00 | 11 631 900,00 | 6 532 699,50 | 5 029 600,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сибай, ул. Островского, д. 24 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 399,60 | 8 | 8 | 0 | 399,60 | 399,60 | 0,00 | 11 658 000,00 | 6 547 446,00 | 5 040 954,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сибай, ул. Островского, д. 28 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 398,70 | 8 | 8 | 0 | 398,70 | 398,70 | 0,00 | 11 631 900,00 | 6 532 699,50 | 5 029 600,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сибай, ул. Островского, д. 32 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 20 | 20 | 396,10 | 8 | 8 | 0 | 396,10 | 396,10 | 0,00 | 11 556 500,00 | 6 490 098,50 | 4 996 801,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 29 | г. Сибай, ул. Островского, д. 34 | 35 | 24.01.2006 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 400,10 | 8 | 7 | 1 | 400,10 | 344,00 | 56,10 | 11 672 500,00 | 6 555 638,50 | 5 047 261,50 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| 30 | г. Сибай, ул. Островского, д. 38 | 35 | 24.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 23 | 23 | 396,60 | 8 | 8 | 0 | 396,60 | 396,60 | 0,00 | 11 571 000,00 | 6 498 291,00 | 5 003 109,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | X | X | X | X | 428 | 428 | 6 962,50 | 154 | 107 | 47 | 6 947,30 | 4 509,00 | 2 438,30 | 269 249 120,00 | 119 719 347,25 | 92 173 302,75 | 0,00 | 57 356 470,00 | 0,00 |
| 31 | г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 | 1 | 18.05.2010 | III.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 638,40 | 21 | 18 | 3 | 638,40 | 557,60 | 80,80 | 26 617 045,00 | 11 001 228,00 | 8 469 972,00 | 0,00 | 7 145 845,00 | 0,00 |
| 32 | г. Стерлитамак, ул. Горняков, д. 8 | 3 | 18.05.2010 | III.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 487,40 | 8 | 0 | 8 | 487,40 | 0,00 | 487,40 | 19 684 090,00 | 8 399 120,50 | 6 466 579,50 | 0,00 | 4 818 390,00 | 0,00 |
| 33 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 18 | 54 | 17.09.2010 | III.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 119,90 | 2 | 0 | 2 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 4 496 920,00 | 2 066 176,75 | 1 590 773,25 | 0,00 | 839 970,00 | 0,00 |
| 34 | г. Стерлитамак, ул. Механизации, д. 12 | 35 | 18.04.2011 | III.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 58,10 | 1 | 0 | 1 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 1 908 385,00 | 739 274,25 | 569 175,75 | 0,00 | 599 935,00 | 0,00 |
| 35 | г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 2а | 2 | 18.05.2010 | III.2014 | IV.2014 | 18 | 18 | 379,10 | 8 | 5 | 3 | 379,10 | 219,50 | 159,60 | 15 488 510,00 | 6 532 840,75 | 5 029 709,25 | 0,00 | 3 925 960,00 | 0,00 |
| 36 | г. Стерлитамак, ул. Паровозная, д. 5 | 41 | 20.04.2011 | III.2014 | IV.2014 | 23 | 23 | 368,10 | 8 | 6 | 2 | 368,10 | 282,10 | 86,00 | 14 496 040,00 | 6 343 283,25 | 4 883 766,75 | 0,00 | 3 268 990,00 | 0,00 |
| 37 | г. Стерлитамак, ул. Радищева, д. 10 | 48 | 10.06.2010 | III.2014 | IV.2014 | 67 | 67 | 1 025,00 | 16 | 5 | 11 | 1 025,00 | 315,70 | 709,30 | 32 615 480,00 | 17 663 312,50 | 13 599 187,50 | 0,00 | 1 352 980,00 | 0,00 |
| 38 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. б | 50 | 14.06.2010 | III.2014 | IV.2014 | 38 | 38 | 618,90 | 16 | 13 | 3 | 618,90 | 506,60 | 112,30 | 25 300 360,00 | 10 665 194,25 | 8 211 255,75 | 0,00 | 6 423 910,00 | 0,00 |
| 39 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25 | 53 | 17.09.2010 | III.2014 | IV.2014 | 102 | 102 | 1 739,60 | 39 | 33 | 6 | 1 739,60 | 1 464,20 | 275,40 | 69 998 110,00 | 29 977 657,00 | 23 080 143,00 | 0,00 | 16 940 310,00 | 0,00 |
| 40 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 34 | 13 | 24.05.2010 | III.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 713,20 | 16 | 14 | 2 | 713,20 | 632,10 | 81,10 | 27 310 310,00 | 12 290 219,00 | 9 462 381,00 | 0,00 | 5 557 710,00 | 0,00 |
| 41 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 36 | 5 | 19.05.2010 | III.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 177,30 | 3 | 1 | 2 | 177,30 | 66,70 | 110,60 | 6 478 200,00 | 3 055 322,25 | 2 352 327,75 | 0,00 | 1 070 550,00 | 0,00 |
| 42 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 27а | 17 | 05.08.2008 | III.2014 | IV.2014 | 32 | 32 | 637,50 | 16 | 12 | 4 | 637,50 | 464,50 | 173,00 | 24 855 670,00 | 10 985 718,75 | 8 458 031,25 | 0,00 | 5 411 920,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 4 005 | 4 005 | 53 269,60 | 1 389 | 880 | 509 | 45 236,35 | 28 122,14 | 17 114,21 | 1 669 330 166,22 | 769 634 884,18 | 592 550 751,10 | 0,00 | 307 144 530,94 | 0,00 |
| 43 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 1 | 1287 | 23.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 48 | 48 | 500,10 | 22 | 20 | 2 | 500,10 | 413,07 | 87,03 | 19 191 337,50 | 8 674 484,55 | 6 678 585,45 | 0,00 | 3 838 267,50 | 0,00 |
| 44 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 3 | 1287 | 23.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 61 | 61 | 587,80 | 20 | 14 | 6 | 587,80 | 383,40 | 204,40 | 22 556 825,00 | 10 195 684,90 | 7 849 775,10 | 0,00 | 4 511 365,00 | 0,00 |
| 45 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 5 | 1287 | 23.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 7 | 7 | 90,90 | 2 | 1 | 1 | 90,90 | 49,10 | 41,80 | 3 488 287,50 | 1 576 705,95 | 1 213 924,05 | 0,00 | 697 657,50 | 0,00 |
| 46 | г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 28 | 1602 | 16.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 34 | 34 | 383,30 | 13 | 8 | 5 | 383,30 | 237,30 | 146,00 | 13 679 497,88 | 6 183 133,00 | 4 760 465,30 | 0,00 | 2 735 899,58 | 0,00 |
| 47 | г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 23-345 | 02.12.1987 | IV.2014 | I.2015 | 42 | 42 | 382,00 | 14 | 8 | 6 | 358,40 | 189,90 | 168,50 | 12 790 848,00 | 5 781 463,30 | 4 451 215,10 | 0,00 | 2 558 169,60 | 0,00 |
| 48 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 25 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 35 | 35 | 380,00 | 8 | 4 | 4 | 334,20 | 151,20 | 183,00 | 11 927 180,25 | 5 391 085,47 | 4 150 658,73 | 0,00 | 2 385 436,05 | 0,00 |
| 49 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 27 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 25 | 25 | 374,50 | 10 | 5 | 5 | 374,50 | 182,30 | 192,20 | 13 533 704,08 | 6 136 248,68 | 4 724 368,02 | 0,00 | 2 673 087,38 | 0,00 |
| 50 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 33 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 30 | 30 | 383,40 | 10 | 5 | 5 | 364,22 | 147,32 | 216,90 | 12 998 556,53 | 5 875 347,55 | 4 523 497,67 | 0,00 | 2 599 711,31 | 0,00 |
| 51 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 35 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 381,40 | 8 | 7 | 1 | 381,40 | 324,50 | 56,90 | 13 611 689,25 | 6 152 483,50 | 4 736 867,90 | 0,00 | 2 722 337,85 | 0,00 |
| 52 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 81 | 81 | 890,40 | 25 | 17 | 8 | 665,80 | 507,70 | 158,10 | 20 440 060,00 | 11 548 633,90 | 8 891 426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 629,00 | 2 | 2 | 0 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 1 741 611,00 | 984 010,20 | 757 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 68, кор. a | 171/20 | 03.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 85 | 85 | 759,90 | 27 | 17 | 10 | 759,90 | 438,20 | 321,70 | 29 161 162,50 | 13 180 845,50 | 10 148 084,50 | 0,00 | 5 832 232,50 | 0,00 |
| 55 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 72 | 168/1 | 20.11.1991 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 440,40 | 3 | 1 | 2 | 105,10 | 40,40 | 64,70 | 4 033 212,50 | 1 823 012,05 | 1 403 557,95 | 0,00 | 806 642,50 | 0,00 |
| 56 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 81, кор. А | 543 | 29.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 148,60 | 4 | 2 | 2 | 148,60 | 75,50 | 73,10 | 5 303 348,25 | 2 397 113,41 | 1 845 565,19 | 0,00 | 1 060 669,65 | 0,00 |
| 57 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 81, кор. Б | 543 | 29.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 11 | 11 | 48,50 | 2 | 0 | 2 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 1 861 187,50 | 841 256,75 | 647 693,25 | 0,00 | 372 237,50 | 0,00 |
| 58 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85 | 40/4 | 06.03.1991 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 190,40 | 4 | 1 | 3 | 133,80 | 66,70 | 67,10 | 4 775 154,75 | 2 158 369,95 | 1 661 753,85 | 0,00 | 955 030,95 | 0,00 |
| 59 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85/1, кор. Б | 543 | 29.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 12 | 12 | 79,50 | 4 | 3 | 1 | 38,50 | 19,30 | 19,20 | 1 477 437,50 | 667 801,75 | 514 148,25 | 0,00 | 295 487,50 | 0,00 |
| 60 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85/1, кор. В | 543 | 29.08.2001 | IV.2014 | I.2015 | 8 | 8 | 55,50 | 2 | 1 | 1 | 55,50 | 31,20 | 24,30 | 2 129 812,50 | 962 675,25 | 741 174,75 | 0,00 | 425 962,50 | 0,00 |
| 61 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. а | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 19 | 19 | 522,70 | 6 | 1 | 5 | 208,12 | 36,99 | 171,13 | 7 427 542,65 | 3 357 249,28 | 2 584 784,84 | 0,00 | 1 485 508,53 | 0,00 |
| 62 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. б | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 32 | 32 | 524,40 | 11 | 4 | 7 | 360,38 | 121,50 | 238,88 | 13 635 968,35 | 6 250 971,29 | 4 812 694,71 | 0,00 | 2 572 302,35 | 0,00 |
| 63 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. в | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 44 | 44 | 535,60 | 12 | 8 | 4 | 394,27 | 186,75 | 207,52 | 15 130 111,25 | 6 838 810,29 | 5 265 278,71 | 0,00 | 3 026 022,25 | 0,00 |
| 64 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. г | 13-231/28 | 30.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 36 | 36 | 536,40 | 13 | 7 | 6 | 337,00 | 147,05 | 189,95 | 12 027 108,75 | 5 436 253,15 | 4 185 433,85 | 0,00 | 2 405 421,75 | 0,00 |
| 65 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 16 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2014 | I.2015 | 53 | 53 | 618,70 | 17 | 14 | 3 | 618,70 | 480,00 | 138,70 | 23 742 612,50 | 10 731 660,85 | 8 262 429,15 | 0,00 | 4 748 522,50 | 0,00 |
| 66 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 17 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2014 | IV.2015 | 34 | 34 | 384,10 | 12 | 11 | 1 | 384,10 | 339,90 | 44,20 | 13 708 048,88 | 6 196 038,09 | 4 770 401,01 | 0,00 | 2 741 609,78 | 0,00 |
| 67 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 113 | 1339 | 24.10.1997 | IV.2014 | I.2015 | 10 | 10 | 88,80 | 4 | 3 | 1 | 88,80 | 44,90 | 43,90 | 3 407 700,00 | 1 540 280,40 | 1 185 879,60 | 0,00 | 681 540,00 | 0,00 |
| 68 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 61, кор. 3 | 168/3 | 20.11.1991 | IV.2014 | I.2015 | 42 | 42 | 466,80 | 14 | 10 | 4 | 466,80 | 349,10 | 117,70 | 17 913 450,00 | 8 096 879,40 | 6 233 880,60 | 0,00 | 3 582 690,00 | 0,00 |
| 69 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 85 | 274 | 12.03.1997 | IV.2014 | I.2015 | 44 | 44 | 950,40 | 36 | 24 | 12 | 790,50 | 571,30 | 219,20 | 30 335 437,50 | 13 711 617,75 | 10 556 732,25 | 0,00 | 6 067 087,50 | 0,00 |
| 70 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 17, кор. 19 | 734 | 14.04.2000 | IV.2014 | I.2015 | 223 | 223 | 3 159,70 | 68 | 52 | 16 | 2 656,04 | 1 994,52 | 661,52 | 89 043 065,21 | 46 070 314,04 | 35 470 063,86 | 0,00 | 7 502 687,31 | 0,00 |
| 71 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 18 | 171/20 | 03.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 72 | 72 | 698,30 | 30 | 19 | 11 | 698,30 | 380,30 | 318,00 | 26 790 251,56 | 12 108 401,47 | 9 322 397,59 | 0,00 | 5 359 452,50 | 0,00 |
| 72 | г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 37, кор. в | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 378,60 | 7 | 4 | 3 | 285,62 | 169,14 | 116,48 | 10 960 667,50 | 4 954 221,71 | 3 814 312,29 | 0,00 | 2 192 133,50 | 0,00 |
| 73 | г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 39, кор. б | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 30 | 30 | 376,50 | 10 | 7 | 3 | 328,50 | 235,72 | 92,78 | 11 723 754,38 | 5 299 136,98 | 4 079 866,52 | 0,00 | 2 344 750,88 | 0,00 |
| 74 | г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 51 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 24 | 24 | 383,50 | 10 | 6 | 4 | 355,45 | 278,35 | 77,10 | 12 685 566,19 | 5 733 875,92 | 4 414 577,03 | 0,00 | 2 537 113,24 | 0,00 |
| 75 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 4 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 6 | 6 | 476,70 | 4 | 3 | 1 | 147,90 | 127,10 | 20,80 | 5 278 366,13 | 2 385 821,49 | 1 836 871,41 | 0,00 | 1 055 673,23 | 0,00 |
| 76 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 5 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 33 | 33 | 438,70 | 12 | 5 | 7 | 325,00 | 106,40 | 218,60 | 12 471 875,00 | 5 637 287,50 | 4 340 212,50 | 0,00 | 2 494 375,00 | 0,00 |
| 77 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 6 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 35 | 35 | 442,50 | 10 | 8 | 2 | 283,13 | 213,17 | 69,96 | 10 863 962,50 | 4 910 511,05 | 3 780 658,95 | 0,00 | 2 172 792,50 | 0,00 |
| 78 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 7 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 21 | 21 | 438,30 | 7 | 6 | 1 | 202,90 | 182,68 | 20,22 | 7 786 287,50 | 3 519 401,95 | 2 709 628,05 | 0,00 | 1 557 257,50 | 0,00 |
| 79 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 8 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | IV.2015 | 19 | 19 | 439,40 | 8 | 7 | 1 | 174,70 | 154,80 | 19,90 | 6 704 112,50 | 3 030 258,85 | 2 333 031,15 | 0,00 | 1 340 822,50 | 0,00 |
| 80 | г. Уфа, ул. Красина, д. 28 | 30 | 04.03.1992 | IV.2014 | I.2015 | 53 | 53 | 411,90 | 21 | 4 | 17 | 411,90 | 79,50 | 332,40 | 15 806 662,50 | 7 144 611,50 | 5 500 718,50 | 0,00 | 3 161 332,50 | 0,00 |
| 81 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 20 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 39 | 39 | 658,00 | 15 | 14 | 1 | 658,00 | 631,26 | 26,74 | 25 250 750,00 | 11 413 339,00 | 8 787 261,00 | 0,00 | 5 050 150,00 | 0,00 |
| 82 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 28 | 28 | 651,90 | 14 | 13 | 1 | 651,90 | 592,90 | 59,00 | 25 016 662,50 | 11 307 531,45 | 8 705 798,55 | 0,00 | 5 003 332,50 | 0,00 |
| 83 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22а | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 20 | 20 | 414,50 | 8 | 8 | 0 | 414,50 | 414,50 | 0,00 | 15 906 437,50 | 7 189 709,75 | 5 535 440,25 | 0,00 | 3 181 287,50 | 0,00 |
| 84 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 24 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 407,90 | 8 | 8 | 0 | 407,90 | 407,90 | 0,00 | 15 653 162,50 | 7 075 229,45 | 5 447 300,55 | 0,00 | 3 130 632,50 | 0,00 |
| 85 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 45, кор. 47 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 100 | 100 | 552,80 | 37 | 26 | 11 | 552,80 | 411,10 | 141,70 | 16 970 960,00 | 9 588 592,40 | 7 382 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 49, кор. 51 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 39 | 39 | 412,40 | 9 | 8 | 1 | 412,40 | 365,40 | 47,00 | 15 825 850,00 | 7 153 284,20 | 5 507 395,80 | 0,00 | 3 165 170,00 | 0,00 |
| 87 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 53, кор. 55 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 39 | 39 | 665,90 | 18 | 14 | 4 | 665,90 | 523,25 | 142,65 | 25 553 912,50 | 11 550 368,40 | 8 892 761,60 | 0,00 | 5 110 782,50 | 0,00 |
| 88 | г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 48 | 21-350/3 | 25.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 31 | 31 | 424,90 | 9 | 0 | 9 | 424,90 | 0,00 | 424,90 | 16 305 537,50 | 7 370 103,00 | 5 674 327,00 | 0,00 | 3 261 107,50 | 0,00 |
| 89 | г. Уфа, ул. Кутузова, д. 61 | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 153,70 | 2 | 0 | 2 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 2 148 616,25 | 971 174,50 | 747 718,50 | 0,00 | 429 723,25 | 0,00 |
| 90 | г. Уфа, ул. Кутузова, д. 63 | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 10 | 10 | 113,10 | 2 | 0 | 2 | 113,10 | 0,00 | 113,10 | 4 036 397,63 | 1 824 451,70 | 1 404 666,40 | 0,00 | 807 279,53 | 0,00 |
| 91 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 53 | 53 | 407,90 | 13 | 8 | 5 | 407,90 | 249,30 | 158,60 | 15 115 912,50 | 6 832 392,45 | 5 260 337,55 | 0,00 | 3 023 182,50 | 0,00 |
| 92 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 34 | 34 | 366,70 | 11 | 6 | 5 | 366,70 | 183,80 | 182,90 | 13 087 064,63 | 5 915 353,21 | 4 554 298,49 | 0,00 | 2 617 412,93 | 0,00 |
| 93 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 3 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 33 | 33 | 356,80 | 11 | 11 | 0 | 356,80 | 356,80 | 0,00 | 13 692 200,00 | 6 188 874,40 | 4 764 885,60 | 0,00 | 2 738 440,00 | 0,00 |
| 94 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 4 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 53 | 53 | 1 176,40 | 23 | 21 | 2 | 1 176,40 | 1 120,10 | 56,30 | 45 144 350,00 | 20 405 246,20 | 15 710 233,80 | 0,00 | 9 028 870,00 | 0,00 |
| 95 | г. Уфа, ул. Лесозаводская Малая, д. 2 | 1176 | 11.11.1996 | IV.2014 | I.2015 | 56 | 56 | 610,70 | 18 | 8 | 10 | 610,70 | 236,00 | 374,70 | 23 435 612,50 | 10 592 896,85 | 8 155 593,15 | 0,00 | 4 687 122,50 | 0,00 |
| 96 | г. Уфа, ул. Лесозаводская, д. 2лб | 1176 | 11.11.1996 | IV.2014 | I.2015 | 133 | 133 | 1 118,50 | 35 | 13 | 22 | 1 118,50 | 385,50 | 733,00 | 42 922 437,50 | 19 400 941,80 | 14 937 008,20 | 0,00 | 8 584 487,50 | 0,00 |
| 97 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 10 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 68 | 68 | 1 130,50 | 26 | 25 | 1 | 1 130,50 | 1 068,80 | 61,70 | 38 666 534,43 | 19 609 087,70 | 15 097 262,30 | 0,00 | 3 960 184,43 | 0,00 |
| 98 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 12 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 29 | 29 | 692,40 | 15 | 10 | 5 | 426,50 | 294,34 | 132,16 | 16 366 937,50 | 7 397 855,75 | 5 695 694,25 | 0,00 | 3 273 387,50 | 0,00 |
| 99 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 14 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 47 | 47 | 1 148,40 | 14 | 10 | 4 | 684,50 | 460,10 | 224,40 | 26 267 687,50 | 11 872 994,75 | 9 141 155,25 | 0,00 | 5 253 537,50 | 0,00 |
| 100 | г. Уфа, ул. Ломоносова д. 26, кор. а | 14-252/21 | 24.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 21 | 21 | 419,40 | 6 | 1 | 5 | 246,11 | 46,40 | 199,71 | 9 444 471,25 | 4 268 901,00 | 3 286 676,00 | 0,00 | 1 888 894,25 | 0,00 |
| 101 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 10 | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 40 | 40 | 588,00 | 13 | 8 | 5 | 392,37 | 171,64 | 220,73 | 15 057 198,75 | 6 805 853,83 | 5 239 905,17 | 0,00 | 3 011 439,75 | 0,00 |
| 102 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 6 | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 41 | 41 | 586,90 | 16 | 10 | 6 | 464,10 | 272,12 | 191,98 | 17 809 837,50 | 8 050 046,50 | 6 197 823,50 | 0,00 | 3 561 967,50 | 0,00 |
| 103 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 8 | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 31 | 31 | 590,90 | 13 | 5 | 8 | 515,66 | 245,23 | 270,43 | 19 788 452,50 | 8 944 380,50 | 6 886 381,50 | 0,00 | 3 957 690,50 | 0,00 |
| 104 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 46 кор. б | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 27 | 27 | 373,30 | 10 | 2 | 8 | 373,23 | 66,81 | 306,42 | 13 320 112,16 | 6 020 690,70 | 4 635 399,03 | 0,00 | 2 664 022,43 | 0,00 |
| 105 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 73 | 1495 | 17.06.1997 | IV.2014 | I.2015 | 25 | 25 | 390,20 | 8 | 6 | 2 | 319,80 | 249,50 | 70,30 | 12 706 151,31 | 5 547 090,90 | 4 270 769,10 | 0,00 | 2 888 291,31 | 0,00 |
| 106 | г. Уфа, ул. Мира, д. 49 | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 21 | 21 | 382,10 | 8 | 4 | 4 | 356,70 | 165,30 | 191,40 | 12 730 177,13 | 5 754 040,06 | 4 430 101,64 | 0,00 | 2 546 035,43 | 0,00 |
| 107 | г. Уфа, ул. Мира, д. 53 | 20-338/8 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 19 | 19 | 377,60 | 6 | 1 | 5 | 262,20 | 48,50 | 213,70 | 9 357 590,25 | 4 229 630,79 | 3 256 441,41 | 0,00 | 1 871 518,05 | 0,00 |
| 108 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 3, кор. А | 297 | 03.04.2001 | IV.2014 | I.2015 | 14 | 14 | 153,10 | 5 | 2 | 3 | 153,10 | 21,50 | 131,60 | 5 463 947,63 | 2 469 704,33 | 1 901 453,77 | 0,00 | 1 092 789,53 | 0,00 |
| 109 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 3, кор. Б | 297 | 03.04.2001 | IV.2014 | I.2015 | 40 | 40 | 414,80 | 11 | 8 | 3 | 324,30 | 209,80 | 114,50 | 11 573 861,63 | 5 231 385,45 | 4 027 703,85 | 0,00 | 2 314 772,33 | 0,00 |
| 110 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 21 | б/н | 12.12.2011 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 339,20 | 8 | 8 | 0 | 339,20 | 339,20 | 0,00 | 12 105 624,00 | 5 471 742,05 | 4 212 757,15 | 0,00 | 2 421 124,80 | 0,00 |
| 111 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 26 | 24-303/4 | 30.12.1988 | IV.2014 | I.2015 | 60 | 60 | 608,80 | 24 | 19 | 5 | 608,80 | 480,30 | 128,50 | 23 362 700,00 | 10 559 940,40 | 8 130 219,60 | 0,00 | 4 672 540,00 | 0,00 |
| 112 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 27 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 46 | 46 | 414,60 | 16 | 16 | 0 | 414,60 | 414,60 | 0,00 | 15 910 275,00 | 7 191 444,30 | 5 536 775,70 | 0,00 | 3 182 055,00 | 0,00 |
| 113 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 29 | 37 | 31.01.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 32 | 32 | 416,40 | 16 | 12 | 4 | 416,40 | 304,70 | 111,70 | 15 979 350,00 | 7 222 666,20 | 5 560 813,80 | 0,00 | 3 195 870,00 | 0,00 |
| 114 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 31 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 35 | 35 | 416,50 | 17 | 14 | 3 | 416,50 | 339,80 | 76,70 | 15 983 187,50 | 7 224 400,75 | 5 562 149,25 | 0,00 | 3 196 637,50 | 0,00 |
| 115 | г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 10, кор. 1 | 575 | 25.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 48 | 48 | 998,60 | 14 | 1 | 13 | 403,90 | 13,10 | 390,80 | 15 499 662,50 | 7 005 847,40 | 5 393 882,60 | 0,00 | 3 099 932,50 | 0,00 |
| 116 | г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 45, кор. а | 715 | 17.04.1996 | IV.2014 | I.2015 | 27 | 27 | 150,90 | 9 | 6 | 3 | 150,90 | 109,79 | 41,11 | 5 385 432,38 | 2 434 215,43 | 1 874 130,47 | 0,00 | 1 077 086,48 | 0,00 |
| 117 | г. Уфа, ул. Олимпийская, д. 38 | 161 | 11.02.1991 | IV.2014 | I.2015 | 52 | 52 | 395,70 | 11 | 6 | 5 | 395,70 | 180,40 | 215,30 | 15 184 987,50 | 6 863 614,30 | 5 284 375,70 | 0,00 | 3 036 997,50 | 0,00 |
| 118 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 25, кор. а | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 32 | 32 | 416,80 | 13 | 5 | 8 | 400,54 | 90,94 | 309,60 | 15 370 722,50 | 6 947 566,57 | 5 349 011,43 | 0,00 | 3 074 144,50 | 0,00 |
| 119 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 27 | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 39 | 39 | 380,90 | 15 | 6 | 9 | 380,90 | 138,20 | 242,70 | 13 593 844,88 | 6 144 417,90 | 4 730 658,00 | 0,00 | 2 718 768,98 | 0,00 |
| 120 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 27, кор. а | 13-231/28 | 03.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 33 | 33 | 422,00 | 10 | 7 | 3 | 422,00 | 301,40 | 120,60 | 16 194 250,00 | 7 319 801,00 | 5 635 599,00 | 0,00 | 3 238 850,00 | 0,00 |
| 121 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 48 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 26 | 26 | 394,30 | 11 | 7 | 4 | 394,30 | 317,40 | 76,90 | 15 131 262,50 | 6 839 330,60 | 5 265 679,40 | 0,00 | 3 026 252,50 | 0,00 |
| 122 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 50 | 735 | 22.03.1999 | IV.2014 | I.2015 | 34 | 34 | 390,80 | 11 | 11 | 0 | 390,80 | 390,80 | 0,00 | 14 996 950,00 | 6 778 621,40 | 5 218 938,60 | 0,00 | 2 999 390,00 | 0,00 |
| 123 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 96 | 96 | 1 180,10 | 33 | 24 | 9 | 670,30 | 495,00 | 175,30 | 19 137 734,80 | 10 812 820,00 | 8 324 914,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Уфа, ул. Подвойского, д. 12 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 23 | 23 | 189,60 | 7 | 3 | 4 | 189,60 | 62,10 | 127,50 | 5 413 269,60 | 3 058 497,30 | 2 354 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Уфа, ул. Рижская, д. 1, кор. г | 1176 | 11.11.1996 | IV.2014 | I.2015 | 14 | 14 | 206,20 | 4 | 4 | 0 | 206,20 | 206,20 | 0,00 | 7 359 020,25 | 3 326 277,15 | 2 560 939,05 | 0,00 | 1 471 804,05 | 0,00 |
| 126 | г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 73 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 640,70 | 1 | 1 | 0 | 58,40 | 58,40 | 0,00 | 2 241 100,00 | 1 012 977,20 | 779 902,80 | 0,00 | 448 220,00 | 0,00 |
| 127 | г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 26 | 14-252/21 | 24.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 43 | 43 | 532,90 | 20 | 15 | 5 | 496,50 | 332,34 | 164,16 | 19 053 187,50 | 8 612 040,80 | 6 630 509,20 | 0,00 | 3 810 637,50 | 0,00 |
| 128 | г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 28 | 14-252/21 | 24.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 55 | 55 | 532,00 | 22 | 8 | 14 | 495,15 | 165,14 | 330,01 | 19 001 381,25 | 8 588 624,32 | 6 612 480,68 | 0,00 | 3 800 276,25 | 0,00 |
| 129 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 5 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 10 | 10 | 117,70 | 2 | 1 | 1 | 117,70 | 51,50 | 66,20 | 4 200 565,88 | 1 898 655,70 | 1 461 797,00 | 0,00 | 840 113,18 | 0,00 |
| 130 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 9 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 6 | 6 | 99,30 | 2 | 2 | 0 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 3 543 892,88 | 1 601 839,60 | 1 233 274,70 | 0,00 | 708 778,58 | 0,00 |
| 131 | г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 10 | 1495 | 17.06.1997 | IV.2014 | I.2015 | 40 | 40 | 389,90 | 15 | 10 | 5 | 389,90 | 311,29 | 78,61 | 14 962 412,50 | 6 763 010,45 | 5 206 919,55 | 0,00 | 2 992 482,50 | 0,00 |
| 132 | г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 8 | 1495 | 17.06.1997 | IV.2014 | I.2016 | 31 | 31 | 387,90 | 13 | 11 | 2 | 387,90 | 334,90 | 53,00 | 14 065 013,13 | 6 357 385,93 | 4 894 624,57 | 0,00 | 2 813 002,63 | 0,00 |
| 133 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 12 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 34 | 34 | 747,60 | 15 | 14 | 1 | 704,40 | 653,50 | 50,90 | 27 031 350,00 | 12 218 170,20 | 9 406 909,80 | 0,00 | 5 406 270,00 | 0,00 |
| 134 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 16 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 37 | 37 | 424,00 | 16 | 15 | 1 | 424,00 | 391,00 | 33,00 | 16 271 000,00 | 7 354 492,00 | 5 662 308,00 | 0,00 | 3 254 200,00 | 0,00 |
| 135 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 18 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 36 | 36 | 408,80 | 17 | 15 | 2 | 408,80 | 345,90 | 62,90 | 15 687 700,00 | 7 090 840,40 | 5 459 319,60 | 0,00 | 3 137 540,00 | 0,00 |
| 136 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 11 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 8 | 8 | 95,40 | 2 | 0 | 2 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 3 404 706,75 | 1 538 927,50 | 1 184 837,90 | 0,00 | 680 941,35 | 0,00 |
| 137 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 13 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 14 | 14 | 120,60 | 4 | 0 | 4 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 4 304 063,25 | 1 945 436,60 | 1 497 814,00 | 0,00 | 860 812,65 | 0,00 |
| 138 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 15 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 8 | 8 | 103,20 | 2 | 2 | 0 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 3 683 079,00 | 1 664 751,70 | 1 281 711,50 | 0,00 | 736 615,80 | 0,00 |
| 139 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 3 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 11 | 11 | 164,50 | 3 | 0 | 3 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | 4 039 966,50 | 1 826 064,80 | 1 405 908,40 | 0,00 | 807 993,30 | 0,00 |
| 140 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 5 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 20 | 20 | 256,20 | 5 | 0 | 5 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 9 143 457,75 | 4 132 842,90 | 3 181 923,30 | 0,00 | 1 828 691,55 | 0,00 |
| 141 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 7 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 11 | 11 | 84,40 | 2 | 0 | 2 | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 3 238 850,00 | 1 463 960,20 | 1 127 119,80 | 0,00 | 647 770,00 | 0,00 |
| 142 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 9 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 8 | 8 | 115,80 | 3 | 1 | 2 | 115,80 | 36,70 | 79,10 | 4 132 757,25 | 1 868 006,28 | 1 438 199,52 | 0,00 | 826 551,45 | 0,00 |
| 143 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 49 | 275 | 12.03.1997 | IV.2014 | I.2015 | 56 | 56 | 610,00 | 17 | 9 | 8 | 609,60 | 316,60 | 293,00 | 23 393 400,00 | 10 573 816,80 | 8 140 903,20 | 0,00 | 4 678 680,00 | 0,00 |
| 144 | г. Уфа, ул. Тихорецкая, д. 34 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 43 | 43 | 433,20 | 12 | 5 | 7 | 433,20 | 209,10 | 224,10 | 16 624 050,00 | 7 514 070,60 | 5 785 169,40 | 0,00 | 3 324 810,00 | 0,00 |
| 145 | г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 48, кор. 50 | 889 | 16.07.2003 | IV.2014 | I.2015 | 23 | 23 | 240,70 | 8 | 3 | 5 | 208,80 | 39,42 | 169,38 | 7 451 811,00 | 3 368 218,57 | 2 593 230,23 | 0,00 | 1 490 362,20 | 0,00 |
| 146 | г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 52, кор. 1 | 888 | 16.07.2003 | IV.2014 | I.2015 | 29 | 29 | 338,00 | 11 | 6 | 5 | 337,80 | 240,00 | 97,80 | 12 055 659,75 | 5 449 158,21 | 4 195 369,59 | 0,00 | 2 411 131,95 | 0,00 |
| 147 | г. Уфа, ул. Чайковского, д. 7 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 41 | 41 | 796,90 | 15 | 5 | 10 | 600,07 | 237,27 | 362,80 | 23 027 686,25 | 10 408 514,19 | 8 013 634,81 | 0,00 | 4 605 537,25 | 0,00 |
| 148 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 124 | 2097 | 12.10.1998 | IV.2014 | I.2015 | 13 | 13 | 175,10 | 2 | 0 | 2 | 136,70 | 0,00 | 136,70 | 4 878 652,13 | 2 205 150,76 | 1 697 770,94 | 0,00 | 975 730,43 | 0,00 |
| 149 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 17 | 980 | 09.11.2004 | IV.2014 | I.2015 | 48 | 48 | 509,30 | 14 | 8 | 6 | 485,80 | 264,10 | 221,70 | 17 896 872,00 | 8 426 443,90 | 6 487 616,10 | 0,00 | 2 982 812,00 | 0,00 |
| 150 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 17, кор. а | 980 | 09.11.2004 | IV.2014 | I.2015 | 49 | 49 | 352,80 | 13 | 11 | 2 | 352,80 | 292,40 | 60,40 | 12 590 991,00 | 5 691 127,93 | 4 381 664,87 | 0,00 | 2 518 198,20 | 0,00 |
| 151 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 27 | 871 | 24.07.1995 | IV.2014 | I.2015 | 19 | 19 | 179,50 | 6 | 0 | 6 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 6 406 130,63 | 2 895 571,04 | 2 229 333,46 | 0,00 | 1 281 226,13 | 0,00 |
| 152 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 29 | 40/2 | 06.03.1991 | IV.2014 | I.2015 | 21 | 21 | 186,20 | 6 | 5 | 1 | 186,20 | 133,40 | 52,80 | 7 145 425,00 | 3 229 732,10 | 2 486 607,90 | 0,00 | 1 429 085,00 | 0,00 |
| 153 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 83 | 1081 | 25.09.1995 | IV.2014 | I.2015 | 29 | 29 | 284,00 | 6 | 2 | 4 | 177,00 | 78,50 | 98,50 | 7 461 021,00 | 3 070 153,50 | 2 363 746,50 | 0,00 | 2 027 121,00 | 0,00 |
| 154 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 10 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 11 | 11 | 181,20 | 3 | 0 | 3 | 181,20 | 0,00 | 181,20 | 6 466 801,50 | 2 922 994,28 | 2 250 446,92 | 0,00 | 1 293 360,30 | 0,00 |
| 155 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 10, кор. а | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 10 | 10 | 126,40 | 2 | 0 | 2 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 4 850 600,00 | 2 192 471,20 | 1 688 008,80 | 0,00 | 970 120,00 | 0,00 |
| 156 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 12 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 11 | 11 | 149,90 | 4 | 0 | 4 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 5 349 743,63 | 2 418 084,12 | 1 861 710,78 | 0,00 | 1 069 948,73 | 0,00 |
| 157 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 12, кор. а | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 2 | 2 | 102,70 | 2 | 2 | 0 | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 3 665 234,63 | 1 656 686,05 | 1 275 501,65 | 0,00 | 733 046,93 | 0,00 |
| 158 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 14 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 6 | 6 | 91,40 | 2 | 2 | 0 | 91,40 | 91,40 | 0,00 | 3 261 951,75 | 1 474 402,20 | 1 135 159,20 | 0,00 | 652 390,35 | 0,00 |
| 159 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 4 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 9 | 9 | 161,50 | 2 | 1 | 1 | 161,50 | 59,20 | 102,30 | 5 763 733,13 | 2 605 207,37 | 2 005 779,13 | 0,00 | 1 152 746,63 | 0,00 |
| 160 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 4, кор. А | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 9 | 9 | 173,00 | 2 | 0 | 2 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 6 174 153,75 | 2 790 717,49 | 2 148 605,51 | 0,00 | 1 234 830,75 | 0,00 |
| 161 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 6 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 9 | 9 | 183,20 | 3 | 0 | 3 | 183,20 | 0,00 | 183,20 | 6 538 179,00 | 2 955 256,91 | 2 275 286,29 | 0,00 | 1 307 635,80 | 0,00 |
| 162 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 6, кор. а | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 5 | 5 | 84,10 | 2 | 1 | 1 | 84,10 | 48,80 | 35,30 | 3 227 337,50 | 1 458 756,50 | 1 123 113,50 | 0,00 | 645 467,50 | 0,00 |
| 163 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 8 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 5 | 5 | 184,60 | 3 | 1 | 2 | 184,60 | 37,40 | 147,20 | 7 084 025,00 | 3 201 979,30 | 2 465 240,70 | 0,00 | 1 416 805,00 | 0,00 |
| 164 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 8, кор. а | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 13 | 13 | 120,40 | 3 | 1 | 2 | 120,40 | 35,50 | 84,90 | 4 296 925,50 | 1 942 210,33 | 1 495 330,07 | 0,00 | 859 385,10 | 0,00 |
| 165 | г. Уфа, ул. Шелководная Малая, д. 21 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 23 | 23 | 224,00 | 8 | 2 | 6 | 224,00 | 56,10 | 167,90 | 7 994 280,00 | 3 613 414,56 | 2 782 009,44 | 0,00 | 1 598 856,00 | 0,00 |
| 166 | г. Уфа, ш. Уфимское, д. 59 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 10 | 10 | 121,90 | 4 | 3 | 1 | 121,90 | 98,04 | 23,86 | 4 350 458,63 | 1 966 407,30 | 1 513 959,60 | 0,00 | 870 091,73 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 179 | 179 | 2 538,30 | 63 | 48 | 15 | 2 538,30 | 2 002,80 | 535,50 | 69 187 300,00 | 37 287 627,00 | 28 708 173,00 | 0,00 | 3 191 500,00 | 0,00 |
| 167 | г. Янаул, ул. Лермонтова, д. 24, кор. а | 24 | 22.12.2006 | II.2014 | IV.2015 | 18 | 18 | 275,20 | 8 | 8 | 0 | 275,20 | 275,20 | 0,00 | 7 402 200,00 | 4 042 688,00 | 3 112 512,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| 168 | г. Янаул, ул. Победы, д. 65 | 80 | 21.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 36 | 36 | 516,20 | 8 | 8 | 0 | 516,20 | 516,20 | 0,00 | 13 423 800,00 | 7 582 978,00 | 5 838 222,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 169 | г. Янаул, ул. Победы, д. 67 | 81 | 21.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 485,20 | 10 | 10 | 0 | 485,20 | 485,20 | 0,00 | 12 617 800,00 | 7 127 588,00 | 5 487 612,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 170 | г. Янаул, ул. С.Юлаева, д. 2 | 77 | 21.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 124,30 | 4 | 4 | 0 | 124,30 | 124,30 | 0,00 | 3 484 000,00 | 1 825 967,00 | 1 405 833,00 | 0,00 | 252 200,00 | 0,00 |
| 171 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 33 | 88 | 22.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 98,00 | 3 | 2 | 1 | 98,00 | 78,10 | 19,90 | 2 865 200,00 | 1 439 620,00 | 1 108 380,00 | 0,00 | 317 200,00 | 0,00 |
| 172 | г. Янаул, ул. Худайбердина, д. 30 | 104 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 87,50 | 3 | 3 | 0 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 2 810 600,00 | 1 285 375,00 | 989 625,00 | 0,00 | 535 600,00 | 0,00 |
| 173 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 1 | 106 | 23.11.2011 | II.2014 | IV.2014 | 2 | 2 | 91,90 | 3 | 2 | 1 | 91,90 | 62,90 | 29,00 | 2 761 200,00 | 1 350 011,00 | 1 039 389,00 | 0,00 | 371 800,00 | 0,00 |
| 174 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 18 | 113 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 115,80 | 4 | 3 | 1 | 115,80 | 86,80 | 29,00 | 3 950 180,00 | 1 701 102,00 | 1 309 698,00 | 0,00 | 939 380,00 | 0,00 |
| 175 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 3 | 108 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 147,40 | 4 | 2 | 2 | 147,40 | 73,70 | 73,70 | 3 876 600,00 | 2 165 306,00 | 1 667 094,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 |
| 176 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 4 | 109 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 13 | 13 | 139,50 | 4 | 3 | 1 | 139,50 | 104,60 | 34,90 | 3 673 800,00 | 2 049 255,00 | 1 577 745,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 |
| 177 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 5 | 110 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 171,60 | 4 | 0 | 4 | 171,60 | 0,00 | 171,60 | 4 576 000,00 | 2 520 804,00 | 1 940 796,00 | 0,00 | 114 400,00 | 0,00 |
| 178 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 6 | 111 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 139,70 | 4 | 1 | 3 | 139,70 | 34,90 | 104,80 | 3 634 800,00 | 2 052 193,00 | 1 580 007,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 179 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 7 | 112 | 23.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 146,00 | 4 | 2 | 2 | 146,00 | 73,40 | 72,60 | 4 111 120,00 | 2 144 740,00 | 1 651 260,00 | 0,00 | 315 120,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 296 | 296 | 4 925,80 | 106 | 78 | 28 | 4 925,80 | 3 547,07 | 1 378,73 | 154 215 340,00 | 0,00 | 145 405 600,00 | 8 809 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | X | X | X | X | 248 | 248 | 4 333,70 | 88 | 65 | 23 | 4 333,70 | 3 156,00 | 1 177,70 | 136 511 550,00 | 0,00 | 130 011 000,00 | 6 500 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 3 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 22 | 22 | 371,00 | 8 | 6 | 2 | 371,00 | 271,10 | 99,90 | 11 686 500,00 | 0,00 | 11 130 000,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 6 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 25 | 25 | 367,00 | 8 | 4 | 4 | 367,00 | 184,90 | 182,10 | 11 560 500,00 | 0,00 | 11 010 000,00 | 550 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 8 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 21 | 21 | 372,00 | 8 | 3 | 5 | 372,00 | 143,30 | 228,70 | 11 718 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 22 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 20 | 20 | 407,00 | 8 | 6 | 2 | 407,00 | 251,80 | 155,20 | 12 820 500,00 | 0,00 | 12 210 000,00 | 610 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 24 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 24 | 24 | 414,70 | 8 | 7 | 1 | 414,70 | 319,30 | 95,40 | 13 063 050,00 | 0,00 | 12 441 000,00 | 622 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 34 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 25 | 25 | 407,00 | 8 | 5 | 3 | 407,00 | 237,90 | 169,10 | 12 820 500,00 | 0,00 | 12 210 000,00 | 610 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 36 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 30 | 30 | 380,00 | 8 | 6 | 2 | 380,00 | 335,20 | 44,80 | 11 970 000,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 38 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 23 | 23 | 389,00 | 8 | 7 | 1 | 389,00 | 343,30 | 45,70 | 12 253 500,00 | 0,00 | 11 670 000,00 | 583 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 40 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 14 | 14 | 405,00 | 8 | 8 | 0 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 12 757 500,00 | 0,00 | 12 150 000,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 42 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 19 | 19 | 411,00 | 8 | 8 | 0 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 12 946 500,00 | 0,00 | 12 330 000,00 | 616 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 27 | 1307 | 16.11.1999 | I.2014 | I.2014 | 25 | 25 | 410,00 | 8 | 5 | 3 | 410,00 | 253,20 | 156,80 | 12 915 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 48 | 48 | 592,10 | 18 | 13 | 5 | 592,10 | 391,07 | 201,03 | 17 703 790,00 | 0,00 | 15 394 600,00 | 2 309 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Янаул, ул. Победы, д. 81 | 41 | 29.12.2006 | I.2014 | I.2014 | 13 | 13 | 242,00 | 4 | 2 | 2 | 242,00 | 121,00 | 121,00 | 7 235 800,00 | 0,00 | 6 292 000,00 | 943 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 16 | 40 | 29.12.2006 | I.2014 | I.2014 | 19 | 19 | 260,20 | 8 | 6 | 2 | 260,20 | 195,15 | 65,05 | 7 779 980,00 | 0,00 | 6 765 200,00 | 1 014 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 2 | 107 | 22.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 16 | 16 | 89,90 | 6 | 5 | 1 | 89,90 | 74,92 | 14,98 | 2 688 010,00 | 0,00 | 2 337 400,00 | 350 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | X | X | X | X | 4 513 | 4 513 | 69 760,00 | 1 628 | 1 204 | 424 | 62 452,34 | 47 790,77 | 14 661,57 | 2 259 562 286,79 | 992 179 093,27 | 962 832 643,26 | 304 550 550,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 4 513 | 4 513 | 69 760,00 | 1 628 | 1 204 | 424 | 62 452,34 | 47 790,77 | 14 661,57 | 2 259 562 286,79 | 992 179 093,27 | 962 832 643,26 | 304 550 550,26 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Благовещенскому муниципальному району: | X | X | X | X | 125 | 125 | 1 982,00 | 50 | 34 | 16 | 1 982,00 | 1 377,90 | 604,10 | 63 083 700,00 | 19 071 200,40 | 38 406 799,60 | 5 605 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Благовещенск, ул. Советская, д. 9 | б/н | 16.11.2009 | III.2015 | IV.2015 | 53 | 53 | 660,00 | 15 | 7 | 8 | 660,00 | 300,40 | 359,60 | 20 816 200,00 | 6 350 652,00 | 12 789 348,00 | 1 676 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 44 | 100 | 16.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 534,30 | 15 | 11 | 4 | 534,30 | 438,80 | 95,50 | 16 005 100,00 | 5 141 141,46 | 10 353 558,54 | 510 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 28 | 100 | 16.11.2009 | III.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 442,60 | 12 | 10 | 2 | 442,60 | 367,00 | 75,60 | 15 335 200,00 | 4 258 785,72 | 8 576 614,28 | 2 499 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Благовещенск, ул. Щорса, д. 13 | 100 | 16.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 345,10 | 8 | 6 | 2 | 345,10 | 271,70 | 73,40 | 10 927 200,00 | 3 320 621,22 | 6 687 278,78 | 919 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | X | X | X | X | 396 | 396 | 7 039,50 | 152 | 115 | 37 | 6 996,70 | 5 230,40 | 1 766,30 | 243 059 530,00 | 71 966 656,86 | 144 931 043,14 | 26 161 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 12/7 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 219,60 | 4 | 3 | 1 | 219,60 | 165,90 | 53,70 | 7 792 709,00 | 2 258 761,68 | 4 548 838,32 | 985 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 12/8 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 166,00 | 3 | 3 | 0 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 5 998 181,00 | 1 707 442,80 | 3 438 557,20 | 852 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 29 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 419,20 | 8 | 4 | 4 | 419,20 | 210,70 | 208,50 | 14 475 317,00 | 4 311 807,36 | 8 683 392,64 | 1 480 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 2 | 12/18 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 181,90 | 4 | 3 | 1 | 181,90 | 138,70 | 43,20 | 6 530 513,00 | 1 870 987,02 | 3 767 912,98 | 891 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 4 | 12/19 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 207,60 | 4 | 3 | 1 | 207,60 | 150,70 | 56,90 | 7 390 949,00 | 2 135 332,08 | 4 300 267,92 | 955 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 6 | 12/20 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 199,70 | 4 | 4 | 0 | 199,70 | 199,70 | 0,00 | 7 126 457,00 | 2 054 074,26 | 4 136 625,74 | 935 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 10 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 362,90 | 8 | 8 | 0 | 362,90 | 362,90 | 0,00 | 12 590 393,00 | 3 732 716,82 | 7 517 183,18 | 1 340 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 11 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 372,10 | 8 | 4 | 4 | 372,10 | 172,40 | 199,70 | 12 898 409,00 | 3 827 346,18 | 7 707 753,82 | 1 363 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 13 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 366,10 | 8 | 4 | 4 | 366,10 | 170,10 | 196,00 | 12 697 529,00 | 3 765 631,38 | 7 583 468,62 | 1 348 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 14 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 366,40 | 8 | 5 | 3 | 366,40 | 239,10 | 127,30 | 12 707 573,00 | 3 768 717,12 | 7 589 682,88 | 1 349 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 15 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 365,00 | 8 | 6 | 2 | 365,00 | 267,10 | 97,90 | 12 660 701,00 | 3 754 317,00 | 7 560 683,00 | 1 345 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 17 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 27 | 27 | 368,00 | 8 | 4 | 4 | 368,00 | 195,20 | 172,80 | 12 761 141,00 | 3 785 174,40 | 7 622 825,60 | 1 353 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 5 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 369,40 | 8 | 6 | 2 | 369,40 | 258,10 | 111,30 | 12 808 013,00 | 3 799 574,52 | 7 651 825,48 | 1 356 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 7 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 368,30 | 8 | 7 | 1 | 368,30 | 324,80 | 43,50 | 12 771 185,00 | 3 788 260,14 | 7 629 039,86 | 1 353 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 9 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 371,80 | 8 | 6 | 2 | 371,80 | 258,60 | 113,20 | 12 888 365,00 | 3 824 260,44 | 7 701 539,56 | 1 362 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 10 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 368,10 | 8 | 7 | 1 | 368,10 | 324,90 | 43,20 | 12 764 489,00 | 3 786 202,98 | 7 624 897,02 | 1 353 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 12 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 366,40 | 7 | 7 | 0 | 323,60 | 323,60 | 0,00 | 11 274 629,00 | 3 328 484,88 | 6 703 115,12 | 1 243 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 14 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 367,70 | 8 | 5 | 3 | 367,70 | 224,90 | 142,80 | 12 751 097,00 | 3 782 088,66 | 7 616 611,34 | 1 352 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 16 | 1307 | 29.10.1999 | III.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 362,70 | 8 | 5 | 3 | 362,70 | 237,10 | 125,60 | 12 583 696,00 | 3 730 659,66 | 7 513 040,34 | 1 339 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Кумертау, ул. Худайбердина, д. 1А | 12/6 | 15.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 37 | 37 | 870,60 | 22 | 21 | 1 | 870,60 | 839,90 | 30,70 | 29 588 184,00 | 8 954 817,48 | 18 033 782,52 | 2 599 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | X | X | X | X | 129 | 129 | 1 190,90 | 46 | 36 | 10 | 1 190,90 | 855,10 | 335,80 | 44 830 185,00 | 12 249 359,22 | 24 668 540,78 | 7 912 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Нефтекамск, пер. Школьный, д. 10 | 12 | 26.11.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 163,20 | 5 | 2 | 3 | 163,20 | 82,60 | 80,60 | 5 818 080,00 | 1 678 642,56 | 3 380 557,44 | 758 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 20 | 9 | 26.11.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 78,80 | 2 | 1 | 1 | 78,80 | 22,70 | 56,10 | 2 809 220,00 | 810 521,04 | 1 632 278,96 | 366 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 21 | 10 | 26.11.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 91,50 | 2 | 1 | 1 | 91,50 | 48,70 | 42,80 | 3 261 975,00 | 941 150,70 | 1 895 349,30 | 425 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 26 | 11 | 26.11.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 91,40 | 4 | 1 | 3 | 91,40 | 25,30 | 66,10 | 3 258 410,00 | 940 122,12 | 1 893 277,88 | 425 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Нефтекамск, ул. Чапаева, д. 9 | 13 | 28.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 86 | 86 | 766,00 | 33 | 31 | 2 | 766,00 | 675,80 | 90,20 | 29 682 500,00 | 7 878 922,80 | 15 867 077,20 | 5 936 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | X | X | X | X | 262 | 262 | 4 253,20 | 92 | 81 | 11 | 4 253,20 | 3 896,50 | 356,70 | 144 735 900,00 | 43 747 564,56 | 88 101 635,44 | 12 886 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 16 | 25 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 418,90 | 8 | 8 | 0 | 418,90 | 418,90 | 0,00 | 14 287 900,00 | 4 308 721,62 | 8 677 178,38 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 17 | 38 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 418,60 | 8 | 7 | 1 | 418,60 | 371,80 | 46,80 | 14 247 600,00 | 4 305 635,88 | 8 670 964,12 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 18 | 32 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 423,20 | 8 | 2 | 6 | 423,20 | 325,80 | 97,40 | 14 390 200,00 | 4 352 950,56 | 8 766 249,44 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 19 | 39 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 422,80 | 8 | 6 | 2 | 422,80 | 325,40 | 97,40 | 14 284 800,00 | 4 348 836,24 | 8 757 963,76 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 5 | 35 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 413,60 | 8 | 8 | 0 | 413,60 | 413,60 | 0,00 | 14 061 600,00 | 4 254 206,88 | 8 567 393,12 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 7 | 43 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 298,00 | 6 | 5 | 1 | 298,00 | 249,40 | 48,60 | 10 137 000,00 | 3 065 168,40 | 6 172 831,60 | 899 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 10 | 46 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 32 | 32 | 389,70 | 8 | 8 | 0 | 389,70 | 389,70 | 0,00 | 13 342 400,00 | 4 008 376,26 | 8 072 323,74 | 1 261 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 6 | 48 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 393,10 | 8 | 8 | 0 | 393,10 | 393,10 | 0,00 | 13 364 100,00 | 4 043 347,98 | 8 142 752,02 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 8 | 24 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 386,30 | 8 | 8 | 0 | 386,30 | 386,30 | 0,00 | 13 122 300,00 | 3 973 404,54 | 8 001 895,46 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 28 | 26 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 434,90 | 8 | 7 | 1 | 434,90 | 368,40 | 66,50 | 14 845 900,00 | 4 473 294,42 | 9 008 605,58 | 1 364 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 48 | 23 | 18.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 254,10 | 14 | 14 | 0 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | 8 652 100,00 | 2 613 621,78 | 5 263 478,22 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | X | X | X | X | 210 | 210 | 4 216,40 | 80 | 68 | 12 | 4 216,40 | 3 577,10 | 639,30 | 127 212 000,00 | 41 970 045,60 | 84 521 954,40 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 25 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 30 | 30 | 431,00 | 8 | 6 | 2 | 431,00 | 338,80 | 92,20 | 13 002 000,00 | 4 290 174,00 | 8 639 826,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 18 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 17 | 17 | 413,30 | 8 | 5 | 3 | 413,30 | 252,30 | 161,00 | 12 471 000,00 | 4 113 988,20 | 8 285 011,80 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 20 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 414,40 | 8 | 6 | 2 | 414,40 | 310,70 | 103,70 | 12 504 000,00 | 4 124 937,60 | 8 307 062,40 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 22 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 426,60 | 8 | 8 | 0 | 426,60 | 426,60 | 0,00 | 12 870 000,00 | 4 246 376,40 | 8 551 623,60 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 24 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 417,90 | 8 | 8 | 0 | 417,90 | 417,90 | 0,00 | 12 609 000,00 | 4 159 776,60 | 8 377 223,40 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 24 | 24 | 424,20 | 8 | 7 | 1 | 424,20 | 365,30 | 58,90 | 12 798 000,00 | 4 222 486,80 | 8 503 513,20 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 28 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 417,80 | 8 | 7 | 1 | 417,80 | 371,30 | 46,50 | 12 606 000,00 | 4 158 781,20 | 8 375 218,80 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 11 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 422,10 | 8 | 7 | 1 | 422,10 | 363,20 | 58,90 | 12 735 000,00 | 4 201 583,40 | 8 461 416,60 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 13 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 427,10 | 8 | 7 | 1 | 427,10 | 368,00 | 59,10 | 12 885 000,00 | 4 251 353,40 | 8 561 646,60 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 15 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2015 | II.2016 | 17 | 17 | 422,00 | 8 | 7 | 1 | 422,00 | 363,00 | 59,00 | 12 732 000,00 | 4 200 588,00 | 8 459 412,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | X | X | X | X | 467 | 467 | 8 758,60 | 206 | 170 | 36 | 8 704,40 | 7 148,10 | 1 556,30 | 355 991 040,00 | 92 419 837,44 | 186 120 962,56 | 77 450 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. а | 49 | 14.06.2010 | III.2015 | IV.2015 | 31 | 31 | 626,70 | 16 | 14 | 2 | 626,70 | 545,40 | 81,30 | 25 626 217,00 | 6 654 049,92 | 13 400 350,08 | 5 571 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. в | 51 | 14.06.2010 | III.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 626,40 | 16 | 11 | 5 | 626,40 | 414,40 | 212,00 | 25 614 217,00 | 6 650 864,64 | 13 393 935,36 | 5 569 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. г | 52 | 14.06.2010 | III.2015 | IV.2015 | 57 | 57 | 616,30 | 15 | 7 | 8 | 605,30 | 265,90 | 339,40 | 24 770 217,00 | 6 426 833,28 | 12 942 766,72 | 5 400 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Стерлитамак, ул. Российская, д. 10 | 4 | 18.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 43 | 43 | 639,20 | 15 | 13 | 2 | 596,00 | 521,00 | 75,00 | 24 398 217,00 | 6 328 089,60 | 12 743 910,40 | 5 326 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 17 | 34 | 30.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 540,20 | 12 | 9 | 3 | 540,20 | 399,20 | 141,00 | 22 166 217,00 | 5 735 627,52 | 11 550 772,48 | 4 879 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 19 | 35 | 30.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 476,80 | 8 | 8 | 0 | 476,80 | 476,80 | 0,00 | 19 630 217,00 | 5 062 471,68 | 10 195 128,32 | 4 372 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 21 | 36 | 30.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 543,80 | 12 | 12 | 0 | 543,80 | 543,80 | 0,00 | 22 310 217,00 | 5 773 850,88 | 11 627 749,12 | 4 908 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 23 | 37 | 30.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 476,90 | 8 | 7 | 1 | 476,90 | 408,30 | 68,60 | 19 634 219,00 | 5 063 533,44 | 10 197 266,56 | 4 373 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 25 | 17 | 25.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 34 | 34 | 627,30 | 16 | 12 | 4 | 627,30 | 449,50 | 177,80 | 25 650 217,00 | 6 660 420,48 | 13 413 179,52 | 5 576 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 25а | 16 | 24.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 27 | 27 | 623,20 | 16 | 14 | 2 | 623,20 | 545,90 | 77,30 | 25 486 217,00 | 6 616 888,32 | 13 325 511,68 | 5 543 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 27 | 18 | 25.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 34 | 34 | 631,40 | 16 | 15 | 1 | 631,40 | 585,90 | 45,50 | 25 814 217,00 | 6 703 952,64 | 13 500 847,36 | 5 609 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 13 | 23 | 27.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 677,50 | 16 | 16 | 0 | 677,50 | 677,50 | 0,00 | 27 658 217,00 | 7 193 424,00 | 14 486 576,00 | 5 978 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 15 | 24 | 27.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 689,40 | 16 | 10 | 6 | 689,40 | 422,00 | 267,40 | 28 134 217,00 | 7 319 773,44 | 14 741 026,56 | 6 073 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 20 | 39 | 30.05.2010 | III.2015 | IV.2015 | 50 | 50 | 963,50 | 24 | 22 | 2 | 963,50 | 892,50 | 71,00 | 39 098 217,00 | 10 230 057,60 | 20 601 942,40 | 8 266 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 2 641 | 2 641 | 37 604,00 | 878 | 618 | 260 | 30 393,34 | 22 633,01 | 7 760,33 | 1 124 025 571,79 | 665 381 907,31 | 304 707 629,22 | 153 936 035,26 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 14 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 52 | 52 | 1 237,80 | 18 | 16 | 2 | 1 237,80 | 1 114,20 | 123,60 | 45 733 831,19 | 27 174 087,45 | 12 323 132,68 | 6 236 611,06 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 6 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 42 | 42 | 852,00 | 18 | 17 | 1 | 852,00 | 824,00 | 28,00 | 31 479 418,47 | 18 704 413,08 | 8 482 233,84 | 4 292 771,55 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 26 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 77 | 77 | 936,50 | 31 | 17 | 14 | 936,50 | 508,90 | 427,60 | 34 601 496,94 | 20 559 486,91 | 9 323 488,25 | 4 718 521,78 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 26, кор. 1 | 735 | 12.02.1999 | IV.2015 | I.2016 | 42 | 42 | 633,10 | 17 | 13 | 4 | 633,10 | 521,90 | 111,20 | 23 391 572,58 | 13 898 783,95 | 6 302 936,91 | 3 189 851,72 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 87 | 87 | 1 045,50 | 28 | 26 | 2 | 1 045,50 | 991,60 | 53,90 | 38 628 793,44 | 22 952 422,39 | 10 408 656,67 | 5 267 714,38 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 44 | 44 | 492,60 | 16 | 7 | 9 | 492,60 | 265,10 | 227,50 | 18 200 424,34 | 10 814 312,07 | 4 904 164,78 | 2 481 947,49 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 30 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 50 | 50 | 933,70 | 20 | 18 | 2 | 933,70 | 821,60 | 112,10 | 34 498 043,46 | 20 498 017,01 | 9 295 612,37 | 4 704 414,08 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 57 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 99,10 | 3 | 2 | 1 | 99,10 | 83,50 | 15,60 | 3 661 514,53 | 2 175 595,47 | 986 607,25 | 499 311,81 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 8 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 19 | 19 | 197,80 | 6 | 1 | 5 | 197,80 | 25,20 | 172,60 | 7 689 277,20 | 3 977 866,37 | 2 429 864,63 | 1 281 546,20 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 21, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 90 | 90 | 839,00 | 25 | 13 | 12 | 839,00 | 467,10 | 371,90 | 30 999 098,70 | 18 419 017,11 | 8 352 810,08 | 4 227 271,51 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 56 | 56 | 425,00 | 17 | 11 | 6 | 425,00 | 247,70 | 177,30 | 15 702 761,56 | 9 330 253,00 | 4 231 161,25 | 2 141 347,31 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 37 | 37 | 421,50 | 13 | 6 | 7 | 421,50 | 198,60 | 222,90 | 15 573 444,71 | 9 253 415,63 | 4 196 316,39 | 2 123 712,69 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 29 | 29 | 416,40 | 11 | 11 | 0 | 416,40 | 416,40 | 0,00 | 15 385 011,56 | 9 141 452,59 | 4 145 542,45 | 2 098 016,52 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 38 | 38 | 415,90 | 13 | 6 | 7 | 415,90 | 228,50 | 187,40 | 15 366 537,73 | 9 130 475,82 | 4 140 564,62 | 2 095 497,29 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 36 | 36 | 890,40 | 6 | 6 | 0 | 224,20 | 224,20 | 0,00 | 8 283 668,57 | 4 921 982,88 | 2 232 062,00 | 1 129 623,69 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 35 | 35 | 718,20 | 16 | 15 | 1 | 718,20 | 673,00 | 45,20 | 26 535 819,65 | 15 767 029,90 | 7 150 164,72 | 3 618 625,03 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 44 | 44 | 629,00 | 16 | 15 | 1 | 568,00 | 554,80 | 13,20 | 20 986 278,98 | 12 469 608,72 | 5 654 822,56 | 2 861 847,70 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 7 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 50 | 50 | 374,80 | 14 | 9 | 5 | 374,80 | 224,00 | 150,80 | 13 847 988,31 | 8 228 185,47 | 3 731 386,44 | 1 888 416,40 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 9 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 35 | 35 | 390,80 | 14 | 12 | 2 | 390,80 | 336,50 | 54,30 | 14 439 151,10 | 8 579 442,06 | 3 890 677,21 | 1 969 031,83 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Уфа, ул. Демская, д. 2б | 362 | 24.02.1999 | IV.2015 | I.2016 | 28 | 28 | 341,40 | 8 | 7 | 1 | 341,40 | 302,40 | 39,00 | 13 271 583,60 | 6 000 000,00 | 5 059 653,00 | 2 211 930,60 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 85 | 274 | 12.03.1997 | IV.2014 | I.2015 | 72 | 72 | 950,40 | 10 | 5 | 5 | 166,60 | 83,90 | 82,70 | 6 155 482,54 | 3 657 459,18 | 1 658 615,21 | 839 408,15 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 1 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 37 | 37 | 417,90 | 11 | 7 | 4 | 417,90 | 260,30 | 157,60 | 15 440 433,06 | 9 174 382,89 | 4 160 475,96 | 2 105 574,21 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 50 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 31 | 31 | 414,40 | 11 | 10 | 1 | 414,40 | 395,50 | 18,90 | 15 311 116,22 | 9 097 545,52 | 4 125 631,11 | 2 087 939,59 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 7 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 44 | 44 | 412,70 | 11 | 5 | 6 | 412,70 | 176,90 | 235,80 | 15 248 305,17 | 9 060 224,51 | 4 108 706,46 | 2 079 374,20 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 5 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 438,70 | 2 | 1 | 1 | 113,70 | 95,40 | 18,30 | 4 200 950,57 | 2 496 117,10 | 1 131 960,08 | 572 873,39 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 6 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 442,50 | 2 | 1 | 1 | 159,40 | 113,50 | 45,90 | 5 889 459,27 | 3 499 393,71 | 1 586 934,36 | 803 131,20 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 7 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | I.2015 | 24 | 24 | 438,30 | 4 | 2 | 2 | 235,40 | 197,00 | 38,40 | 8 697 482,53 | 5 167 862,49 | 2 343 565,55 | 1 186 054,49 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 8 | 918 | 31.07.2001 | IV.2014 | IV.2015 | 45 | 45 | 439,40 | 4 | 3 | 1 | 264,70 | 181,10 | 83,60 | 9 780 049,38 | 5 811 101,11 | 2 635 266,78 | 1 333 681,49 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 47 | 490 | 17.04.1998 | IV.2015 | I.2016 | 77 | 77 | 1 619,10 | 21 | 9 | 12 | 815,70 | 266,10 | 549,60 | 30 138 368,30 | 17 907 589,08 | 8 120 883,41 | 4 109 895,81 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 135, кор. 1 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 59 | 59 | 700,60 | 26 | 20 | 6 | 700,60 | 519,10 | 181,50 | 25 885 540,59 | 15 380 647,66 | 6 974 944,87 | 3 529 948,06 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 89 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 44 | 44 | 558,70 | 15 | 11 | 4 | 558,70 | 402,90 | 155,80 | 20 642 665,61 | 12 265 440,83 | 5 562 234,80 | 2 814 989,98 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 91 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 64 | 64 | 540,20 | 19 | 10 | 9 | 540,20 | 251,00 | 289,20 | 19 959 133,64 | 11 859 300,41 | 5 378 054,84 | 2 721 778,39 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 93 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 51 | 51 | 543,00 | 22 | 15 | 7 | 543,00 | 398,40 | 144,60 | 20 062 587,12 | 11 920 770,31 | 5 405 930,72 | 2 735 886,09 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 97, кор. А | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 40 | 40 | 498,20 | 13 | 12 | 1 | 498,20 | 468,30 | 29,90 | 18 407 331,31 | 10 937 251,87 | 4 959 916,55 | 2 510 162,89 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 10 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 25 | 25 | 275,30 | 8 | 4 | 4 | 275,30 | 137,70 | 137,60 | 10 171 694,72 | 6 043 808,59 | 2 740 796,92 | 1 387 089,21 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 12 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 252,20 | 8 | 6 | 2 | 252,20 | 204,70 | 47,50 | 9 318 203,45 | 5 536 681,90 | 2 510 820,86 | 1 270 700,69 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 14 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 33 | 33 | 405,20 | 12 | 9 | 3 | 405,20 | 307,90 | 97,30 | 14 971 197,61 | 8 895 572,98 | 4 034 038,91 | 2 041 585,72 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 16 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 44 | 44 | 381,50 | 15 | 11 | 4 | 381,50 | 297,00 | 84,50 | 14 095 537,73 | 8 375 274,17 | 3 798 089,45 | 1 922 174,11 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 28, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 35 | 35 | 880,90 | 12 | 12 | 0 | 880,90 | 880,90 | 0,00 | 32 570 726,82 | 19 338 870,29 | 8 769 952,80 | 4 461 903,73 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 35 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 31 | 31 | 650,90 | 12 | 12 | 0 | 650,90 | 650,90 | 0,00 | 24 049 241,17 | 14 289 556,89 | 6 480 147,89 | 3 279 536,39 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 37 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 27 | 27 | 408,90 | 8 | 8 | 0 | 408,90 | 408,90 | 0,00 | 15 107 904,01 | 8 976 801,07 | 4 070 874,90 | 2 060 228,04 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 12 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 31 | 31 | 692,40 | 5 | 1 | 4 | 265,90 | 63,00 | 202,90 | 9 824 386,59 | 5 837 445,35 | 2 647 213,59 | 1 339 727,65 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 14 | 550 | 30.03.1998 | IV.2014 | I.2015 | 38 | 38 | 1 148,40 | 9 | 8 | 1 | 463,90 | 431,50 | 32,40 | 17 140 026,09 | 10 184 245,57 | 4 618 436,95 | 2 337 343,57 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Уфа, ул. Ломоносова, д. 26, кор. а | 14-252/21 | 24.10.1990 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 419,40 | 3 | 2 | 1 | 156,80 | 86,80 | 70,00 | 5 793 395,33 | 3 442 314,52 | 1 561 049,61 | 790 031,20 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 10 | 20-338/1 | 12.12.1990 | IV.2014 | I.2015 | 6 | 6 | 588,00 | 2 | 2 | 0 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 3 665 209,28 | 2 177 790,82 | 987 602,81 | 499 815,65 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 73 | 1495 | 17.06.1997 | IV.2014 | I.2015 | 9 | 9 | 390,20 | 2 | 1 | 1 | 70,40 | 15,90 | 54,50 | 2 601 116,27 | 1 545 528,97 | 700 879,42 | 354 707,88 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Уфа, ул. Мингажева, д. 127, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 29 | 29 | 423,80 | 10 | 9 | 1 | 423,80 | 380,30 | 43,50 | 15 658 424,35 | 9 303 908,76 | 4 219 214,44 | 2 135 301,15 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 8/2 | 527 | 05.04.1999 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 120,80 | 4 | 3 | 1 | 120,80 | 96,20 | 24,60 | 4 463 279,05 | 2 651 987,21 | 1 202 645,36 | 608 646,48 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Уфа, ул. Новоженова, д. 90, кор. а | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 102,00 | 2 | 1 | 1 | 79,30 | 39,60 | 39,70 | 2 929 950,57 | 1 740 915,44 | 789 484,91 | 399 550,22 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Уфа, ул. Новоженова, д. 90, кор. б | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 11 | 79,60 | 3 | 2 | 1 | 79,60 | 39,90 | 39,70 | 2 941 034,87 | 1 747 501,50 | 792 471,61 | 401 061,76 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Уфа, ул. Обская, д. 7, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 31 | 31 | 277,50 | 8 | 5 | 3 | 277,50 | 170,10 | 107,40 | 10 252 979,60 | 6 092 106,37 | 2 762 699,40 | 1 398 173,83 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 72 | 72 | 524,00 | 52 | 18 | 34 | 516,44 | 238,20 | 278,24 | 19 081 256,89 | 11 337 684,38 | 5 141 508,03 | 2 602 064,48 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121, кор. а | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 81 | 81 | 774,40 | 38 | 26 | 12 | 774,40 | 633,60 | 140,80 | 28 612 278,94 | 17 000 818,65 | 7 709 673,57 | 3 901 786,72 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 45 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 41 | 41 | 561,80 | 16 | 16 | 0 | 561,80 | 561,80 | 0,00 | 20 757 203,39 | 12 333 496,79 | 5 593 097,38 | 2 830 609,22 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 63 | 63 | 1 180,10 | 25 | 16 | 9 | 422,10 | 193,60 | 228,50 | 15 595 613,30 | 9 266 587,75 | 4 202 289,79 | 2 126 735,76 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 129, кор. 131 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 33 | 33 | 402,80 | 14 | 12 | 2 | 402,80 | 327,40 | 75,40 | 14 882 523,18 | 8 842 884,49 | 4 010 145,29 | 2 029 493,40 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 133 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 30 | 30 | 517,60 | 12 | 12 | 0 | 517,60 | 517,60 | 0,00 | 19 124 116,19 | 11 363 150,48 | 5 153 056,61 | 2 607 909,10 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 148, кор. 150 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 51 | 51 | 639,60 | 16 | 12 | 4 | 639,60 | 512,70 | 126,90 | 23 631 732,45 | 14 041 481,93 | 6 367 648,78 | 3 222 601,74 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 73 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 34 | 34 | 640,70 | 13 | 12 | 1 | 582,30 | 562,60 | 19,70 | 21 514 630,72 | 12 783 544,29 | 5 797 188,69 | 2 933 897,74 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Уфа, ул. Ростовская, д. 175 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 32 | 32 | 426,50 | 14 | 13 | 1 | 426,50 | 378,10 | 48,40 | 15 758 183,08 | 9 363 183,31 | 4 246 094,76 | 2 148 905,01 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Уфа, ул. Ростовская, д. 177 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 30 | 30 | 424,80 | 13 | 13 | 0 | 424,80 | 424,80 | 0,00 | 15 695 372,03 | 9 325 862,30 | 4 229 170,11 | 2 140 339,62 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 11 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 95,70 | 2 | 0 | 2 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 3 535 892,43 | 2 100 953,44 | 952 757,96 | 482 181,03 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 13 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 9 | 9 | 130,40 | 2 | 0 | 2 | 130,40 | 0,00 | 130,40 | 4 817 976,73 | 2 862 741,16 | 1 298 219,83 | 657 015,74 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 15 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 132,10 | 3 | 1 | 2 | 132,10 | 19,40 | 112,70 | 4 880 787,77 | 2 900 062,17 | 1 315 144,47 | 665 581,13 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 3 | 550 | 11.02.1998 | IV.2015 | I.2016 | 7 | 7 | 82,30 | 2 | 0 | 2 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 3 040 793,59 | 1 806 776,05 | 819 351,93 | 414 665,61 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 7 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 13 | 13 | 136,20 | 3 | 2 | 1 | 136,20 | 92,20 | 44,00 | 5 032 273,23 | 2 990 071,67 | 1 355 962,73 | 686 238,83 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 12 | 37 | 30.01.2006 | IV.2014 | I.2015 | 4 | 4 | 747,60 | 1 | 1 | 0 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 1 596 139,54 | 948 392,78 | 430 085,10 | 217 661,66 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 8 | 735 | 22.03.1999 | IV.2015 | I.2016 | 33 | 33 | 274,10 | 11 | 7 | 4 | 274,10 | 156,00 | 118,10 | 10 127 357,51 | 6 017 464,35 | 2 728 850,11 | 1 381 043,05 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 34 | 297 | 03.04.2001 | IV.2015 | I.2016 | 65 | 65 | 686,50 | 19 | 16 | 3 | 686,20 | 573,70 | 112,50 | 25 353 494,07 | 15 064 516,73 | 6 831 583,17 | 3 457 394,17 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Уфа, ул. Тихорецкая, д. 38 | 550 | 30.03.1998 | IV.2015 | I.2016 | 80 | 80 | 741,20 | 16 | 6 | 10 | 741,20 | 249,01 | 492,19 | 27 385 616,16 | 16 271 961,24 | 7 379 145,21 | 3 734 509,71 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 83 | 1081 | 25.09.1995 | IV.2014 | I.2015 | 23 | 23 | 284,00 | 2 | 0 | 2 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 3 953 401,15 | 2 349 028,40 | 1 065 257,07 | 539 115,68 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 202 | 202 | 3 424,30 | 93 | 68 | 25 | 3 424,30 | 2 476,96 | 947,34 | 111 694 080,00 | 32 949 299,46 | 66 355 400,54 | 12 389 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Янаул, пер. Ленина, д. 15 | 18 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 8 | 8 | 196,60 | 6 | 6 | 0 | 196,60 | 196,60 | 0,00 | 6 476 449,00 | 1 891 724,52 | 3 809 675,48 | 775 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Янаул, ул. Азина, д. 24а | 73 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 5 | 5 | 69,50 | 2 | 2 | 0 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 2 421 960,00 | 668 742,90 | 1 346 757,10 | 406 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Янаул, ул. Кирзаводская, д. 10 | 41 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 9 | 9 | 109,80 | 2 | 1 | 1 | 109,80 | 76,86 | 32,94 | 3 707 529,00 | 1 056 517,56 | 2 127 682,44 | 523 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Янаул, ул. Кирзаводская, д. 18 | 74 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 40 | 40 | 703,30 | 32 | 22 | 10 | 703,30 | 492,31 | 210,99 | 22 640 179,00 | 6 767 293,26 | 13 628 406,74 | 2 244 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 12 | 39 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 7 | 7 | 170,40 | 4 | 3 | 1 | 170,40 | 119,40 | 51,00 | 5 640 669,00 | 1 639 622,88 | 3 301 977,12 | 699 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 4 | 76 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 8 | 8 | 165,60 | 4 | 3 | 1 | 165,60 | 115,92 | 49,68 | 5 487 549,00 | 1 593 436,32 | 3 208 963,68 | 685 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Янаул, ул. Октябрьская, д. 22 | 40 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 15 | 15 | 206,80 | 8 | 6 | 2 | 206,80 | 144,76 | 62,04 | 6 801 829,00 | 1 989 870,96 | 4 007 329,04 | 804 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Янаул, ул. Победы, д. 69 | 82 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 30 | 30 | 690,00 | 12 | 8 | 4 | 690,00 | 483,00 | 207,00 | 22 215 909,00 | 6 639 318,00 | 13 370 682,00 | 2 205 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Янаул, ул. Победы, д. 71 | 83 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 34 | 34 | 387,40 | 8 | 6 | 2 | 387,40 | 271,18 | 116,22 | 12 562 969,00 | 3 727 640,28 | 7 506 959,72 | 1 328 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Янаул, ул. Победы, д. 75 | 85 | 21.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 29 | 29 | 425,60 | 8 | 6 | 2 | 425,60 | 297,92 | 127,68 | 13 781 549,00 | 4 095 208,32 | 8 247 191,68 | 1 439 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 44 | 90 | 22.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 6 | 6 | 119,50 | 3 | 2 | 1 | 119,50 | 83,65 | 35,85 | 4 016 960,00 | 1 149 852,90 | 2 315 647,10 | 551 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 18 | 94 | 22.12.2011 | II.2015 | III.2015 | 11 | 11 | 179,80 | 4 | 3 | 1 | 179,80 | 125,86 | 53,94 | 5 940 529,00 | 1 730 071,56 | 3 484 128,44 | 726 329,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Дюртюлинскому муниципальному району: | X | X | X | X | 81 | 81 | 1 291,10 | 31 | 14 | 17 | 1 291,10 | 595,70 | 695,40 | 44 930 280,00 | 12 423 222,42 | 25 018 677,58 | 7 488 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Дюртюли, пер. Кооперативный, д. 2 | 1 | 15.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 99,90 | 4 | 0 | 4 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 3 476 520,00 | 961 257,78 | 1 935 842,22 | 579 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Дюртюли, ул. Агидель, д. 1 | 6 | 06.10.2009 | III.2015 | IV.2015 | 31 | 31 | 370,90 | 8 | 3 | 5 | 370,90 | 125,90 | 245,00 | 12 907 320,00 | 3 568 873,98 | 7 187 226,02 | 2 151 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Дюртюли, ул. Нефтяников, д. 2 | 4 | 03.09.2009 | III.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 378,60 | 8 | 2 | 6 | 378,60 | 105,40 | 273,20 | 13 175 280,00 | 3 642 964,92 | 7 336 435,08 | 2 195 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Дюртюли, ул. Нефтяников, д. 4 | 5 | 25.09.2009 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 339,50 | 8 | 6 | 2 | 339,50 | 262,20 | 77,30 | 11 814 600,00 | 3 266 736,90 | 6 578 763,10 | 1 969 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 91 | 3 | 15.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 102,20 | 3 | 3 | 0 | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 3 556 560,00 | 983 388,84 | 1 980 411,16 | 592 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | X | X | X | X | 4 891 | 4 891 | 67 785,70 | 1 743 | 1 316 | 427 | 66 712,82 | 51 465,62 | 15 247,20 | 2 589 514 735,80 | 924 555 469,89 | 1 305 825 418,11 | 359 133 847,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 3 117 | 3 117 | 48 144,20 | 1 134 | 879 | 255 | 48 016,12 | 37 735,32 | 10 280,80 | 1 817 714 959,80 | 924 555 469,89 | 662 658 938,11 | 230 500 551,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | X | X | X | X | 125 | 125 | 1 999,50 | 54 | 43 | 11 | 1 999,50 | 1 613,20 | 386,30 | 67 131 690,00 | 38 795 098,80 | 22 589 551,20 | 5 747 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Благовещенск, ул. Бельская, д. 43 | 100 | 16.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 157,70 | 7 | 4 | 3 | 157,70 | 97,70 | 60,00 | 6 738 650,00 | 3 059 758,48 | 1 781 631,52 | 1 897 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Благовещенск, ул. Зенцова, д. 7 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 200,30 | 5 | 3 | 2 | 200,30 | 121,70 | 78,60 | 6 508 400,00 | 3 886 300,72 | 2 262 909,28 | 359 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 3 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 475,50 | 9 | 9 | 0 | 475,50 | 475,50 | 0,00 | 14 650 040,00 | 9 225 841,20 | 5 372 008,80 | 52 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 1 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 230,60 | 8 | 8 | 0 | 230,60 | 230,60 | 0,00 | 7 472 380,00 | 4 474 193,44 | 2 605 226,56 | 392 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Благовещенск, ул. Лобастова, д. 32 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 279,60 | 8 | 6 | 2 | 279,60 | 209,00 | 70,60 | 9 351 220,00 | 5 424 911,04 | 3 158 808,96 | 767 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Благовещенск, ул. Советская, д. 10 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 198,30 | 4 | 2 | 2 | 198,30 | 91,10 | 107,20 | 6 238 240,00 | 3 847 495,92 | 2 240 314,08 | 150 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 9 | 100 | 16.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 38 | 38 | 457,50 | 13 | 11 | 2 | 457,50 | 387,60 | 69,90 | 16 172 760,00 | 8 876 598,00 | 5 168 652,00 | 2 127 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Дюртюли: | X | X | X | X | 65 | 65 | 998,30 | 24 | 14 | 10 | 998,30 | 552,70 | 445,60 | 36 777 372,00 | 19 369 415,92 | 11 278 394,08 | 6 129 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Дюртюли, ул. Агидель, д. 7 | 7 | 19.10.2009 | III.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 344,60 | 8 | 8 | 0 | 344,60 | 344,60 | 0,00 | 12 695 064,00 | 6 686 067,04 | 3 893 152,96 | 2 115 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Дюртюли, ул. Леваневского, д. 39/1 | 2 | 10.12.2010 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 113,20 | 3 | 0 | 3 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | 4 170 288,00 | 2 196 351,68 | 1 278 888,32 | 695 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 2 | 1 | 10.12.2010 | III.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 197,40 | 4 | 0 | 4 | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 7 272 216,00 | 3 830 033,76 | 2 230 146,24 | 1 212 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Дюртюли, ул. Целинная, д. 8 | 8 | 18.11.2009 | III.2016 | IV.2016 | 27 | 27 | 343,10 | 9 | 6 | 3 | 343,10 | 208,10 | 135,00 | 12 639 804,00 | 6 656 963,44 | 3 876 206,56 | 2 106 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | X | X | X | X | 341 | 341 | 5 923,10 | 117 | 98 | 19 | 5 923,10 | 5 013,10 | 910,00 | 210 457 944,20 | 123 157 833,68 | 71 712 156,32 | 15 587 954,20 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 21 | 12/9 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 426,80 | 8 | 8 | 0 | 426,80 | 426,80 | 0,00 | 15 165 057,60 | 8 874 367,04 | 5 167 352,96 | 1 123 337,60 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 23 | 12/10 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 26 | 26 | 420,40 | 8 | 5 | 3 | 420,40 | 292,20 | 128,20 | 14 937 652,80 | 8 741 293,12 | 5 089 866,88 | 1 106 492,80 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 25 | 12/11 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 426,90 | 8 | 7 | 1 | 426,90 | 363,90 | 63,00 | 15 168 610,80 | 8 876 446,32 | 5 168 563,68 | 1 123 600,80 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 27 | 12/12 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 35 | 35 | 425,50 | 8 | 5 | 3 | 425,50 | 256,80 | 168,70 | 15 118 866,00 | 8 847 336,40 | 5 151 613,60 | 1 119 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 33 | 12/13 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 425,00 | 8 | 6 | 2 | 425,00 | 320,10 | 104,90 | 15 101 100,00 | 8 836 940,00 | 5 145 560,00 | 1 118 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 35 | 12/14 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 428,00 | 8 | 8 | 0 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 15 207 696,00 | 8 899 318,40 | 5 181 881,60 | 1 126 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 37 | 12/15 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 131,70 | 3 | 2 | 1 | 131,70 | 88,00 | 43,70 | 4 679 564,40 | 2 738 411,76 | 1 594 518,24 | 346 634,40 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 39 | 12/16 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 191,70 | 4 | 2 | 2 | 191,70 | 96,10 | 95,60 | 6 811 484,40 | 3 985 979,76 | 2 320 950,24 | 504 554,40 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 43 | 12/17 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 417,70 | 8 | 8 | 0 | 417,70 | 417,70 | 0,00 | 14 841 716,40 | 8 685 152,56 | 5 057 177,44 | 1 099 386,40 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 10 | 12/22 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 191,10 | 4 | 4 | 0 | 191,10 | 191,10 | 0,00 | 6 790 165,20 | 3 973 504,08 | 2 313 685,92 | 502 975,20 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 12 | 12/23 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 219,30 | 4 | 2 | 2 | 219,30 | 130,00 | 89,30 | 7 790 720,00 | 4 559 861,04 | 2 655 108,96 | 575 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 14 | 12/24 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 208,90 | 4 | 4 | 0 | 208,90 | 208,90 | 0,00 | 7 422 569,00 | 4 343 615,92 | 2 529 194,08 | 549 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 16 | 12/25 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 169,70 | 4 | 4 | 0 | 169,70 | 169,70 | 0,00 | 6 029 780,40 | 3 528 538,16 | 2 054 591,84 | 446 650,40 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 18 | 12/26 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 251,90 | 4 | 4 | 0 | 251,90 | 251,90 | 0,00 | 8 950 445,00 | 5 237 706,32 | 3 049 803,68 | 662 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 20 | 12/27 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 15 | 15 | 193,80 | 4 | 4 | 0 | 193,80 | 193,80 | 0,00 | 6 886 101,60 | 4 029 644,64 | 2 346 375,36 | 510 081,60 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 22 | 12/28 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 203,30 | 4 | 4 | 0 | 203,30 | 203,30 | 0,00 | 7 223 655,60 | 4 227 176,24 | 2 461 393,76 | 535 085,60 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 24 | 12/29 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 172,10 | 4 | 3 | 1 | 172,10 | 128,50 | 43,60 | 6 115 057,20 | 3 578 440,88 | 2 083 649,12 | 452 967,20 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 26 | 12/30 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 174,70 | 4 | 4 | 0 | 174,70 | 174,70 | 0,00 | 6 207 440,40 | 3 632 502,16 | 2 115 127,84 | 459 810,40 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 28 | 12/31 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 226,20 | 4 | 4 | 0 | 226,20 | 226,20 | 0,00 | 8 037 470,00 | 4 703 331,36 | 2 738 648,64 | 595 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 30 | 12/32 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 182,90 | 4 | 2 | 2 | 182,90 | 101,00 | 81,90 | 6 498 737,00 | 3 803 003,12 | 2 214 406,88 | 481 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 32 | 12/33 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 63,10 | 2 | 1 | 1 | 63,10 | 15,00 | 48,10 | 2 242 069,20 | 1 312 025,68 | 763 964,32 | 166 079,20 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 36 | 12/34 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 191,30 | 4 | 3 | 1 | 191,30 | 148,30 | 43,00 | 6 797 140,00 | 3 977 662,64 | 2 316 107,36 | 503 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 8 | 12/21 | 15.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 181,10 | 4 | 4 | 0 | 181,10 | 181,10 | 0,00 | 6 434 845,20 | 3 765 576,08 | 2 192 613,92 | 476 655,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | X | X | X | X | 359 | 359 | 5 355,50 | 132 | 123 | 9 | 5 355,50 | 4 918,80 | 436,70 | 193 815 545,00 | 111 355 840,40 | 64 840 109,60 | 17 619 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 2 | 22 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 369,90 | 8 | 8 | 0 | 369,90 | 369,90 | 0,00 | 13 386 681,00 | 7 691 256,72 | 4 478 453,28 | 1 216 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 22 | 49 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 29 | 29 | 367,40 | 8 | 5 | 3 | 367,40 | 235,70 | 131,70 | 13 296 206,00 | 7 639 274,72 | 4 448 185,28 | 1 208 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 24 | 50 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 372,20 | 8 | 7 | 1 | 372,20 | 320,20 | 52,00 | 13 469 918,00 | 7 739 080,16 | 4 506 299,84 | 1 224 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 4 | 41 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 32 | 32 | 633,60 | 16 | 16 | 0 | 633,60 | 633,60 | 0,00 | 22 929 984,00 | 13 174 318,08 | 7 671 121,92 | 2 084 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 3 | 3965 | 11.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 64 | 64 | 519,00 | 28 | 28 | 0 | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 18 782 610,00 | 10 791 463,20 | 6 283 636,80 | 1 707 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 6 | 37 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 402,00 | 8 | 7 | 1 | 402,00 | 345,70 | 56,30 | 14 548 380,00 | 8 358 705,60 | 4 867 094,40 | 1 322 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 8 | 42 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 402,80 | 8 | 8 | 0 | 402,80 | 402,80 | 0,00 | 14 577 332,00 | 8 375 339,84 | 4 876 780,16 | 1 325 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 23 | 31 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 23 | 23 | 414,50 | 8 | 8 | 0 | 414,50 | 414,50 | 0,00 | 15 000 755,00 | 8 618 615,60 | 5 018 434,40 | 1 363 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 24 | 28 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 413,40 | 8 | 7 | 1 | 413,40 | 364,70 | 48,70 | 14 960 946,00 | 8 595 743,52 | 5 005 116,48 | 1 360 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 26 | 40 | 18.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 427,70 | 8 | 8 | 0 | 427,70 | 427,70 | 0,00 | 15 478 463,00 | 8 893 080,56 | 5 178 249,44 | 1 407 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | 3965 | 11.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 74 | 74 | 1 033,00 | 24 | 21 | 3 | 1 033,00 | 885,00 | 148,00 | 37 384 270,00 | 21 478 962,40 | 12 506 737,60 | 3 398 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | X | X | X | X | 385 | 385 | 7 828,30 | 152 | 119 | 33 | 7 828,30 | 6 165,40 | 1 662,90 | 250 862 454,00 | 79 062 855,25 | 170 346 782,75 | 1 452 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 27 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 28 | 28 | 426,10 | 8 | 5 | 3 | 426,10 | 260,80 | 165,30 | 13 652 010,00 | 4 303 448,08 | 9 272 097,92 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 32 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 16 | 16 | 424,70 | 8 | 7 | 1 | 424,70 | 377,70 | 47,00 | 13 607 406,00 | 4 289 308,61 | 9 241 633,39 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 33 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 18 | 18 | 423,90 | 8 | 4 | 4 | 423,90 | 282,70 | 141,20 | 13 581 918,00 | 4 281 228,92 | 9 224 225,08 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 34 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 25 | 25 | 426,70 | 8 | 7 | 1 | 426,70 | 379,30 | 47,40 | 13 671 126,00 | 4 309 507,85 | 9 285 154,15 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 35 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 24 | 24 | 429,20 | 8 | 5 | 3 | 429,20 | 249,60 | 179,60 | 13 750 776,00 | 4 334 756,90 | 9 339 555,10 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 36 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 424,20 | 8 | 4 | 4 | 424,20 | 212,30 | 211,90 | 13 591 476,00 | 4 284 258,80 | 9 230 753,20 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 38 | 2189 | 29.12.2006 | IV.2016 | II.2017 | 19 | 19 | 424,50 | 8 | 7 | 1 | 424,50 | 365,60 | 58,90 | 13 601 034,00 | 4 287 288,69 | 9 237 281,31 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 40 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | II.2017 | 25 | 25 | 425,30 | 8 | 7 | 1 | 425,30 | 378,10 | 47,20 | 13 626 522,00 | 4 295 368,39 | 9 254 689,61 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 43 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | II.2017 | 20 | 20 | 398,30 | 8 | 6 | 2 | 398,30 | 304,50 | 93,80 | 12 766 302,00 | 4 022 678,65 | 8 667 159,35 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 47 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 400,30 | 8 | 7 | 1 | 400,30 | 339,70 | 60,60 | 12 830 022,00 | 4 042 877,89 | 8 710 680,11 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 49 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 25 | 403,40 | 8 | 7 | 1 | 403,40 | 356,10 | 47,30 | 12 928 788,00 | 4 074 186,71 | 8 778 137,29 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 51 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 22 | 22 | 404,40 | 8 | 6 | 2 | 404,40 | 310,60 | 93,80 | 12 960 648,00 | 4 084 286,33 | 8 799 897,67 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 22 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 13 | 426,80 | 8 | 7 | 1 | 426,80 | 367,20 | 59,60 | 13 674 312,00 | 4 310 517,82 | 9 287 330,18 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 30 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 427,40 | 8 | 7 | 1 | 427,40 | 367,70 | 59,70 | 13 693 428,00 | 4 316 577,59 | 9 300 386,41 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 36 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 395,60 | 8 | 8 | 0 | 395,60 | 395,60 | 0,00 | 12 680 280,00 | 3 995 409,67 | 8 608 406,33 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 38 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 19 | 19 | 396,80 | 8 | 6 | 2 | 396,80 | 292,20 | 104,60 | 12 718 512,00 | 4 007 529,22 | 8 634 518,78 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 40 | 1957 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 395,20 | 8 | 4 | 4 | 395,20 | 197,00 | 198,20 | 12 667 536,00 | 3 991 369,82 | 8 599 702,18 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 16 | 2166 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 403,90 | 8 | 7 | 1 | 403,90 | 357,10 | 46,80 | 12 944 718,00 | 4 079 236,52 | 8 789 017,48 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 4 | 2166 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 371,60 | 8 | 8 | 0 | 371,60 | 371,60 | 0,00 | 11 915 640,00 | 3 753 018,79 | 8 086 157,21 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | X | X | X | X | 562 | 562 | 11 152,40 | 222 | 182 | 40 | 11 152,40 | 9 194,70 | 1 957,70 | 473 698 190,00 | 239 501 804,86 | 139 456 747,14 | 94 739 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 42 | 27 | 27.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 36 | 36 | 654,60 | 12 | 12 | 0 | 654,60 | 654,60 | 0,00 | 27 804 135,00 | 14 057 770,66 | 8 185 537,34 | 5 560 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 46 | 25 | 27.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 52 | 52 | 1 227,60 | 24 | 21 | 3 | 1 227,60 | 1 081,80 | 145,80 | 52 142 310,00 | 26 363 151,94 | 15 350 696,06 | 10 428 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 54 | 46 | 04.06.2010 | III.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 341,20 | 6 | 4 | 2 | 341,20 | 221,20 | 120,00 | 14 492 470,00 | 7 327 392,83 | 4 266 583,17 | 2 898 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 56 | 47 | 04.06.2010 | III.2016 | IV.2016 | 38 | 38 | 653,90 | 12 | 11 | 1 | 653,90 | 601,10 | 52,80 | 27 774 402,50 | 14 042 737,90 | 8 176 784,10 | 5 554 880,50 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 58 | 12 | 24.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 32 | 32 | 543,20 | 12 | 10 | 2 | 543,20 | 437,50 | 105,70 | 23 072 420,00 | 11 665 415,55 | 6 792 520,45 | 4 614 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 62 | 14 | 24.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 33 | 33 | 541,70 | 12 | 8 | 4 | 541,70 | 343,00 | 198,70 | 23 008 707,50 | 11 633 202,51 | 6 773 763,49 | 4 601 741,50 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 25 | 19 | 25.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 387,30 | 8 | 5 | 3 | 387,30 | 235,30 | 152,00 | 16 450 567,50 | 8 317 406,93 | 4 843 047,07 | 3 290 113,50 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 27 | 20 | 25.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 386,50 | 8 | 8 | 0 | 386,50 | 386,50 | 0,00 | 16 416 587,50 | 8 300 226,64 | 4 833 043,36 | 3 283 317,50 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 29 | 21 | 25.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 44 | 44 | 976,00 | 16 | 13 | 3 | 976,00 | 784,20 | 191,80 | 41 455 600,00 | 20 959 951,36 | 12 204 528,64 | 8 291 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 41 | 7 | 19.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 179,10 | 4 | 3 | 1 | 179,10 | 135,50 | 43,60 | 7 607 272,50 | 3 846 236,98 | 2 239 581,02 | 1 521 454,50 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 43 | 8 | 19.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 170,70 | 3 | 3 | 0 | 170,70 | 170,70 | 0,00 | 7 250 482,50 | 3 665 843,95 | 2 134 542,05 | 1 450 096,50 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 14 | 31 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 179,20 | 3 | 1 | 2 | 179,20 | 67,10 | 112,10 | 7 611 520,00 | 3 848 384,51 | 2 240 831,49 | 1 522 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 16 | 32 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 187,20 | 4 | 2 | 2 | 187,20 | 92,60 | 94,60 | 7 951 320,00 | 4 020 187,39 | 2 340 868,61 | 1 590 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 2 | 15 | 24.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 72 | 72 | 952,10 | 24 | 12 | 12 | 952,10 | 476,80 | 475,30 | 40 440 447,50 | 20 446 690,26 | 11 905 667,74 | 8 088 089,50 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 20 | 33 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 122,40 | 2 | 2 | 0 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 5 198 940,00 | 2 628 584,06 | 1 530 567,94 | 1 039 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 22 | 6 | 19.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 185,50 | 4 | 4 | 0 | 185,50 | 185,50 | 0,00 | 7 879 112,50 | 3 983 679,28 | 2 319 610,72 | 1 575 822,50 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 23 | 26 | 27.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 49 | 49 | 1 191,70 | 24 | 24 | 0 | 1 191,70 | 1 191,70 | 0,00 | 50 617 457,50 | 25 592 186,51 | 14 901 779,49 | 10 123 491,50 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 19 | 38 | 30.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 33 | 33 | 753,60 | 12 | 10 | 2 | 753,60 | 626,60 | 127,00 | 32 009 160,00 | 16 183 831,30 | 9 423 496,70 | 6 401 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 4 | 28 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 32 | 32 | 406,00 | 8 | 8 | 0 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 17 244 850,00 | 8 718 996,16 | 5 076 883,84 | 3 448 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 6 | 29 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 721,50 | 16 | 14 | 2 | 721,50 | 638,30 | 83,20 | 30 645 712,50 | 15 494 472,24 | 9 022 097,76 | 6 129 142,50 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 8 | 30 | 28.05.2010 | III.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 391,40 | 8 | 7 | 1 | 391,40 | 336,30 | 55,10 | 16 624 715,00 | 8 405 455,90 | 4 894 316,10 | 3 324 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 1 067 | 1 067 | 11 654,00 | 363 | 250 | 113 | 11 525,92 | 8 010,08 | 3 515,84 | 475 789 977,60 | 250 582 721,54 | 145 908 926,46 | 79 298 329,60 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 62 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 59 | 59 | 714,30 | 21 | 18 | 3 | 714,30 | 622,80 | 91,50 | 29 486 304,00 | 15 529 453,44 | 9 042 466,56 | 4 914 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 33 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 20 | 20 | 179,20 | 5 | 4 | 1 | 179,20 | 145,20 | 34,00 | 7 397 376,00 | 3 895 951,36 | 2 268 528,64 | 1 232 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 4 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 17 | 17 | 201,10 | 5 | 4 | 1 | 201,10 | 173,50 | 27,60 | 8 301 408,00 | 4 372 074,88 | 2 545 765,12 | 1 383 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 6 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 10 | 10 | 141,10 | 4 | 2 | 2 | 141,10 | 70,30 | 70,80 | 5 824 608,00 | 3 067 626,88 | 1 786 213,12 | 970 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Уфа, ул. Акмолинская, д. 61 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 35 | 35 | 390,70 | 15 | 11 | 4 | 390,70 | 295,60 | 95,10 | 16 128 096,00 | 8 494 130,56 | 4 945 949,44 | 2 688 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Уфа, ул. Бондарная, д. 15 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 21 | 21 | 244,10 | 6 | 2 | 4 | 244,10 | 84,00 | 160,10 | 10 076 448,00 | 5 306 929,28 | 3 090 110,72 | 1 679 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Уфа, ул. Бондарная, д. 3 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 22 | 22 | 204,10 | 7 | 4 | 3 | 195,70 | 97,90 | 97,80 | 8 078 496,00 | 4 254 674,56 | 2 477 405,44 | 1 346 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 11 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 43 | 43 | 368,50 | 13 | 9 | 4 | 368,50 | 225,20 | 143,30 | 15 211 680,00 | 8 011 484,80 | 4 664 915,20 | 2 535 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 17 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 85 | 85 | 1 142,40 | 26 | 19 | 7 | 1 142,40 | 822,70 | 319,70 | 47 158 272,00 | 24 836 689,92 | 14 461 870,08 | 7 859 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 46 | 46 | 419,50 | 12 | 5 | 7 | 419,50 | 177,50 | 242,00 | 17 316 960,00 | 9 120 265,60 | 5 310 534,40 | 2 886 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 53 | 53 | 416,00 | 13 | 1 | 12 | 416,00 | 46,20 | 369,80 | 17 172 480,00 | 9 044 172,80 | 5 266 227,20 | 2 862 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 36 | 36 | 389,00 | 10 | 8 | 2 | 389,00 | 313,70 | 75,30 | 16 057 920,00 | 8 457 171,20 | 4 924 428,80 | 2 676 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 33 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 31 | 31 | 697,90 | 12 | 11 | 1 | 697,90 | 677,72 | 20,18 | 28 809 312,00 | 15 172 904,32 | 8 834 855,68 | 4 801 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 69 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 163 | 163 | 2 122,50 | 65 | 45 | 20 | 2 101,02 | 1 495,46 | 605,56 | 86 730 105,60 | 45 677 855,62 | 26 597 232,38 | 14 455 017,60 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 5 | 527 | 05.04.1999 | I.2016 | I.2017 | 57 | 57 | 404,50 | 15 | 8 | 7 | 404,50 | 177,00 | 227,50 | 16 697 760,00 | 8 794 153,60 | 5 120 646,40 | 2 782 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 6 | 527 | 05.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 58 | 58 | 763,80 | 22 | 16 | 6 | 665,60 | 521,70 | 143,90 | 27 475 968,00 | 14 470 676,48 | 8 425 963,52 | 4 579 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 7 | 527 | 05.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 24 | 24 | 100,90 | 3 | 1 | 2 | 100,90 | 40,40 | 60,50 | 4 165 152,00 | 2 193 646,72 | 1 277 313,28 | 694 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 8, кор. 1 | 527 | 05.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 35 | 35 | 358,60 | 13 | 12 | 1 | 358,60 | 327,40 | 31,20 | 14 803 008,00 | 7 796 250,88 | 4 539 589,12 | 2 467 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 1/1 | 1623 | 23.08.1999 | IV.2016 | I.2017 | 54 | 54 | 473,70 | 17 | 5 | 12 | 473,70 | 141,60 | 332,10 | 19 554 336,00 | 10 298 616,96 | 5 996 663,04 | 3 259 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 193 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 24 | 24 | 365,40 | 10 | 10 | 0 | 365,40 | 365,40 | 0,00 | 15 083 712,00 | 7 944 088,32 | 4 625 671,68 | 2 513 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 213, кор. 215 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 111 | 111 | 1 008,20 | 42 | 34 | 8 | 1 008,20 | 744,30 | 263,90 | 41 618 496,00 | 21 919 074,56 | 12 763 005,44 | 6 936 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 9 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 63 | 63 | 548,50 | 27 | 21 | 6 | 548,50 | 444,50 | 104,00 | 22 642 080,00 | 11 924 828,80 | 6 943 571,20 | 3 773 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 213 | 213 | 3 233,10 | 70 | 50 | 20 | 3 233,10 | 2 267,34 | 965,76 | 109 181 787,00 | 62 729 899,44 | 36 526 270,56 | 9 925 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 18 | 36 | 21.12.2011 | II.2016 | III.2016 | 17 | 17 | 311,40 | 8 | 6 | 2 | 311,40 | 217,98 | 93,42 | 10 515 978,00 | 6 041 907,36 | 3 518 072,64 | 955 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 19 | 37 | 21.11.2011 | II.2016 | III.2016 | 17 | 17 | 299,70 | 8 | 6 | 2 | 299,70 | 209,85 | 89,85 | 10 120 869,00 | 5 814 899,28 | 3 385 890,72 | 920 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 20 | 38 | 21.11.2011 | II.2016 | III.2016 | 20 | 20 | 307,60 | 8 | 6 | 2 | 307,60 | 215,44 | 92,16 | 10 387 652,00 | 5 968 178,24 | 3 475 141,76 | 944 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Янаул, ул. Победы, д. 61 | 78 | 21.12.2011 | II.2016 | III.2016 | 46 | 46 | 687,00 | 12 | 8 | 4 | 687,00 | 482,76 | 204,24 | 23 199 990,00 | 13 329 448,80 | 7 761 451,20 | 2 109 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Янаул, ул. Победы, д. 63 | 79 | 21.12.2011 | II.2016 | III.2016 | 49 | 49 | 726,20 | 12 | 8 | 4 | 726,20 | 508,61 | 217,59 | 24 523 774,00 | 14 090 022,88 | 8 204 317,12 | 2 229 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Янаул, ул. Победы, д. 73 | 84 | 21.12.2011 | II.2016 | III.2016 | 32 | 32 | 471,40 | 8 | 6 | 2 | 471,40 | 331,00 | 140,40 | 15 919 178,00 | 9 146 291,36 | 5 325 688,64 | 1 447 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 21 | 46 | 21.11.2011 | II.2016 | III.2017 | 18 | 18 | 232,30 | 7 | 5 | 2 | 232,30 | 162,61 | 69,69 | 7 844 771,00 | 4 507 177,52 | 2 624 432,48 | 713 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 23 | 47 | 21.11.2011 | II.2016 | III.2016 | 14 | 14 | 197,50 | 7 | 5 | 2 | 197,50 | 139,09 | 58,41 | 6 669 575,00 | 3 831 974,00 | 2 231 276,00 | 606 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 1 774 | 1 774 | 19 641,50 | 609 | 437 | 172 | 18 696,70 | 13 730,30 | 4 966,40 | 771 799 776,00 | 0,00 | 643 166 480,00 | 128 633 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 1 774 | 1 774 | 19 641,50 | 609 | 437 | 172 | 18 696,70 | 13 730,30 | 4 966,40 | 771 799 776,00 | 0,00 | 643 166 480,00 | 128 633 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 2, кор. а | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 27 | 27 | 449,80 | 10 | 10 | 0 | 449,80 | 449,80 | 0,00 | 18 567 744,00 | 0,00 | 15 473 120,00 | 3 094 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 64 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 45 | 45 | 641,80 | 16 | 15 | 1 | 641,80 | 581,50 | 60,30 | 26 493 504,00 | 0,00 | 22 077 920,00 | 4 415 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 72 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 47 | 47 | 605,90 | 14 | 14 | 0 | 605,90 | 605,90 | 0,00 | 25 011 552,00 | 0,00 | 20 842 960,00 | 4 168 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 74, кор. 76 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 38 | 38 | 687,80 | 13 | 12 | 1 | 687,80 | 634,70 | 53,10 | 28 392 384,00 | 0,00 | 23 660 320,00 | 4 732 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 78, кор. 80 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 47 | 47 | 702,00 | 15 | 12 | 3 | 702,00 | 629,10 | 72,90 | 28 978 560,00 | 0,00 | 24 148 800,00 | 4 829 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 998 | 07.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 90 | 90 | 951,00 | 31 | 21 | 10 | 951,00 | 668,60 | 282,40 | 39 257 280,00 | 0,00 | 32 714 400,00 | 6 542 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 1022 | 08.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 53 | 53 | 511,60 | 16 | 14 | 2 | 511,60 | 447,00 | 64,60 | 21 118 848,00 | 0,00 | 17 599 040,00 | 3 519 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 9 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 19 | 19 | 133,40 | 6 | 5 | 1 | 133,40 | 99,60 | 33,80 | 5 506 752,00 | 0,00 | 4 588 960,00 | 917 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 79 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 31 | 31 | 176,10 | 8 | 4 | 4 | 176,10 | 91,50 | 84,60 | 7 269 408,00 | 0,00 | 6 057 840,00 | 1 211 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Уфа, ул. Кирова, д. 117 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 40 | 40 | 434,40 | 11 | 5 | 6 | 434,40 | 196,20 | 238,20 | 17 932 032,00 | 0,00 | 14 943 360,00 | 2 988 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Уфа, ул. Кирова, д. 128, кор. а | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 9 | 9 | 116,10 | 3 | 0 | 3 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 4 792 608,00 | 0,00 | 3 993 840,00 | 798 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 49 | 527 | 05.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 38 | 38 | 1 321,50 | 19 | 16 | 3 | 433,00 | 296,30 | 136,70 | 17 874 240,00 | 0,00 | 14 895 200,00 | 2 979 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 49/2 | 527 | 05.04.1999 | IV.2016 | I.2017 | 15 | 15 | 354,20 | 9 | 9 | 0 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 13 044 480,00 | 0,00 | 10 870 400,00 | 2 174 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Уфа, ул. Красина, д. 26 | 1647 | 27.08.1999 | IV.2016 | I.2017 | 37 | 37 | 419,90 | 17 | 13 | 4 | 419,90 | 285,90 | 134,00 | 17 333 472,00 | 0,00 | 14 444 560,00 | 2 888 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Уфа, ул. Красина, д. 31 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 8 | 8 | 145,70 | 4 | 3 | 1 | 145,70 | 124,50 | 21,20 | 6 014 496,00 | 0,00 | 5 012 080,00 | 1 002 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 25 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 58 | 58 | 478,70 | 16 | 7 | 9 | 478,70 | 197,80 | 280,90 | 19 760 736,00 | 0,00 | 16 467 280,00 | 3 293 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 27 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 45 | 45 | 414,30 | 13 | 10 | 3 | 414,30 | 283,10 | 131,20 | 17 102 304,00 | 0,00 | 14 251 920,00 | 2 850 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Уфа, ул. Обрывная, д. 32 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 13 | 13 | 131,50 | 6 | 4 | 2 | 131,50 | 98,80 | 32,70 | 5 428 320,00 | 0,00 | 4 523 600,00 | 904 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 53 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 37 | 37 | 397,00 | 14 | 10 | 4 | 397,00 | 294,80 | 102,20 | 16 388 160,00 | 0,00 | 13 656 800,00 | 2 731 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 93 | 93 | 635,40 | 35 | 20 | 15 | 617,30 | 362,80 | 254,50 | 25 482 144,00 | 0,00 | 21 235 120,00 | 4 247 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 191 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 36 | 36 | 373,60 | 14 | 11 | 3 | 373,60 | 293,00 | 80,60 | 15 422 208,00 | 0,00 | 12 851 840,00 | 2 570 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 195 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 33 | 33 | 334,90 | 9 | 6 | 3 | 334,90 | 243,40 | 91,50 | 13 824 672,00 | 0,00 | 11 520 560,00 | 2 304 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 197 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 36 | 36 | 409,00 | 11 | 10 | 1 | 409,00 | 363,00 | 46,00 | 16 883 520,00 | 0,00 | 14 069 600,00 | 2 813 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 32 | 32 | 388,20 | 14 | 13 | 1 | 388,20 | 350,90 | 37,30 | 16 024 896,00 | 0,00 | 13 354 080,00 | 2 670 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 2 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 29 | 29 | 387,50 | 11 | 10 | 1 | 387,50 | 333,10 | 54,40 | 15 996 000,00 | 0,00 | 13 330 000,00 | 2 666 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 3 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 65 | 65 | 613,30 | 18 | 13 | 5 | 613,30 | 404,70 | 208,60 | 25 317 024,00 | 0,00 | 21 097 520,00 | 4 219 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 207 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 33 | 33 | 391,40 | 16 | 15 | 1 | 391,40 | 375,70 | 15,70 | 16 156 992,00 | 0,00 | 13 464 160,00 | 2 692 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 209, кор. а | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 37 | 37 | 388,90 | 14 | 13 | 1 | 388,90 | 345,20 | 43,70 | 16 053 792,00 | 0,00 | 13 378 160,00 | 2 675 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 213 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 25 | 25 | 368,40 | 8 | 6 | 2 | 368,40 | 283,80 | 84,60 | 15 207 552,00 | 0,00 | 12 672 960,00 | 2 534 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 215 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 38 | 38 | 370,20 | 13 | 6 | 7 | 370,20 | 184,20 | 186,00 | 15 281 856,00 | 0,00 | 12 734 880,00 | 2 546 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 217 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 85 | 85 | 761,90 | 26 | 17 | 9 | 761,90 | 462,10 | 299,80 | 31 451 232,00 | 0,00 | 26 209 360,00 | 5 241 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 30 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 62 | 62 | 403,50 | 20 | 13 | 7 | 403,50 | 278,90 | 124,60 | 16 656 480,00 | 0,00 | 13 880 400,00 | 2 776 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 32 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 88 | 88 | 700,40 | 25 | 17 | 8 | 700,40 | 433,90 | 266,50 | 28 912 512,00 | 0,00 | 24 093 760,00 | 4 818 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 36 | 297 | 03.04.2001 | IV.2016 | I.2017 | 64 | 64 | 691,70 | 25 | 16 | 9 | 691,70 | 539,40 | 152,30 | 28 553 376,00 | 0,00 | 23 794 480,00 | 4 758 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 54 | 54 | 529,40 | 17 | 9 | 8 | 529,40 | 235,70 | 293,70 | 21 853 632,00 | 0,00 | 18 211 360,00 | 3 642 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 3 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 58 | 58 | 543,10 | 20 | 9 | 11 | 543,10 | 215,10 | 328,00 | 22 419 168,00 | 0,00 | 18 682 640,00 | 3 736 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Уфа, ул. Черниковская, д. 11 | 2121 | 21.07.2000 | IV.2016 | I.2017 | 41 | 41 | 396,50 | 12 | 9 | 3 | 396,50 | 317,60 | 78,90 | 16 367 520,00 | 0,00 | 13 639 600,00 | 2 727 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 1 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 63 | 63 | 628,40 | 29 | 20 | 9 | 628,40 | 463,30 | 165,10 | 25 940 352,00 | 0,00 | 21 616 960,00 | 4 323 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 7 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 62 | 62 | 765,10 | 19 | 14 | 5 | 765,10 | 641,20 | 123,90 | 31 583 328,00 | 0,00 | 26 319 440,00 | 5 263 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 8 | 735 | 22.03.1999 | IV.2016 | I.2017 | 43 | 43 | 488,00 | 12 | 6 | 6 | 488,00 | 302,20 | 185,80 | 20 144 640,00 | 0,00 | 16 787 200,00 | 3 357 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | X | X | X | X | 4 093 | 4 093 | 55 457,12 | 1 395 | 961 | 434 | 55 036,70 | 39 135,84 | 15 900,86 | 2 350 164 275,50 | 786 384 646,38 | 1 179 959 723,62 | 383 819 905,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 1 732 | 1 732 | 29 812,00 | 654 | 512 | 142 | 29 737,30 | 23 510,70 | 6 226,60 | 1 250 854 667,50 | 786 384 646,38 | 257 257 883,62 | 207 212 137,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | X | X | X | X | 165 | 165 | 1 755,30 | 58 | 32 | 26 | 1 755,30 | 942,70 | 812,60 | 66 156 800,00 | 42 323 793,60 | 13 845 806,40 | 9 987 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 271,40 | 8 | 8 | 0 | 271,40 | 271,40 | 0,00 | 9 590 400,00 | 6 543 996,80 | 2 140 803,20 | 905 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 25 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 19 | 186,60 | 7 | 3 | 4 | 186,60 | 38,10 | 148,50 | 6 272 000,00 | 4 499 299,20 | 1 471 900,80 | 300 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 1, кор. 1 | 100 | 16.11.2009 | III.2014 | IV.2017 | 73 | 73 | 731,80 | 22 | 12 | 10 | 731,80 | 374,40 | 357,40 | 26 128 000,00 | 17 645 161,60 | 5 772 438,40 | 2 710 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 29 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 229,80 | 12 | 4 | 8 | 229,80 | 66,10 | 163,70 | 10 937 600,00 | 5 540 937,60 | 1 812 662,40 | 3 584 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 58 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 335,70 | 9 | 5 | 4 | 335,70 | 192,70 | 143,00 | 13 228 800,00 | 8 094 398,40 | 2 648 001,60 | 2 486 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Дюртюли: | X | X | X | X | 70 | 70 | 591,90 | 23 | 13 | 10 | 591,90 | 332,50 | 259,40 | 22 728 960,00 | 14 271 892,80 | 4 668 907,20 | 3 788 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Дюртюли, ул. Седова, д. 24, кор. 1 | 3 | 10.12.2010 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 199,60 | 8 | 0 | 8 | 199,60 | 0,00 | 199,60 | 7 664 640,00 | 4 812 755,20 | 1 574 444,80 | 1 277 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Дюртюли, ул. Седова, д. 24, кор. 3 | 51/1 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 30,90 | 1 | 0 | 1 | 30,90 | 0,00 | 30,90 | 1 186 560,00 | 745 060,80 | 243 739,20 | 197 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 70 | 39 | 23.09.2011 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 156,60 | 6 | 5 | 1 | 156,60 | 127,70 | 28,90 | 6 013 440,00 | 3 775 939,20 | 1 235 260,80 | 1 002 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Дюртюли, ул. Электрическая, д. 1 | 4 | 10.12.2010 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 25 | 204,80 | 8 | 8 | 0 | 204,80 | 204,80 | 0,00 | 7 864 320,00 | 4 938 137,60 | 1 615 462,40 | 1 310 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | X | X | X | X | 345 | 345 | 6 306,70 | 142 | 125 | 17 | 6 306,70 | 5 554,30 | 752,40 | 242 807 950,00 | 166 323 445,75 | 54 411 054,25 | 22 073 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Октябрьский, ул. Гоголя, д. 17 | 6 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 31 | 31 | 532,80 | 12 | 11 | 1 | 532,80 | 487,40 | 45,40 | 20 512 800,00 | 14 051 268,00 | 4 596 732,00 | 1 864 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Октябрьский, ул. Гоголя, д. 19 | 14 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 531,20 | 12 | 12 | 0 | 531,20 | 531,20 | 0,00 | 20 451 200,00 | 14 009 072,00 | 4 582 928,00 | 1 859 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 2 | 33 | 18.11.2009 | III.2017 | III.2017 | 15 | 15 | 401,90 | 11 | 11 | 0 | 401,90 | 401,90 | 0,00 | 15 473 150,00 | 10 599 107,75 | 3 467 392,25 | 1 406 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 4 | 51 | 18.11.2009 | IV.2017 | IV.2017 | 42 | 42 | 635,70 | 16 | 15 | 1 | 635,70 | 603,00 | 32,70 | 24 474 450,00 | 16 764 998,25 | 5 484 501,75 | 2 224 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 1 | 45 | 18.11.2009 | IV.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 326,80 | 8 | 7 | 1 | 326,80 | 274,80 | 52,00 | 12 581 800,00 | 8 618 533,00 | 2 819 467,00 | 1 143 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20 | 8 | 24.10.2011 | III.2016 | III.2016 | 11 | 11 | 290,70 | 6 | 6 | 0 | 290,70 | 290,70 | 0,00 | 11 191 950,00 | 7 666 485,75 | 2 508 014,25 | 1 017 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 34 | 2 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 415,30 | 8 | 8 | 0 | 415,30 | 415,30 | 0,00 | 15 989 050,00 | 10 952 499,25 | 3 583 000,75 | 1 453 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 36 | 5 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 27 | 27 | 402,30 | 8 | 8 | 0 | 402,30 | 402,30 | 0,00 | 15 488 550,00 | 10 609 656,75 | 3 470 843,25 | 1 408 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 38 | 3 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 404,50 | 8 | 7 | 1 | 404,50 | 341,30 | 63,20 | 15 573 250,00 | 10 667 676,25 | 3 489 823,75 | 1 415 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 10 | 9 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 28 | 28 | 463,50 | 11 | 1 | 10 | 463,50 | 53,90 | 409,60 | 17 844 750,00 | 12 223 653,75 | 3 998 846,25 | 1 622 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30 | 1 | 24.10.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 415,50 | 10 | 9 | 1 | 415,50 | 362,30 | 53,20 | 15 996 750,00 | 10 957 773,75 | 3 584 726,25 | 1 454 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Октябрьский, ул. Партизанская, д. 3, кор. а | 34 | 18.11.2009 | III.2017 | III.2017 | 42 | 42 | 689,20 | 15 | 13 | 2 | 689,20 | 592,90 | 96,30 | 26 534 200,00 | 18 175 927,00 | 5 946 073,00 | 2 412 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, д. 20 | 47 | 18.11.2009 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 260,10 | 5 | 5 | 0 | 260,10 | 260,10 | 0,00 | 10 013 850,00 | 6 859 487,25 | 2 244 012,75 | 910 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 28 | 7 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 26 | 26 | 537,20 | 12 | 12 | 0 | 537,20 | 537,20 | 0,00 | 20 682 200,00 | 14 167 307,00 | 4 634 693,00 | 1 880 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | X | X | X | X | 946 | 946 | 17 911,00 | 340 | 274 | 66 | 17 836,30 | 14 363,20 | 3 473,10 | 804 863 037,50 | 485 171 439,03 | 158 718 990,97 | 160 972 607,50 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 19 | 18 | 02.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 661,00 | 12 | 12 | 0 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 29 827 625,00 | 17 980 092,35 | 5 882 007,65 | 5 965 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 19, кор. а | 19 | 02.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 612,50 | 16 | 16 | 0 | 612,50 | 612,50 | 0,00 | 27 639 062,50 | 16 660 826,88 | 5 450 423,12 | 5 527 812,50 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 9 | 15 | 01.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 35 | 35 | 658,60 | 12 | 8 | 4 | 658,60 | 432,50 | 226,10 | 29 719 325,00 | 17 914 809,11 | 5 860 650,89 | 5 943 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 16 | 42 | 20.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 103,30 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 1 290 575,00 | 777 958,61 | 254 501,39 | 258 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 27 | 1 | 26.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 760,90 | 12 | 10 | 2 | 760,90 | 640,90 | 120,00 | 34 335 612,50 | 20 697 507,22 | 6 770 982,78 | 6 867 122,50 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 29 | 2 | 26.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 345,80 | 6 | 5 | 1 | 345,80 | 285,00 | 60,80 | 15 604 225,00 | 9 406 226,83 | 3 077 153,17 | 3 120 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 31 | 3 | 26.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 32 | 656,70 | 12 | 9 | 3 | 656,70 | 496,10 | 160,60 | 29 633 587,50 | 17 863 126,55 | 5 843 743,45 | 5 926 717,50 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 33 | 4 | 26.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 349,60 | 6 | 6 | 0 | 349,60 | 349,60 | 0,00 | 15 775 700,00 | 9 509 591,96 | 3 110 968,04 | 3 155 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 11 | 9 | 28.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 378,40 | 8 | 5 | 3 | 378,40 | 242,90 | 135,50 | 17 075 300,00 | 10 292 990,84 | 3 367 249,16 | 3 415 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 5 | 6 | 27.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 371,20 | 8 | 3 | 5 | 371,20 | 133,60 | 237,60 | 16 750 400,00 | 10 097 141,12 | 3 303 178,88 | 3 350 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 7 | 7 | 28.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 376,60 | 8 | 5 | 3 | 376,60 | 233,00 | 143,60 | 16 994 075,00 | 10 244 028,41 | 3 351 231,59 | 3 398 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 9 | 8 | 28.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 376,30 | 8 | 7 | 1 | 376,30 | 334,60 | 41,70 | 16 980 537,50 | 10 235 868,00 | 3 348 562,00 | 3 396 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 66 | 20 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 70 | 70 | 655,80 | 12 | 2 | 10 | 655,80 | 112,70 | 543,10 | 29 592 975,00 | 17 838 645,33 | 5 835 734,67 | 5 918 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 12 | 10 | 31.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 375,60 | 8 | 6 | 2 | 375,60 | 272,10 | 103,50 | 16 948 950,00 | 10 216 827,06 | 3 342 332,94 | 3 389 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 16 | 11 | 31.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 381,40 | 8 | 7 | 1 | 381,40 | 338,20 | 43,20 | 17 210 675,00 | 10 374 594,89 | 3 393 945,11 | 3 442 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 18 | 12 | 31.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 356,70 | 8 | 7 | 1 | 356,70 | 307,10 | 49,60 | 16 096 087,50 | 9 702 721,55 | 3 174 148,45 | 3 219 217,50 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 20 | 13 | 31.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 376,30 | 8 | 6 | 2 | 376,30 | 282,30 | 94,00 | 16 980 537,50 | 10 235 868,00 | 3 348 562,00 | 3 396 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27а | 9 | 21.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 398,90 | 9 | 7 | 2 | 398,90 | 310,50 | 88,40 | 18 000 362,50 | 10 850 618,52 | 3 549 671,48 | 3 600 072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27б | 10 | 21.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 399,40 | 9 | 9 | 0 | 399,40 | 399,40 | 0,00 | 18 022 925,00 | 10 864 219,19 | 3 554 120,81 | 3 604 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27в | 11 | 21.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 26 | 399,20 | 9 | 6 | 3 | 399,20 | 266,10 | 133,10 | 18 013 900,00 | 10 858 778,92 | 3 552 341,08 | 3 602 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Стерлитамак, ул. Мостовая, д. 6 | 32 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 126,80 | 3 | 0 | 3 | 126,80 | 0,00 | 126,80 | 5 721 850,00 | 3 449 131,18 | 1 128 348,82 | 1 144 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 18 | 14 | 01.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 661,50 | 12 | 10 | 2 | 661,50 | 538,10 | 123,40 | 29 850 187,50 | 17 993 693,02 | 5 886 456,98 | 5 970 037,50 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 6 | 5 | 27.01.2011 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 30 | 665,60 | 12 | 12 | 0 | 665,60 | 665,60 | 0,00 | 30 035 200,00 | 18 105 218,56 | 5 922 941,44 | 6 007 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 12 | 44 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 393,10 | 8 | 6 | 2 | 393,10 | 283,00 | 110,10 | 17 738 637,50 | 10 692 850,68 | 3 498 059,32 | 3 547 727,50 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 14 | 45 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 393,30 | 8 | 7 | 1 | 393,30 | 338,10 | 55,20 | 17 747 662,50 | 10 698 290,95 | 3 499 839,05 | 3 549 532,50 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 2 | 40 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 24 | 608,70 | 10 | 9 | 1 | 608,70 | 555,50 | 53,20 | 27 467 587,50 | 16 557 461,75 | 5 416 608,25 | 5 493 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 4 | 41 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 398,10 | 8 | 7 | 1 | 398,10 | 343,70 | 54,40 | 17 964 262,50 | 10 828 857,44 | 3 542 552,56 | 3 592 852,50 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 6 | 42 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 25 | 390,90 | 8 | 6 | 2 | 390,90 | 293,10 | 97,80 | 17 639 362,50 | 10 633 007,72 | 3 478 482,28 | 3 527 872,50 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 8 | 43 | 31.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 29 | 29 | 390,70 | 8 | 6 | 2 | 390,70 | 281,40 | 109,30 | 17 630 337,50 | 10 627 567,45 | 3 476 702,55 | 3 526 067,50 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 1 | 21 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 736,70 | 12 | 12 | 0 | 736,70 | 736,70 | 0,00 | 33 243 587,50 | 20 039 234,55 | 6 555 635,45 | 6 648 717,50 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 3 | 22 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 46 | 46 | 712,40 | 12 | 9 | 3 | 712,40 | 522,50 | 189,90 | 32 147 050,00 | 19 378 241,74 | 6 339 398,26 | 6 429 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 10 | 22 | 25.05.2010 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 32 | 762,60 | 12 | 10 | 2 | 762,60 | 616,50 | 146,10 | 34 412 325,00 | 20 743 749,51 | 6 786 110,49 | 6 882 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Стерлитамак, ул. Фурманова, д. 29 | 23 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 713,00 | 12 | 11 | 1 | 713,00 | 640,60 | 72,40 | 32 174 125,00 | 19 394 562,55 | 6 344 737,45 | 6 434 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Стерлитамак, ул. Фурманова, д. 31 | 24 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 715,30 | 12 | 11 | 1 | 715,30 | 642,30 | 73,00 | 32 277 912,50 | 19 457 125,65 | 6 365 204,35 | 6 455 582,50 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Стерлитамак, ул. Якутова, д. 28 | 16 | 01.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 33 | 657,20 | 12 | 11 | 1 | 657,20 | 605,10 | 52,10 | 29 656 150,00 | 17 876 727,22 | 5 848 192,78 | 5 931 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Стерлитамак, ул. Якутова, д. 30 | 17 | 01.02.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 590,90 | 11 | 11 | 0 | 590,90 | 590,90 | 0,00 | 26 664 362,50 | 16 073 277,72 | 5 258 212,28 | 5 332 872,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 206 | 206 | 3 247,10 | 91 | 68 | 23 | 3 247,10 | 2 318,00 | 929,10 | 114 297 920,00 | 78 294 075,20 | 25 613 124,80 | 10 390 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 17 | 35 | 21.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 316,50 | 8 | 6 | 2 | 316,50 | 221,55 | 94,95 | 11 140 800,00 | 7 631 448,00 | 2 496 552,00 | 1 012 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 23 | 34 | 21.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 303,40 | 8 | 6 | 2 | 303,40 | 212,38 | 91,02 | 10 679 680,00 | 7 315 580,80 | 2 393 219,20 | 970 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 20 | 45 | 21.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 162,00 | 5 | 4 | 1 | 162,00 | 113,40 | 48,60 | 5 702 400,00 | 3 906 144,00 | 1 277 856,00 | 518 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 22 | 95 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 173,80 | 4 | 3 | 1 | 173,80 | 121,66 | 52,14 | 6 117 760,00 | 4 190 665,60 | 1 370 934,40 | 556 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 24 | 96 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 172,00 | 4 | 3 | 1 | 172,00 | 120,40 | 51,60 | 6 054 400,00 | 4 147 264,00 | 1 356 736,00 | 550 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 25 | 48 | 21.11.2011 | II.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 190,10 | 5 | 4 | 1 | 190,10 | 133,49 | 56,61 | 6 691 520,00 | 4 583 691,20 | 1 499 508,80 | 608 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 29 | 97 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 386,70 | 6 | 4 | 2 | 386,70 | 270,69 | 116,01 | 13 611 840,00 | 9 324 110,40 | 3 050 289,60 | 1 237 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 31 | 98 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 207,10 | 8 | 6 | 2 | 207,10 | 144,97 | 62,13 | 7 289 920,00 | 4 993 595,20 | 1 633 604,80 | 662 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 33 | 99 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 169,00 | 4 | 3 | 1 | 169,00 | 118,30 | 50,70 | 5 948 800,00 | 4 074 928,00 | 1 333 072,00 | 540 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 39 | 33 | 21.12.2011 | III.2017 | III.2018 | 11 | 11 | 108,20 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 75,74 | 32,46 | 3 808 640,00 | 2 608 918,40 | 853 481,60 | 346 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 44 | 101 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 186,80 | 4 | 3 | 1 | 186,80 | 131,15 | 55,65 | 6 575 360,00 | 4 504 121,60 | 1 473 478,40 | 597 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 44а | 102 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 195,80 | 5 | 4 | 1 | 195,80 | 137,06 | 58,74 | 6 892 160,00 | 4 721 129,60 | 1 544 470,40 | 626 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 47 | 103 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 133,50 | 4 | 3 | 1 | 133,50 | 93,45 | 40,05 | 4 699 200,00 | 3 218 952,00 | 1 053 048,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9 | 91 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 147,60 | 7 | 5 | 2 | 147,60 | 106,02 | 41,58 | 5 195 520,00 | 3 558 931,20 | 1 164 268,80 | 472 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9/1 | 92 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 171,80 | 10 | 7 | 3 | 171,80 | 120,26 | 51,54 | 6 047 360,00 | 4 142 441,60 | 1 355 158,40 | 549 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9/5 | 93 | 22.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 84,40 | 3 | 2 | 1 | 84,40 | 59,08 | 25,32 | 2 970 880,00 | 2 035 052,80 | 665 747,20 | 270 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 1 | 78 | 21.12.2011 | II.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 138,40 | 4 | 4 | 0 | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 4 871 680,00 | 3 337 100,80 | 1 091 699,20 | 442 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 2 361 | 2 361 | 25 645,12 | 741 | 449 | 292 | 25 299,40 | 15 625,14 | 9 674,26 | 1 099 309 608,00 | 0,00 | 922 701 840,00 | 176 607 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | X | X | X | X | 70 | 70 | 1 206,00 | 24 | 22 | 2 | 1 206,00 | 1 112,70 | 93,30 | 41 127 480,00 | 0,00 | 40 883 400,00 | 244 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Сибай, ул. Маяковского, д. 21 | 2166 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 409,70 | 8 | 7 | 1 | 409,70 | 363,00 | 46,70 | 13 970 190,00 | 0,00 | 13 888 830,00 | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Сибай, ул. Островского, д. 18 | 2166 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 26 | 395,80 | 8 | 8 | 0 | 395,80 | 395,80 | 0,00 | 13 498 980,00 | 0,00 | 13 417 620,00 | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Сибай, ул. Пионерская, д. 18 | 2166 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 400,50 | 8 | 7 | 1 | 400,50 | 353,90 | 46,60 | 13 658 310,00 | 0,00 | 13 576 950,00 | 81 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 2 291 | 2 291 | 24 439,12 | 717 | 427 | 290 | 24 093,40 | 14 512,44 | 9 580,96 | 1 058 182 128,00 | 0,00 | 881 818 440,00 | 176 363 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 2, кор. а | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 38 | 38 | 615,30 | 11 | 5 | 6 | 615,30 | 245,30 | 370,00 | 27 023 976,00 | 0,00 | 22 519 980,00 | 4 503 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 3 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 87 | 87 | 902,30 | 26 | 12 | 14 | 902,30 | 477,40 | 424,90 | 39 629 016,00 | 0,00 | 33 024 180,00 | 6 604 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 4 | N 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 123 | 123 | 1 163,10 | 35 | 13 | 22 | 1 096,10 | 468,80 | 627,30 | 48 140 712,00 | 0,00 | 40 117 260,00 | 8 023 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 6 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 411,60 | 8 | 3 | 5 | 411,60 | 152,90 | 258,70 | 18 077 472,00 | 0,00 | 15 064 560,00 | 3 012 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 48 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 65 | 65 | 643,00 | 22 | 14 | 8 | 643,00 | 359,50 | 283,50 | 28 240 560,00 | 0,00 | 23 533 800,00 | 4 706 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 82 | 1085 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 284,50 | 9 | 8 | 1 | 284,50 | 242,10 | 42,40 | 12 495 240,00 | 0,00 | 10 412 700,00 | 2 082 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 82 Б | 1086 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 112,70 | 3 | 2 | 1 | 112,70 | 83,60 | 29,10 | 4 949 784,00 | 0,00 | 4 124 820,00 | 824 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 84 а | 1086 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 185,00 | 5 | 4 | 1 | 185,00 | 137,40 | 47,60 | 8 125 200,00 | 0,00 | 6 771 000,00 | 1 354 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 84, кор. 2 | 1086 | 10.09.2001 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 158,40 | 8 | 7 | 1 | 158,40 | 126,00 | 32,40 | 6 956 928,00 | 0,00 | 5 797 440,00 | 1 159 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 88 | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 71,40 | 2 | 2 | 0 | 71,40 | 71,40 | 0,00 | 3 135 888,00 | 0,00 | 2 613 240,00 | 522 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 92 | 1287 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 208,60 | 5 | 3 | 2 | 135,50 | 80,50 | 55,00 | 5 951 160,00 | 0,00 | 4 959 300,00 | 991 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Уфа, ул. Аральская, д. 26 | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 68,90 | 2 | 2 | 0 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 3 026 088,00 | 0,00 | 2 521 740,00 | 504 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | г. Уфа, ул. Аральская, д. 30 | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 43 | 43 | 627,90 | 16 | 14 | 2 | 627,90 | 540,40 | 87,50 | 27 577 368,00 | 0,00 | 22 981 140,00 | 4 596 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | г. Уфа, ул. Бакунина, д. 5 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 74,70 | 4 | 0 | 4 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 3 280 824,00 | 0,00 | 2 734 020,00 | 546 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Уфа, ул. Вагонная, д. 9 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 165,00 | 6 | 4 | 2 | 165,00 | 101,40 | 63,60 | 7 246 800,00 | 0,00 | 6 039 000,00 | 1 207 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 100 | 543 | 29.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 68,70 | 2 | 1 | 1 | 68,70 | 45,50 | 23,20 | 3 017 304,00 | 0,00 | 2 514 420,00 | 502 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 102 | 543 | 29.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 30 | 30 | 152,00 | 5 | 1 | 4 | 152,00 | 14,00 | 138,00 | 6 675 840,00 | 0,00 | 5 563 200,00 | 1 112 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 118 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 480,80 | 16 | 15 | 1 | 480,80 | 466,10 | 14,70 | 21 116 736,00 | 0,00 | 17 597 280,00 | 3 519 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 71 | 543 | 28.05.2001 | III.2017 | IV.2017 | 37 | 37 | 459,30 | 13 | 7 | 6 | 459,30 | 252,54 | 206,76 | 20 172 456,00 | 0,00 | 16 810 380,00 | 3 362 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 71, кор. а | 918 | 31.07.2001 | III.2017 | IV.2017 | 39 | 39 | 452,00 | 12 | 6 | 6 | 452,00 | 227,74 | 224,26 | 19 851 840,00 | 0,00 | 16 543 200,00 | 3 308 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Уфа, ул. Гоголя, д. 77, кор. Б | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 87,90 | 2 | 2 | 0 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 3 860 568,00 | 0,00 | 3 217 140,00 | 643 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 13 | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 185,80 | 5 | 1 | 4 | 160,70 | 48,20 | 112,50 | 7 057 944,00 | 0,00 | 5 881 620,00 | 1 176 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 22 | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 406,20 | 13 | 11 | 2 | 406,20 | 298,40 | 107,80 | 17 840 304,00 | 0,00 | 14 866 920,00 | 2 973 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 24 | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 47 | 47 | 374,80 | 13 | 11 | 2 | 374,80 | 284,80 | 90,00 | 16 461 216,00 | 0,00 | 13 717 680,00 | 2 743 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 26 | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 63 | 63 | 476,10 | 13 | 9 | 4 | 476,10 | 272,20 | 203,90 | 20 910 312,00 | 0,00 | 17 425 260,00 | 3 485 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 10 | 543 | 29.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 149,10 | 5 | 3 | 2 | 149,10 | 71,60 | 77,50 | 6 548 472,00 | 0,00 | 5 457 060,00 | 1 091 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 14 | 543 | 29.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 136,10 | 3 | 3 | 0 | 136,10 | 136,10 | 0,00 | 5 977 512,00 | 0,00 | 4 981 260,00 | 996 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 3 | 543 | 29.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 320,50 | 7 | 4 | 3 | 320,50 | 171,10 | 149,40 | 14 076 360,00 | 0,00 | 11 730 300,00 | 2 346 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 4 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 19 | 19 | 246,80 | 6 | 6 | 0 | 246,80 | 246,80 | 0,00 | 10 839 456,00 | 0,00 | 9 032 880,00 | 1 806 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 9 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 209,60 | 6 | 3 | 3 | 209,60 | 105,20 | 104,40 | 9 205 632,00 | 0,00 | 7 671 360,00 | 1 534 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 12 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 37 | 37 | 577,00 | 13 | 9 | 4 | 577,00 | 394,80 | 182,20 | 25 341 840,00 | 0,00 | 21 118 200,00 | 4 223 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 13 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 46 | 46 | 585,90 | 15 | 11 | 4 | 585,90 | 439,00 | 146,90 | 25 732 728,00 | 0,00 | 21 443 940,00 | 4 288 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 14 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 40 | 40 | 574,50 | 14 | 13 | 1 | 574,50 | 537,90 | 36,60 | 25 232 040,00 | 0,00 | 21 026 700,00 | 4 205 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 15 | 1450 | 20.11.2001 | IV.2016 | IV.2017 | 24 | 24 | 489,40 | 8 | 7 | 1 | 489,40 | 431,30 | 58,10 | 21 494 448,00 | 0,00 | 17 912 040,00 | 3 582 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 48 | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 188,70 | 6 | 2 | 4 | 188,70 | 65,20 | 123,50 | 8 287 704,00 | 0,00 | 6 906 420,00 | 1 381 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54 | 981 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 32 | 286,70 | 7 | 5 | 2 | 286,70 | 205,20 | 81,50 | 12 591 864,00 | 0,00 | 10 493 220,00 | 2 098 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54, кор. Б | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 55,20 | 2 | 1 | 1 | 55,20 | 23,40 | 31,80 | 2 424 384,00 | 0,00 | 2 020 320,00 | 404 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54, кор. В | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 393,00 | 11 | 6 | 5 | 393,00 | 192,40 | 200,60 | 17 260 560,00 | 0,00 | 14 383 800,00 | 2 876 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 63 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 146,10 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 92,90 | 53,20 | 6 416 712,00 | 0,00 | 5 347 260,00 | 1 069 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 90 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 21 | 21 | 143,80 | 5 | 2 | 3 | 143,80 | 68,80 | 75,00 | 6 315 696,00 | 0,00 | 5 263 080,00 | 1 052 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 21 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 65 | 65 | 729,30 | 23 | 13 | 10 | 729,30 | 438,40 | 290,90 | 32 030 856,00 | 0,00 | 26 692 380,00 | 5 338 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 (площадь) | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 48 | 48 | 260,70 | 7 | 0 | 7 | 260,70 | 0,00 | 260,70 | 11 449 944,00 | 0,00 | 9 541 620,00 | 1 908 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | г. Уфа, ул. Ключевская, д. 28 | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 37 | 37 | 407,60 | 13 | 11 | 2 | 407,60 | 349,90 | 57,70 | 17 901 792,00 | 0,00 | 14 918 160,00 | 2 983 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | г. Уфа, ул. Ключевская, д. 28, кор. а | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 397,90 | 9 | 4 | 5 | 397,90 | 188,20 | 209,70 | 17 475 768,00 | 0,00 | 14 563 140,00 | 2 912 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17а | 543 | 28.05.2001 | III.2017 | IV.2017 | 26 | 26 | 236,50 | 5 | 3 | 2 | 236,50 | 144,50 | 92,00 | 10 387 080,00 | 0,00 | 8 655 900,00 | 1 731 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 1 | 954 | 30.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 76,20 | 4 | 0 | 4 | 76,20 | 0,00 | 76,20 | 3 346 704,00 | 0,00 | 2 788 920,00 | 557 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 2 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 70,60 | 2 | 1 | 1 | 70,60 | 30,40 | 40,20 | 3 100 752,00 | 0,00 | 2 583 960,00 | 516 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 3 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 85,90 | 4 | 2 | 2 | 85,90 | 42,60 | 43,30 | 3 772 728,00 | 0,00 | 3 143 940,00 | 628 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Уфа, ул. Красина, д. 42 | 918 | 31.07.2001 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 96,50 | 4 | 3 | 1 | 96,50 | 69,60 | 26,90 | 4 238 280,00 | 0,00 | 3 531 900,00 | 706 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Уфа, ул. Красина, д. 44 | 918 | 31.07.2001 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 98,50 | 4 | 4 | 0 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 4 326 120,00 | 0,00 | 3 605 100,00 | 721 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Уфа, ул. Красина, д. 46, кор. 3 | 918 | 31.07.2001 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 199,10 | 6 | 1 | 5 | 199,10 | 36,60 | 162,50 | 8 744 472,00 | 0,00 | 7 287 060,00 | 1 457 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Уфа, ул. Красина, д. 48, кор. а | 918 | 31.07.2001 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 195,80 | 6 | 2 | 4 | 158,60 | 78,80 | 79,80 | 6 965 712,00 | 0,00 | 5 804 760,00 | 1 160 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 29 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 56 | 56 | 497,70 | 20 | 12 | 8 | 441,20 | 239,10 | 202,10 | 19 377 504,00 | 0,00 | 16 147 920,00 | 3 229 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 1 | 297 | 03.04.2001 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 486,72 | 14 | 8 | 6 | 443,70 | 395,90 | 47,80 | 19 487 304,00 | 0,00 | 16 239 420,00 | 3 247 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 10 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 178,00 | 4 | 3 | 1 | 161,10 | 125,40 | 35,70 | 7 075 512,00 | 0,00 | 5 896 260,00 | 1 179 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 19 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 21 | 21 | 178,30 | 6 | 2 | 4 | 178,30 | 47,90 | 130,40 | 7 830 936,00 | 0,00 | 6 525 780,00 | 1 305 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 19, кор. А | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 24 | 24 | 208,30 | 7 | 3 | 4 | 208,30 | 86,50 | 121,80 | 9 148 536,00 | 0,00 | 7 623 780,00 | 1 524 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 21 | 297 | 03.04.2001 | III.2017 | IV.2017 | 21 | 21 | 136,20 | 6 | 4 | 2 | 136,20 | 84,50 | 51,70 | 5 981 904,00 | 0,00 | 4 984 920,00 | 996 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 6 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 137,20 | 4 | 3 | 1 | 137,20 | 107,80 | 29,40 | 6 025 824,00 | 0,00 | 5 021 520,00 | 1 004 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Уфа, ул. Некрасова, д. 4а | 584 | 07.05.2003 | III.2017 | IV.2017 | 27 | 27 | 267,50 | 8 | 3 | 5 | 240,60 | 107,26 | 133,34 | 10 567 152,00 | 0,00 | 8 805 960,00 | 1 761 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 23 | 297 | 29.03.2001 | III.2017 | IV.2017 | 39 | 39 | 385,60 | 17 | 11 | 6 | 385,60 | 256,50 | 129,10 | 16 935 552,00 | 0,00 | 14 112 960,00 | 2 822 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 23, кор. а | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 32 | 32 | 392,40 | 12 | 11 | 1 | 392,40 | 352,40 | 40,00 | 17 234 208,00 | 0,00 | 14 361 840,00 | 2 872 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Уфа, ул. Пушкина, д. 32, кор. а | 980 | 09.11.2004 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 155,40 | 5 | 4 | 1 | 155,40 | 106,00 | 49,40 | 6 825 168,00 | 0,00 | 5 687 640,00 | 1 137 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 1 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 80 | 80 | 790,50 | 28 | 22 | 6 | 790,50 | 661,30 | 129,20 | 34 718 760,00 | 0,00 | 28 932 300,00 | 5 786 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 14 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 163,70 | 4 | 0 | 4 | 163,70 | 0,00 | 163,70 | 7 189 704,00 | 0,00 | 5 991 420,00 | 1 198 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 16 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 60,30 | 2 | 2 | 0 | 60,30 | 60,30 | 0,00 | 2 648 376,00 | 0,00 | 2 206 980,00 | 441 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 2 | 954 | 03.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 176,20 | 5 | 3 | 2 | 176,20 | 116,60 | 59,60 | 7 738 704,00 | 0,00 | 6 448 920,00 | 1 289 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | г. Уфа, ул. Слесарная, д. 11 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 187,20 | 6 | 4 | 2 | 187,20 | 133,50 | 53,70 | 8 221 824,00 | 0,00 | 6 851 520,00 | 1 370 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | г. Уфа, ул. Тендерная, д. 10 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 189,10 | 4 | 2 | 2 | 189,10 | 92,20 | 96,90 | 8 305 272,00 | 0,00 | 6 921 060,00 | 1 384 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | г. Уфа, ул. Токарная, д. 59 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 88,70 | 4 | 2 | 2 | 88,70 | 44,30 | 44,40 | 3 895 704,00 | 0,00 | 3 246 420,00 | 649 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | г. Уфа, ул. Токарная, д. 59 | 894 | 12.10.2004 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 40,80 | 2 | 0 | 2 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 1 791 936,00 | 0,00 | 1 493 280,00 | 298 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 22 | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 63 | 63 | 675,60 | 25 | 15 | 10 | 675,60 | 379,10 | 296,50 | 29 672 352,00 | 0,00 | 24 726 960,00 | 4 945 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 22, кор. А | 1450 | 20.11.2001 | III.2017 | IV.2017 | 85 | 85 | 1 147,70 | 26 | 17 | 9 | 1 147,70 | 729,80 | 417,90 | 50 406 984,00 | 0,00 | 42 005 820,00 | 8 401 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 41 | 543 | 28.05.2001 | III.2017 | IV.2017 | 40 | 40 | 263,50 | 11 | 5 | 6 | 263,50 | 167,60 | 95,90 | 11 572 920,00 | 0,00 | 9 644 100,00 | 1 928 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 63 | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 404,60 | 8 | 4 | 4 | 404,60 | 208,70 | 195,90 | 17 770 032,00 | 0,00 | 14 808 360,00 | 2 961 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 63 | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 51 | 51 | 347,20 | 13 | 7 | 6 | 347,20 | 140,80 | 206,40 | 15 249 024,00 | 0,00 | 12 707 520,00 | 2 541 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 65, кор. Б | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 14 | 14 | 174,50 | 6 | 0 | 6 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 7 664 040,00 | 0,00 | 6 386 700,00 | 1 277 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 65, кор. В | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 48,10 | 3 | 0 | 3 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | 2 112 552,00 | 0,00 | 1 760 460,00 | 352 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 67 | 1023 | 23.08.2001 | III.2017 | IV.2017 | 52 | 52 | 465,10 | 12 | 2 | 10 | 465,10 | 56,80 | 408,30 | 20 427 192,00 | 0,00 | 17 022 660,00 | 3 404 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | X | X | X | X | 1 373 | 1 373 | 17 160,00 | 464 | 308 | 156 | 17 160,00 | 11 597,40 | 5 562,60 | 751 643 319,50 | 173 465 223,30 | 459 906 489,70 | 118 271 606,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 782 | 782 | 11 205,40 | 275 | 206 | 69 | 11 205,40 | 8 515,21 | 2 690,19 | 477 040 986,50 | 173 465 223,30 | 231 071 211,70 | 72 504 551,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | X | X | X | X | 134 | 134 | 1 793,70 | 51 | 36 | 15 | 1 793,70 | 1 255,10 | 538,60 | 69 807 360,00 | 25 843 055,61 | 34 425 264,39 | 9 539 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 40 | 40 | 589,20 | 16 | 12 | 4 | 589,20 | 434,50 | 154,70 | 22 700 160,00 | 8 489 005,06 | 11 308 114,94 | 2 903 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | г. Благовещенск, ул. 8 Марта, д. 14 | 100 | 16.03.2009 | III.2017 | IV.2017 | 47 | 47 | 461,80 | 12 | 7 | 5 | 461,80 | 276,80 | 185,00 | 17 740 800,00 | 6 653 466,62 | 8 863 013,38 | 2 224 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | г. Благовещенск, ул. Зенцова, д. 26 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 111,80 | 5 | 4 | 1 | 111,80 | 89,60 | 22,20 | 4 704 000,00 | 1 610 778,62 | 2 145 701,38 | 947 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 11 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 191,90 | 6 | 4 | 2 | 191,90 | 124,10 | 67,80 | 6 921 600,00 | 2 764 833,79 | 3 683 006,21 | 473 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 13 | 100 | 16.11.2009 | III.2017 | IV.2017 | 29 | 29 | 439,00 | 12 | 9 | 3 | 439,00 | 330,10 | 108,90 | 17 740 800,00 | 6 324 971,52 | 8 425 428,48 | 2 990 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | X | X | X | X | 105 | 105 | 2 047,30 | 40 | 39 | 1 | 2 047,30 | 1 982,70 | 64,60 | 82 762 102,50 | 32 262 172,32 | 42 976 102,68 | 7 523 827,50 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 40 | 4 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 403,20 | 8 | 8 | 0 | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 16 299 360,00 | 6 353 786,88 | 8 463 813,12 | 1 481 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 55 | 13 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 411,10 | 8 | 8 | 0 | 411,10 | 411,10 | 0,00 | 16 618 717,50 | 6 478 278,24 | 8 629 646,76 | 1 510 792,50 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 57 | 12 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 411,90 | 8 | 8 | 0 | 411,90 | 411,90 | 0,00 | 16 651 057,50 | 6 490 884,96 | 8 646 440,04 | 1 513 732,50 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 59 | 11 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 411,20 | 8 | 8 | 0 | 411,20 | 411,20 | 0,00 | 16 622 760,00 | 6 479 854,08 | 8 631 745,92 | 1 511 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 61 | 10 | 24.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 30 | 30 | 409,90 | 8 | 7 | 1 | 409,90 | 345,30 | 64,60 | 16 570 207,50 | 6 459 368,16 | 8 604 456,84 | 1 506 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | X | X | X | X | 346 | 346 | 5 020,00 | 121 | 79 | 42 | 5 020,00 | 3 285,30 | 1 734,70 | 237 822 500,00 | 81 582 630,39 | 108 675 369,61 | 47 564 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | г. Стерлитамак, тракт Оренбургский, д. 20, кор. а | 25 | 20.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 33 | 33 | 394,50 | 8 | 2 | 6 | 394,50 | 87,60 | 306,90 | 18 689 437,50 | 6 411 224,64 | 8 540 325,36 | 3 737 887,50 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | г. Стерлитамак, тракт Оренбургский, д. 22 | 26 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 44 | 44 | 620,40 | 16 | 10 | 6 | 620,40 | 379,30 | 241,10 | 29 391 450,00 | 10 082 443,01 | 13 430 716,99 | 5 878 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 14 | 37 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 4 | 130,20 | 2 | 2 | 0 | 130,20 | 130,20 | 0,00 | 6 168 225,00 | 2 115 947,90 | 2 818 632,10 | 1 233 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 16 | 38 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 85,60 | 3 | 3 | 0 | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 4 055 300,00 | 1 391 130,11 | 1 853 109,89 | 811 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 18 | 39 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 25 | 277,30 | 10 | 10 | 0 | 277,30 | 277,30 | 0,00 | 13 137 087,50 | 4 506 546,50 | 6 003 123,50 | 2 627 417,50 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | г. Стерлитамак, ул. Казина, д. 2 | 36 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 281,00 | 8 | 0 | 8 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 13 312 375,00 | 4 566 677,12 | 6 083 222,88 | 2 662 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | г. Стерлитамак, ул. Пантелькина, д. 75а | 40 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 146,00 | 4 | 4 | 0 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 6 916 750,00 | 2 372 721,92 | 3 160 678,08 | 1 383 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69 | 27 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 49 | 49 | 732,20 | 16 | 12 | 4 | 732,20 | 556,40 | 175,80 | 34 687 975,00 | 11 899 362,94 | 15 851 017,06 | 6 937 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69а | 28 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 41 | 41 | 576,60 | 12 | 10 | 2 | 576,60 | 484,60 | 92,00 | 27 316 425,00 | 9 370 626,43 | 12 482 513,57 | 5 463 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 70 | 29 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 58 | 58 | 606,10 | 16 | 4 | 12 | 606,10 | 140,30 | 465,80 | 28 713 987,50 | 9 850 046,27 | 13 121 143,73 | 5 742 797,50 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 71 | 30 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 585,60 | 12 | 12 | 0 | 585,60 | 585,60 | 0,00 | 27 742 800,00 | 9 516 890,11 | 12 677 349,89 | 5 548 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | г. Стерлитамак, ул. Свердлова, д. 214 | 31 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 20 | 396,00 | 8 | 6 | 2 | 396,00 | 289,00 | 107,00 | 18 760 500,00 | 6 435 601,92 | 8 572 798,08 | 3 752 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | г. Стерлитамак, ул. Тихий Ашкадар, д. 3 | 33 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 97,20 | 3 | 1 | 2 | 97,20 | 32,10 | 65,10 | 4 604 850,00 | 1 579 647,74 | 2 104 232,26 | 920 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | г. Стерлитамак, ул. Тихий Ашкадар, д. 4 | 34 | 18.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 91,30 | 3 | 3 | 0 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 4 325 337,50 | 1 483 763,78 | 1 976 506,22 | 865 067,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | X | X | X | X | 197 | 197 | 2 344,40 | 63 | 52 | 11 | 2 344,40 | 1 992,11 | 352,29 | 86 649 024,00 | 33 777 364,98 | 44 994 475,02 | 7 877 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | г. Янаул, пер. Кирова, д. 3 | 75 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 144,60 | 6 | 4 | 2 | 144,60 | 101,22 | 43,38 | 5 344 416,00 | 2 083 350,53 | 2 775 209,47 | 485 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | г. Янаул, ул. Железнодорожная, д. 1, литера а | 53 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 47,40 | 2 | 2 | 0 | 47,40 | 47,40 | 0,00 | 1 751 904,00 | 682 924,03 | 909 715,97 | 159 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | г. Янаул, ул. Механизаторов д. 6, литера а | 54 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 246,80 | 3 | 3 | 0 | 246,80 | 246,80 | 0,00 | 9 121 728,00 | 3 555 815,42 | 4 736 664,58 | 829 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | г. Янаул, ул. Советская, д. 18 | 86 | 22.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 270,50 | 8 | 6 | 2 | 270,50 | 189,35 | 81,15 | 9 997 680,00 | 3 897 277,44 | 5 191 522,56 | 908 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | г. Янаул, ул. Советская, д. 41 | 80 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 20 | 245,30 | 4 | 4 | 0 | 245,30 | 245,30 | 0,00 | 9 066 288,00 | 3 534 203,90 | 4 707 876,10 | 824 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | г. Янаул, ул. Советская, д. 43 | 44 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 142,90 | 4 | 3 | 1 | 142,90 | 100,03 | 42,87 | 5 281 584,00 | 2 058 857,47 | 2 742 582,53 | 480 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 31 | 87 | 22.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 13 | 13 | 93,70 | 3 | 2 | 1 | 93,70 | 65,59 | 28,11 | 3 463 152,00 | 1 349 999,62 | 1 798 320,38 | 314 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 30 | 49 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 204,10 | 6 | 4 | 2 | 204,10 | 143,20 | 60,90 | 7 543 536,00 | 2 940 607,49 | 3 917 152,51 | 685 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 38 | 51 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 167,40 | 4 | 3 | 1 | 167,40 | 117,30 | 50,10 | 6 187 104,00 | 2 411 845,63 | 3 212 794,37 | 562 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 7 | 55 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 170,50 | 4 | 4 | 0 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | 6 301 680,00 | 2 456 509,44 | 3 272 290,56 | 572 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 8, литера а | 61 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 37 | 37 | 356,80 | 12 | 12 | 0 | 356,80 | 356,80 | 0,00 | 13 187 328,00 | 5 140 660,22 | 6 847 819,78 | 1 198 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | г. Янаул, ул. Худайбердина, д. 44 | 105 | 23.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 101,80 | 2 | 2 | 0 | 101,80 | 101,80 | 0,00 | 3 762 528,00 | 1 466 701,82 | 1 953 778,18 | 342 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 48 | 29 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 69,20 | 2 | 1 | 1 | 69,20 | 48,44 | 20,76 | 2 557 632,00 | 997 011,46 | 1 328 108,54 | 232 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 52, кор. а | 25 | 21.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 83,40 | 3 | 2 | 1 | 83,40 | 58,38 | 25,02 | 3 082 464,00 | 1 201 600,51 | 1 600 639,49 | 280 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 591 | 591 | 5 954,60 | 189 | 102 | 87 | 5 954,60 | 3 082,19 | 2 872,41 | 274 602 333,00 | 0,00 | 228 835 278,00 | 45 767 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | X | X | X | X | 591 | 591 | 5 954,60 | 189 | 102 | 87 | 5 954,60 | 3 082,19 | 2 872,41 | 274 602 333,00 | 0,00 | 228 835 278,00 | 45 767 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 26 | 1720 | 29.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 36 | 36 | 467,60 | 14 | 10 | 4 | 467,60 | 321,50 | 146,10 | 21 563 841,00 | 0,00 | 17 969 868,00 | 3 593 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 38 | 1720 | 29.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 62 | 62 | 603,30 | 20 | 9 | 11 | 603,30 | 213,30 | 390,00 | 27 821 782,80 | 0,00 | 23 184 819,00 | 4 636 963,80 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 40 | 1720 | 29.12.2006 | III.2017 | IV.2017 | 55 | 55 | 610,80 | 22 | 16 | 6 | 610,80 | 426,20 | 184,60 | 28 167 652,80 | 0,00 | 23 473 044,00 | 4 694 608,80 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 63, кор. а | 63 | 06.02.2006 | III.2017 | IV.2017 | 68 | 68 | 583,70 | 26 | 16 | 10 | 583,70 | 340,00 | 243,70 | 26 917 909,20 | 0,00 | 22 431 591,00 | 4 486 318,20 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 22 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 69 | 69 | 738,60 | 22 | 11 | 11 | 738,60 | 373,40 | 365,20 | 34 061 277,60 | 0,00 | 28 384 398,00 | 5 676 879,60 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 23 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 92 | 92 | 729,90 | 23 | 6 | 17 | 729,90 | 238,80 | 491,10 | 33 660 068,40 | 0,00 | 28 050 057,00 | 5 610 011,40 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 24 | 1287 | 30.12.2005 | III.2017 | IV.2017 | 69 | 69 | 738,60 | 20 | 9 | 11 | 738,60 | 310,90 | 427,70 | 34 061 277,60 | 0,00 | 28 384 398,00 | 5 676 879,60 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Уфа, ул. Лермонтова, д. 26 | 7705 | 29.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 393,20 | 9 | 7 | 2 | 393,20 | 281,30 | 111,90 | 18 132 811,20 | 0,00 | 15 110 676,00 | 3 022 135,20 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 34 | 7705 | 29.12.2008 | III.2017 | IV.2017 | 62 | 62 | 676,10 | 20 | 11 | 9 | 676,10 | 326,89 | 349,21 | 31 179 027,60 | 0,00 | 25 982 523,00 | 5 196 504,60 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 79 | 469 | 26.05.2005 | III.2017 | IV.2017 | 50 | 50 | 412,80 | 13 | 7 | 6 | 412,80 | 249,90 | 162,90 | 19 036 684,80 | 0,00 | 15 863 904,00 | 3 172 780,80 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 2

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

на 2013 - 2017 годы

СТОИМОСТЬ

КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стоимость квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ | x | 29000 | 30700 | 32000 | 33600 |
| 2 | ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ | x | 29000 | 30700 | 32000 | x |
| 3 | ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ | 26000 | 29000 | 30700 | 32000 | 33600 |
| 4 | ГО г. Кумертау РБ | 30000 | 31000 | 32900 | x | x |
| 5 | ГО г. Нефтекамск РБ | 30500 | 31000 | x | x | x |
| 6 | ГО г. Октябрьский, РБ | 30500 | 31000 | 32900 | 35000 | 36750 |
| 7 | ГО г. Сибай, РБ | 29000 | 30000 | 31860 | 33900 | 35500 |
| 8 | ГО г. Стерлитамак РБ | 30500 | 32000 | 33980 | 36100 | 37900 |
| 9 | ГО г. Уфа РБ | 30700 | 32395 | 34400 | 36600 | 38430 |

## Приложение N 3

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

на 2013 - 2017 годы

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в том числе: | 272 329,21 | 10 076 986 942,87 | 16 394,90 | 487 448 294,32 | 255 934,31 | 9 589 538 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда | 217 452,71 | 7 777 059 885,87 | 16 394,90 | 487 448 294,32 | 201 057,81 | 7 289 611 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда | 54 876,50 | 2 299 927 057,00 | 0,00 | 0,00 | 54 876,50 | 2 299 927 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 70 967,35 | 2 126 102 325,28 | 14 804,70 | 427 941 962,32 | 56 162,65 | 1 698 160 362,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 66 041,55 | 1 971 886 985,28 | 14 804,70 | 427 941 962,32 | 51 236,85 | 1 543 945 022,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | 1 473,00 | 44 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,00 | 44 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 11 | 219,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 13 | 220,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 3 | 216,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 4 | 223,00 | 6 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 6 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Кумертау, пер. Комсомольский 1-й, д. 6 | 219,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Кумертау, ул. Худайбердина, д. 1 | 376,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | 1 381,00 | 42 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,00 | 42 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Октябрьский, ул. Горького, д. 22 | 626,50 | 19 108 250,00 | 0,00 | 0,00 | 626,50 | 19 108 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 19 | 387,90 | 11 830 950,00 | 0,00 | 0,00 | 387,90 | 11 830 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 20 | 366,60 | 11 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 11 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | 8 465,60 | 245 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,60 | 245 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 46 | 401,00 | 11 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 11 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 48 | 397,10 | 11 515 900,00 | 0,00 | 0,00 | 397,10 | 11 515 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 50 | 401,50 | 11 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 401,50 | 11 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 14 | 398,80 | 11 565 200,00 | 0,00 | 0,00 | 398,80 | 11 565 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 18 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 2 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 24 | 398,20 | 11 547 800,00 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 11 547 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 26 | 398,10 | 11 544 900,00 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 11 544 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 5 | 436,20 | 12 649 800,00 | 0,00 | 0,00 | 436,20 | 12 649 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 6 | 399,60 | 11 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 11 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 7 | 431,30 | 12 507 700,00 | 0,00 | 0,00 | 431,30 | 12 507 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сибай, ул. Маяковского д. 13 | 393,60 | 11 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 11 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сибай, ул. Островского, д. 13 | 396,10 | 11 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 396,10 | 11 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сибай, ул. Островского, д. 15 | 435,70 | 12 635 300,00 | 0,00 | 0,00 | 435,70 | 12 635 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сибай, ул. Островского, д. 19 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | 11 489 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сибай, ул. Островского, д. 23 | 398,70 | 11 562 300,00 | 0,00 | 0,00 | 398,70 | 11 562 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сибай, ул. Островского, д. 24 | 399,60 | 11 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 399,60 | 11 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сибай, ул. Островского, д. 28 | 398,70 | 11 562 300,00 | 0,00 | 0,00 | 398,70 | 11 562 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сибай, ул. Островского, д. 32 | 396,10 | 11 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 396,10 | 11 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Сибай, ул. Островского, д. 34 | 400,10 | 11 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 400,10 | 11 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Сибай, ул. Островского, д. 38 | 396,60 | 11 501 400,00 | 0,00 | 0,00 | 396,60 | 11 501 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | 6 947,30 | 211 892 650,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947,30 | 211 892 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2 | 638,40 | 19 471 200,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 | 19 471 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Стерлитамак, ул. Горняков, д. 8 | 487,40 | 14 865 700,00 | 0,00 | 0,00 | 487,40 | 14 865 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 18 | 119,90 | 3 656 950,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 3 656 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Стерлитамак, ул. Механизации, д. 12 | 42,90 | 1 308 450,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 1 308 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 2а | 379,10 | 11 562 550,00 | 0,00 | 0,00 | 379,10 | 11 562 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Стерлитамак, ул. Паровозная, д. 5 | 368,10 | 11 227 050,00 | 0,00 | 0,00 | 368,10 | 11 227 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Стерлитамак, ул. Радищева, д. 10 | 1 025,00 | 31 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 | 31 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. б | 618,90 | 18 876 450,00 | 0,00 | 0,00 | 618,90 | 18 876 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25 | 1 739,60 | 53 057 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739,60 | 53 057 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 34 | 713,20 | 21 752 600,00 | 0,00 | 0,00 | 713,20 | 21 752 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 36 | 177,30 | 5 407 650,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 5 407 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 27а | 637,50 | 19 443 750,00 | 0,00 | 0,00 | 637,50 | 19 443 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 45 236,35 | 1 362 185 635,28 | 14 804,70 | 427 941 962,32 | 30 431,65 | 934 243 672,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 1 | 500,10 | 15 353 070,00 | 0,00 | 0,00 | 500,10 | 15 353 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 3 | 587,80 | 18 045 460,00 | 0,00 | 0,00 | 587,80 | 18 045 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 93, кор. 5 | 90,90 | 2 790 630,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 2 790 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 28 | 383,30 | 10 943 598,30 | 383,30 | 10 943 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 358,40 | 10 232 678,40 | 358,40 | 10 232 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 25 | 334,20 | 9 541 744,20 | 334,20 | 9 541 744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 27 | 374,50 | 10 860 616,70 | 374,50 | 10 860 616,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 33 | 364,22 | 10 398 845,22 | 364,22 | 10 398 845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 35 | 381,40 | 10 889 351,40 | 381,40 | 10 889 351,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, кор. 1 | 665,80 | 20 440 060,00 | 665,80 | 20 440 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 2 | 61,00 | 1 741 611,00 | 61,00 | 1 741 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 68, кор. а | 759,90 | 23 328 930,00 | 0,00 | 0,00 | 759,90 | 23 328 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 72 | 105,10 | 3 226 570,00 | 0,00 | 0,00 | 105,10 | 3 226 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 81, кор. А | 148,60 | 4 242 678,60 | 148,60 | 4 242 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 81, кор. Б | 48,50 | 1 488 950,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 1 488 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85 | 133,80 | 3 820 123,80 | 133,80 | 3 820 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85/1, кор. Б | 38,50 | 1 181 950,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 181 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 85/1, кор. В | 55,50 | 1 703 850,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 1 703 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. а | 208,12 | 5 942 034,12 | 208,12 | 5 942 034,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. б | 360,38 | 11 063 666,00 | 360,38 | 11 063 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. в | 394,27 | 12 104 089,00 | 0,00 | 0,00 | 394,27 | 12 104 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Уфа, ул. Герцена, д. 1, кор. г | 337,00 | 9 621 687,00 | 337,00 | 9 621 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 16 | 618,70 | 18 994 090,00 | 0,00 | 0,00 | 618,70 | 18 994 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 17 | 384,10 | 10 966 439,10 | 384,10 | 10 966 439,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 113 | 88,80 | 2 726 160,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 2 726 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 61, кор. 3 | 466,80 | 14 330 760,00 | 0,00 | 0,00 | 466,80 | 14 330 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 85 | 790,50 | 24 268 350,00 | 0,00 | 0,00 | 790,50 | 24 268 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 17, кор. 19 | 2 656,04 | 81 540 377,90 | 0,00 | 0,00 | 2 656,04 | 81 540 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 18 | 698,30 | 21 430 799,06 | 0,00 | 0,00 | 698,30 | 21 430 799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 37, кор. в | 285,62 | 8 768 534,00 | 0,00 | 0,00 | 285,62 | 8 768 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 39, кор. б | 328,50 | 9 379 003,50 | 328,50 | 9 379 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 51 | 355,45 | 10 148 452,95 | 355,45 | 10 148 452,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 4 | 147,90 | 4 222 692,90 | 147,90 | 4 222 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 5 | 325,00 | 9 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 9 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 6 | 283,13 | 8 691 170,00 | 0,00 | 0,00 | 283,13 | 8 691 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 7 | 202,90 | 6 229 030,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 6 229 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 8 | 174,70 | 5 363 290,00 | 0,00 | 0,00 | 174,70 | 5 363 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Уфа, ул. Красина, д. 28 | 411,90 | 12 645 330,00 | 0,00 | 0,00 | 411,90 | 12 645 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 20 | 658,00 | 20 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 20 200 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22 | 651,90 | 20 013 330,00 | 0,00 | 0,00 | 651,90 | 20 013 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22а | 414,50 | 12 725 150,00 | 0,00 | 0,00 | 414,50 | 12 725 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 24 | 407,90 | 12 522 530,00 | 0,00 | 0,00 | 407,90 | 12 522 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 45, кор. 47 | 552,80 | 16 970 960,00 | 552,80 | 16 970 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 49, кор. 51 | 412,40 | 12 660 680,00 | 0,00 | 0,00 | 412,40 | 12 660 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 53, кор. 55 | 665,90 | 20 443 130,00 | 0,00 | 0,00 | 665,90 | 20 443 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 48 | 424,90 | 13 044 430,00 | 0,00 | 0,00 | 424,90 | 13 044 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Уфа, ул. Кутузова, д. 61 | 55,99 | 1 718 893,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 1 718 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Уфа, ул. Кутузова, д. 63 | 113,10 | 3 229 118,10 | 113,10 | 3 229 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 1 | 407,90 | 12 092 730,00 | 407,90 | 12 092 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 2 | 366,70 | 10 469 651,70 | 366,70 | 10 469 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 3 | 356,80 | 10 953 760,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 10 953 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, кор. 4 | 1 176,40 | 36 115 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,40 | 36 115 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Уфа, ул. Лесозаводская Малая, д. 2 | 610,70 | 18 748 490,00 | 0,00 | 0,00 | 610,70 | 18 748 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Уфа, ул. Лесозаводская, д. 2лб | 1 118,50 | 34 337 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,50 | 34 337 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 10 | 1 130,50 | 34 706 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,50 | 34 706 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 12 | 426,50 | 13 093 550,00 | 0,00 | 0,00 | 426,50 | 13 093 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 14 | 684,50 | 21 014 150,00 | 0,00 | 0,00 | 684,50 | 21 014 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Уфа, ул. Ломоносова, д. 26, кор. а | 246,11 | 7 555 577,00 | 0,00 | 0,00 | 246,11 | 7 555 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 10 | 392,37 | 12 045 759,00 | 0,00 | 0,00 | 392,37 | 12 045 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 6 | 464,10 | 14 247 870,00 | 0,00 | 0,00 | 464,10 | 14 247 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 8 | 515,66 | 15 830 762,00 | 0,00 | 0,00 | 515,66 | 15 830 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 46, кор. б | 373,23 | 10 656 089,73 | 373,23 | 10 656 089,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 73 | 319,80 | 9 817 860,00 | 319,80 | 9 817 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Уфа, ул. Мира, д. 49 | 356,70 | 10 184 141,70 | 356,70 | 10 184 141,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Уфа, ул. Мира, д. 53 | 262,20 | 7 486 072,20 | 262,20 | 7 486 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 3, кор. А | 153,10 | 4 371 158,10 | 153,10 | 4 371 158,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 3, кор. Б | 324,30 | 9 259 089,30 | 324,30 | 9 259 089,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 21 | 339,20 | 9 684 499,20 | 339,20 | 9 684 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 26 | 608,80 | 18 690 160,00 | 0,00 | 0,00 | 608,80 | 18 690 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 27 | 414,60 | 12 728 220,00 | 0,00 | 0,00 | 414,60 | 12 728 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 29 | 416,40 | 12 783 480,00 | 0,00 | 0,00 | 416,40 | 12 783 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Уфа, ул. Нежинская, д. 31 | 416,50 | 12 786 550,00 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 12 786 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 10, кор. 1 | 403,90 | 12 399 730,00 | 0,00 | 0,00 | 403,90 | 12 399 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 45, кор. а | 150,90 | 4 308 345,90 | 150,90 | 4 308 345,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Уфа, ул. Олимпийская, д. 38 | 395,70 | 12 147 990,00 | 0,00 | 0,00 | 395,70 | 12 147 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 25, кор. а | 400,54 | 12 296 578,00 | 0,00 | 0,00 | 400,54 | 12 296 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 27 | 380,90 | 10 875 075,90 | 380,90 | 10 875 075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Уфа, ул. Пекинская, д. 27, кор. а | 422,00 | 12 955 400,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 12 955 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 48 | 394,30 | 12 105 010,00 | 0,00 | 0,00 | 394,30 | 12 105 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 50 | 390,80 | 11 997 560,00 | 0,00 | 0,00 | 390,80 | 11 997 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 | 670,30 | 19 137 734,80 | 670,30 | 19 137 734,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Уфа, ул. Подвойского, д. 12 | 189,60 | 5 413 269,60 | 189,60 | 5 413 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Уфа, ул. Рижская, д. 1, кор. г | 206,20 | 5 887 216,20 | 206,20 | 5 887 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 73 | 58,40 | 1 792 880,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 1 792 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 26 | 496,50 | 15 242 550,00 | 0,00 | 0,00 | 496,50 | 15 242 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 28 | 495,15 | 15 201 105,00 | 0,00 | 0,00 | 495,15 | 15 201 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 5 | 117,70 | 3 360 452,70 | 117,70 | 3 360 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 9 | 99,30 | 2 835 114,30 | 99,30 | 2 835 114,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 10 | 389,90 | 11 969 930,00 | 0,00 | 0,00 | 389,90 | 11 969 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 8 | 387,90 | 11 252 010,50 | 387,90 | 11 252 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 12 | 704,40 | 21 625 080,00 | 0,00 | 0,00 | 704,40 | 21 625 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 16 | 424,00 | 13 016 800,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 13 016 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 18 | 408,80 | 12 550 160,00 | 0,00 | 0,00 | 408,80 | 12 550 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 11 | 95,40 | 2 723 765,40 | 95,40 | 2 723 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 13 | 120,60 | 3 443 250,60 | 120,60 | 3 443 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 15 | 103,20 | 2 946 463,20 | 103,20 | 2 946 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 3 | 113,20 | 3 231 973,20 | 113,20 | 3 231 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 5 | 256,20 | 7 314 766,20 | 256,20 | 7 314 766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 7 | 84,40 | 2 591 080,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 2 591 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Уфа, ул. Ставропольская, д. 9 | 115,80 | 3 306 205,80 | 115,80 | 3 306 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 49 | 609,60 | 18 714 720,00 | 0,00 | 0,00 | 609,60 | 18 714 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Уфа, ул. Тихорецкая, д. 34 | 433,20 | 13 299 240,00 | 0,00 | 0,00 | 433,20 | 13 299 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 48, кор. 50 | 208,80 | 5 961 448,80 | 208,80 | 5 961 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 52, кор. 1 | 337,80 | 9 644 527,80 | 337,80 | 9 644 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Уфа, ул. Чайковского, д. 7 | 600,07 | 18 422 149,00 | 0,00 | 0,00 | 600,07 | 18 422 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 124 | 136,70 | 3 902 921,70 | 136,70 | 3 902 921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 17 | 485,80 | 14 914 060,00 | 0,00 | 0,00 | 485,80 | 14 914 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 17, кор. а | 352,80 | 10 072 792,80 | 352,80 | 10 072 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 27 | 179,50 | 5 124 904,50 | 179,50 | 5 124 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 29 | 186,20 | 5 716 340,00 | 0,00 | 0,00 | 186,20 | 5 716 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 83 | 177,00 | 5 433 900,00 | 177,00 | 5 433 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 10 | 181,20 | 5 173 441,20 | 181,20 | 5 173 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 10, кор. а | 126,40 | 3 880 480,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 3 880 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 12 | 149,90 | 4 279 794,90 | 149,90 | 4 279 794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 12, кор. а | 102,70 | 2 932 187,70 | 102,70 | 2 932 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 14 | 91,40 | 2 609 561,40 | 91,40 | 2 609 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 4 | 161,50 | 4 610 986,50 | 161,50 | 4 610 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 4, кор. А | 173,00 | 4 939 323,00 | 173,00 | 4 939 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 6 | 183,20 | 5 230 543,20 | 183,20 | 5 230 543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 6, кор. а | 84,10 | 2 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 2 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 8 | 184,60 | 5 667 220,00 | 0,00 | 0,00 | 184,60 | 5 667 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Уфа, ул. Чудская, д. 8, кор. а | 120,40 | 3 437 540,40 | 120,40 | 3 437 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Уфа, ул. Шелководная Малая, д. 21 | 224,00 | 6 395 424,00 | 224,00 | 6 395 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Уфа, ш. Уфимское, д. 59 | 121,90 | 3 480 366,90 | 121,90 | 3 480 366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 2 538,30 | 65 995 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538,30 | 65 995 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Янаул, ул. Лермонтова, д. 24, кор. а | 275,20 | 7 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 275,20 | 7 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Янаул, ул. Победы, д. 65 | 516,20 | 13 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 13 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Янаул, ул. Победы, д. 67 | 485,20 | 12 615 200,00 | 0,00 | 0,00 | 485,20 | 12 615 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Янаул, ул. С. Юлаева, д. 2 | 124,30 | 3 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 124,30 | 3 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 33 | 98,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Янаул, ул. Худайбердина, д. 30 | 87,50 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 1 | 91,90 | 2 389 400,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 2 389 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 18 | 115,80 | 3 010 800,00 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 3 010 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 3 | 147,40 | 3 832 400,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 3 832 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 4 | 139,50 | 3 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 3 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 5 | 171,60 | 4 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | 171,60 | 4 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 6 | 139,70 | 3 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | 3 632 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 7 | 146,00 | 3 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 3 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 4 925,80 | 154 215 340,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,80 | 154 215 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | 4 333,70 | 136 511 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333,70 | 136 511 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 3 | 371,00 | 11 686 500,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 | 11 686 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 6 | 367,00 | 11 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 11 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 8 | 372,00 | 11 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 11 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 22 | 407,00 | 12 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 12 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 24 | 414,70 | 13 063 050,00 | 0,00 | 0,00 | 414,70 | 13 063 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 34 | 407,00 | 12 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 12 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 36 | 380,00 | 11 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 11 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 38 | 389,00 | 12 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 12 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 40 | 405,00 | 12 757 500,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 12 757 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Кумертау, ул. Матросова, д. 42 | 411,00 | 12 946 500,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 12 946 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 27 | 410,00 | 12 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 12 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 592,10 | 17 703 790,00 | 0,00 | 0,00 | 592,10 | 17 703 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Янаул, ул. Победы, д. 81 | 242,00 | 7 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 7 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 16 | 260,20 | 7 779 980,00 | 0,00 | 0,00 | 260,20 | 7 779 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 2 | 89,90 | 2 688 010,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 2 688 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 62 452,34 | 2 259 562 286,79 | 0,00 | 0,00 | 62 452,34 | 2 259 562 286,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 62 452,34 | 2 259 562 286,79 | 0,00 | 0,00 | 62 452,34 | 2 259 562 286,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Благовещенскому муниципальному району: | 1 982,00 | 63 083 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 | 63 083 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Благовещенск, ул. Советская, д. 9 | 660,00 | 20 816 200,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 20 816 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 44 | 534,30 | 16 005 100,00 | 0,00 | 0,00 | 534,30 | 16 005 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 28 | 442,60 | 15 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | 442,60 | 15 335 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Благовещенск, ул. Щорса, д. 13 | 345,10 | 10 927 200,00 | 0,00 | 0,00 | 345,10 | 10 927 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | 6 996,70 | 243 059 530,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996,70 | 243 059 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д. 20 | 219,60 | 7 792 709,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 7 792 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 166,00 | 5 998 181,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 5 998 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 29 | 419,20 | 14 475 317,00 | 0,00 | 0,00 | 419,20 | 14 475 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 2 | 181,90 | 6 530 513,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 6 530 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 4 | 207,60 | 7 390 949,00 | 0,00 | 0,00 | 207,60 | 7 390 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 6 | 199,70 | 7 126 457,00 | 0,00 | 0,00 | 199,70 | 7 126 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 10 | 362,90 | 12 590 393,00 | 0,00 | 0,00 | 362,90 | 12 590 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 11 | 372,10 | 12 898 409,00 | 0,00 | 0,00 | 372,10 | 12 898 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 13 | 366,10 | 12 697 529,00 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | 12 697 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 14 | 366,40 | 12 707 573,00 | 0,00 | 0,00 | 366,40 | 12 707 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 15 | 365,00 | 12 660 701,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 12 660 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 17 | 368,00 | 12 761 141,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 12 761 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 5 | 369,40 | 12 808 013,00 | 0,00 | 0,00 | 369,40 | 12 808 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 7 | 368,30 | 12 771 185,00 | 0,00 | 0,00 | 368,30 | 12 771 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 9 | 371,80 | 12 888 365,00 | 0,00 | 0,00 | 371,80 | 12 888 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 10 | 368,10 | 12 764 489,00 | 0,00 | 0,00 | 368,10 | 12 764 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 12 | 323,60 | 11 274 629,00 | 0,00 | 0,00 | 323,60 | 11 274 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 14 | 367,70 | 12 751 097,00 | 0,00 | 0,00 | 367,70 | 12 751 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Кумертау, ул. Советская, д. 16 | 362,70 | 12 583 696,00 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | 12 583 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | г. Кумертау, ул. Худайбердина, д. 1А | 870,60 | 29 588 184,00 | 0,00 | 0,00 | 870,60 | 29 588 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | 1 190,90 | 44 830 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,90 | 44 830 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | г. Нефтекамск, пер. Школьный, д. 10 | 163,20 | 5 818 080,00 | 0,00 | 0,00 | 163,20 | 5 818 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 20 | 78,80 | 2 809 220,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 2 809 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 21 | 91,50 | 3 261 975,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 3 261 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 26 | 91,40 | 3 258 410,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 3 258 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Нефтекамск, ул. Чапаева, д. 9 | 766,00 | 29 682 500,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 | 29 682 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | 4 253,20 | 144 735 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253,20 | 144 735 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 16 | 418,90 | 14 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 418,90 | 14 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 17 | 418,60 | 14 247 600,00 | 0,00 | 0,00 | 418,60 | 14 247 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 18 | 423,20 | 14 390 200,00 | 0,00 | 0,00 | 423,20 | 14 390 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 19 | 422,80 | 14 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 422,80 | 14 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 5 | 413,60 | 14 061 600,00 | 0,00 | 0,00 | 413,60 | 14 061 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д. 7 | 298,00 | 10 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 10 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 10 | 389,70 | 13 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 389,70 | 13 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 6 | 393,10 | 13 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 393,10 | 13 364 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 8 | 386,30 | 13 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 386,30 | 13 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 28 | 434,90 | 14 845 900,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 14 845 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 48 | 254,10 | 8 652 100,00 | 0,00 | 0,00 | 254,10 | 8 652 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | 4 216,40 | 127 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216,40 | 127 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 25 | 431,00 | 13 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 13 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 18 | 413,30 | 12 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413,30 | 12 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 20 | 414,40 | 12 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414,40 | 12 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 22 | 426,60 | 12 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426,60 | 12 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 24 | 417,90 | 12 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417,90 | 12 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 26 | 424,20 | 12 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 12 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 28 | 417,80 | 12 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417,80 | 12 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 11 | 422,10 | 12 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 422,10 | 12 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 13 | 427,10 | 12 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 427,10 | 12 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 15 | 422,00 | 12 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 12 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | 8 704,40 | 355 991 040,00 | 0,00 | 0,00 | 8 704,40 | 355 991 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. а | 626,70 | 25 626 217,00 | 0,00 | 0,00 | 626,70 | 25 626 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. в | 626,40 | 25 614 217,00 | 0,00 | 0,00 | 626,40 | 25 614 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Стерлитамак, ул. Розы Люксембург, д. 1, кор. г | 605,30 | 24 770 217,00 | 0,00 | 0,00 | 605,30 | 24 770 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Стерлитамак, ул. Российская, д. 10 | 596,00 | 24 398 217,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 24 398 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 17 | 540,20 | 22 166 217,00 | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 22 166 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 19 | 476,80 | 19 630 217,00 | 0,00 | 0,00 | 476,80 | 19 630 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 21 | 543,80 | 22 310 217,00 | 0,00 | 0,00 | 543,80 | 22 310 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 23 | 476,90 | 19 634 219,00 | 0,00 | 0,00 | 476,90 | 19 634 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 25 | 627,30 | 25 650 217,00 | 0,00 | 0,00 | 627,30 | 25 650 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 25а | 623,20 | 25 486 217,00 | 0,00 | 0,00 | 623,20 | 25 486 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 27 | 631,40 | 25 814 217,00 | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 25 814 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 13 | 677,50 | 27 658 217,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 27 658 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 15 | 689,40 | 28 134 217,00 | 0,00 | 0,00 | 689,40 | 28 134 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 20 | 963,50 | 39 098 217,00 | 0,00 | 0,00 | 963,50 | 39 098 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 30 393,34 | 1 124 025 571,79 | 0,00 | 0,00 | 30 393,34 | 1 124 025 571,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 14 | 1 237,80 | 45 733 831,19 | 0,00 | 0,00 | 1 237,80 | 45 733 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 6 | 852,00 | 31 479 418,47 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 31 479 418,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 26 | 936,50 | 34 601 496,94 | 0,00 | 0,00 | 936,50 | 34 601 496,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 26, кор. 1 | 633,10 | 23 391 572,58 | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 23 391 572,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28 | 1 045,50 | 38 628 793,44 | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 38 628 793,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28, кор. 1 | 492,60 | 18 200 424,34 | 0,00 | 0,00 | 492,60 | 18 200 424,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 30 | 933,70 | 34 498 043,46 | 0,00 | 0,00 | 933,70 | 34 498 043,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 57 | 99,10 | 3 661 514,53 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 3 661 514,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 8 | 197,80 | 7 689 277,20 | 0,00 | 0,00 | 197,80 | 7 689 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 21, кор. 1 | 839,00 | 30 999 098,70 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 30 999 098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23 | 425,00 | 15 702 761,56 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 15 702 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23, кор. 1 | 421,50 | 15 573 444,71 | 0,00 | 0,00 | 421,50 | 15 573 444,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25 | 416,40 | 15 385 011,56 | 0,00 | 0,00 | 416,40 | 15 385 011,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25, кор. 1 | 415,90 | 15 366 537,73 | 0,00 | 0,00 | 415,90 | 15 366 537,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, кор. 1 | 224,20 | 8 283 668,57 | 0,00 | 0,00 | 224,20 | 8 283 668,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 1 | 718,20 | 26 535 819,65 | 0,00 | 0,00 | 718,20 | 26 535 819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, кор. 2 | 568,00 | 20 986 278,98 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 20 986 278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 7 | 374,80 | 13 847 988,31 | 0,00 | 0,00 | 374,80 | 13 847 988,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 9 | 390,80 | 14 439 151,10 | 0,00 | 0,00 | 390,80 | 14 439 151,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Уфа, ул. Демская, д. 2б | 341,40 | 13 271 583,60 | 0,00 | 0,00 | 341,40 | 13 271 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 85 | 166,60 | 6 155 482,54 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | 6 155 482,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 1 | 417,90 | 15 440 433,06 | 0,00 | 0,00 | 417,90 | 15 440 433,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 50 | 414,40 | 15 311 116,22 | 0,00 | 0,00 | 414,40 | 15 311 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | г. Уфа, ул. Иркутская, д. 7 | 412,70 | 15 248 305,17 | 0,00 | 0,00 | 412,70 | 15 248 305,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 5 | 113,70 | 4 200 950,57 | 0,00 | 0,00 | 113,70 | 4 200 950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 6 | 159,40 | 5 889 459,27 | 0,00 | 0,00 | 159,40 | 5 889 459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 7 | 235,40 | 8 697 482,53 | 0,00 | 0,00 | 235,40 | 8 697 482,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17, кор. 8 | 264,70 | 9 780 049,38 | 0,00 | 0,00 | 264,70 | 9 780 049,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 47 | 815,70 | 30 138 368,30 | 0,00 | 0,00 | 815,70 | 30 138 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 135, кор. 1 | 700,60 | 25 885 540,59 | 0,00 | 0,00 | 700,60 | 25 885 540,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 89 | 558,70 | 20 642 665,61 | 0,00 | 0,00 | 558,70 | 20 642 665,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 91 | 540,20 | 19 959 133,64 | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 19 959 133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 93 | 543,00 | 20 062 587,12 | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 20 062 587,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 97, кор. А | 498,20 | 18 407 331,31 | 0,00 | 0,00 | 498,20 | 18 407 331,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 10 | 275,30 | 10 171 694,72 | 0,00 | 0,00 | 275,30 | 10 171 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 12 | 252,20 | 9 318 203,45 | 0,00 | 0,00 | 252,20 | 9 318 203,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 14 | 405,20 | 14 971 197,61 | 0,00 | 0,00 | 405,20 | 14 971 197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Уфа, ул. Красноводская, д. 16 | 381,50 | 14 095 537,73 | 0,00 | 0,00 | 381,50 | 14 095 537,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 28, кор. 1 | 880,90 | 32 570 726,82 | 0,00 | 0,00 | 880,90 | 32 570 726,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 35 | 650,90 | 24 049 241,17 | 0,00 | 0,00 | 650,90 | 24 049 241,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 37 | 408,90 | 15 107 904,01 | 0,00 | 0,00 | 408,90 | 15 107 904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 12 | 265,90 | 9 824 386,59 | 0,00 | 0,00 | 265,90 | 9 824 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 14 | 463,90 | 17 140 026,09 | 0,00 | 0,00 | 463,90 | 17 140 026,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Уфа, ул. Ломоносова д. 26, кор. а | 156,80 | 5 793 395,33 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 5 793 395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Уфа, ул. Льва Толстого, д. 10 | 99,20 | 3 665 209,28 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 3 665 209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 73 | 70,40 | 2 601 116,27 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 2 601 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Уфа, ул. Мингажева, д. 127, кор. 2 | 423,80 | 15 658 424,35 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 15 658 424,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 8/2 | 120,80 | 4 463 279,05 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 4 463 279,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Уфа, ул. Новоженова, д. 90, кор. а | 79,30 | 2 929 950,57 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 2 929 950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Уфа, ул. Новоженова, д. 90, кор. б | 79,60 | 2 941 034,87 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 2 941 034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Уфа, ул. Обская, д. 7, кор. 1 | 277,50 | 10 252 979,60 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 10 252 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121 | 516,44 | 19 081 256,89 | 0,00 | 0,00 | 516,44 | 19 081 256,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121, кор. а | 774,40 | 28 612 278,94 | 0,00 | 0,00 | 774,40 | 28 612 278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 45 | 561,80 | 20 757 203,39 | 0,00 | 0,00 | 561,80 | 20 757 203,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 | 422,10 | 15 595 613,30 | 0,00 | 0,00 | 422,10 | 15 595 613,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 129, кор. 131 | 402,80 | 14 882 523,18 | 0,00 | 0,00 | 402,80 | 14 882 523,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 133 | 517,60 | 19 124 116,19 | 0,00 | 0,00 | 517,60 | 19 124 116,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Уфа, ул. Пионерская, д. 148, кор. 150 | 639,60 | 23 631 732,45 | 0,00 | 0,00 | 639,60 | 23 631 732,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 73 | 582,30 | 21 514 630,72 | 0,00 | 0,00 | 582,30 | 21 514 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Уфа, ул. Ростовская, д. 175 | 426,50 | 15 758 183,08 | 0,00 | 0,00 | 426,50 | 15 758 183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Уфа, ул. Ростовская, д. 177 | 424,80 | 15 695 372,03 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 15 695 372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 11 | 95,70 | 3 535 892,43 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 3 535 892,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 13 | 130,40 | 4 817 976,73 | 0,00 | 0,00 | 130,40 | 4 817 976,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 15 | 132,10 | 4 880 787,77 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 4 880 787,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 3 | 82,30 | 3 040 793,59 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 3 040 793,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | г. Уфа, ул. Самаркандская, д. 7 | 136,20 | 5 032 273,23 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 5 032 273,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | г. Уфа, ул. Спартака, д. 12 | 43,20 | 1 596 139,54 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 1 596 139,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 8 | 274,10 | 10 127 357,51 | 0,00 | 0,00 | 274,10 | 10 127 357,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 34 | 686,20 | 25 353 494,07 | 0,00 | 0,00 | 686,20 | 25 353 494,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | г. Уфа, ул. Тихорецкая, д. 38 | 741,20 | 27 385 616,16 | 0,00 | 0,00 | 741,20 | 27 385 616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 83 | 107,00 | 3 953 401,15 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 3 953 401,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 3 424,30 | 111 694 080,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424,30 | 111 694 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | г. Янаул, пер. Ленина, д. 15 | 196,60 | 6 476 449,00 | 0,00 | 0,00 | 196,60 | 6 476 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | г. Янаул, ул. Азина, д. 24а | 69,50 | 2 421 960,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 2 421 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | г. Янаул, ул. Кирзаводская, д. 10 | 109,80 | 3 707 529,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 | 3 707 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | г. Янаул, ул. Кирзаводская, д. 18 | 703,30 | 22 640 179,00 | 0,00 | 0,00 | 703,30 | 22 640 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 12 | 170,40 | 5 640 669,00 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 5 640 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 4 | 165,60 | 5 487 549,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 5 487 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | г. Янаул, ул. Октябрьская, д. 22 | 206,80 | 6 801 829,00 | 0,00 | 0,00 | 206,80 | 6 801 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | г. Янаул, ул. Победы, д. 69 | 690,00 | 22 215 909,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 22 215 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | г. Янаул, ул. Победы, д. 71 | 387,40 | 12 562 969,00 | 0,00 | 0,00 | 387,40 | 12 562 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | г. Янаул, ул. Победы, д. 75 | 425,60 | 13 781 549,00 | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 13 781 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 44 | 119,50 | 4 016 960,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 4 016 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 18 | 179,80 | 5 940 529,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 5 940 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Дюртюлинскому муниципальному району: | 1 291,10 | 44 930 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,10 | 44 930 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | г. Дюртюли, пер. Кооперативный, д. 2 | 99,90 | 3 476 520,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 3 476 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | г. Дюртюли, ул. Агидель, д. 1 | 370,90 | 12 907 320,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 12 907 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | г. Дюртюли, ул. Нефтяников, д. 2 | 378,60 | 13 175 280,00 | 0,00 | 0,00 | 378,60 | 13 175 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | г. Дюртюли, ул. Нефтяников, д. 4 | 339,50 | 11 814 600,00 | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 11 814 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 91 | 102,20 | 3 556 560,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | 3 556 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 66 712,82 | 2 589 514 735,80 | 998,30 | 36 777 372,00 | 65 714,52 | 2 552 737 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 48 016,12 | 1 817 714 959,80 | 998,30 | 36 777 372,00 | 47 017,82 | 1 780 937 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | 1 999,50 | 67 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 67 131 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | г. Благовещенск, ул. Бельская, д. 43 | 157,70 | 6 738 650,00 | 0,00 | 0,00 | 157,70 | 6 738 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | г. Благовещенск, ул. Зенцова, д. 7 | 200,30 | 6 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200,30 | 6 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 3 | 475,50 | 14 650 040,00 | 0,00 | 0,00 | 475,50 | 14 650 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 1 | 230,60 | 7 472 380,00 | 0,00 | 0,00 | 230,60 | 7 472 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | г. Благовещенск, ул. Лобастова, д. 32 | 279,60 | 9 351 220,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | 9 351 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | г. Благовещенск, ул. Советская, д. 10 | 198,30 | 6 238 240,00 | 0,00 | 0,00 | 198,30 | 6 238 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 9 | 457,50 | 16 172 760,00 | 0,00 | 0,00 | 457,50 | 16 172 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Дюртюли: | 998,30 | 36 777 372,00 | 998,30 | 36 777 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | г. Дюртюли, ул. Агидель, д. 7 | 344,60 | 12 695 064,00 | 344,60 | 12 695 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | г. Дюртюли, ул. Леваневского, д. 39/1 | 113,20 | 4 170 288,00 | 113,20 | 4 170 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 2 | 197,40 | 7 272 216,00 | 197,40 | 7 272 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Дюртюли, ул. Целинная, д. 8 | 343,10 | 12 639 804,00 | 343,10 | 12 639 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кумертау: | 5 923,10 | 210 457 944,20 | 0,00 | 0,00 | 5 923,10 | 210 457 944,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 21 | 426,80 | 15 165 057,60 | 0,00 | 0,00 | 426,80 | 15 165 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 23 | 420,40 | 14 937 652,80 | 0,00 | 0,00 | 420,40 | 14 937 652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 25 | 426,90 | 15 168 610,80 | 0,00 | 0,00 | 426,90 | 15 168 610,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 27 | 425,50 | 15 118 866,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 15 118 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 33 | 425,00 | 15 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 15 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 35 | 428,00 | 15 207 696,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 15 207 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 37 | 131,70 | 4 679 564,40 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 4 679 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 39 | 191,70 | 6 811 484,40 | 0,00 | 0,00 | 191,70 | 6 811 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | г. Кумертау, ул. Вокзальная, д. 43 | 417,70 | 14 841 716,40 | 0,00 | 0,00 | 417,70 | 14 841 716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 10 | 191,10 | 6 790 165,20 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | 6 790 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 12 | 219,30 | 7 790 720,00 | 0,00 | 0,00 | 219,30 | 7 790 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 14 | 208,90 | 7 422 569,00 | 0,00 | 0,00 | 208,90 | 7 422 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 16 | 169,70 | 6 029 780,40 | 0,00 | 0,00 | 169,70 | 6 029 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 18 | 251,90 | 8 950 445,00 | 0,00 | 0,00 | 251,90 | 8 950 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 20 | 193,80 | 6 886 101,60 | 0,00 | 0,00 | 193,80 | 6 886 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 22 | 203,30 | 7 223 655,60 | 0,00 | 0,00 | 203,30 | 7 223 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 24 | 172,10 | 6 115 057,20 | 0,00 | 0,00 | 172,10 | 6 115 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 26 | 174,70 | 6 207 440,40 | 0,00 | 0,00 | 174,70 | 6 207 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 28 | 226,20 | 8 037 470,00 | 0,00 | 0,00 | 226,20 | 8 037 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 30 | 182,90 | 6 498 737,00 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 6 498 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 32 | 63,10 | 2 242 069,20 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 2 242 069,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 36 | 191,30 | 6 797 140,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 6 797 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Кумертау, ул. Заслонова, д. 8 | 181,10 | 6 434 845,20 | 0,00 | 0,00 | 181,10 | 6 434 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | 5 355,50 | 193 815 545,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355,50 | 193 815 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 2 | 369,90 | 13 386 681,00 | 0,00 | 0,00 | 369,90 | 13 386 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 22 | 367,40 | 13 296 206,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 13 296 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 24 | 372,20 | 13 469 918,00 | 0,00 | 0,00 | 372,20 | 13 469 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 4 | 633,60 | 22 929 984,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | 22 929 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 3 | 519,00 | 18 782 610,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 18 782 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 6 | 402,00 | 14 548 380,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 14 548 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Октябрьский, ул. Советская, д. 8 | 402,80 | 14 577 332,00 | 0,00 | 0,00 | 402,80 | 14 577 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 23 | 414,50 | 15 000 755,00 | 0,00 | 0,00 | 414,50 | 15 000 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 24 | 413,40 | 14 960 946,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 | 14 960 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Октябрьский, ул. Цюрупы, д. 26 | 427,70 | 15 478 463,00 | 0,00 | 0,00 | 427,70 | 15 478 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 | 1 033,00 | 37 384 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033,00 | 37 384 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | 7 828,30 | 250 862 454,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828,30 | 250 862 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 27 | 426,10 | 13 652 010,00 | 0,00 | 0,00 | 426,10 | 13 652 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 32 | 424,70 | 13 607 406,00 | 0,00 | 0,00 | 424,70 | 13 607 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 33 | 423,90 | 13 581 918,00 | 0,00 | 0,00 | 423,90 | 13 581 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 34 | 426,70 | 13 671 126,00 | 0,00 | 0,00 | 426,70 | 13 671 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 35 | 429,20 | 13 750 776,00 | 0,00 | 0,00 | 429,20 | 13 750 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 36 | 424,20 | 13 591 476,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 13 591 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 38 | 424,50 | 13 601 034,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 13 601 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 40 | 425,30 | 13 626 522,00 | 0,00 | 0,00 | 425,30 | 13 626 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 43 | 398,30 | 12 766 302,00 | 0,00 | 0,00 | 398,30 | 12 766 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 47 | 400,30 | 12 830 022,00 | 0,00 | 0,00 | 400,30 | 12 830 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 49 | 403,40 | 12 928 788,00 | 0,00 | 0,00 | 403,40 | 12 928 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 51 | 404,40 | 12 960 648,00 | 0,00 | 0,00 | 404,40 | 12 960 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 22 | 426,80 | 13 674 312,00 | 0,00 | 0,00 | 426,80 | 13 674 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 30 | 427,40 | 13 693 428,00 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 13 693 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 36 | 395,60 | 12 680 280,00 | 0,00 | 0,00 | 395,60 | 12 680 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 38 | 396,80 | 12 718 512,00 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 12 718 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Сибай, ул. Кирова, д. 40 | 395,20 | 12 667 536,00 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 12 667 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 16 | 403,90 | 12 944 718,00 | 0,00 | 0,00 | 403,90 | 12 944 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 4 | 371,60 | 11 915 640,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 11 915 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | 11 152,40 | 473 698 190,00 | 0,00 | 0,00 | 11 152,40 | 473 698 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 42 | 654,60 | 27 804 135,00 | 0,00 | 0,00 | 654,60 | 27 804 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 46 | 1 227,60 | 52 142 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,60 | 52 142 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 54 | 341,20 | 14 492 470,00 | 0,00 | 0,00 | 341,20 | 14 492 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 56 | 653,90 | 27 774 402,50 | 0,00 | 0,00 | 653,90 | 27 774 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 58 | 543,20 | 23 072 420,00 | 0,00 | 0,00 | 543,20 | 23 072 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 62 | 541,70 | 23 008 707,50 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 23 008 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 25 | 387,30 | 16 450 567,50 | 0,00 | 0,00 | 387,30 | 16 450 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 27 | 386,50 | 16 416 587,50 | 0,00 | 0,00 | 386,50 | 16 416 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 29 | 976,00 | 41 455 600,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 41 455 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 41 | 179,10 | 7 607 272,50 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 7 607 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 43 | 170,70 | 7 250 482,50 | 0,00 | 0,00 | 170,70 | 7 250 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 14 | 179,20 | 7 611 520,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 7 611 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 16 | 187,20 | 7 951 320,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 7 951 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 2 | 952,10 | 40 440 447,50 | 0,00 | 0,00 | 952,10 | 40 440 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 20 | 122,40 | 5 198 940,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 5 198 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Стерлитамак, ул. Менделеева, д. 22 | 185,50 | 7 879 112,50 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | 7 879 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 23 | 1 191,70 | 50 617 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 191,70 | 50 617 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 19 | 753,60 | 32 009 160,00 | 0,00 | 0,00 | 753,60 | 32 009 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 4 | 406,00 | 17 244 850,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 17 244 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 6 | 721,50 | 30 645 712,50 | 0,00 | 0,00 | 721,50 | 30 645 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 8 | 391,40 | 16 624 715,00 | 0,00 | 0,00 | 391,40 | 16 624 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 11 525,92 | 475 789 977,60 | 0,00 | 0,00 | 11 525,92 | 475 789 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 62 | 714,30 | 29 486 304,00 | 0,00 | 0,00 | 714,30 | 29 486 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 33 | 179,20 | 7 397 376,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 7 397 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 4 | 201,10 | 8 301 408,00 | 0,00 | 0,00 | 201,10 | 8 301 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Уфа, ул. 9 Января, д. 6 | 141,10 | 5 824 608,00 | 0,00 | 0,00 | 141,10 | 5 824 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Уфа, ул. Акмолинская, д. 61 | 390,70 | 16 128 096,00 | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 16 128 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Уфа, ул. Бондарная, д. 15 | 244,10 | 10 076 448,00 | 0,00 | 0,00 | 244,10 | 10 076 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Уфа, ул. Бондарная, д. 3 | 195,70 | 8 078 496,00 | 0,00 | 0,00 | 195,70 | 8 078 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 11 | 368,50 | 15 211 680,00 | 0,00 | 0,00 | 368,50 | 15 211 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 17 | 1 142,40 | 47 158 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,40 | 47 158 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19 | 419,50 | 17 316 960,00 | 0,00 | 0,00 | 419,50 | 17 316 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, кор. 1 | 416,00 | 17 172 480,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 17 172 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, кор. 2 | 389,00 | 16 057 920,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 16 057 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 33 | 697,90 | 28 809 312,00 | 0,00 | 0,00 | 697,90 | 28 809 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Уфа, ул. Ленина, д. 69 | 2 101,02 | 86 730 105,60 | 0,00 | 0,00 | 2 101,02 | 86 730 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 5 | 404,50 | 16 697 760,00 | 0,00 | 0,00 | 404,50 | 16 697 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 6 | 665,60 | 27 475 968,00 | 0,00 | 0,00 | 665,60 | 27 475 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 7 | 100,90 | 4 165 152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 4 165 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 8, кор. 1 | 358,60 | 14 803 008,00 | 0,00 | 0,00 | 358,60 | 14 803 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 1/1 | 473,70 | 19 554 336,00 | 0,00 | 0,00 | 473,70 | 19 554 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 193 | 365,40 | 15 083 712,00 | 0,00 | 0,00 | 365,40 | 15 083 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 213, кор. 215 | 1 008,20 | 41 618 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,20 | 41 618 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 9 | 548,50 | 22 642 080,00 | 0,00 | 0,00 | 548,50 | 22 642 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 3 233,10 | 109 181 787,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,10 | 109 181 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 18 | 311,40 | 10 515 978,00 | 0,00 | 0,00 | 311,40 | 10 515 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 19 | 299,70 | 10 120 869,00 | 0,00 | 0,00 | 299,70 | 10 120 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 20 | 307,60 | 10 387 652,00 | 0,00 | 0,00 | 307,60 | 10 387 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Янаул, ул. Победы, д. 61 | 687,00 | 23 199 990,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 23 199 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Янаул, ул. Победы, д. 63 | 726,20 | 24 523 774,00 | 0,00 | 0,00 | 726,20 | 24 523 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Янаул, ул. Победы, д. 73 | 471,40 | 15 919 178,00 | 0,00 | 0,00 | 471,40 | 15 919 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 21 | 232,30 | 7 844 771,00 | 0,00 | 0,00 | 232,30 | 7 844 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 23 | 197,50 | 6 669 575,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | 6 669 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 18 696,70 | 771 799 776,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,70 | 771 799 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 18 696,70 | 771 799 776,00 | 0,00 | 0,00 | 18 696,70 | 771 799 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 2, кор. а | 449,80 | 18 567 744,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 18 567 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 64 | 641,80 | 26 493 504,00 | 0,00 | 0,00 | 641,80 | 26 493 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 72 | 605,90 | 25 011 552,00 | 0,00 | 0,00 | 605,90 | 25 011 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 74, кор. 76 | 687,80 | 28 392 384,00 | 0,00 | 0,00 | 687,80 | 28 392 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 78, кор. 80 | 702,00 | 28 978 560,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 28 978 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 951,00 | 39 257 280,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 39 257 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 511,60 | 21 118 848,00 | 0,00 | 0,00 | 511,60 | 21 118 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 9 | 133,40 | 5 506 752,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 5 506 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 79 | 176,10 | 7 269 408,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 7 269 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Уфа, ул. Кирова, д. 117 | 434,40 | 17 932 032,00 | 0,00 | 0,00 | 434,40 | 17 932 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Уфа, ул. Кирова, д. 128, кор. а | 116,10 | 4 792 608,00 | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 4 792 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 49 | 433,00 | 17 874 240,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 17 874 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 49/2 | 316,00 | 13 044 480,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 13 044 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Уфа, ул. Красина, д. 26 | 419,90 | 17 333 472,00 | 0,00 | 0,00 | 419,90 | 17 333 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Уфа, ул. Красина, д. 31 | 145,70 | 6 014 496,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 6 014 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 25 | 478,70 | 19 760 736,00 | 0,00 | 0,00 | 478,70 | 19 760 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 27 | 414,30 | 17 102 304,00 | 0,00 | 0,00 | 414,30 | 17 102 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Уфа, ул. Обрывная, д. 32 | 131,50 | 5 428 320,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 5 428 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 53 | 397,00 | 16 388 160,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 16 388 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 | 617,30 | 25 482 144,00 | 0,00 | 0,00 | 617,30 | 25 482 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 191 | 373,60 | 15 422 208,00 | 0,00 | 0,00 | 373,60 | 15 422 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 195 | 334,90 | 13 824 672,00 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 13 824 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 197 | 409,00 | 16 883 520,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 16 883 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 1 | 388,20 | 16 024 896,00 | 0,00 | 0,00 | 388,20 | 16 024 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 2 | 387,50 | 15 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 387,50 | 15 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, кор. 3 | 613,30 | 25 317 024,00 | 0,00 | 0,00 | 613,30 | 25 317 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 207 | 391,40 | 16 156 992,00 | 0,00 | 0,00 | 391,40 | 16 156 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 209, кор. а | 388,90 | 16 053 792,00 | 0,00 | 0,00 | 388,90 | 16 053 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 213 | 368,40 | 15 207 552,00 | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 15 207 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 215 | 370,20 | 15 281 856,00 | 0,00 | 0,00 | 370,20 | 15 281 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Уфа, ул. Революционная, д. 217 | 761,90 | 31 451 232,00 | 0,00 | 0,00 | 761,90 | 31 451 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 30 | 403,50 | 16 656 480,00 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 16 656 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 32 | 700,40 | 28 912 512,00 | 0,00 | 0,00 | 700,40 | 28 912 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Уфа, ул. Султанова, д. 36 | 691,70 | 28 553 376,00 | 0,00 | 0,00 | 691,70 | 28 553 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 1 | 529,40 | 21 853 632,00 | 0,00 | 0,00 | 529,40 | 21 853 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 3 | 543,10 | 22 419 168,00 | 0,00 | 0,00 | 543,10 | 22 419 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Уфа, ул. Черниковская, д. 11 | 396,50 | 16 367 520,00 | 0,00 | 0,00 | 396,50 | 16 367 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 1 | 628,40 | 25 940 352,00 | 0,00 | 0,00 | 628,40 | 25 940 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 7 | 765,10 | 31 583 328,00 | 0,00 | 0,00 | 765,10 | 31 583 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, кор. 8 | 488,00 | 20 144 640,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 20 144 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 55 036,70 | 2 350 164 275,50 | 591,90 | 22 728 960,00 | 54 444,80 | 2 327 435 315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 29 737,30 | 1 250 854 667,50 | 591,90 | 22 728 960,00 | 29 145,40 | 1 228 125 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | 1 755,30 | 66 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,30 | 66 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 271,40 | 9 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 271,40 | 9 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 25 | 186,60 | 6 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186,60 | 6 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 1, кор. 1 | 731,80 | 26 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 731,80 | 26 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 29 | 229,80 | 10 937 600,00 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | 10 937 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 58 | 335,70 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 335,70 | 13 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Дюртюли: | 591,90 | 22 728 960,00 | 591,90 | 22 728 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Дюртюли, ул. Седова, д. 24, кор. 1 | 199,60 | 7 664 640,00 | 199,60 | 7 664 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Дюртюли, ул. Седова, д. 24, кор. 3 | 30,90 | 1 186 560,00 | 30,90 | 1 186 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Дюртюли, ул. Советская, д. 70 | 156,60 | 6 013 440,00 | 156,60 | 6 013 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Дюртюли, ул. Электрическая, д. 1 | 204,80 | 7 864 320,00 | 204,80 | 7 864 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | 6 306,70 | 242 807 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306,70 | 242 807 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Октябрьский, ул. Гоголя, д. 17 | 532,80 | 20 512 800,00 | 0,00 | 0,00 | 532,80 | 20 512 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Октябрьский, ул. Гоголя, д. 19 | 531,20 | 20 451 200,00 | 0,00 | 0,00 | 531,20 | 20 451 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 2 | 401,90 | 15 473 150,00 | 0,00 | 0,00 | 401,90 | 15 473 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 4 | 635,70 | 24 474 450,00 | 0,00 | 0,00 | 635,70 | 24 474 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 1 | 326,80 | 12 581 800,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 | 12 581 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20 | 290,70 | 11 191 950,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | 11 191 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 34 | 415,30 | 15 989 050,00 | 0,00 | 0,00 | 415,30 | 15 989 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 36 | 402,30 | 15 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 402,30 | 15 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 38 | 404,50 | 15 573 250,00 | 0,00 | 0,00 | 404,50 | 15 573 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 10 | 463,50 | 17 844 750,00 | 0,00 | 0,00 | 463,50 | 17 844 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30 | 415,50 | 15 996 750,00 | 0,00 | 0,00 | 415,50 | 15 996 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | г. Октябрьский, ул. Партизанская, д. 3, кор. а | 689,20 | 26 534 200,00 | 0,00 | 0,00 | 689,20 | 26 534 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | г. Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, д. 20 | 260,10 | 10 013 850,00 | 0,00 | 0,00 | 260,10 | 10 013 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 28 | 537,20 | 20 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 537,20 | 20 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | 17 836,30 | 804 863 037,50 | 0,00 | 0,00 | 17 836,30 | 804 863 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 19 | 661,00 | 29 827 625,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 29 827 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 19, кор. а | 612,50 | 27 639 062,50 | 0,00 | 0,00 | 612,50 | 27 639 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | г. Стерлитамак, пр-кт Ленина, д. 9 | 658,60 | 29 719 325,00 | 0,00 | 0,00 | 658,60 | 29 719 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 16 | 28,60 | 1 290 575,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 1 290 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 27 | 760,90 | 34 335 612,50 | 0,00 | 0,00 | 760,90 | 34 335 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 29 | 345,80 | 15 604 225,00 | 0,00 | 0,00 | 345,80 | 15 604 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 31 | 656,70 | 29 633 587,50 | 0,00 | 0,00 | 656,70 | 29 633 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 33 | 349,60 | 15 775 700,00 | 0,00 | 0,00 | 349,60 | 15 775 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 11 | 378,40 | 17 075 300,00 | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 17 075 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 5 | 371,20 | 16 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 371,20 | 16 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 7 | 376,60 | 16 994 075,00 | 0,00 | 0,00 | 376,60 | 16 994 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 9 | 376,30 | 16 980 537,50 | 0,00 | 0,00 | 376,30 | 16 980 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Стерлитамак, ул. Железнодорожная, д. 66 | 655,80 | 29 592 975,00 | 0,00 | 0,00 | 655,80 | 29 592 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 12 | 375,60 | 16 948 950,00 | 0,00 | 0,00 | 375,60 | 16 948 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 16 | 381,40 | 17 210 675,00 | 0,00 | 0,00 | 381,40 | 17 210 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 18 | 356,70 | 16 096 087,50 | 0,00 | 0,00 | 356,70 | 16 096 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Стерлитамак, ул. Заводская, д. 20 | 376,30 | 16 980 537,50 | 0,00 | 0,00 | 376,30 | 16 980 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27а | 398,90 | 18 000 362,50 | 0,00 | 0,00 | 398,90 | 18 000 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27б | 399,40 | 18 022 925,00 | 0,00 | 0,00 | 399,40 | 18 022 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 27в | 399,20 | 18 013 900,00 | 0,00 | 0,00 | 399,20 | 18 013 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Стерлитамак, ул. Мостовая, д. 6 | 126,80 | 5 721 850,00 | 0,00 | 0,00 | 126,80 | 5 721 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 18 | 661,50 | 29 850 187,50 | 0,00 | 0,00 | 661,50 | 29 850 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 6 | 665,60 | 30 035 200,00 | 0,00 | 0,00 | 665,60 | 30 035 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 12 | 393,10 | 17 738 637,50 | 0,00 | 0,00 | 393,10 | 17 738 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 14 | 393,30 | 17 747 662,50 | 0,00 | 0,00 | 393,30 | 17 747 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 2 | 608,70 | 27 467 587,50 | 0,00 | 0,00 | 608,70 | 27 467 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 4 | 398,10 | 17 964 262,50 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 17 964 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 6 | 390,90 | 17 639 362,50 | 0,00 | 0,00 | 390,90 | 17 639 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Стерлитамак, ул. Пионерская, д. 8 | 390,70 | 17 630 337,50 | 0,00 | 0,00 | 390,70 | 17 630 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 1 | 736,70 | 33 243 587,50 | 0,00 | 0,00 | 736,70 | 33 243 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 3 | 712,40 | 32 147 050,00 | 0,00 | 0,00 | 712,40 | 32 147 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 10 | 762,60 | 34 412 325,00 | 0,00 | 0,00 | 762,60 | 34 412 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Стерлитамак, ул. Фурманова, д. 29 | 713,00 | 32 174 125,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 32 174 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Стерлитамак, ул. Фурманова, д. 31 | 715,30 | 32 277 912,50 | 0,00 | 0,00 | 715,30 | 32 277 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Стерлитамак, ул. Якутова, д. 28 | 657,20 | 29 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 657,20 | 29 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Стерлитамак, ул. Якутова, д. 30 | 590,90 | 26 664 362,50 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 26 664 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 3 247,10 | 114 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,10 | 114 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 17 | 316,50 | 11 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 316,50 | 11 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | г. Янаул, кв-л 52-й, д. 23 | 303,40 | 10 679 680,00 | 0,00 | 0,00 | 303,40 | 10 679 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 20 | 162,00 | 5 702 400,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 5 702 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 22 | 173,80 | 6 117 760,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 | 6 117 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 24 | 172,00 | 6 054 400,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 6 054 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 25 | 190,10 | 6 691 520,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 6 691 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 29 | 386,70 | 13 611 840,00 | 0,00 | 0,00 | 386,70 | 13 611 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 31 | 207,10 | 7 289 920,00 | 0,00 | 0,00 | 207,10 | 7 289 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 33 | 169,00 | 5 948 800,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 5 948 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 39 | 108,20 | 3 808 640,00 | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 3 808 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 44 | 186,80 | 6 575 360,00 | 0,00 | 0,00 | 186,80 | 6 575 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 44а | 195,80 | 6 892 160,00 | 0,00 | 0,00 | 195,80 | 6 892 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 47 | 133,50 | 4 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 4 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9 | 147,60 | 5 195 520,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 5 195 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9/1 | 171,80 | 6 047 360,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | 6 047 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 9/5 | 84,40 | 2 970 880,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 2 970 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | г. Янаул, ул. Якутова, д. 1 | 138,40 | 4 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 4 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 25 299,40 | 1 099 309 608,00 | 0,00 | 0,00 | 25 299,40 | 1 099 309 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Сибаю: | 1 206,00 | 41 127 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206,00 | 41 127 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | г. Сибай, ул. Маяковского, д. 21 | 409,70 | 13 970 190,00 | 0,00 | 0,00 | 409,70 | 13 970 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | г. Сибай, ул. Островского, д. 18 | 395,80 | 13 498 980,00 | 0,00 | 0,00 | 395,80 | 13 498 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | г. Сибай, ул. Пионерская, д. 18 | 400,50 | 13 658 310,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 13 658 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 24 093,40 | 1 058 182 128,00 | 0,00 | 0,00 | 24 093,40 | 1 058 182 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 2, кор. а | 615,30 | 27 023 976,00 | 0,00 | 0,00 | 615,30 | 27 023 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 3 | 902,30 | 39 629 016,00 | 0,00 | 0,00 | 902,30 | 39 629 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 4 | 1 096,10 | 48 140 712,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096,10 | 48 140 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | г. Уфа, ул. Ак-Идель, д. 6 | 411,60 | 18 077 472,00 | 0,00 | 0,00 | 411,60 | 18 077 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 48 | 643,00 | 28 240 560,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 | 28 240 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 82 | 284,50 | 12 495 240,00 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 12 495 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 82 Б | 112,70 | 4 949 784,00 | 0,00 | 0,00 | 112,70 | 4 949 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 84 а | 185,00 | 8 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 8 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 84, кор. 2 | 158,40 | 6 956 928,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 6 956 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 88 | 71,40 | 3 135 888,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | 3 135 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | г. Уфа, ул. Аксакова, д. 92 | 135,50 | 5 951 160,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 5 951 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | г. Уфа, ул. Аральская, д. 26 | 68,90 | 3 026 088,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90 | 3 026 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | г. Уфа, ул. Аральская, д. 30 | 627,90 | 27 577 368,00 | 0,00 | 0,00 | 627,90 | 27 577 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | г. Уфа, ул. Бакунина, д. 5 | 74,70 | 3 280 824,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 3 280 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | г. Уфа, ул. Вагонная, д. 9 | 165,00 | 7 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 7 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 100 | 68,70 | 3 017 304,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 3 017 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 102 | 152,00 | 6 675 840,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 6 675 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 118 | 480,80 | 21 116 736,00 | 0,00 | 0,00 | 480,80 | 21 116 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 71 | 459,30 | 20 172 456,00 | 0,00 | 0,00 | 459,30 | 20 172 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | г. Уфа, ул. Гафури, д. 71, кор. а | 452,00 | 19 851 840,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 19 851 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | г. Уфа, ул. Гоголя, д. 77, кор. Б | 87,90 | 3 860 568,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 3 860 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 13 | 160,70 | 7 057 944,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 | 7 057 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 22 | 406,20 | 17 840 304,00 | 0,00 | 0,00 | 406,20 | 17 840 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 24 | 374,80 | 16 461 216,00 | 0,00 | 0,00 | 374,80 | 16 461 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | г. Уфа, ул. Госпитальная, д. 26 | 476,10 | 20 910 312,00 | 0,00 | 0,00 | 476,10 | 20 910 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 10 | 149,10 | 6 548 472,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 6 548 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 14 | 136,10 | 5 977 512,00 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 5 977 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 3 | 320,50 | 14 076 360,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 14 076 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 4 | 246,80 | 10 839 456,00 | 0,00 | 0,00 | 246,80 | 10 839 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | г. Уфа, ул. Дзержинского, д. 9 | 209,60 | 9 205 632,00 | 0,00 | 0,00 | 209,60 | 9 205 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 12 | 577,00 | 25 341 840,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 25 341 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 13 | 585,90 | 25 732 728,00 | 0,00 | 0,00 | 585,90 | 25 732 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 14 | 574,50 | 25 232 040,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 25 232 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 40, кор. 15 | 489,40 | 21 494 448,00 | 0,00 | 0,00 | 489,40 | 21 494 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 48 | 188,70 | 8 287 704,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 | 8 287 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54 | 286,70 | 12 591 864,00 | 0,00 | 0,00 | 286,70 | 12 591 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54, кор. Б | 55,20 | 2 424 384,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 2 424 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | г. Уфа, ул. Достоевского, д. 54, кор. В | 393,00 | 17 260 560,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 17 260 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 63 | 146,10 | 6 416 712,00 | 0,00 | 0,00 | 146,10 | 6 416 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | г. Уфа, ул. Зенцова, д. 90 | 143,80 | 6 315 696,00 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 6 315 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 21 | 729,30 | 32 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 729,30 | 32 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 (площадь) | 260,70 | 11 449 944,00 | 0,00 | 0,00 | 260,70 | 11 449 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | г. Уфа, ул. Ключевская, д. 28 | 407,60 | 17 901 792,00 | 0,00 | 0,00 | 407,60 | 17 901 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | г. Уфа, ул. Ключевская, д. 28, кор. а | 397,90 | 17 475 768,00 | 0,00 | 0,00 | 397,90 | 17 475 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 17а | 236,50 | 10 387 080,00 | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 10 387 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 1 | 76,20 | 3 346 704,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 3 346 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 2 | 70,60 | 3 100 752,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 3 100 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Уфа, ул. Красина, д. 38, кор. 3 | 85,90 | 3 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 3 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Уфа, ул. Красина, д. 42 | 96,50 | 4 238 280,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 4 238 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Уфа, ул. Красина, д. 44 | 98,50 | 4 326 120,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 4 326 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Уфа, ул. Красина, д. 46, кор. 3 | 199,10 | 8 744 472,00 | 0,00 | 0,00 | 199,10 | 8 744 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Уфа, ул. Красина, д. 48, кор. а | 158,60 | 6 965 712,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 6 965 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Уфа, ул. Лесопильная, д. 29 | 441,20 | 19 377 504,00 | 0,00 | 0,00 | 441,20 | 19 377 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 1 | 443,70 | 19 487 304,00 | 0,00 | 0,00 | 443,70 | 19 487 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 10 | 161,10 | 7 075 512,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 7 075 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 19 | 178,30 | 7 830 936,00 | 0,00 | 0,00 | 178,30 | 7 830 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 19, кор. А | 208,30 | 9 148 536,00 | 0,00 | 0,00 | 208,30 | 9 148 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 21 | 136,20 | 5 981 904,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 5 981 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Уфа, ул. Морякова, д. 6 | 137,20 | 6 025 824,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 | 6 025 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Уфа, ул. Некрасова, д. 4а | 240,60 | 10 567 152,00 | 0,00 | 0,00 | 240,60 | 10 567 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 23 | 385,60 | 16 935 552,00 | 0,00 | 0,00 | 385,60 | 16 935 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Уфа, ул. Нуриманова, д. 23, кор. а | 392,40 | 17 234 208,00 | 0,00 | 0,00 | 392,40 | 17 234 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Уфа, ул. Пушкина, д. 32, кор. а | 155,40 | 6 825 168,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | 6 825 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 1 | 790,50 | 34 718 760,00 | 0,00 | 0,00 | 790,50 | 34 718 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 14 | 163,70 | 7 189 704,00 | 0,00 | 0,00 | 163,70 | 7 189 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 16 | 60,30 | 2 648 376,00 | 0,00 | 0,00 | 60,30 | 2 648 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37, кор. 2 | 176,20 | 7 738 704,00 | 0,00 | 0,00 | 176,20 | 7 738 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | г. Уфа, ул. Слесарная, д. 11 | 187,20 | 8 221 824,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 8 221 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | г. Уфа, ул. Тендерная, д. 10 | 189,10 | 8 305 272,00 | 0,00 | 0,00 | 189,10 | 8 305 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | г. Уфа, ул. Токарная, д. 59 | 88,70 | 3 895 704,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 3 895 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | г. Уфа, ул. Токарная, д. 59 | 40,80 | 1 791 936,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 1 791 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 22 | 675,60 | 29 672 352,00 | 0,00 | 0,00 | 675,60 | 29 672 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 22, кор. А | 1 147,70 | 50 406 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147,70 | 50 406 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 41 | 263,50 | 11 572 920,00 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 11 572 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 63 | 404,60 | 17 770 032,00 | 0,00 | 0,00 | 404,60 | 17 770 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 63 | 347,20 | 15 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 15 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 65, кор. Б | 174,50 | 7 664 040,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 7 664 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 65, кор. В | 48,10 | 2 112 552,00 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 2 112 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 67 | 465,10 | 20 427 192,00 | 0,00 | 0,00 | 465,10 | 20 427 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | 17 160,00 | 751 643 319,50 | 0,00 | 0,00 | 17 160,00 | 751 643 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда | 11 205,40 | 477 040 986,50 | 0,00 | 0,00 | 11 205,40 | 477 040 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Благовещенску: | 1 793,70 | 69 807 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,70 | 69 807 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 589,20 | 22 700 160,00 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | 22 700 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | г. Благовещенск, ул. 8 Марта, д. 14 | 461,80 | 17 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 17 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | г. Благовещенск, ул. Зенцова, д. 26 | 111,80 | 4 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 4 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 11 | 191,90 | 6 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 6 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | г. Благовещенск, ул. Чистякова, д. 13 | 439,00 | 17 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 17 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Октябрьскому: | 2 047,30 | 82 762 102,50 | 0,00 | 0,00 | 2 047,30 | 82 762 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 40 | 403,20 | 16 299 360,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 16 299 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 55 | 411,10 | 16 618 717,50 | 0,00 | 0,00 | 411,10 | 16 618 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 57 | 411,90 | 16 651 057,50 | 0,00 | 0,00 | 411,90 | 16 651 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 59 | 411,20 | 16 622 760,00 | 0,00 | 0,00 | 411,20 | 16 622 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 61 | 409,90 | 16 570 207,50 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 16 570 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Стерлитамаку: | 5 020,00 | 237 822 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 237 822 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | г. Стерлитамак, тракт Оренбургский, д. 20, кор. а | 394,50 | 18 689 437,50 | 0,00 | 0,00 | 394,50 | 18 689 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | г. Стерлитамак, тракт Оренбургский, д. 22 | 620,40 | 29 391 450,00 | 0,00 | 0,00 | 620,40 | 29 391 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 14 | 130,20 | 6 168 225,00 | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 6 168 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 16 | 85,60 | 4 055 300,00 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 4 055 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 18 | 277,30 | 13 137 087,50 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 13 137 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | г. Стерлитамак, ул. Казина, д. 2 | 281,00 | 13 312 375,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 13 312 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | г. Стерлитамак, ул. Пантелькина, д. 75а | 146,00 | 6 916 750,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 6 916 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69 | 732,20 | 34 687 975,00 | 0,00 | 0,00 | 732,20 | 34 687 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 69а | 576,60 | 27 316 425,00 | 0,00 | 0,00 | 576,60 | 27 316 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 70 | 606,10 | 28 713 987,50 | 0,00 | 0,00 | 606,10 | 28 713 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 71 | 585,60 | 27 742 800,00 | 0,00 | 0,00 | 585,60 | 27 742 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | г. Стерлитамак, ул. Свердлова, д. 214 | 396,00 | 18 760 500,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 18 760 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | г. Стерлитамак, ул. Тихий Ашкадар, д. 3 | 97,20 | 4 604 850,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 4 604 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | г. Стерлитамак, ул. Тихий Ашкадар, д. 4 | 91,30 | 4 325 337,50 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 4 325 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Янаулу: | 2 344,40 | 86 649 024,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344,40 | 86 649 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | г. Янаул, пер. Кирова, д. 3 | 144,60 | 5 344 416,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 5 344 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | г. Янаул, ул. Железнодорожная, д. 1, литера а | 47,40 | 1 751 904,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 1 751 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 6, литера а | 246,80 | 9 121 728,00 | 0,00 | 0,00 | 246,80 | 9 121 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | г. Янаул, ул. Советская, д. 18 | 270,50 | 9 997 680,00 | 0,00 | 0,00 | 270,50 | 9 997 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | г. Янаул, ул. Советская, д. 41 | 245,30 | 9 066 288,00 | 0,00 | 0,00 | 245,30 | 9 066 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | г. Янаул, ул. Советская, д. 43 | 142,90 | 5 281 584,00 | 0,00 | 0,00 | 142,90 | 5 281 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | г. Янаул, ул. Социалистическая, д. 31 | 93,70 | 3 463 152,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 3 463 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 30 | 204,10 | 7 543 536,00 | 0,00 | 0,00 | 204,10 | 7 543 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 38 | 167,40 | 6 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 6 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 7 | 170,50 | 6 301 680,00 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | 6 301 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | г. Янаул, ул. Станционная, д. 8, литера а | 356,80 | 13 187 328,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 | 13 187 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | г. Янаул, ул. Худайбердина, д. 44 | 101,80 | 3 762 528,00 | 0,00 | 0,00 | 101,80 | 3 762 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 48 | 69,20 | 2 557 632,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | 2 557 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | г. Янаул, ул. Чернышевского, д. 52, кор. а | 83,40 | 3 082 464,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 3 082 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда | 5 954,60 | 274 602 333,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,60 | 274 602 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Уфе: | 5 954,60 | 274 602 333,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,60 | 274 602 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 26 | 467,60 | 21 563 841,00 | 0,00 | 0,00 | 467,60 | 21 563 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 38 | 603,30 | 27 821 782,80 | 0,00 | 0,00 | 603,30 | 27 821 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 40 | 610,80 | 28 167 652,80 | 0,00 | 0,00 | 610,80 | 28 167 652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 63, кор. а | 583,70 | 26 917 909,20 | 0,00 | 0,00 | 583,70 | 26 917 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 22 | 738,60 | 34 061 277,60 | 0,00 | 0,00 | 738,60 | 34 061 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 23 | 729,90 | 33 660 068,40 | 0,00 | 0,00 | 729,90 | 33 660 068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Уфа, ул. Ирендык, д. 24 | 738,60 | 34 061 277,60 | 0,00 | 0,00 | 738,60 | 34 061 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Уфа, ул. Лермонтова, д. 26 | 393,20 | 18 132 811,20 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | 18 132 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 34 | 676,10 | 31 179 027,60 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 31 179 027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 79 | 412,80 | 19 036 684,80 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 19 036 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 4

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

на 2013 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь, в том числе по годам | Количество расселенных помещений, в том числе по годам | Количество переселенных жителей, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 71 647,45 | 62 504,04 | 69 230,32 | 68 947,40 | 272 329,21 | 0 | 1 903 | 1 687 | 1 799 | 1 781 | 7 170 | 0 | 5 533 | 4 526 | 5 049 | 5 235 | 20 343 |
| 1 | город Уфа | 0,00 | 45 184,65 | 30 445,04 | 32 449,42 | 27 821,20 | 135 900,31 | 0 | 1 330 | 937 | 1 022 | 856 | 4 145 | 0 | 3 992 | 2 654 | 2 988 | 2 735 | 12 369 |
| 2 | город Благовещенск | 0,00 | 731,80 | 0,00 | 1 999,50 | 2 817,20 | 5 548,50 | 0 | 22 | 0 | 54 | 87 | 163 | 0 | 73 | 0 | 125 | 226 | 424 |
| 3 | город Стерлитамак | 0,00 | 6 947,30 | 8 704,40 | 11 152,40 | 22 856,30 | 49 660,40 | 0 | 154 | 206 | 222 | 461 | 1 043 | 0 | 428 | 467 | 562 | 1 292 | 2 749 |
| 4 | Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 5 | город Янаул | 0,00 | 3 130,40 | 3 424,30 | 3 233,10 | 5 591,50 | 15 379,30 | 0 | 81 | 93 | 70 | 154 | 398 | 0 | 227 | 202 | 213 | 403 | 1 045 |
| 6 | город Кумертау | 0,00 | 5 806,70 | 6 996,70 | 5 923,10 | 0,00 | 18 726,50 | 0 | 116 | 152 | 117 | 0 | 385 | 0 | 337 | 396 | 341 | 0 | 1 074 |
| 7 | город Октябрьский | 0,00 | 1 381,00 | 4 253,20 | 5 646,20 | 8 063,30 | 19 343,70 | 0 | 32 | 92 | 138 | 176 | 438 | 0 | 84 | 262 | 370 | 439 | 1 155 |
| 8 | город Сибай | 0,00 | 8 465,60 | 4 216,40 | 7 828,30 | 1 206,00 | 21 716,30 | 0 | 168 | 80 | 152 | 24 | 424 | 0 | 392 | 210 | 385 | 70 | 1 057 |
| 9 | город Дюртюли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,30 | 591,90 | 1 590,20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 135 |
| 10 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 1 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 190,90 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| 11 | Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 1 291,10 | 0,00 | 0,00 | 1 291,10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
|  | 2013 год | 0,00 | 68 769,45 | 2 197,90 | 0,00 | 0,00 | 70 967,35 | 0 | 1 835 | 105 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 5 163 | 310 | 0 | 0 | 5 473 |
| 1 | город Янаул | 0,00 | 3 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,40 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2 | город Уфа | 0,00 | 43 038,45 | 2 197,90 | 0,00 | 0,00 | 45 236,35 | 0 | 1 284 | 105 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 3 695 | 310 | 0 | 0 | 4 005 |
| 3 | город Сибай | 0,00 | 8 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465,60 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 4 | город Октябрьский | 0,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,00 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | город Кумертау | 0,00 | 5 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 806,70 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 6 | город Стерлитамак | 0,00 | 6 947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947,30 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 |
|  | 2014 год | 0,00 | 2 146,20 | 60 306,14 | 0,00 | 0,00 | 62 452,34 | 0 | 46 | 1 582 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 297 | 4 216 | 0 | 0 | 4 513 |
| 1 | город Уфа | 0,00 | 2 146,20 | 28 247,14 | 0,00 | 0,00 | 30 393,34 | 0 | 46 | 832 | 0 | 0 | 878 | 0 | 297 | 2 344 | 0 | 0 | 2 641 |
| 2 | Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 1 291,10 | 0,00 | 0,00 | 1 291,10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | город Стерлитамак | 0,00 | 0,00 | 8 704,40 | 0,00 | 0,00 | 8 704,40 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 |
| 4 | город Сибай | 0,00 | 0,00 | 4 216,40 | 0,00 | 0,00 | 4 216,40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 5 | город Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 4 253,20 | 0,00 | 0,00 | 4 253,20 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 |
| 6 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 1 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 190,90 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
| 7 | Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 8 | город Янаул | 0,00 | 0,00 | 3 424,30 | 0,00 | 0,00 | 3 424,30 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 9 | город Кумертау | 0,00 | 0,00 | 6 996,70 | 0,00 | 0,00 | 6 996,70 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 712,82 | 0,00 | 66 712,82 | 0 | 0 | 0 | 1 743 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 | 4 891 | 0 | 4 891 |
| 1 | город Стерлитамак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 152,40 | 0,00 | 11 152,40 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
| 2 | город Уфа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 222,62 | 0,00 | 30 222,62 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 2 841 | 0 | 2 841 |
| 3 | город Кумертау | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923,10 | 0,00 | 5 923,10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
| 4 | город Дюртюли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,30 | 0,00 | 998,30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 5 | город Благовещенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,50 | 0,00 | 1 999,50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 6 | город Янаул | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,10 | 0,00 | 3 233,10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
| 7 | город Сибай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828,30 | 0,00 | 7 828,30 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
| 8 | город Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355,50 | 0,00 | 5 355,50 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 |
|  | 2016 год | 0,00 | 731,80 | 0,00 | 2 517,50 | 51 787,40 | 55 036,70 | 0 | 22 | 0 | 56 | 1 317 | 1 395 | 0 | 73 | 0 | 158 | 3 862 | 4 093 |
| 1 | город Уфа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226,80 | 21 866,60 | 24 093,40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 667 | 717 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 144 | 2 291 |
| 2 | город Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | 6 016,00 | 6 306,70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 334 | 345 |
| 3 | город Стерлитамак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 836,30 | 17 836,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 |
| 4 | город Янаул | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247,10 | 3 247,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| 5 | город Сибай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 6 | город Благовещенск | 0,00 | 731,80 | 0,00 | 0,00 | 1 023,50 | 1 755,30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 58 | 0 | 73 | 0 | 0 | 92 | 165 |
| 7 | город Дюртюли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,90 | 591,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 160,00 | 17 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 | 1 373 |
| 1 | город Сибай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | город Благовещенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,70 | 1 793,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 3 | город Уфа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,60 | 5 954,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 |
| 4 | город Октябрьский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,30 | 2 047,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 5 | город Стерлитамак | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 |
| 6 | город Янаул | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344,40 | 2 344,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |

# Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 28 марта 2014 г. N 136

(в редакции

Постановления Правительства

Республики Башкортостан

от 26 декабря 2014 г. N 623)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре |
| Исполнители Программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре; администрации городских округов и городских поселений Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Цель и задачи Программы | Цель: организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Башкортостан; поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы в пять этапов: I этап - до 31 декабря 2014 года; II этап - до 31 декабря 2015 года; III этап - до 31 декабря 2016 года; IV и V этапы - до 1 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3891854,3685 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1545142,18406 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 2012772,93094 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 265332,9845 тыс. рублей; дополнительного финансирования - 68606,269 тыс. рублей. Объем финансирования I этапа составит 826565,589 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 365770,10963 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 377765,91537 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 14423,295 тыс. рублей; дополнительного финансирования - 68606,269 тыс. рублей. Объем финансирования II этапа составит 927272,2667 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 265813,06386 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 576123,93614 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 85335,2667 тыс. рублей. Объем финансирования III этапа составит 833527,1658 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 339123,01573 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 430651,57627 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 63752,5738 тыс. рублей. Объем финансирования IV этапа составит 881164,8295 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 378464,49563 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 430755,30737 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 71945,0265 тыс. рублей. Объем финансирования V этапа составит 423324,5175 тыс. рублей, в том числе за счет средств: государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 195971,49921 тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан - 197476,19579 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 29876,8225 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Строительство и приобретение 130800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 7988 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 119714,72 кв. м; |
|  | I этап: строительство и приобретение 30100 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 1911 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 27184,70 кв. м; |
|  | II этап: строительство и приобретение 32400 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 2244 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 30260,40 кв. м; |
|  | III этап: строительство и приобретение 28200 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 1681 гражданина из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 25614,02 кв. м; |
|  | IV этап: строительство и приобретение 27800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 1423 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 25538,40 кв. м; |
|  | V этап: строительство и приобретение 12300 кв. м общей площади жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; переселение 729 граждан из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах; снос многоквартирных домов общей площадью 11460,40 кв. м |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |

## 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Республике Башкортостан и обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, проживающих в аварийных домах.

Переселение граждан по Программе будет осуществлено в жилые дома с количеством этажей не более чем три. Программа предусматривает финансирование строительства малоэтажных домов или приобретение жилых помещений в таких домах.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда как в целом по Республике Башкортостан, так и в отдельных муниципальных образованиях республики. Реализация Программы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также получить финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, которые выполнили условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Башкортостан;

поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

## 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов:

I этап - до 31 декабря 2014 года;

II этап - до 31 декабря 2015 года;

III этап - до 31 декабря 2016 года;

IV и V этапы - до 1 сентября 2017 года.

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:

выполнили условия Федерального закона, что подтверждено представлением документов в соответствии с установленным перечнем;

приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета и (или) средств бюджета Республики Башкортостан в размере, установленном Программой.

4.2. Перечень муниципальных образований, участвующих в Программе, указан в приложении N 1 к ней.

4.3. Средства Фонда и местных бюджетов, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрациями муниципальных образований республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

4.4. Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения установленного органом местного самоуправления срока, в течение которого собственники помещений должны были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме.

4.5. Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются:

а) рыночная стоимость жилого помещения;

б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с:

изменением места проживания;

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа местного самоуправления и собственника изымаемого жилого помещения не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

переездом;

поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

оформлением права собственности на другое жилое помещение;

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

4.6. Органам местного самоуправления рекомендуется определять выкупную цену изымаемого жилого помещения в размере выше рыночной стоимости жилого помещения и убытков (часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации) с таким расчетом, чтобы определяемая соглашением органа местного самоуправления и собственника жилого помещения выкупная цена изымаемого жилого помещения была эквивалентна стоимости жилого помещения, сложившейся в поселении на жилищном рынке, с характеристиками, аналогичными характеристикам изымаемого жилого помещения по:

а) общей площади квартиры или жилой площади для комнат в коммунальной квартире (с учетом доли в площади общего имущества);

б) числу комнат (для коммунальных квартир);

в) уровню благоустройства применительно к условиям населенного пункта.

Выкупная цена жилого помещения за единицу площади изымаемого в рамках Программы жилого помещения не может превышать установленного для муниципального образования планируемого значения выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме. При реализации Программы выкупная цена изымаемого жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, определяется в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения и не может превышать стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4.7. В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение взамен изымаемого. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления по договору мены жилого помещения засчитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

4.8. Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют другие жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию, Республике Башкортостан или Российской Федерации, не изымаются. Нанимателям по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Башкортостан или Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

4.9. Органы местного самоуправления при реализации Программы могут предоставлять гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, по договору мены:

а) жилые помещения, приобретенные органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда;

б) жилые помещения в многоквартирных домах, построенные за счет средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда.

4.10. В целях реализации Программы строительство органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться следующими способами:

а) участие в долевом строительстве на основании Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежилые помещения в которых будут находиться в муниципальной собственности, осуществляемое путем заключения договора строительного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4.11. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования, год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования. Допускается включение многоквартирных домов с более поздним сроком признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4.12. Органы местного самоуправления - участники Программы вправе обратиться с заявкой о дополнительном включении в Программу новых многоквартирных домов в случае, если фактическая стоимость переселения граждан из жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах может быть уменьшена по сравнению с предусмотренной Программой стоимостью, в том числе в случаях, если:

согласованная договорная выкупная цена изымаемых жилых помещений будет меньше установленной планируемой выкупной цены;

планируемая стоимость приобретения жилых помещений для предоставления по договорам социального найма будет ниже установленной планируемой стоимости приобретения жилых помещений для предоставления по договорам социального найма;

планируемая стоимость строительства жилых помещений будет ниже установленной планируемой максимальной стоимости единицы общей площади при строительстве жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4.13. В соответствии с требованиями Федерального закона в Программу включаются многоквартирные дома:

признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

в которых собственники помещений в установленный органом местного самоуправления срок не осуществили снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении N 2 к ней.

При необходимости Программа может корректироваться.

4.14. Общее руководство, управление Программой и контроль за ее реализацией, целевым и эффективным использованием средств Фонда и бюджета Республики Башкортостан осуществляют Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

4.15. Отчет муниципальных образований Республики Башкортостан - участников Программы о реализации Программы должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий;

перечень незавершенных мероприятий;

анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

Отчет о реализации Программы представляется:

муниципальными образованиями Республики Башкортостан в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 15 января года, следующего за отчетным;

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в Министерство финансов Республики Башкортостан на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

В Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда представляет Президент Республики Башкортостан.

4.16. Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре и органами местного самоуправления обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации о:

содержании правовых актов органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

правах собственников и нанимателей жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и о необходимых действиях по защите этих прав;

планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

4.17. Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет исполнительных и представительных органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;

официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;

печатные издания, имеющие широкое распространение в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.

## 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составит 3891854,3685 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 1545142,18406 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 2012772,93094 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 265332,9845 тыс. рублей;

дополнительного финансирования - 68606,269 тыс. рублей.

Объем финансирования I этапа составит 826565,589 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 365770,10963 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 377765,91537 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 14423,295 тыс. рублей;

дополнительного финансирования - 68606,269 тыс. рублей.

Объем финансирования II этапа составит 927272,2667 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 265813,06386 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 576123,93614 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 85335,2667 тыс. рублей.

Объем финансирования III этапа составит 833527,1658 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 339123,01573 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 430651,57627 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 63752,5738 тыс. рублей.

Объем финансирования IV этапа составит 881164,8295 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 378464,49563 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 430755,30737 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 71945,0265 тыс. рублей.

Объем финансирования V этапа составит 423324,5175 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда - 195971,49921 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан - 197476,19579 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований - 29876,8225 тыс. рублей.

5.2. Для расчета объемов средств на переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов принимается во внимание, что собственники помещений выбирают способы переселения путем мены на другое помещение, приобретенное на первичном рынке жилья, или мены на другое вновь построенное. Переселение граждан по договорам социального найма будет осуществляться во вновь построенные многоквартирные дома.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра жилого помещения. Предельная стоимость не превышает стоимости одного квадратного метра жилого помещения, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Программа предусматривает приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, в том числе строящихся с привлечением средств граждан.

5.3. Объем финансирования муниципальных образований, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования Программы исходя из наличия площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2013 - 2017 годах.

Прогнозная стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади подлежащих расселению жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, не превышающей стоимости одного квадратного метра жилого помещения, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом индекса-дефлятора. Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в связи с ежегодным определением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения и в соответствии с положениями части 6 статьи 17 Федерального закона.

Кроме того, прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случаях:

увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет имущественных взносов Российской Федерации;

корректировки площади аварийного жилищного фонда;

увеличения лимитов Фонда путем распределения образовавшихся на 1 января каждого года остатков средств лимитов, не использованных субъектами Российской Федерации на переселение.

5.4. Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений в таких домах формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилого помещения, предусмотренных Программой в рамках долевого финансирования, и с учетом дополнительных средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой площадями.

5.5. Предельная стоимость единицы общей площади жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда устанавливается согласно приложению N 3 к Программе.

5.6. Программой запланировано предоставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения. Объем средств бюджета муниципальных образований на приобретение площади, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, является прогнозным и основан на изучении предложений застройщиков на рынке жилья, в том числе в строящихся домах. Окончательный объем средств на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой площадями определяется после проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; оплата производится из бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.

5.7. Обоснование объемов средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлено в приложении N 4 к Программе.

5.8. Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

## 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации Программы являются:

количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Реализация Программы обеспечит:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

значительное уменьшение аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан.

Показатели выполнения Программы указаны в приложении N 5 к ней.

## 7. МЕРОПРИЯТИЯ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление заявки в Фонд на получение средств финансовой поддержки | ежегодно в течение 2013 - 2017 годов | Госстрой РБ; Минжилкомхоз РБ |
| 2 | Получение средств Фонда | ежегодно в течение 2013 - 2017 годов | администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 3 | Начало переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2013 года | администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 4 | Контроль за исполнением Программы, в том числе за целевым использованием бюджетных средств | в течение 2013 - 2017 годов | Минжилкомхоз РБ; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |
| 5 | Подготовка и представление отчетности о целевом использовании средств Фонда | ежемесячно | Минжилкомхоз РБ; администрации муниципальных образований РБ (по согласованию) |

## Приложение N 1

к Адресной программе

Республики Башкортостан

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

| N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| 1 | СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ |
| 2 | ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ |
| 3 | СП Языковский сельсовет МР Благоварский район РБ |
| 4 | СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ |
| 5 | СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ |
| 6 | ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ |
| 7 | РП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ |
| 8 | ГП г. Белорецк МР Белорецкий район РБ |
| 9 | ГП г. Бирск МР Бирский район РБ |
| 10 | СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ |
| 11 | ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ |
| 12 | СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ |
| 13 | СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ |
| 14 | СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ |
| 15 | ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ |
| 16 | СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ |
| 17 | СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ |
| 18 | СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ |
| 19 | СП Артакульский сельсовет МР Караидельский район РБ |
| 20 | СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ |
| 21 | СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ |
| 22 | СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ |
| 23 | СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ |
| 24 | СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ |
| 25 | ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ |
| 26 | СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ |
| 27 | СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ |
| 28 | СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ |
| 29 | СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ |
| 30 | ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ |
| 31 | СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ |
| 32 | СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ |
| 33 | СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ |
| 34 | СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| 35 | СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| 36 | СП Николаевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| 37 | СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| 38 | СП Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| 39 | СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ |
| 40 | СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ |
| 41 | СП Бурибаевский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ |
| 42 | РП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ |
| 43 | ГО г. Нефтекамск РБ |

## Приложение N 2

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в том числе: | X | X | X | X | 7 999 | 7 988 | 119 714,72 | 2 967 | 1 952 | 1 015 | 115 944,54 | 80 772,78 | 35 171,76 | 3 891 854 368,50 | 1 545 142 184,06 | 2 012 772 930,94 | 265 332 984,50 | 68 606 269,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 7 674 | 7 660 | 114 725,82 | 2 845 | 1 866 | 979 | 111 223,14 | 77 432,59 | 33 790,55 | 3 727 384 823,50 | 1 545 142 184,06 | 1 873 262 680,94 | 240 373 689,50 | 68 606 269,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 325 | 328 | 4 988,90 | 122 | 86 | 36 | 4 721,40 | 3 340,19 | 1 381,21 | 164 469 545,00 | 0,00 | 139 510 250,00 | 24 959 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | X | X | X | X | 1 917 | 1 911 | 27 184,70 | 690 | 428 | 262 | 26 646,72 | 17 008,13 | 9 638,59 | 826 565 589,00 | 365 770 109,63 | 377 765 915,37 | 14 423 295,00 | 68 606 269,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 1 702 | 1 696 | 23 869,00 | 611 | 369 | 242 | 23 331,02 | 14 536,54 | 8 794,48 | 715 986 994,00 | 365 770 109,63 | 281 610 615,37 | 0,00 | 68 606 269,00 | 0,00 |
| Итого по СП Языковский сельсовет МР Благоварский район РБ: | X | X | X | X | 60 | 60 | 650,90 | 16 | 9 | 7 | 650,90 | 351,30 | 299,60 | 16 923 400,00 | 9 561 721,00 | 7 361 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Языково, ул. Мира, д. 5 | 2 | 16.09.2011 | II.2014 | IV.2014 | 28 | 28 | 312,10 | 8 | 4 | 4 | 312,10 | 155,70 | 156,40 | 8 114 600,00 | 4 584 749,00 | 3 529 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Языково, ул. Мира, д. 7 | 1 | 16.09.2011 | II.2014 | IV.2014 | 32 | 32 | 338,80 | 8 | 5 | 3 | 338,80 | 195,60 | 143,20 | 8 808 800,00 | 4 976 972,00 | 3 831 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Баймаку: | X | X | X | X | 429 | 429 | 6 540,40 | 167 | 119 | 48 | 6 540,40 | 4 776,00 | 1 764,40 | 200 516 250,00 | 101 621 465,00 | 78 239 535,00 | 0,00 | 20 655 250,00 | 0,00 |
| 3 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 1 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 34 | 34 | 415,50 | 15 | 4 | 11 | 415,50 | 78,00 | 337,50 | 16 225 000,00 | 6 455 831,25 | 4 970 418,75 | 0,00 | 4 798 750,00 | 0,00 |
| 4 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 4 | 269 | 30.09.2008 | II.2014 | IV.2014 | 30 | 30 | 460,30 | 13 | 3 | 10 | 460,30 | 132,60 | 327,70 | 14 740 000,00 | 7 151 911,25 | 5 506 338,75 | 0,00 | 2 081 750,00 | 0,00 |
| 5 | г. Баймак, ул. Ленина, д. 18 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 458,40 | 12 | 10 | 2 | 458,40 | 375,50 | 82,90 | 13 620 750,00 | 7 122 390,00 | 5 483 610,00 | 0,00 | 1 014 750,00 | 0,00 |
| 6 | г. Баймак, ул. Ленина, д. 36 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 19 | 19 | 390,60 | 8 | 1 | 7 | 390,60 | 41,70 | 348,90 | 11 789 250,00 | 6 068 947,50 | 4 672 552,50 | 0,00 | 1 047 750,00 | 0,00 |
| 7 | г. Баймак, ул. Мира, д. 3 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 29 | 29 | 465,30 | 12 | 12 | 0 | 465,30 | 465,30 | 0,00 | 13 552 000,00 | 7 229 598,75 | 5 566 151,25 | 0,00 | 756 250,00 | 0,00 |
| 8 | г. Баймак, ул. Мира, д. 5 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 29 | 29 | 386,00 | 8 | 8 | 0 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 11 536 250,00 | 5 997 475,00 | 4 617 525,00 | 0,00 | 921 250,00 | 0,00 |
| 9 | г. Баймак, ул. Мира, д. 7 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 33 | 33 | 517,90 | 12 | 10 | 2 | 517,90 | 438,90 | 79,00 | 15 218 500,00 | 8 046 871,25 | 6 195 378,75 | 0,00 | 976 250,00 | 0,00 |
| 10 | г. Баймак, ул. Победы, д. 1 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 238,50 | 7 | 7 | 0 | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 7 430 500,00 | 3 705 693,75 | 2 853 056,25 | 0,00 | 871 750,00 | 0,00 |
| 11 | г. Баймак, ул. Победы, д. 10 | 237 | 10.12.2010 | II.2014 | IV.2014 | 41 | 41 | 737,90 | 16 | 16 | 0 | 737,90 | 737,90 | 0,00 | 21 892 750,00 | 11 465 121,25 | 8 827 128,75 | 0,00 | 1 600 500,00 | 0,00 |
| 12 | г. Баймак, ул. Победы, д. 3 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 270,00 | 8 | 0 | 8 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 8 126 250,00 | 4 195 125,00 | 3 229 875,00 | 0,00 | 701 250,00 | 0,00 |
| 13 | г. Баймак, ул. Победы, д. 4 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 266,40 | 8 | 8 | 0 | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 8 294 000,00 | 4 139 190,00 | 3 186 810,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 |
| 14 | г. Баймак, ул. Победы, д. 5 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 272,00 | 8 | 7 | 1 | 272,00 | 240,50 | 31,50 | 8 203 250,00 | 4 226 200,00 | 3 253 800,00 | 0,00 | 723 250,00 | 0,00 |
| 15 | г. Баймак, ул. Победы, д. 6 | 269 | 30.09.2008 | II.2014 | IV.2014 | 31 | 31 | 461,40 | 12 | 10 | 2 | 461,40 | 379,30 | 82,10 | 13 912 250,00 | 7 169 002,50 | 5 519 497,50 | 0,00 | 1 223 750,00 | 0,00 |
| 16 | г. Баймак, ул. Победы, д. 8 | 237 | 10.12.2010 | II.2014 | IV.2014 | 33 | 33 | 449,80 | 12 | 12 | 0 | 449,80 | 449,80 | 0,00 | 13 376 000,00 | 6 988 767,50 | 5 380 732,50 | 0,00 | 1 006 500,00 | 0,00 |
| 17 | г. Баймак, ул. Стахановская, д. 13 | 237 | 10.12.2010 | II.2014 | IV.2014 | 26 | 26 | 351,00 | 8 | 4 | 4 | 351,00 | 207,00 | 144,00 | 10 527 000,00 | 5 453 662,50 | 4 198 837,50 | 0,00 | 874 500,00 | 0,00 |
| 18 | г. Баймак, ул. Стахановская, д. 4 | 111/1 | 01.10.2008 | II.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 399,40 | 8 | 7 | 1 | 399,40 | 338,60 | 60,80 | 12 072 500,00 | 6 205 677,50 | 4 777 822,50 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | X | X | X | X | 105 | 105 | 1 087,00 | 36 | 24 | 12 | 1 087,00 | 778,90 | 308,10 | 35 669 214,00 | 16 564 718,03 | 12 753 366,97 | 0,00 | 6 351 129,00 | 0,00 |
| 19 | г. Бирск, пер.Коммунаров, д. 14 | 2974 | 13.09.2010 | II.2014 | III.2015 | 23 | 23 | 431,70 | 8 | 7 | 1 | 431,70 | 383,30 | 48,40 | 11 958 300,00 | 6 585 583,50 | 5 070 316,50 | 0,00 | 302 400,00 | 0,00 |
| 20 | г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 2974 | 13.09.2010 | II.2014 | IV.2014 | 42 | 42 | 276,00 | 12 | 3 | 9 | 276,00 | 68,20 | 207,80 | 10 400 400,00 | 4 210 380,00 | 3 241 620,00 | 0,00 | 2 948 400,00 | 0,00 |
| 21 | г. Бирск, ул. Лермонтова, д. 54 | 2974 | 03.09.2010 | III.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 114,50 | 4 | 2 | 2 | 114,50 | 62,60 | 51,90 | 3 790 314,00 | 1 729 230,53 | 1 331 354,47 | 0,00 | 729 729,00 | 0,00 |
| 22 | г. Бирск, ул. Чеверева, д. 13 | 1790 | 31.05.2011 | II.2014 | IV.2014 | 19 | 19 | 149,60 | 8 | 8 | 0 | 149,60 | 149,60 | 0,00 | 6 390 900,00 | 2 282 148,00 | 1 757 052,00 | 0,00 | 2 351 700,00 | 0,00 |
| 23 | г. Бирск, ул. Чеверева, д. 74 | 2974 | 13.09.2010 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 115,20 | 4 | 4 | 0 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 3 129 300,00 | 1 757 376,00 | 1 353 024,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | X | X | X | X | 147 | 147 | 2 043,90 | 60 | 46 | 14 | 2 043,90 | 1 483,40 | 560,50 | 71 375 960,00 | 33 489 301,50 | 25 783 798,50 | 0,00 | 12 102 860,00 | 0,00 |
| 24 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 24 | 3 | 22.11.2011 | III.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 406,60 | 8 | 8 | 0 | 406,60 | 406,60 | 0,00 | 11 791 400,00 | 6 662 141,00 | 5 129 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 28 | 4 | 22.11.2011 | III.2014 | IV.2014 | 21 | 21 | 392,90 | 8 | 6 | 2 | 392,90 | 293,80 | 99,10 | 11 394 100,00 | 6 437 666,50 | 4 956 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 30 | 5 | 22.11.2011 | III.2014 | IV.2014 | 18 | 18 | 391,20 | 8 | 1 | 7 | 391,20 | 48,50 | 342,70 | 11 344 800,00 | 6 409 812,00 | 4 934 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 20 | 21 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 18 | 18 | 142,00 | 6 | 6 | 0 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 6 168 880,00 | 2 326 670,00 | 1 791 330,00 | 0,00 | 2 050 880,00 | 0,00 |
| 28 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 22 | 22 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 20 | 20 | 142,70 | 6 | 5 | 1 | 142,70 | 114,60 | 28,10 | 6 158 150,00 | 2 338 139,50 | 1 800 160,50 | 0,00 | 2 019 850,00 | 0,00 |
| 29 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 24 | 23 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 8 | 8 | 140,30 | 6 | 5 | 1 | 140,30 | 119,30 | 21,00 | 6 132 340,00 | 2 298 815,50 | 1 769 884,50 | 0,00 | 2 063 640,00 | 0,00 |
| 30 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 26 | 24 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 9 | 9 | 147,10 | 6 | 5 | 1 | 147,10 | 126,00 | 21,10 | 6 132 340,00 | 2 410 233,50 | 1 855 666,50 | 0,00 | 1 866 440,00 | 0,00 |
| 31 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 28 | 25 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 17 | 17 | 140,40 | 6 | 5 | 1 | 140,40 | 112,70 | 27,70 | 6 121 610,00 | 2 300 454,00 | 1 771 146,00 | 0,00 | 2 050 010,00 | 0,00 |
| 32 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 30 | 26 | 22.11.2011 | IV.2014 | I.2015 | 15 | 15 | 140,70 | 6 | 5 | 1 | 140,70 | 119,90 | 20,80 | 6 132 340,00 | 2 305 369,50 | 1 774 930,50 | 0,00 | 2 052 040,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | X | X | X | X | 119 | 113 | 867,10 | 39 | 20 | 19 | 771,40 | 386,80 | 384,60 | 37 253 400,00 | 12 639 389,00 | 9 731 211,00 | 0,00 | 14 882 800,00 | 0,00 |
| 33 | г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д. 3 | 22/1 | 20.09.2011 | IV.2013 | II.2015 | 82 | 82 | 508,20 | 28 | 17 | 11 | 508,20 | 311,60 | 196,60 | 26 694 500,00 | 8 326 857,00 | 6 410 943,00 | 0,00 | 11 956 700,00 | 0,00 |
| 34 | г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 111 | 22/2 | 20.09.2011 | IV.2013 | I.2015 | 12 | 12 | 84,40 | 4 | 0 | 4 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 839 600,00 | 1 376 340,00 | 1 059 660,00 | 0,00 | 1 403 600,00 | 0,00 |
| 35 | г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 118 | 22/3 | 20.09.2011 | IV.2013 | I.2015 | 11 | 11 | 88,40 | 4 | 2 | 2 | 88,40 | 44,70 | 43,70 | 3 839 600,00 | 1 448 434,00 | 1 115 166,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 0,00 |
| 36 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 161 | 22/7 | 20.03.2011 | IV.2013 | I.2016 | 14 | 8 | 186,10 | 3 | 1 | 2 | 90,80 | 30,50 | 60,30 | 2 879 700,00 | 1 487 758,00 | 1 145 442,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 200 | 200 | 3 285,00 | 74 | 50 | 24 | 3 285,00 | 2 267,84 | 1 017,16 | 101 769 750,00 | 53 824 725,00 | 41 440 275,00 | 0,00 | 6 504 750,00 | 0,00 |
| 37 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 11 | 204 | 29.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 39 | 39 | 393,20 | 8 | 6 | 2 | 393,20 | 284,40 | 108,80 | 12 300 500,00 | 6 442 582,00 | 4 960 218,00 | 0,00 | 897 700,00 | 0,00 |
| 38 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 7 | 204 | 29.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 28 | 28 | 395,80 | 8 | 1 | 7 | 395,80 | 43,80 | 352,00 | 12 326 020,00 | 6 485 183,00 | 4 993 017,00 | 0,00 | 847 820,00 | 0,00 |
| 39 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 9 | 204 | 29.12.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 24 | 24 | 413,40 | 8 | 6 | 2 | 413,40 | 318,90 | 94,50 | 12 786 300,00 | 6 773 559,00 | 5 215 041,00 | 0,00 | 797 700,00 | 0,00 |
| 40 | г. Туймазы, ул. Северная, д. 16 | 204 | 29.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 39 | 39 | 509,60 | 16 | 10 | 6 | 509,60 | 344,70 | 164,90 | 15 444 450,00 | 8 349 796,00 | 6 428 604,00 | 0,00 | 666 050,00 | 0,00 |
| 41 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 7 | 204 | 29.12.2011 | III.2014 | IV.2014 | 29 | 29 | 389,40 | 10 | 6 | 4 | 389,40 | 233,64 | 155,76 | 11 760 638,00 | 6 380 319,00 | 4 912 281,00 | 0,00 | 468 038,00 | 0,00 |
| 42 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 3 | 204 | 29.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 382,80 | 8 | 6 | 2 | 382,80 | 287,50 | 95,30 | 11 608 642,00 | 6 272 178,00 | 4 829 022,00 | 0,00 | 507 442,00 | 0,00 |
| 43 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 5 | 204 | 29.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 410,30 | 8 | 8 | 0 | 410,30 | 410,30 | 0,00 | 13 087 700,00 | 6 722 765,50 | 5 175 934,50 | 0,00 | 1 189 000,00 | 0,00 |
| 44 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 5 кор. А | 204 | 29.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 390,50 | 8 | 7 | 1 | 390,50 | 344,60 | 45,90 | 12 455 500,00 | 6 398 342,50 | 4 926 157,50 | 0,00 | 1 131 000,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | X | X | X | X | 249 | 249 | 3 329,10 | 82 | 41 | 41 | 2 886,82 | 1 648,80 | 1 238,02 | 77 944 140,00 | 44 038 439,10 | 33 905 700,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 5 | 5 | 131,20 | 2 | 1 | 1 | 131,20 | 64,50 | 66,70 | 3 542 400,00 | 2 001 456,00 | 1 540 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 12 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 131,30 | 2 | 1 | 1 | 131,30 | 65,50 | 65,80 | 3 545 100,00 | 2 002 981,50 | 1 542 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 15 | 15 | 134,40 | 4 | 4 | 0 | 134,40 | 134,40 | 0,00 | 3 628 800,00 | 2 050 272,00 | 1 578 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 122,90 | 3 | 2 | 1 | 83,60 | 52,40 | 31,20 | 2 257 200,00 | 1 275 318,00 | 981 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 8 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 9 | 9 | 128,00 | 2 | 2 | 0 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 3 456 000,00 | 1 952 640,00 | 1 503 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 1 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 121,90 | 3 | 2 | 1 | 121,90 | 101,80 | 20,10 | 3 291 300,00 | 1 859 584,50 | 1 431 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 11 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 17 | 17 | 120,80 | 3 | 1 | 2 | 89,00 | 30,00 | 59,00 | 2 403 000,00 | 1 357 695,00 | 1 045 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 13 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 120,30 | 2 | 1 | 1 | 49,60 | 29,60 | 20,00 | 1 339 200,00 | 756 648,00 | 582 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 18 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 120,80 | 2 | 0 | 2 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 2 848 500,00 | 1 609 402,50 | 1 239 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 120,20 | 3 | 1 | 2 | 96,92 | 36,40 | 60,52 | 2 616 840,00 | 1 478 514,60 | 1 138 325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19/1 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 9 | 9 | 201,70 | 3 | 2 | 1 | 124,20 | 89,80 | 34,40 | 3 353 400,00 | 1 894 671,00 | 1 458 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 120,70 | 3 | 3 | 0 | 120,70 | 120,70 | 0,00 | 3 258 900,00 | 1 841 278,50 | 1 417 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 20 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 121,40 | 3 | 1 | 2 | 110,30 | 49,60 | 60,70 | 2 978 100,00 | 1 682 626,50 | 1 295 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 120,90 | 4 | 3 | 1 | 120,90 | 99,90 | 21,00 | 3 264 300,00 | 1 844 329,50 | 1 419 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 5 | 5 | 126,60 | 3 | 1 | 2 | 78,10 | 27,30 | 50,80 | 2 108 700,00 | 1 191 415,50 | 917 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 5 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 6 | 6 | 135,20 | 2 | 1 | 1 | 50,10 | 30,10 | 20,00 | 1 352 700,00 | 764 275,50 | 588 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 6 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 121,90 | 3 | 2 | 1 | 121,90 | 57,60 | 64,30 | 3 291 300,00 | 1 859 584,50 | 1 431 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 7 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 124,60 | 4 | 2 | 2 | 124,60 | 60,10 | 64,50 | 3 364 200,00 | 1 900 773,00 | 1 463 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 8 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 126,00 | 3 | 1 | 2 | 103,00 | 47,80 | 55,20 | 2 781 000,00 | 1 571 265,00 | 1 209 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 9 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 7 | 7 | 121,00 | 3 | 1 | 2 | 104,30 | 64,00 | 40,30 | 2 816 100,00 | 1 591 096,50 | 1 225 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 169,40 | 4 | 2 | 2 | 169,40 | 87,90 | 81,50 | 4 573 800,00 | 2 584 197,00 | 1 989 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 8 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 153,80 | 4 | 4 | 0 | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 4 152 600,00 | 2 346 219,00 | 1 806 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | с. Иглино, ул. Целинная, д. 26 | б/н | 16.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 142,30 | 5 | 0 | 5 | 142,30 | 0,00 | 142,30 | 3 842 100,00 | 2 170 786,50 | 1 671 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | с. Иглино, ул. Целинная, д. 32 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 12 | 12 | 146,80 | 4 | 3 | 1 | 146,80 | 117,60 | 29,20 | 3 963 600,00 | 2 239 434,00 | 1 724 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | с. Иглино, ул. Шолохова, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 145,00 | 8 | 0 | 8 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 3 915 000,00 | 2 211 975,00 | 1 703 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ: | X | X | X | X | 84 | 84 | 804,20 | 30 | 23 | 7 | 804,20 | 635,70 | 168,50 | 21 789 600,00 | 10 904 952,00 | 8 395 848,00 | 0,00 | 2 488 800,00 | 0,00 |
| 70 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 9 | 08.03.2000 | II.2014 | I.2015 | 5 | 5 | 70,80 | 2 | 2 | 0 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 1 939 200,00 | 960 048,00 | 739 152,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 71 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунальная, д. 2 | 10 | 08.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 125,10 | 4 | 4 | 0 | 125,10 | 125,10 | 0,00 | 3 362 400,00 | 1 696 356,00 | 1 306 044,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 72 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 43 | 6 | 02.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 16 | 16 | 90,30 | 4 | 4 | 0 | 90,30 | 90,30 | 0,00 | 2 455 200,00 | 1 224 468,00 | 942 732,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| 73 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 47 | 15 | 30.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 191,70 | 8 | 5 | 3 | 191,70 | 119,00 | 72,70 | 5 128 800,00 | 2 599 452,00 | 2 001 348,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| 74 | с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 8 | 11 | 15.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 10 | 10 | 95,80 | 4 | 0 | 4 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | 2 587 200,00 | 1 299 048,00 | 1 000 152,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| 75 | с. Верхнеяркеево, ул. М.Гареева, д. 7 | 13 | 22.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 8 | 8 | 51,40 | 2 | 2 | 0 | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 1 425 600,00 | 696 984,00 | 536 616,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 76 | с. Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 11 | 14 | 22.03.2000 | II.2014 | IV.2014 | 2 | 2 | 49,80 | 2 | 2 | 0 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 1 387 200,00 | 675 288,00 | 519 912,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 |
| 77 | с. Верхнеяркеево, ул. Чеверева, д. 55 | б/н | 11.02.2011 | II.2014 | IV.2014 | 13 | 13 | 129,30 | 4 | 4 | 0 | 129,30 | 129,30 | 0,00 | 3 504 000,00 | 1 753 308,00 | 1 349 892,00 | 0,00 | 400 800,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 85 | 85 | 1 470,50 | 29 | 14 | 15 | 1 470,50 | 892,30 | 578,20 | 45 847 740,00 | 24 094 142,50 | 18 550 357,50 | 0,00 | 3 203 240,00 | 0,00 |
| 78 | с. Кандры, ул. Ленина, д. 4 | 32а | 11.08.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 17 | 17 | 524,20 | 8 | 7 | 1 | 524,20 | 462,50 | 61,70 | 15 660 600,00 | 8 589 017,00 | 6 612 783,00 | 0,00 | 458 800,00 | 0,00 |
| 79 | с. Кандры, ул. Ленина, д. 8 | 32a | 11.08.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 33 | 33 | 522,70 | 9 | 7 | 2 | 522,70 | 429,80 | 92,90 | 16 674 300,00 | 8 564 439,50 | 6 593 860,50 | 0,00 | 1 516 000,00 | 0,00 |
| 80 | с. Первомайское, ул. Кооперативная, д. 10 | 27А | 11.07.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 35 | 35 | 423,60 | 12 | 0 | 12 | 423,60 | 0,00 | 423,60 | 13 512 840,00 | 6 940 686,00 | 5 343 714,00 | 0,00 | 1 228 440,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ: | X | X | X | X | 174 | 174 | 2 728,00 | 60 | 10 | 50 | 2 728,00 | 500,50 | 2 227,50 | 73 656 000,00 | 41 615 640,00 | 32 040 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 11 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 37 | 37 | 396,70 | 8 | 1 | 7 | 396,70 | 43,50 | 353,20 | 10 710 900,00 | 6 051 658,50 | 4 659 241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 27 | 27 | 396,80 | 8 | 2 | 6 | 396,80 | 99,40 | 297,40 | 10 713 600,00 | 6 053 184,00 | 4 660 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 5 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 23 | 23 | 390,10 | 9 | 0 | 9 | 390,10 | 0,00 | 390,10 | 10 532 700,00 | 5 950 975,50 | 4 581 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 7 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 22 | 22 | 384,70 | 9 | 2 | 7 | 384,70 | 96,10 | 288,60 | 10 386 900,00 | 5 868 598,50 | 4 518 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 9 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 404,10 | 8 | 1 | 7 | 404,10 | 55,60 | 348,50 | 10 910 700,00 | 6 164 545,50 | 4 746 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | с. Кудеевский, ул. Советская Площадь, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 11 | 11 | 165,00 | 5 | 1 | 4 | 165,00 | 61,60 | 103,40 | 4 455 000,00 | 2 517 075,00 | 1 937 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | с. Кудеевский, ул. Советская Площадь, д. 6 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 14 | 14 | 207,10 | 5 | 0 | 5 | 207,10 | 0,00 | 207,10 | 5 591 700,00 | 3 159 310,50 | 2 432 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | с. Кудеевский, ул. Советская, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | II.2014 | IV.2014 | 20 | 20 | 383,50 | 8 | 3 | 5 | 383,50 | 144,30 | 239,20 | 10 354 500,00 | 5 850 292,50 | 4 504 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 50 | 50 | 1 062,90 | 18 | 13 | 5 | 1 062,90 | 815,00 | 247,90 | 33 241 540,00 | 17 415 616,50 | 13 408 483,50 | 0,00 | 2 417 440,00 | 0,00 |
| 89 | с. Серафимовский, ул. Площадь Советская, д. 3 | 20 | 21.10.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 29 | 29 | 529,40 | 10 | 7 | 3 | 529,40 | 390,00 | 139,40 | 16 561 320,00 | 8 674 219,00 | 6 678 381,00 | 0,00 | 1 208 720,00 | 0,00 |
| 90 | с. Серафимовский, ул. Площадь Советская, д. 4 | 20 | 21.10.2011 | IV.2013 | IV.2014 | 21 | 21 | 533,50 | 8 | 6 | 2 | 533,50 | 425,00 | 108,50 | 16 680 220,00 | 8 741 397,50 | 6 730 102,50 | 0,00 | 1 208 720,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 215 | 215 | 3 315,70 | 79 | 59 | 20 | 3 315,70 | 2 471,59 | 844,11 | 110 578 595,00 | 0,00 | 96 155 300,00 | 14 423 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 196 | 196 | 2 915,20 | 68 | 51 | 17 | 2 915,20 | 2 180,32 | 734,88 | 97 221 920,00 | 0,00 | 84 540 800,00 | 12 681 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 18 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 28 | 28 | 391,80 | 9 | 6 | 3 | 391,80 | 261,20 | 130,60 | 13 066 530,00 | 0,00 | 11 362 200,00 | 1 704 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 20 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 29 | 29 | 390,30 | 9 | 7 | 2 | 390,30 | 303,57 | 86,73 | 13 016 505,00 | 0,00 | 11 318 700,00 | 1 697 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 4 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 22 | 22 | 439,20 | 10 | 6 | 4 | 439,20 | 263,52 | 175,68 | 14 647 320,00 | 0,00 | 12 736 800,00 | 1 910 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 7 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 27 | 27 | 379,20 | 8 | 6 | 2 | 379,20 | 284,40 | 94,80 | 12 646 320,00 | 0,00 | 10 996 800,00 | 1 649 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 14 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 31 | 31 | 437,90 | 11 | 8 | 3 | 437,90 | 318,47 | 119,43 | 14 603 965,00 | 0,00 | 12 699 100,00 | 1 904 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 16 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 27 | 27 | 439,40 | 10 | 8 | 2 | 439,40 | 351,52 | 87,88 | 14 653 990,00 | 0,00 | 12 742 600,00 | 1 911 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 24 | 204 | 29.12.2011 | I.2014 | I.2014 | 32 | 32 | 437,40 | 11 | 10 | 1 | 437,40 | 397,64 | 39,76 | 14 587 290,00 | 0,00 | 12 684 600,00 | 1 902 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 19 | 19 | 400,50 | 11 | 8 | 3 | 400,50 | 291,27 | 109,23 | 13 356 675,00 | 0,00 | 11 614 500,00 | 1 742 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | с. Кандры, ул. Матросова, д. 2 | 312А | 21.11.2006 | I.2014 | I.2014 | 19 | 19 | 400,50 | 11 | 8 | 3 | 400,50 | 291,27 | 109,23 | 13 356 675,00 | 0,00 | 11 614 500,00 | 1 742 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | X | 147 | X | X | 2 252 | 2 244 | 30 260,40 | 792 | 481 | 311 | 28 736,00 | 18 060,40 | 10 675,60 | 927 272 266,70 | 265 813 063,86 | 576 123 936,14 | 85 335 266,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 2 142 | 2 134 | 28 943,40 | 751 | 454 | 297 | 27 419,00 | 17 191,80 | 10 227,20 | 875 909 266,70 | 265 813 063,86 | 535 296 936,14 | 74 799 266,70 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | X | X | X | X | 73 | 73 | 709,10 | 21 | 12 | 9 | 709,10 | 453,30 | 255,80 | 21 652 800,00 | 6 587 822,64 | 13 266 977,36 | 1 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 48 | 3 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 2 522 800,00 | 781 322,64 | 1 573 477,36 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 57 | 8 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 107,70 | 4 | 1 | 3 | 107,70 | 44,50 | 63,20 | 3 447 600,00 | 1 000 576,08 | 2 015 023,92 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 59 | 9 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 11 | 11 | 84,50 | 4 | 1 | 3 | 84,50 | 21,10 | 63,40 | 2 610 000,00 | 785 038,80 | 1 580 961,20 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 24 | 13 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 12 | 12 | 177,60 | 3 | 3 | 0 | 177,60 | 177,60 | 0,00 | 5 328 800,00 | 1 649 975,04 | 3 322 824,96 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | с. Садовый, ул. Гагарина, д. 10 | 18 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 112,00 | 4 | 4 | 0 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 3 436 000,00 | 1 040 524,80 | 2 095 475,20 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | с. Садовый, ул. Гагарина, д. 9 | 17 | 11.12.2006 | IV.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 143,20 | 4 | 3 | 1 | 143,20 | 98,10 | 45,10 | 4 307 600,00 | 1 330 385,28 | 2 679 214,72 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ: | X | X | X | X | 12 | 12 | 207,10 | 4 | 0 | 4 | 117,80 | 0,00 | 117,80 | 3 563 000,00 | 1 094 409,12 | 2 203 990,88 | 264 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | с. Бакалы, ул. Береговая, д. 2 | 71-Б | 14.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 125,30 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 096 200,00 | 334 454,40 | 673 545,60 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | с. Бакалы, ул. Гафури, д. 16 | 72-Б | 14.12.2011 | III.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 81,80 | 3 | 0 | 3 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 2 466 800,00 | 759 954,72 | 1 530 445,28 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ: | X | X | X | X | 37 | 37 | 438,10 | 14 | 8 | 6 | 438,10 | 255,70 | 182,40 | 12 266 800,00 | 4 070 124,24 | 8 196 675,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | с. Верхние Татышлы, ул. Гагарина, д. 27 | 197 | 26.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 95,60 | 4 | 2 | 2 | 95,60 | 48,90 | 46,70 | 2 676 800,00 | 888 162,24 | 1 788 637,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | с. Верхние Татышлы, ул. Гагарина, д. 33 | 196 | 26.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 208,50 | 6 | 5 | 1 | 208,50 | 174,30 | 34,20 | 5 838 000,00 | 1 937 048,40 | 3 900 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | с. Верхние Татышлы, ул. Коммунальная, д. 12 | 195 | 26.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 134,00 | 4 | 1 | 3 | 134,00 | 32,50 | 101,50 | 3 752 000,00 | 1 244 913,60 | 2 507 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Баймаку: | X | X | X | X | 237 | 237 | 2 973,70 | 92 | 60 | 32 | 2 973,70 | 1 999,10 | 974,60 | 100 583 600,00 | 28 613 536,14 | 57 623 763,86 | 14 346 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 3 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 82,30 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2 386 700,00 | 791 907,06 | 1 594 792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Баймак, ул. Кооперативная, д. 39 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 243,90 | 7 | 1 | 6 | 243,90 | 52,80 | 191,10 | 8 586 900,00 | 2 346 854,58 | 4 726 245,42 | 1 513 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 14 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 149,90 | 5 | 5 | 0 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 5 718 800,00 | 1 442 367,78 | 2 904 732,22 | 1 371 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Баймак, ул. Мира, д. 9 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 445,00 | 12 | 9 | 3 | 445,00 | 324,30 | 120,70 | 14 157 800,00 | 4 281 879,00 | 8 623 121,00 | 1 252 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Баймак, ул. Победы, д. 12 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 34 | 34 | 733,10 | 16 | 11 | 5 | 733,10 | 518,90 | 214,20 | 22 028 400,00 | 7 054 034,82 | 14 205 865,18 | 768 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 4 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 140,00 | 4 | 4 | 0 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 5 298 300,00 | 1 347 108,00 | 2 712 892,00 | 1 238 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 6 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 116,20 | 3 | 3 | 0 | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 3 433 600,00 | 1 118 099,64 | 2 251 700,36 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 8 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 193,70 | 7 | 2 | 5 | 193,70 | 126,40 | 67,30 | 8 233 100,00 | 1 863 820,14 | 3 753 479,86 | 2 615 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Баймак, ул. Школьная, д. 2 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 203,80 | 6 | 0 | 6 | 203,80 | 0,00 | 203,80 | 6 585 900,00 | 1 961 004,36 | 3 949 195,64 | 675 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 6 | 180 | 09.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 80 | 80 | 665,80 | 30 | 23 | 7 | 665,80 | 488,30 | 177,50 | 24 154 100,00 | 6 406 460,76 | 12 901 739,24 | 4 845 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белорецку: | X | X | X | X | 119 | 119 | 1 795,90 | 44 | 29 | 15 | 1 443,50 | 892,40 | 551,10 | 49 466 700,00 | 14 847 552,30 | 29 900 947,70 | 4 718 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 126 | 447 | 21.08.2001 | II.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 412,70 | 8 | 3 | 5 | 412,70 | 159,80 | 252,90 | 13 965 500,00 | 4 244 949,66 | 8 548 750,34 | 1 171 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Белорецк, ул. Кооперативная, д. 4 | 567-р | 07.10.2010 | II.2015 | IV.2015 | 32 | 32 | 412,50 | 10 | 9 | 1 | 412,50 | 352,20 | 60,30 | 14 145 300,00 | 4 242 892,50 | 8 544 607,50 | 1 357 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 3 | 632-р | 10.11.2010 | II.2015 | IV.2015 | 46 | 46 | 482,10 | 19 | 13 | 6 | 482,10 | 316,60 | 165,50 | 16 501 300,00 | 4 958 784,18 | 9 986 315,82 | 1 556 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Белорецк, ул. Точисского, д. 20 | 778-р | 29.12.2007 | II.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 488,60 | 7 | 4 | 3 | 136,20 | 63,80 | 72,40 | 4 854 600,00 | 1 400 925,96 | 2 821 274,04 | 632 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | X | X | X | X | 114 | 114 | 1 772,00 | 41 | 36 | 5 | 1 423,50 | 1 289,80 | 133,70 | 52 076 110,00 | 13 697 201,70 | 27 584 298,30 | 10 794 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Бирск, пер.Уфимский, д. 9 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 435,60 | 8 | 8 | 0 | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 15 333 120,00 | 4 191 430,32 | 8 440 969,68 | 2 700 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 29 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 162,40 | 6 | 6 | 0 | 162,40 | 162,40 | 0,00 | 5 621 940,00 | 1 562 645,28 | 3 146 954,72 | 912 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 31 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 122,50 | 5 | 5 | 0 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 4 240 670,00 | 1 178 719,50 | 2 373 780,50 | 688 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 60 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 86,00 | 2 | 2 | 0 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 3 027 200,00 | 827 509,20 | 1 666 490,80 | 533 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Бирск, ул. Ленина, д. 25 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 175,60 | 5 | 5 | 0 | 175,60 | 175,60 | 0,00 | 6 181 120,00 | 1 689 658,32 | 3 402 741,68 | 1 088 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Бирск, ул. Мира, д. 65 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 44,50 | 2 | 2 | 0 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 1 540 480,00 | 428 187,90 | 862 312,10 | 249 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Бирск, ул. Цюрупы, д. 36 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 102,50 | 2 | 2 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 3 608 000,00 | 986 275,50 | 1 986 224,50 | 635 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Бирск, ул. Цюрупы, д. 87 | 2974 | 13.09.2010 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 192,00 | 6 | 2 | 4 | 158,00 | 53,70 | 104,30 | 5 772 400,00 | 1 520 307,60 | 3 061 692,40 | 1 190 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14 | 284 | 09.03.2000 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 450,90 | 5 | 4 | 1 | 136,40 | 107,00 | 29,40 | 6 751 180,00 | 1 312 468,08 | 2 643 131,92 | 2 795 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | X | X | X | X | 47 | 47 | 560,60 | 20 | 15 | 5 | 560,60 | 422,00 | 138,60 | 20 633 200,00 | 5 208 198,24 | 10 488 601,76 | 4 936 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д. 25 | 360а | 29.06.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 28 | 28 | 345,90 | 11 | 9 | 2 | 345,90 | 284,80 | 61,10 | 11 595 680,00 | 3 213 549,36 | 6 471 650,64 | 1 910 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Давлеканово, ул. Титова, д. 4 | 537а | 28.09.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 58,00 | 2 | 2 | 0 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 2 030 560,00 | 538 843,20 | 1 085 156,80 | 406 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Давлеканово, ул. Тукаева, д. 6 | 360а | 29.06.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 156,70 | 7 | 4 | 3 | 156,70 | 79,20 | 77,50 | 7 006 960,00 | 1 455 805,68 | 2 931 794,32 | 2 619 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | X | X | X | X | 22 | 22 | 281,70 | 11 | 10 | 1 | 260,80 | 239,00 | 21,80 | 12 000 000,00 | 2 596 003,20 | 5 227 996,80 | 4 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 93 | 13 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 140,20 | 5 | 5 | 0 | 119,30 | 119,30 | 0,00 | 5 520 000,00 | 1 187 512,20 | 2 391 487,80 | 1 941 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 95 | 14 | 22.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 141,50 | 6 | 5 | 1 | 141,50 | 119,70 | 21,80 | 6 480 000,00 | 1 408 491,00 | 2 836 509,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | X | X | X | X | 84 | 76 | 983,00 | 24 | 5 | 19 | 792,10 | 167,70 | 624,40 | 26 343 000,00 | 7 884 563,40 | 15 878 436,60 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 155 | 22/4 | 20.09.2011 | IV.2015 | I.2016 | 18 | 18 | 200,90 | 6 | 0 | 6 | 200,90 | 0,00 | 200,90 | 6 477 000,00 | 1 999 758,60 | 4 027 241,40 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 157 | 22/5 | 20.09.2011 | IV.2015 | I.2016 | 18 | 18 | 202,00 | 6 | 2 | 4 | 198,70 | 64,70 | 134,00 | 6 621 000,00 | 1 977 859,80 | 3 983 140,20 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 159 | 22/6 | 20.09.2011 | IV.2015 | I.2016 | 16 | 16 | 192,60 | 5 | 1 | 4 | 157,70 | 30,80 | 126,90 | 5 271 000,00 | 1 569 745,80 | 3 161 254,20 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 161 | 22/7 | 20.03.2011 | IV.2015 | I.2016 | 14 | 6 | 186,10 | 1 | 0 | 1 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | 1 152 000,00 | 332 463,60 | 669 536,40 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 163 | 22/8 | 20.09.2011 | IV.2015 | I.2016 | 18 | 18 | 201,40 | 6 | 2 | 4 | 201,40 | 72,20 | 129,20 | 6 822 000,00 | 2 004 735,60 | 4 037 264,40 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 168 | 168 | 3 231,60 | 60 | 60 | 0 | 3 231,60 | 3 231,60 | 0,00 | 106 894 200,00 | 33 239 591,28 | 66 940 008,72 | 6 714 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Туймазы, ул. Гафурова, д. 8 | 102 | 28.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 79,00 | 4 | 4 | 0 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 2 693 900,00 | 812 578,20 | 1 636 421,80 | 244 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 16 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 23 | 23 | 398,10 | 8 | 8 | 0 | 398,10 | 398,10 | 0,00 | 13 575 210,00 | 4 094 776,98 | 8 246 323,02 | 1 234 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 37 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 739,70 | 12 | 12 | 0 | 739,70 | 739,70 | 0,00 | 23 920 410,00 | 7 608 406,26 | 15 322 293,74 | 989 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 16 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 437,50 | 8 | 8 | 0 | 437,50 | 437,50 | 0,00 | 14 918 750,00 | 4 500 037,50 | 9 062 462,50 | 1 356 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 7 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 612,20 | 12 | 12 | 0 | 612,20 | 612,20 | 0,00 | 19 876 020,00 | 6 296 966,76 | 12 681 233,24 | 897 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 8 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 524,80 | 8 | 8 | 0 | 524,80 | 524,80 | 0,00 | 16 895 680,00 | 5 397 987,84 | 10 870 812,16 | 626 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 13 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 440,30 | 8 | 8 | 0 | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 15 014 230,00 | 4 528 837,74 | 9 120 462,26 | 1 364 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 116 | 116 | 1 167,70 | 36 | 13 | 23 | 1 167,70 | 379,80 | 787,90 | 37 366 400,00 | 12 398 171,52 | 24 968 228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | д. Волково, ул. Заречная, д. 26 | 1939 | 20.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 81,60 | 3 | 2 | 1 | 81,60 | 40,80 | 40,80 | 2 611 200,00 | 866 396,16 | 1 744 803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | д. Волково, ул. Заречная, д. 29 | 1939 | 28.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 66,40 | 3 | 1 | 2 | 66,40 | 25,60 | 40,80 | 2 124 800,00 | 705 008,64 | 1 419 791,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 11 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 82,00 | 4 | 2 | 2 | 82,00 | 39,60 | 42,40 | 2 624 000,00 | 870 643,20 | 1 753 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 13 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 115,40 | 4 | 0 | 4 | 115,40 | 0,00 | 115,40 | 3 692 800,00 | 1 225 271,04 | 2 467 528,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | с. Дмитриевка, пер.Рабочий, д. 20 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 102,90 | 3 | 2 | 1 | 102,90 | 81,00 | 21,90 | 3 292 800,00 | 1 092 551,04 | 2 200 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 1 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 214,50 | 4 | 0 | 4 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 6 864 000,00 | 2 277 475,20 | 4 586 524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 18 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 108,70 | 3 | 0 | 3 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 3 478 400,00 | 1 154 133,12 | 2 324 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 18/1 | б/н | 18.12.2008 | IV.2015 | I.2016 | 8 | 8 | 102,90 | 3 | 0 | 3 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 3 292 800,00 | 1 092 551,04 | 2 200 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | с. Дмитриевка, ул. Свободы, д. 18/1 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 100,50 | 3 | 0 | 3 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 3 216 000,00 | 1 067 068,80 | 2 148 931,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 14 | 1939 | 29.12.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 79,20 | 2 | 2 | 0 | 79,20 | 79,20 | 0,00 | 2 534 400,00 | 840 913,92 | 1 693 486,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 24 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 113,60 | 4 | 4 | 0 | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 3 635 200,00 | 1 206 159,36 | 2 429 040,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | X | X | X | X | 145 | 145 | 1 725,50 | 40 | 33 | 7 | 1 725,50 | 1 411,30 | 314,20 | 51 156 000,00 | 16 603 106,10 | 33 436 393,90 | 1 116 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 14 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 108,00 | 2 | 1 | 1 | 108,00 | 51,40 | 56,60 | 3 225 275,00 | 1 039 197,60 | 2 092 802,40 | 93 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 124,70 | 4 | 4 | 0 | 124,70 | 124,70 | 0,00 | 3 640 789,00 | 1 199 888,34 | 2 416 411,66 | 24 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 14 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 154,30 | 2 | 2 | 0 | 154,30 | 154,30 | 0,00 | 4 508 941,00 | 1 484 705,46 | 2 989 994,54 | 34 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 15 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 123,70 | 3 | 2 | 1 | 123,70 | 78,10 | 45,60 | 3 694 919,00 | 1 190 266,14 | 2 397 033,86 | 107 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 16 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 125,60 | 4 | 3 | 1 | 125,60 | 89,50 | 36,10 | 3 651 672,00 | 1 208 548,32 | 2 433 851,68 | 9 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 17 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 106,90 | 2 | 2 | 0 | 106,90 | 106,90 | 0,00 | 3 193 103,00 | 1 028 613,18 | 2 071 486,82 | 93 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19, кор. А | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 256,20 | 4 | 2 | 2 | 256,20 | 196,50 | 59,70 | 7 552 694,00 | 2 465 207,64 | 4 964 592,36 | 122 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 21 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 94,80 | 2 | 2 | 0 | 94,80 | 94,80 | 0,00 | 2 831 676,00 | 912 184,56 | 1 837 015,44 | 82 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 1 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 153,90 | 4 | 4 | 0 | 153,90 | 153,90 | 0,00 | 4 596 993,00 | 1 480 856,58 | 2 982 243,42 | 133 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 154,80 | 4 | 3 | 1 | 154,80 | 76,90 | 77,90 | 4 623 876,00 | 1 489 516,56 | 2 999 683,44 | 134 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 172,60 | 4 | 3 | 1 | 172,60 | 134,30 | 38,30 | 5 155 562,00 | 1 660 791,72 | 3 344 608,28 | 150 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 150,00 | 5 | 5 | 0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 4 480 500,00 | 1 443 330,00 | 2 906 670,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | X | X | X | X | 32 | 32 | 255,30 | 11 | 5 | 6 | 255,30 | 127,10 | 128,20 | 7 148 400,00 | 2 371 839,12 | 4 776 560,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 31 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 164,20 | 7 | 2 | 5 | 164,20 | 57,70 | 106,50 | 4 597 600,00 | 1 525 483,68 | 3 072 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | с. Калтасы, ул. Чкалова, д. 7 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 91,10 | 4 | 3 | 1 | 91,10 | 69,40 | 21,70 | 2 550 800,00 | 846 355,44 | 1 704 444,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 145 | 145 | 2 016,00 | 63 | 40 | 23 | 2 016,00 | 1 194,30 | 821,70 | 64 305 696,70 | 19 403 121,06 | 39 060 878,94 | 5 841 696,70 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | с. Кандры, ул. Тельмана, д. 23 | 54А | 22.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 533,40 | 11 | 0 | 11 | 533,40 | 0,00 | 533,40 | 17 012 406,90 | 5 135 575,20 | 10 333 024,80 | 1 543 806,90 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | с. Кандры, ул. Шоссейная, д. 1 | 54А | 22.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 152,40 | 5 | 0 | 5 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 4 860 687,68 | 1 467 307,20 | 2 952 292,80 | 441 087,68 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | с. Кандры, ул. Шоссейная, д. 3 | 54А | 22.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 135,90 | 7 | 0 | 7 | 135,90 | 0,00 | 135,90 | 4 334 432,12 | 1 308 445,20 | 2 632 654,80 | 393 332,12 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 12 | 27А | 11.07.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 278,30 | 12 | 12 | 0 | 278,30 | 278,30 | 0,00 | 8 877 770,00 | 2 677 858,26 | 5 392 841,74 | 807 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 4 | 27А | 11.07.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 403,60 | 12 | 12 | 0 | 403,60 | 403,60 | 0,00 | 12 874 840,00 | 3 883 519,92 | 7 820 880,08 | 1 170 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 9 | 27А | 11.07.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 433,30 | 12 | 12 | 0 | 433,30 | 433,30 | 0,00 | 13 822 270,00 | 4 169 299,26 | 8 396 400,74 | 1 256 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 7 | 27А | 11.07.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 79,10 | 4 | 4 | 0 | 79,10 | 79,10 | 0,00 | 2 523 290,00 | 761 116,02 | 1 532 783,98 | 229 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 141 | 141 | 1 691,70 | 43 | 0 | 43 | 1 498,60 | 0,00 | 1 498,60 | 41 960 800,00 | 13 922 593,44 | 28 038 206,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 1 | 73 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 127,30 | 3 | 0 | 3 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 2 671 200,00 | 886 304,16 | 1 784 895,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 11 | 77 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 128,00 | 2 | 0 | 2 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 2 618 000,00 | 868 652,40 | 1 749 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 15 | 78 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 127,20 | 4 | 0 | 4 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 3 561 600,00 | 1 181 738,88 | 2 379 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 16 б | 79 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 126,30 | 4 | 0 | 4 | 126,30 | 0,00 | 126,30 | 3 536 400,00 | 1 173 377,52 | 2 363 022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 17 б | 90 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 126,10 | 2 | 0 | 2 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 1 752 800,00 | 581 579,04 | 1 171 220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 19 | 81 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 125,80 | 4 | 0 | 4 | 125,80 | 0,00 | 125,80 | 3 522 400,00 | 1 168 732,32 | 2 353 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 20 б | 82 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 149,20 | 5 | 0 | 5 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 4 177 600,00 | 1 386 127,68 | 2 791 472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 21 б | 83 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 125,90 | 3 | 0 | 3 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 2 634 800,00 | 874 226,64 | 1 760 573,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 22 б | 84 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 149,70 | 4 | 0 | 4 | 149,70 | 0,00 | 149,70 | 4 191 600,00 | 1 390 772,88 | 2 800 827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 23 | 85 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 127,40 | 4 | 0 | 4 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | 3 567 200,00 | 1 183 596,96 | 2 383 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 25 | 86 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 126,80 | 3 | 0 | 3 | 126,80 | 0,00 | 126,80 | 3 550 400,00 | 1 178 022,72 | 2 372 377,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 7 | 75 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 125,20 | 2 | 0 | 2 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 2 626 400,00 | 871 439,52 | 1 754 960,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 9 | 76 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 126,80 | 3 | 0 | 3 | 126,80 | 0,00 | 126,80 | 3 550 400,00 | 1 178 022,72 | 2 372 377,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | X | X | X | X | 42 | 42 | 782,60 | 16 | 3 | 13 | 782,60 | 118,10 | 664,50 | 21 912 800,00 | 7 270 667,04 | 14 642 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | с. Краснохолмский, ул. Калинина, д. 3, кор.а | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 102,40 | 3 | 2 | 1 | 102,40 | 64,30 | 38,10 | 2 867 200,00 | 951 336,96 | 1 915 863,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | с. Краснохолмский, ул. Комсомольская, д. 4 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 426,90 | 8 | 0 | 8 | 426,90 | 0,00 | 426,90 | 11 953 200,00 | 3 966 071,76 | 7 987 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | с. Краснохолмский, ул. Лазарева, д. 28 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 91,90 | 2 | 0 | 2 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 2 573 200,00 | 853 787,76 | 1 719 412,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | с. Краснохолмский, ул. Пролетарская, д. 18 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 107,80 | 2 | 1 | 1 | 107,80 | 53,80 | 54,00 | 3 018 400,00 | 1 001 505,12 | 2 016 894,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | с. Краснохолмский, ул. Чапаева, д. 17 | 482 | 29.12.2006 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 53,60 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 1 500 800,00 | 497 965,44 | 1 002 834,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 52 | 52 | 331,20 | 13 | 2 | 11 | 331,20 | 97,00 | 234,20 | 10 598 400,00 | 3 516 549,12 | 7 081 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | с. Миловка, пер.1-й, Школьный, д. 1 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 92,40 | 4 | 0 | 4 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 2 956 800,00 | 981 066,24 | 1 975 733,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | с. Миловка, пер.1-й, Школьный, д. 2 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 116,90 | 3 | 2 | 1 | 116,90 | 97,00 | 19,90 | 3 740 800,00 | 1 241 197,44 | 2 499 602,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | с. Миловка, пер.1-й, Школьный, д. 3 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 63,90 | 3 | 0 | 3 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | 2 044 800,00 | 678 464,64 | 1 366 335,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | с. Миловка, ул. Кольцевая, д. 11 | 1939 | 20.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 58,00 | 3 | 0 | 3 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 1 856 000,00 | 615 820,80 | 1 240 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | X | X | X | X | 82 | 82 | 1 146,60 | 24 | 3 | 21 | 873,20 | 145,50 | 727,70 | 24 449 600,00 | 8 112 377,28 | 16 337 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. а | 63 | 31.01.2009 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 157,10 | 2 | 0 | 2 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 2 030 000,00 | 673 554,00 | 1 356 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. б | 63 | 31.01.2009 | IV.2015 | I.2016 | 15 | 15 | 219,40 | 4 | 2 | 2 | 219,40 | 112,50 | 106,90 | 6 143 200,00 | 2 038 313,76 | 4 104 886,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 86 | 63 | 31.01.2009 | II.2015 | II.2015 | 18 | 18 | 240,10 | 6 | 0 | 6 | 189,40 | 0,00 | 189,40 | 5 303 200,00 | 1 759 601,76 | 3 543 598,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | с. Мишкино, ул. Пионерская, д. 20 | 63 | 31.01.2009 | II.2015 | II.2015 | 19 | 19 | 276,60 | 6 | 1 | 5 | 208,90 | 33,00 | 175,90 | 5 849 200,00 | 1 940 764,56 | 3 908 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | с. Мишкино, ул Яныша Ялкайна, д. 86 | 63 | 31.01.2009 | II.2015 | II.2015 | 22 | 22 | 253,40 | 6 | 0 | 6 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 5 124 000,00 | 1 700 143,20 | 3 423 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николаевский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 8 | 8 | 53,90 | 2 | 2 | 0 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 1 724 800,00 | 572 288,64 | 1 152 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | с. Казырово, ул. Дорожная, д. 55 | 1939 | 29.12.2008 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 53,90 | 2 | 2 | 0 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 1 724 800,00 | 572 288,64 | 1 152 511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ: | X | X | X | X | 82 | 82 | 1 236,00 | 30 | 20 | 10 | 1 236,00 | 813,20 | 422,80 | 35 784 000,00 | 11 482 934,40 | 23 125 065,60 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | с. Николо-Березовка, пер.Монтажников, д. 1 | 5 | 03.03.2010 | IV.2015 | III.2015 | 41 | 41 | 508,60 | 12 | 6 | 6 | 508,60 | 276,10 | 232,50 | 14 784 000,00 | 4 725 097,44 | 9 515 702,56 | 543 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | с. Николо-Березовка, пер.Монтажников, д. 2 | 6 | 03.03.2010 | IV.2015 | III.2015 | 26 | 26 | 507,60 | 12 | 8 | 4 | 507,60 | 317,30 | 190,30 | 14 784 000,00 | 4 715 807,04 | 9 496 992,96 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | с. Николо-Березовка, ул. Дорожная, д. 9 | 2 | 03.03.2010 | IV.2015 | III.2015 | 15 | 15 | 219,80 | 6 | 6 | 0 | 219,80 | 219,80 | 0,00 | 6 216 000,00 | 2 042 029,92 | 4 112 370,08 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ: | X | X | X | X | 112 | 112 | 1 897,80 | 42 | 27 | 15 | 1 897,80 | 1 226,80 | 671,00 | 58 400 160,00 | 17 631 321,12 | 35 507 078,88 | 5 261 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | рп. Приютово, ул. Крупской, д. 15 | 9 | 11.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 62,40 | 2 | 0 | 2 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 2 196 420,00 | 579 720,96 | 1 167 479,04 | 449 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | рп. Приютово, ул. Советская, д. 2 | б/н | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 317,60 | 6 | 2 | 4 | 317,60 | 118,10 | 199,50 | 9 203 970,00 | 2 950 631,04 | 5 942 168,96 | 311 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | рп. Приютово, ул. Советская, д. 4 | 6 | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 381,70 | 7 | 6 | 1 | 381,70 | 323,30 | 58,40 | 11 152 660,00 | 3 546 145,68 | 7 141 454,32 | 465 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 11 | б/н | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 257,50 | 6 | 4 | 2 | 257,50 | 178,50 | 79,00 | 7 975 600,00 | 2 392 278,00 | 4 817 722,00 | 765 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 5 | б/н | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 31 | 31 | 328,90 | 8 | 6 | 2 | 328,90 | 240,90 | 88,00 | 10 470 600,00 | 3 055 612,56 | 6 153 587,44 | 1 261 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 7 | б/н | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 259,50 | 6 | 4 | 2 | 259,50 | 167,20 | 92,30 | 8 225 850,00 | 2 410 858,80 | 4 855 141,20 | 959 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 9 | б/н | 11.10.2008 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 290,20 | 7 | 5 | 2 | 290,20 | 198,80 | 91,40 | 9 175 060,00 | 2 696 074,08 | 5 429 525,92 | 1 049 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 80 | 80 | 1 612,40 | 32 | 32 | 0 | 1 612,40 | 1 612,40 | 0,00 | 48 325 600,00 | 15 514 835,28 | 31 244 764,72 | 1 566 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 3 | 20 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 398,70 | 8 | 8 | 0 | 398,70 | 398,70 | 0,00 | 11 818 530,00 | 3 836 371,14 | 7 725 928,86 | 256 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 4 | 20 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 404,10 | 8 | 8 | 0 | 404,10 | 404,10 | 0,00 | 11 990 790,00 | 3 888 331,02 | 7 830 568,98 | 271 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 7 | 20 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 405,70 | 8 | 8 | 0 | 405,70 | 405,70 | 0,00 | 12 041 830,00 | 3 903 726,54 | 7 861 573,46 | 276 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 8 | 20 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 403,90 | 8 | 8 | 0 | 403,90 | 403,90 | 0,00 | 12 474 450,00 | 3 886 406,58 | 7 826 693,42 | 761 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ: | X | X | X | X | 60 | 60 | 576,90 | 23 | 23 | 0 | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 18 928 000,00 | 4 840 298,40 | 9 747 701,60 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 5 | 57 | 15.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 265,20 | 9 | 9 | 0 | 239,90 | 239,90 | 0,00 | 8 372 320,00 | 2 228 766,96 | 4 488 433,04 | 1 655 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 7 | 56 | 15.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 100,30 | 3 | 3 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 3 744 000,00 | 786 896,88 | 1 584 703,12 | 1 372 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | с. Старобалтачево, ул. Салавата, д. 18 | б/н | 15.12.2011 | III.2015 | III.2015 | 25 | 25 | 211,40 | 11 | 11 | 0 | 196,40 | 196,40 | 0,00 | 6 811 680,00 | 1 824 634,56 | 3 674 565,44 | 1 312 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ: | X | X | X | X | 2 | 2 | 62,00 | 2 | 1 | 1 | 62,00 | 38,00 | 24,00 | 1 876 000,00 | 576 004,80 | 1 159 995,20 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 82 | 175 | 24.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 62,00 | 2 | 1 | 1 | 62,00 | 38,00 | 24,00 | 1 876 000,00 | 576 004,80 | 1 159 995,20 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по РП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ: | X | X | X | X | 121 | 121 | 1 284,60 | 38 | 12 | 26 | 1 284,60 | 415,50 | 869,10 | 42 282 000,00 | 12 360 678,12 | 24 892 721,88 | 5 028 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 1 | 24 | 23.12.2011 | II.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 242,50 | 7 | 6 | 1 | 242,50 | 207,40 | 35,10 | 7 900 500,00 | 2 333 383,50 | 4 699 116,50 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 3 | 25 | 23.12.2011 | II.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 241,70 | 7 | 4 | 3 | 241,70 | 129,40 | 112,30 | 7 933 300,00 | 2 325 685,74 | 4 683 614,26 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 5 | 26 | 23.12.2011 | II.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 238,50 | 7 | 1 | 6 | 238,50 | 48,90 | 189,60 | 7 837 700,00 | 2 294 894,70 | 4 621 605,30 | 921 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | рп. Чишмы, ул. Молодежная, д. 16 | 28 | 23.12.2011 | II.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 150,70 | 5 | 1 | 4 | 150,70 | 29,80 | 120,90 | 5 050 700,00 | 1 450 065,54 | 2 920 234,46 | 680 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | рп. Чишмы, ул. Почтовая, д. 4 | 27 | 23.12.2011 | II.2015 | II.2015 | 42 | 42 | 411,20 | 12 | 0 | 12 | 411,20 | 0,00 | 411,20 | 13 559 800,00 | 3 956 648,64 | 7 968 151,36 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ: | X | X | X | X | 9 | 9 | 150,40 | 5 | 3 | 2 | 150,40 | 87,30 | 63,10 | 4 211 200,00 | 1 397 276,16 | 2 813 923,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 41 | 5 | 02.03.2000 | IV.2015 | I.2016 | 4 | 4 | 63,10 | 2 | 0 | 2 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 1 766 800,00 | 586 224,24 | 1 180 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 45 | 7 | 02.03.2000 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 87,30 | 3 | 3 | 0 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 2 444 400,00 | 811 051,92 | 1 633 348,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 110 | 110 | 1 317,00 | 41 | 27 | 14 | 1 317,00 | 868,60 | 448,40 | 51 363 000,00 | 0,00 | 40 827 000,00 | 10 536 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белебею: | X | X | X | X | 110 | 110 | 1 317,00 | 41 | 27 | 14 | 1 317,00 | 868,60 | 448,40 | 51 363 000,00 | 0,00 | 40 827 000,00 | 10 536 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Белебей, ул. Карла Маркса, д. 2б | 12 | 05.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 101,50 | 3 | 2 | 1 | 101,50 | 82,30 | 19,20 | 3 958 500,00 | 0,00 | 3 146 500,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Белебей, ул. Карла Маркса, д. 8 | 13 | 05.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 37,50 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1 462 500,00 | 0,00 | 1 162 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Белебей, ул. Коммунистическая, д. 29 | 10 | 04.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 94,50 | 3 | 1 | 2 | 94,50 | 26,10 | 68,40 | 3 685 500,00 | 0,00 | 2 929 500,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 101 | 17 | 06.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 201,50 | 5 | 5 | 0 | 201,50 | 201,50 | 0,00 | 7 858 500,00 | 0,00 | 6 246 500,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 55 | 9 | 04.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 134,00 | 5 | 2 | 3 | 134,00 | 59,60 | 74,40 | 5 226 000,00 | 0,00 | 4 154 000,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 81 | 18 | 06.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 79,20 | 2 | 2 | 0 | 79,20 | 79,20 | 0,00 | 3 088 800,00 | 0,00 | 2 455 200,00 | 633 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Белебей, ул. Рабочая, д. 14 | 14 | 05.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 104,10 | 5 | 5 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 4 059 900,00 | 0,00 | 3 227 100,00 | 832 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Белебей, ул. Свободы, д. 28 | 19 | 06.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 95,70 | 3 | 2 | 1 | 95,70 | 74,50 | 21,20 | 3 732 300,00 | 0,00 | 2 966 700,00 | 765 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Белебей, ул. Советская, д. 88 | 20 | 06.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 204,70 | 5 | 0 | 5 | 204,70 | 0,00 | 204,70 | 7 983 300,00 | 0,00 | 6 345 700,00 | 1 637 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Белебей, ул. Трудовая, д. 6 | 11 | 04.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 96,70 | 3 | 3 | 0 | 96,70 | 96,70 | 0,00 | 3 771 300,00 | 0,00 | 2 997 700,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Белебей, ул. Ферапонтова, д. 31 | 15 | 05.08.2009 | III.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 167,60 | 6 | 5 | 1 | 167,60 | 144,60 | 23,00 | 6 536 400,00 | 0,00 | 5 195 600,00 | 1 340 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | X | 111 | X | X | 1 678 | 1 681 | 25 614,02 | 642 | 398 | 244 | 24 899,02 | 16 417,15 | 8 481,87 | 833 527 165,80 | 339 123 015,73 | 430 651 576,27 | 63 752 573,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 1 678 | 1 678 | 25 257,82 | 640 | 398 | 242 | 24 810,32 | 16 417,15 | 8 393,17 | 830 999 215,80 | 339 123 015,73 | 428 123 626,27 | 63 752 573,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | X | X | X | X | 67 | 67 | 726,65 | 20 | 17 | 3 | 726,65 | 624,55 | 102,10 | 21 581 505,00 | 9 539 025,21 | 12 042 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | с. Акъяр, ул. Гагарина, д. 29 | 11 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 113,60 | 4 | 4 | 0 | 113,60 | 113,60 | 0,00 | 3 373 920,00 | 1 491 272,64 | 1 882 647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 49 | 1 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 79,60 | 2 | 2 | 0 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 2 364 120,00 | 1 044 941,04 | 1 319 178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | с. Акъяр, ул. Подгорная, д. 74 | 6 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 61,30 | 2 | 2 | 0 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 1 820 610,00 | 804 709,62 | 1 015 900,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | с. Акъяр, ул. Подгорная, д. 84 | 10 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 54,30 | 2 | 1 | 1 | 54,30 | 30,00 | 24,30 | 1 612 710,00 | 712 817,82 | 899 892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 11 | 12 | 11.02.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 306,15 | 6 | 5 | 1 | 306,15 | 256,35 | 49,80 | 9 092 655,00 | 4 018 953,51 | 5 073 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | с. Акъяр, ул. Школьная, д. 12 | 4 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 111,70 | 4 | 3 | 1 | 111,70 | 83,70 | 28,00 | 3 317 490,00 | 1 466 330,58 | 1 851 159,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Артакульский сельсовет МР Караидельский район РБ: | X | X | X | X | 28 | 28 | 361,40 | 5 | 0 | 5 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 10 787 040,00 | 4 744 242,36 | 5 989 337,64 | 53 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | с. Артакуль, ул. Школьная, д. 14 | 1 | 11.06.2011 | II.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 361,40 | 5 | 0 | 5 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 10 787 040,00 | 4 744 242,36 | 5 989 337,64 | 53 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ: | X | X | X | X | 27 | 27 | 608,10 | 13 | 0 | 13 | 608,10 | 0,00 | 608,10 | 17 026 800,00 | 7 525 845,60 | 9 500 954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 126 | 133 | 25.08.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 13 | 196,20 | 5 | 0 | 5 | 196,20 | 0,00 | 196,20 | 5 493 600,00 | 2 428 171,20 | 3 065 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 128 | 134 | 25.08.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 8 | 221,90 | 5 | 0 | 5 | 221,90 | 0,00 | 221,90 | 6 213 200,00 | 2 746 234,40 | 3 466 965,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 77 | 132 | 25.08.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 6 | 190,00 | 3 | 0 | 3 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 5 320 000,00 | 2 351 440,00 | 2 968 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ: | X | X | X | X | 21 | 21 | 333,40 | 9 | 3 | 6 | 333,40 | 146,80 | 186,60 | 10 329 660,00 | 4 376 675,16 | 5 525 304,84 | 427 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | с. Бакалы, ул. Ленина, д. 43 | 65а | 12.11.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 192,60 | 5 | 1 | 4 | 192,60 | 56,50 | 136,10 | 5 934 060,00 | 2 528 337,24 | 3 191 882,76 | 213 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | с. Бакалы, ул. Советская, д. 7 | 66а | 12.11.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 140,80 | 4 | 2 | 2 | 140,80 | 90,30 | 50,50 | 4 395 600,00 | 1 848 337,92 | 2 333 422,08 | 213 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | X | X | X | X | 67 | 67 | 763,60 | 26 | 18 | 8 | 763,60 | 536,00 | 227,60 | 30 770 388,00 | 10 024 082,64 | 12 654 837,36 | 8 091 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Давлеканово, ул. Набережная, д. 40, кор.А | 537а | 28.09.2006 | IV.2016 | III.2017 | 32 | 32 | 326,50 | 13 | 7 | 6 | 326,50 | 170,10 | 156,40 | 14 307 381,00 | 4 286 096,10 | 5 410 953,90 | 4 610 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Давлеканово, ул. Набережная, д. 40, кор.Б | 537а | 28.09.2006 | IV.2016 | III.2017 | 19 | 19 | 207,30 | 6 | 6 | 0 | 207,30 | 207,30 | 0,00 | 8 369 757,00 | 2 721 310,02 | 3 435 499,98 | 2 212 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Давлеканово, ул. Тимирязева, д. 59, кор.А | 537а | 28.09.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 229,80 | 7 | 5 | 2 | 229,80 | 158,60 | 71,20 | 8 093 250,00 | 3 016 676,52 | 3 808 383,48 | 1 268 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | X | X | X | X | 161 | 161 | 1 979,60 | 66 | 53 | 13 | 1 979,60 | 1 573,80 | 405,80 | 83 982 960,00 | 27 876 964,73 | 35 193 091,27 | 20 912 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 20 | 1 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 404,80 | 8 | 5 | 3 | 404,80 | 258,40 | 146,40 | 13 381 200,00 | 5 700 442,17 | 7 196 485,83 | 484 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 22 | 2 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 382,90 | 8 | 7 | 1 | 382,90 | 334,90 | 48,00 | 12 744 000,00 | 5 392 043,75 | 6 807 150,25 | 544 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 49 | 15 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 139,80 | 6 | 5 | 1 | 139,80 | 118,70 | 21,10 | 6 881 760,00 | 1 968 680,37 | 2 485 347,63 | 2 427 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 51 | 16 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 138,80 | 6 | 3 | 3 | 138,80 | 69,60 | 69,20 | 6 881 760,00 | 1 954 598,26 | 2 467 569,74 | 2 459 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 53 | 17 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 142,00 | 6 | 5 | 1 | 142,00 | 120,50 | 21,50 | 6 881 760,00 | 1 999 661,04 | 2 524 458,96 | 2 357 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 55 | 18 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 139,40 | 6 | 5 | 1 | 139,40 | 118,60 | 20,80 | 6 881 760,00 | 1 963 047,53 | 2 478 236,47 | 2 440 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 57 | 16 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 139,80 | 6 | 6 | 0 | 139,80 | 139,80 | 0,00 | 6 881 760,00 | 1 968 680,37 | 2 485 347,63 | 2 427 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 59 | 20 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 140,10 | 6 | 5 | 1 | 140,10 | 118,40 | 21,70 | 6 881 760,00 | 1 972 905,01 | 2 490 680,99 | 2 418 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 22 | 27 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 141,20 | 6 | 6 | 0 | 141,20 | 141,20 | 0,00 | 6 881 760,00 | 1 988 395,34 | 2 510 236,66 | 2 383 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 24 | 28 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 141,00 | 6 | 5 | 1 | 141,00 | 119,30 | 21,70 | 6 881 760,00 | 1 985 578,92 | 2 506 681,08 | 2 389 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 28 | 29 | 22.11.2011 | III.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 69,80 | 2 | 1 | 1 | 69,80 | 34,40 | 35,40 | 2 803 680,00 | 982 931,97 | 1 240 896,03 | 579 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | X | X | X | X | 27 | 27 | 408,60 | 12 | 12 | 0 | 408,60 | 408,60 | 0,00 | 15 621 595,20 | 5 753 954,23 | 7 264 041,77 | 2 603 599,20 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Мелеуз, пл.Элеватора, д. 5 | 22/9 | 20.09.2011 | III.2015 | IV.2016 | 27 | 27 | 408,60 | 12 | 12 | 0 | 408,60 | 408,60 | 0,00 | 15 621 595,20 | 5 753 954,23 | 7 264 041,77 | 2 603 599,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | X | X | X | X | 209 | 209 | 3 171,10 | 73 | 39 | 34 | 3 171,10 | 1 698,30 | 1 472,80 | 99 889 650,00 | 44 151 225,30 | 55 738 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | с. Амзя, пер.Полевой, д. 1 | 21 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 31 | 31 | 341,50 | 8 | 3 | 5 | 341,50 | 118,70 | 222,80 | 10 757 250,00 | 4 754 704,50 | 6 002 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | с. Амзя, пер.Полевой, д. 2 | 20 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 384,30 | 8 | 3 | 5 | 384,30 | 148,30 | 236,00 | 12 105 450,00 | 5 350 608,90 | 6 754 841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | с. Амзя, пер.Полевой, д. 3 | 19 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 338,60 | 8 | 7 | 1 | 338,60 | 288,90 | 49,70 | 10 665 900,00 | 4 714 327,80 | 5 951 572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | с. Амзя, пер.Полевой, д. 4 | 18 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 34 | 34 | 399,80 | 8 | 4 | 4 | 399,80 | 212,70 | 187,10 | 12 593 700,00 | 5 566 415,40 | 7 027 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | с. Амзя, пер.Полевой, д. 7 | 17 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 385,50 | 8 | 4 | 4 | 385,50 | 181,70 | 203,80 | 12 143 250,00 | 5 367 316,50 | 6 775 933,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | с. Амзя, ул. М.Горького, д. 4 | 14 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 92,00 | 3 | 0 | 3 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 2 898 000,00 | 1 280 916,00 | 1 617 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | с. Амзя, ул. Никольская, д. 4 | 16 | 26.11.2008 | II.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 108,10 | 3 | 2 | 1 | 108,10 | 80,20 | 27,90 | 3 405 150,00 | 1 505 076,30 | 1 900 073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | с. Амзя, ул. Никольская, д. 6 | 15 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 152,10 | 4 | 3 | 1 | 152,10 | 118,00 | 34,10 | 4 791 150,00 | 2 117 688,30 | 2 673 461,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | с. Амзя, ул. Пионерская, д. 11 | 15 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 103,70 | 3 | 1 | 2 | 103,70 | 25,30 | 78,40 | 3 266 550,00 | 1 443 815,10 | 1 822 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | с. Амзя, ул. Пионерская, д. 9 | 16 | 14.12.2006 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 202,00 | 4 | 4 | 0 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 6 363 000,00 | 2 812 446,00 | 3 550 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | с. Амзя, ул. Полевая, д. 22 | 22 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 327,40 | 8 | 4 | 4 | 327,40 | 163,90 | 163,50 | 10 313 100,00 | 4 558 390,20 | 5 754 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Амзя, ул. Полевая, д. 24 | 23 | 26.11.2008 | III.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 336,10 | 8 | 4 | 4 | 336,10 | 158,60 | 177,50 | 10 587 150,00 | 4 679 520,30 | 5 907 629,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 345 | 345 | 6 924,10 | 140 | 140 | 0 | 6 924,10 | 6 924,10 | 0,00 | 243 382 115,00 | 97 506 007,08 | 123 095 818,92 | 22 780 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 1 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 32 | 32 | 745,50 | 12 | 12 | 0 | 745,50 | 745,50 | 0,00 | 26 204 325,00 | 10 498 220,46 | 13 253 409,54 | 2 452 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 11 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 25 | 25 | 739,70 | 12 | 12 | 0 | 739,70 | 739,70 | 0,00 | 26 000 455,00 | 10 416 544,16 | 13 150 297,84 | 2 433 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 23 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 25 | 25 | 391,50 | 8 | 8 | 0 | 391,50 | 391,50 | 0,00 | 13 761 225,00 | 5 513 149,98 | 6 960 040,02 | 1 288 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 25 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 28 | 28 | 713,70 | 12 | 12 | 0 | 713,70 | 713,70 | 0,00 | 25 086 555,00 | 10 050 409,04 | 12 688 072,96 | 2 348 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 3 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 29 | 29 | 618,00 | 12 | 12 | 0 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 21 722 700,00 | 8 702 750,16 | 10 986 729,84 | 2 033 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 5 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 28 | 28 | 611,30 | 12 | 12 | 0 | 611,30 | 611,30 | 0,00 | 21 487 195,00 | 8 608 399,96 | 10 867 618,04 | 2 011 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 9 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 25 | 25 | 727,70 | 12 | 12 | 0 | 727,70 | 727,70 | 0,00 | 25 578 655,00 | 10 247 558,72 | 12 936 963,28 | 2 394 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 17 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 24 | 24 | 162,20 | 5 | 5 | 0 | 162,20 | 162,20 | 0,00 | 5 701 330,00 | 2 284 119,86 | 2 883 572,14 | 533 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 17, кор. А | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 52,30 | 5 | 5 | 0 | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 1 838 345,00 | 736 494,88 | 929 783,12 | 172 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 19 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 24 | 24 | 159,50 | 2 | 2 | 0 | 159,50 | 159,50 | 0,00 | 5 606 425,00 | 2 246 098,14 | 2 835 571,86 | 524 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 19, кор. а | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 5 | 5 | 61,30 | 8 | 8 | 0 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 2 154 695,00 | 863 233,96 | 1 089 784,04 | 201 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 21 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 17 | 17 | 122,20 | 4 | 4 | 0 | 122,20 | 122,20 | 0,00 | 4 295 330,00 | 1 720 835,06 | 2 172 456,94 | 402 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 8 | 204 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 265,60 | 8 | 8 | 0 | 265,60 | 265,60 | 0,00 | 9 335 840,00 | 3 740 211,07 | 4 721 804,93 | 873 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 38 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 30 | 30 | 727,60 | 12 | 12 | 0 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 25 575 140,00 | 10 246 150,51 | 12 935 185,49 | 2 393 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 6 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 23 | 23 | 416,20 | 8 | 8 | 0 | 416,20 | 416,20 | 0,00 | 14 629 430,00 | 5 860 978,34 | 7 399 153,66 | 1 369 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 8 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 409,80 | 8 | 8 | 0 | 409,80 | 409,80 | 0,00 | 14 404 470,00 | 5 770 852,78 | 7 285 375,22 | 1 348 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | X | X | X | X | 20 | 20 | 294,00 | 8 | 7 | 1 | 294,00 | 265,90 | 28,10 | 9 322 152,00 | 3 989 403,60 | 5 036 396,40 | 296 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | с. Иглино, ул. Пухова, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 144,10 | 4 | 3 | 1 | 144,10 | 116,00 | 28,10 | 4 569 122,80 | 1 955 350,54 | 2 468 519,46 | 145 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | с. Иглино, ул. Революционная, д. 32 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 149,90 | 4 | 4 | 0 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 4 753 029,20 | 2 034 053,06 | 2 567 876,94 | 151 099,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | X | X | X | X | 87 | 87 | 829,30 | 35 | 19 | 16 | 829,30 | 461,10 | 368,20 | 24 630 210,00 | 10 886 552,82 | 13 743 657,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 22 | 482 | 29.12.2006 | III.2016 | IV.2016 | 29 | 29 | 189,20 | 10 | 9 | 1 | 189,20 | 164,20 | 25,00 | 5 619 240,00 | 2 483 704,08 | 3 135 535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 26 | 159 | 26.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 87,70 | 3 | 2 | 1 | 87,70 | 77,20 | 10,50 | 2 604 690,00 | 1 151 272,98 | 1 453 417,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 8 | 159 | 26.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 74,00 | 2 | 1 | 1 | 74,00 | 37,40 | 36,60 | 2 197 800,00 | 971 427,60 | 1 226 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | с. Калтасы, ул. Западная, д. 5 | 159 | 26.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 74,50 | 3 | 0 | 3 | 74,50 | 0,00 | 74,50 | 2 212 650,00 | 977 991,30 | 1 234 658,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | с. Калтасы, ул. К.Маркса, д. 37 | 159 | 26.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 81,90 | 4 | 0 | 4 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 2 432 430,00 | 1 075 134,06 | 1 357 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | с. Калтасы, ул. Матросова, д. 12 | 482 | 29.12.2006 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 102,60 | 4 | 2 | 2 | 102,60 | 50,00 | 52,60 | 3 047 220,00 | 1 346 871,24 | 1 700 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | с. Калтасы, ул. Советская, д. 4 | 482 | 29.12.2006 | III.2016 | IV.2016 | 23 | 23 | 219,40 | 9 | 5 | 4 | 219,40 | 132,30 | 87,10 | 6 516 180,00 | 2 880 151,56 | 3 636 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | X | X | X | X | 17 | 17 | 292,47 | 6 | 0 | 6 | 292,47 | 0,00 | 292,47 | 8 910 000,00 | 3 839 370,68 | 4 846 988,32 | 223 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | с. Караидель, ул. Романова, д. 21 | 2 | 11.06.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 292,47 | 6 | 0 | 6 | 292,47 | 0,00 | 292,47 | 8 910 000,00 | 3 839 370,68 | 4 846 988,32 | 223 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 90 | 90 | 1 349,50 | 33 | 0 | 33 | 1 013,40 | 0,00 | 1 013,40 | 30 097 980,00 | 13 303 307,16 | 16 794 672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 18 б | 80 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 129,40 | 3 | 0 | 3 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 2 880 900,00 | 1 273 357,80 | 1 607 542,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 2 | 74 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 122,70 | 3 | 0 | 3 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 2 744 280,00 | 1 212 971,76 | 1 531 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 28 | 87 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 127,20 | 3 | 0 | 3 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 2 848 230,00 | 1 258 917,66 | 1 589 312,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 29 | 88 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1 538 460,00 | 679 999,32 | 858 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 30 | 89 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 124,40 | 3 | 0 | 3 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 2 771 010,00 | 1 224 786,42 | 1 546 223,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 33 | 91 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 122,80 | 3 | 0 | 3 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 2 601 720,00 | 1 149 960,24 | 1 451 759,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 37 | 92 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 151,30 | 5 | 0 | 5 | 151,30 | 0,00 | 151,30 | 4 493 610,00 | 1 986 175,62 | 2 507 434,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 43 | 95 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 150,60 | 3 | 0 | 3 | 90,10 | 0,00 | 90,10 | 2 675 970,00 | 1 182 778,74 | 1 493 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 64 | 104 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 125,90 | 4 | 0 | 4 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | 3 739 230,00 | 1 652 739,66 | 2 086 490,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 65 | 105 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 192,00 | 4 | 0 | 4 | 128,10 | 0,00 | 128,10 | 3 804 570,00 | 1 681 619,94 | 2 122 950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 20 | 20 | 220,20 | 4 | 0 | 4 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 5 384 610,00 | 2 379 997,62 | 3 004 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | с. Кармаскалы, ул. Гоголя, д. 20 | 10 | 05.06.1997 | IV.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 220,20 | 4 | 0 | 4 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 5 384 610,00 | 2 379 997,62 | 3 004 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ: | X | X | X | X | 192 | 192 | 2 553,80 | 84 | 18 | 66 | 2 553,80 | 523,30 | 2 030,50 | 80 809 598,60 | 34 653 533,72 | 43 748 126,28 | 2 407 938,60 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 1 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 159,00 | 4 | 2 | 2 | 159,00 | 80,60 | 78,40 | 5 041 572,00 | 2 157 534,60 | 2 723 765,40 | 160 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 2 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 161,50 | 4 | 0 | 4 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | 5 120 842,00 | 2 191 458,10 | 2 766 591,90 | 162 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 160,40 | 4 | 0 | 4 | 160,40 | 0,00 | 160,40 | 5 085 963,20 | 2 176 531,76 | 2 747 748,24 | 161 683,20 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 161,50 | 4 | 1 | 3 | 161,50 | 42,00 | 119,50 | 5 120 842,00 | 2 191 458,10 | 2 766 591,90 | 162 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 1 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 145,50 | 6 | 2 | 4 | 145,50 | 44,10 | 101,40 | 4 600 855,50 | 1 974 347,70 | 2 492 502,30 | 134 005,50 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 13 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 104,80 | 4 | 2 | 2 | 104,80 | 58,20 | 46,60 | 3 313 880,80 | 1 422 073,12 | 1 795 286,88 | 96 520,80 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 15 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 115,60 | 4 | 1 | 3 | 115,60 | 28,70 | 86,90 | 3 655 387,60 | 1 568 622,64 | 1 980 297,36 | 106 467,60 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 17 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 114,50 | 4 | 2 | 2 | 114,50 | 57,30 | 57,20 | 3 620 604,50 | 1 553 696,30 | 1 961 453,70 | 105 454,50 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 97,60 | 4 | 1 | 3 | 97,60 | 24,60 | 73,00 | 3 086 209,60 | 1 324 373,44 | 1 671 946,56 | 89 889,60 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 5 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 99,70 | 4 | 1 | 3 | 99,70 | 25,70 | 74,00 | 3 152 613,70 | 1 352 869,18 | 1 707 920,82 | 91 823,70 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 7 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 120,40 | 4 | 2 | 2 | 120,40 | 74,50 | 45,90 | 3 807 168,40 | 1 633 755,76 | 2 062 524,24 | 110 888,40 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 13 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 142,20 | 6 | 1 | 5 | 142,20 | 20,10 | 122,10 | 4 496 506,20 | 1 929 568,68 | 2 435 971,32 | 130 966,20 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 31 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 98,50 | 4 | 0 | 4 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 3 114 668,50 | 1 336 585,90 | 1 687 364,10 | 90 718,50 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 33 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 96,70 | 4 | 0 | 4 | 96,70 | 0,00 | 96,70 | 3 057 750,70 | 1 312 160,98 | 1 656 529,02 | 89 060,70 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 35 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 162,20 | 4 | 2 | 2 | 162,20 | 40,60 | 121,60 | 5 128 926,20 | 2 200 956,68 | 2 778 583,32 | 149 386,20 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 37 | б\н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 147,90 | 6 | 0 | 6 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | 4 676 745,90 | 2 006 914,26 | 2 533 615,74 | 136 215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 39 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 161,30 | 6 | 0 | 6 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 5 100 467,30 | 2 188 744,22 | 2 763 165,78 | 148 557,30 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 9А | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 124,70 | 3 | 1 | 2 | 124,70 | 26,90 | 97,80 | 3 943 138,70 | 1 692 104,18 | 2 136 185,82 | 114 848,70 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | с. Кудеевский, ул. Советская, д. 6 | б/н | 26.12.2011 | III.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 179,80 | 5 | 0 | 5 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | 5 685 455,80 | 2 439 778,12 | 3 080 081,88 | 165 595,80 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ: | X | X | X | X | 33 | 33 | 416,30 | 13 | 0 | 13 | 416,30 | 0,00 | 416,30 | 12 364 110,00 | 5 464 936,62 | 6 899 173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | с. Кушнаренково, пер. Паширова 1-й, д. 1 | 187 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 227,10 | 8 | 0 | 8 | 227,10 | 0,00 | 227,10 | 6 744 870,00 | 2 981 232,54 | 3 763 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 113, лит. А | 189 | 27.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 189,20 | 5 | 0 | 5 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 5 619 240,00 | 2 483 704,08 | 3 135 535,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 30 | 30 | 271,20 | 8 | 6 | 2 | 271,20 | 199,90 | 71,30 | 9 215 376,00 | 4 073 196,19 | 5 142 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 63 | 1939 | 29.12.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 13 | 13 | 177,90 | 4 | 2 | 2 | 177,90 | 106,60 | 71,30 | 6 045 042,00 | 2 671 908,56 | 3 373 133,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | с. Михайловка, ул. Советская, д. 7 | 1939 | 29.12.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 93,30 | 4 | 4 | 0 | 93,30 | 93,30 | 0,00 | 3 170 334,00 | 1 401 287,63 | 1 769 046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | X | X | X | X | 61 | 61 | 925,90 | 21 | 14 | 7 | 853,40 | 616,40 | 237,00 | 25 345 980,00 | 11 202 923,16 | 14 143 056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. а | 63 | 31.01.2009 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 157,10 | 4 | 0 | 4 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2 512 620,00 | 1 110 578,04 | 1 402 041,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 32 | 412 | 25.10.2010 | IV.2015 | I.2016 | 39 | 39 | 659,80 | 15 | 13 | 2 | 659,80 | 564,00 | 95,80 | 19 596 060,00 | 8 661 458,52 | 10 934 601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | с. Мишкино, ул. Строительная, д. 7 | 63 | 31.01.2009 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 109,00 | 2 | 1 | 1 | 109,00 | 52,40 | 56,60 | 3 237 300,00 | 1 430 886,60 | 1 806 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ: | X | X | X | X | 80 | 80 | 1 188,20 | 29 | 25 | 4 | 1 188,20 | 1 020,60 | 167,60 | 37 184 400,00 | 15 597 976,68 | 19 691 563,32 | 1 894 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | с. Николо-Березовка, пер.Монтажников, д. 3 | 7 | 04.03.2010 | III.2016 | IV.2016 | 42 | 42 | 504,30 | 12 | 8 | 4 | 504,30 | 336,70 | 167,60 | 15 681 600,00 | 6 620 147,82 | 8 357 562,18 | 703 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | с. Николо-Березовка, пер.Монтажников, д. 4 | 8 | 04.03.2010 | III.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 509,60 | 12 | 12 | 0 | 509,60 | 509,60 | 0,00 | 15 681 600,00 | 6 689 723,04 | 8 445 396,96 | 546 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | с. Николо-Березовка, ул. Инициативная, д. 29 | 4 | 02.03.2010 | II.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 174,30 | 5 | 5 | 0 | 174,30 | 174,30 | 0,00 | 5 821 200,00 | 2 288 105,82 | 2 888 604,18 | 644 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 35 | 35 | 257,00 | 9 | 1 | 8 | 257,00 | 34,40 | 222,60 | 7 632 900,00 | 3 373 741,80 | 4 259 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | с. Прибельский, ул. С. Юлаева, д. 10 | 2 | 20.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 35 | 35 | 257,00 | 9 | 1 | 8 | 257,00 | 34,40 | 222,60 | 7 632 900,00 | 3 373 741,80 | 4 259 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 54 | 54 | 1 322,60 | 24 | 24 | 0 | 1 322,60 | 1 322,60 | 0,00 | 44 664 202,00 | 17 946 888,44 | 22 656 931,56 | 4 060 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 5 | 26/1 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 21 | 451,90 | 8 | 8 | 0 | 451,90 | 451,90 | 0,00 | 15 260 663,00 | 6 132 011,86 | 7 741 318,14 | 1 387 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 7 | 26/2 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 17 | 17 | 440,30 | 8 | 8 | 0 | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 14 868 931,00 | 5 974 606,82 | 7 542 603,18 | 1 351 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 9 | 26/3 | 21.10.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 16 | 16 | 430,40 | 8 | 8 | 0 | 430,40 | 430,40 | 0,00 | 14 534 608,00 | 5 840 269,76 | 7 373 010,24 | 1 321 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 7 | 7 | 60,80 | 2 | 2 | 0 | 60,80 | 60,80 | 0,00 | 2 065 984,00 | 913 164,93 | 1 152 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 11 | 1939 | 28.12.2008 | III.2016 | IV.2017 | 7 | 7 | 60,80 | 2 | 2 | 0 | 60,80 | 60,80 | 0,00 | 2 065 984,00 | 913 164,93 | 1 152 819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 3 | 3 | 356,20 | 2 | 0 | 2 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Тирлянский сельсовет МР Белорецкий район РБ: | X | X | X | X | 3 | 3 | 356,20 | 2 | 0 | 2 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | с. Тирлянский, ул. Чкалова, д. 119 | 216-р | 04.04.2008 | IV.2015 | I.2016 | 3 | 3 | 356,20 | 2 | 0 | 2 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | X | 73 | X | X | 1 423 | 1 423 | 25 538,40 | 582 | 446 | 136 | 24 620,10 | 20 183,00 | 4 437,10 | 881 164 829,50 | 378 464 495,63 | 430 755 307,37 | 71 945 026,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 1 423 | 1 423 | 25 538,40 | 582 | 446 | 136 | 24 620,10 | 20 183,00 | 4 437,10 | 881 164 829,50 | 378 464 495,63 | 430 755 307,37 | 71 945 026,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ: | X | X | X | X | 76 | 76 | 1 033,70 | 33 | 12 | 21 | 939,60 | 400,60 | 539,00 | 31 417 790,00 | 11 727 899,28 | 15 802 380,72 | 3 887 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | с. Бураево, ул. Вострецова, д. 24 | 118 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 88,80 | 4 | 1 | 3 | 88,80 | 19,30 | 69,50 | 3 297 700,00 | 1 108 383,84 | 1 493 456,16 | 695 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | с. Бураево, ул. Вострецова, д. 26 | 119 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 76,90 | 3 | 1 | 2 | 62,50 | 23,80 | 38,70 | 2 463 850,00 | 780 112,50 | 1 051 137,50 | 632 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | с. Бураево, ул. Коммунистическая, д. 10 | 121 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2018 | 4 | 4 | 75,70 | 3 | 0 | 3 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 2 491 250,00 | 780 112,50 | 1 051 137,50 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | с. Бураево, ул. Ленина, д. 110 | 122 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2018 | 10 | 10 | 160,50 | 4 | 4 | 0 | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 4 933 650,00 | 2 003 328,90 | 2 699 321,10 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | с. Бураево, ул. Ленина, д. 63 | 120 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 116,80 | 3 | 0 | 3 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 2 566 680,00 | 1 093 405,68 | 1 473 274,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | с. Бураево, ул. Ленинского Комсомола, д. 33 | 123 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2018 | 4 | 4 | 86,80 | 3 | 2 | 1 | 86,80 | 67,30 | 19,50 | 2 939 240,00 | 1 083 420,24 | 1 459 819,76 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | с. Бураево, ул. М.Гафури, д. 16 | 126 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2018 | 3 | 3 | 58,60 | 2 | 2 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 1 815 980,00 | 731 433,48 | 985 546,52 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | с. Бураево, ул. М.Гафури, д. 5 | 124 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2018 | 16 | 16 | 158,30 | 4 | 1 | 3 | 158,30 | 45,70 | 112,60 | 4 704 190,00 | 1 975 868,94 | 2 662 321,06 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | с. Бураево, ул. Советская, д. 6 | 117 | 01.04.2000 | III.2017 | IV.2017 | 17 | 17 | 211,30 | 7 | 1 | 6 | 174,00 | 25,40 | 148,60 | 6 205 250,00 | 2 171 833,20 | 2 926 366,80 | 1 107 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бурибайский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | X | X | X | X | 102 | 102 | 1 408,90 | 47 | 34 | 13 | 1 408,90 | 974,30 | 434,60 | 44 563 507,00 | 18 984 053,98 | 25 579 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | с. Бурибай, ул. Заки Валиди, д. 43 | 1 | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 194,90 | 3 | 0 | 3 | 194,90 | 0,00 | 194,90 | 6 164 687,00 | 2 626 156,66 | 3 538 530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 10 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 144,00 | 6 | 3 | 3 | 144,00 | 71,20 | 72,80 | 4 554 720,00 | 1 940 310,72 | 2 614 409,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 11 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 146,00 | 6 | 4 | 2 | 146,00 | 95,20 | 50,80 | 4 617 980,00 | 1 967 259,48 | 2 650 720,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 13 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 15 | 15 | 138,90 | 6 | 6 | 0 | 138,90 | 138,90 | 0,00 | 4 393 407,00 | 1 871 591,38 | 2 521 815,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 5 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 116,50 | 2 | 2 | 0 | 116,50 | 116,50 | 0,00 | 3 684 895,00 | 1 569 765,27 | 2 115 129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 6 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 162,60 | 6 | 5 | 1 | 162,60 | 140,10 | 22,50 | 5 143 038,00 | 2 190 934,19 | 2 952 103,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 7 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 150,40 | 6 | 4 | 2 | 150,40 | 107,40 | 43,00 | 4 757 152,00 | 2 026 546,75 | 2 730 605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 8 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 157,40 | 6 | 5 | 1 | 157,40 | 128,10 | 29,30 | 4 978 562,00 | 2 120 867,41 | 2 857 694,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 9 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 198,20 | 6 | 5 | 1 | 198,20 | 176,90 | 21,30 | 6 269 066,00 | 2 670 622,12 | 3 598 443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | X | X | X | X | 67 | 67 | 434,90 | 16 | 13 | 3 | 434,90 | 340,20 | 94,70 | 16 605 120,00 | 5 928 556,80 | 7 988 243,20 | 2 688 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 33 | 2974 | 13.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 112,50 | 4 | 4 | 0 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | 4 297 500,00 | 1 533 600,00 | 2 066 400,00 | 697 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 35 | 2974 | 13.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 87,00 | 4 | 4 | 0 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 3 323 400,00 | 1 185 984,00 | 1 598 016,00 | 539 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 87 | 2974 | 13.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 170,40 | 6 | 4 | 2 | 170,40 | 108,20 | 62,20 | 6 501 220,00 | 2 322 892,80 | 3 129 907,20 | 1 048 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Бирск, ул. Мира, д. 134, кор.Б | 2974 | 13.09.2010 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 7 | 65,00 | 2 | 1 | 1 | 65,00 | 32,50 | 32,50 | 2 483 000,00 | 886 080,00 | 1 193 920,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | X | X | X | X | 27 | 27 | 355,60 | 12 | 7 | 5 | 355,60 | 231,80 | 123,80 | 15 239 334,00 | 4 791 489,53 | 6 456 138,47 | 3 991 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Давлеканово, ул. Демьяна Бедного, д. 5 | 360а | 29.06.2006 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 228,90 | 8 | 4 | 4 | 228,90 | 130,40 | 98,50 | 10 061 503,00 | 3 084 285,58 | 4 155 821,42 | 2 821 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Давлеканово, ул. Красная Площадь, д. 35 | 360а | 29.06.2006 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 126,70 | 4 | 3 | 1 | 126,70 | 101,40 | 25,30 | 5 177 831,00 | 1 707 203,95 | 2 300 317,05 | 1 170 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | X | X | X | X | 76 | 76 | 1 927,60 | 40 | 40 | 0 | 1 927,60 | 1 927,60 | 0,00 | 70 071 300,00 | 27 837 242,64 | 37 508 397,36 | 4 725 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 32 | 11 | 22.11.2011 | III.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 584,00 | 12 | 12 | 0 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 21 696 000,00 | 8 433 777,60 | 11 363 822,40 | 1 898 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 32а | 12 | 22.11.2011 | III.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 571,40 | 12 | 12 | 0 | 571,40 | 571,40 | 0,00 | 21 187 500,00 | 8 251 815,96 | 11 118 644,04 | 1 817 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 36 | 7 | 22.11.2011 | III.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 390,60 | 8 | 8 | 0 | 390,60 | 390,60 | 0,00 | 13 560 000,00 | 5 640 810,84 | 7 600 529,16 | 318 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 40 | 8 | 22.11.2011 | III.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 381,60 | 8 | 8 | 0 | 381,60 | 381,60 | 0,00 | 13 627 800,00 | 5 510 838,24 | 7 425 401,76 | 691 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | X | X | X | X | 30 | 30 | 966,60 | 19 | 4 | 15 | 966,60 | 181,80 | 784,80 | 34 510 560,00 | 13 176 691,20 | 17 754 508,80 | 3 579 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | с. Амзя, ул. Кудрявцева, д. 16 | 12 | 10.10.2011 | III.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 476,90 | 11 | 3 | 8 | 476,90 | 114,00 | 362,90 | 16 489 600,00 | 6 501 100,80 | 8 759 699,20 | 1 228 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | с. Амзя, ул. Кудрявцева, д. 18 | 11 | 07.09.2011 | III.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 489,70 | 8 | 1 | 7 | 489,70 | 67,80 | 421,90 | 18 020 960,00 | 6 675 590,40 | 8 994 809,60 | 2 350 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 441 | 441 | 9 214,70 | 167 | 167 | 0 | 9 214,70 | 9 214,70 | 0,00 | 344 675 086,00 | 166 810 028,22 | 145 568 301,78 | 32 296 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Туймазы, пер. Луначарского, д. 3 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 36 | 36 | 745,60 | 12 | 12 | 0 | 745,60 | 745,60 | 0,00 | 27 885 440,00 | 13 497 298,56 | 11 778 541,44 | 2 609 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Туймазы, пер. Луначарского, д. 5 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 32 | 32 | 743,00 | 12 | 12 | 0 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 27 788 200,00 | 13 450 231,80 | 11 737 468,20 | 2 600 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 42 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 33 | 33 | 766,10 | 11 | 11 | 0 | 766,10 | 766,10 | 0,00 | 28 659 060,00 | 13 868 401,86 | 12 102 388,14 | 2 688 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 44 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 38 | 38 | 564,70 | 12 | 12 | 0 | 564,70 | 564,70 | 0,00 | 21 124 785,00 | 10 222 538,22 | 8 920 791,78 | 1 981 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 46 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 25 | 25 | 575,40 | 12 | 12 | 0 | 575,40 | 575,40 | 0,00 | 21 525 144,00 | 10 416 236,04 | 9 089 823,96 | 2 019 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 48 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 41 | 41 | 753,40 | 12 | 12 | 0 | 753,40 | 753,40 | 0,00 | 28 184 460,00 | 13 638 498,84 | 11 901 761,16 | 2 644 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Туймазы, ул. Гагарина, д. 35 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 26 | 26 | 385,20 | 8 | 8 | 0 | 385,20 | 385,20 | 0,00 | 14 409 873,00 | 6 973 121,52 | 6 085 158,48 | 1 351 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Туймазы, ул. Гагарина, д. 37 | 204 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 36 | 36 | 795,40 | 12 | 12 | 0 | 795,40 | 795,40 | 0,00 | 29 755 386,00 | 14 398 808,04 | 12 565 251,96 | 2 791 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 22 | 204/1 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 17 | 17 | 407,70 | 8 | 8 | 0 | 407,70 | 407,70 | 0,00 | 15 251 610,00 | 7 380 430,02 | 6 440 599,98 | 1 430 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 29 | 204/1 | 29.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 36 | 36 | 718,00 | 12 | 12 | 0 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 26 859 648,00 | 12 997 666,80 | 11 342 533,20 | 2 519 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 13 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 17 | 17 | 412,00 | 8 | 8 | 0 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 15 408 800,00 | 7 458 271,20 | 6 508 528,80 | 1 442 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 15 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 18 | 18 | 390,40 | 8 | 8 | 0 | 390,40 | 390,40 | 0,00 | 14 600 960,00 | 7 067 255,04 | 6 167 304,96 | 1 366 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 17 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 18 | 18 | 395,50 | 8 | 8 | 0 | 395,50 | 395,50 | 0,00 | 14 791 700,00 | 7 159 578,30 | 6 247 871,70 | 1 384 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 19 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 14 | 14 | 417,40 | 8 | 8 | 0 | 417,40 | 417,40 | 0,00 | 15 610 760,00 | 7 556 025,24 | 6 593 834,76 | 1 460 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 21 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 392,20 | 8 | 8 | 0 | 392,20 | 392,20 | 0,00 | 14 668 280,00 | 7 099 839,72 | 6 195 740,28 | 1 372 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 2 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 13 | 348,30 | 8 | 8 | 0 | 348,30 | 348,30 | 0,00 | 13 026 420,00 | 6 305 135,58 | 5 502 234,42 | 1 219 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 3 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 20 | 404,40 | 8 | 8 | 0 | 404,40 | 404,40 | 0,00 | 15 124 560,00 | 7 320 691,44 | 6 388 468,56 | 1 415 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | X | X | X | X | 21 | 21 | 220,00 | 6 | 6 | 0 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 7 595 944,50 | 2 964 363,60 | 3 994 236,40 | 637 344,50 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | с. Караидель, ул. Ленина, д. 27 | 3 | 11.06.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 220,00 | 6 | 6 | 0 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 7 595 944,50 | 2 964 363,60 | 3 994 236,40 | 637 344,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 85 | 85 | 1 551,20 | 29 | 0 | 29 | 926,90 | 0,00 | 926,90 | 29 317 847,00 | 12 489 402,74 | 16 828 444,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 40 | 93 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 139,80 | 5 | 0 | 5 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 4 421 874,00 | 1 883 718,30 | 2 538 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 46 | 98 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 149,60 | 4 | 0 | 4 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 3 947 424,00 | 1 681 602,60 | 2 265 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 48 | 100 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 373,60 | 7 | 0 | 7 | 271,20 | 0,00 | 271,20 | 8 578 056,00 | 3 654 251,80 | 4 923 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 49, кор.б | 101 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 22 | 22 | 392,00 | 7 | 0 | 7 | 227,40 | 0,00 | 227,40 | 7 192 662,00 | 3 064 074,00 | 4 128 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 50, кор. б | 102 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 339,70 | 3 | 0 | 3 | 85,70 | 0,00 | 85,70 | 2 710 691,00 | 1 154 754,40 | 1 555 936,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 50, кор. а | 103 | 27.12.2011 | IV.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 156,50 | 3 | 0 | 3 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 2 467 140,00 | 1 051 001,64 | 1 416 138,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ: | X | X | X | X | 64 | 64 | 861,20 | 24 | 11 | 13 | 861,20 | 480,80 | 380,40 | 27 239 756,00 | 11 604 136,05 | 15 635 619,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | с. Кушнаренково, ул. Мичурина, д. 1, лит. А | 190 | 27.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 33 | 33 | 380,40 | 13 | 0 | 13 | 380,40 | 0,00 | 380,40 | 12 032 052,00 | 5 125 654,15 | 6 906 397,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | с. Кушнаренково, ул. Мичурина, д. 1, лит. Б | 191 | 27.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 31 | 31 | 480,80 | 11 | 11 | 0 | 480,80 | 480,80 | 0,00 | 15 207 704,00 | 6 478 481,90 | 8 729 222,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | X | X | X | X | 27 | 27 | 480,20 | 16 | 3 | 13 | 480,20 | 92,00 | 388,20 | 15 188 726,00 | 6 470 397,28 | 8 718 328,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 7 | 22-2011 | 28.12.2011 | IV.2016 | II.2017 | 27 | 27 | 480,20 | 16 | 3 | 13 | 480,20 | 92,00 | 388,20 | 15 188 726,00 | 6 470 397,28 | 8 718 328,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район: | X | X | X | X | 34 | 34 | 424,40 | 17 | 17 | 0 | 424,40 | 424,40 | 0,00 | 13 423 772,00 | 5 718 526,87 | 7 705 245,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | с. Киргиз-Мияки, ул. Г.Гумера, д. 4 | 12 | 26.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 34 | 34 | 424,40 | 17 | 17 | 0 | 424,40 | 424,40 | 0,00 | 13 423 772,00 | 5 718 526,87 | 7 705 245,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ: | X | X | X | X | 65 | 65 | 1 300,80 | 29 | 8 | 21 | 1 100,90 | 468,40 | 632,50 | 41 621 917,00 | 14 833 944,94 | 19 987 522,06 | 6 800 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | с. Павловка, ул. Графтио, д. 15 | 39 | 26.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 361,80 | 14 | 0 | 14 | 218,40 | 0,00 | 218,40 | 13 708 442,00 | 2 942 804,59 | 3 965 187,41 | 6 800 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | с. Павловка, ул. Молодежная, д. 5 | 40 | 27.11.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 41 | 41 | 939,00 | 15 | 8 | 7 | 882,50 | 468,40 | 414,10 | 27 913 475,00 | 11 891 140,35 | 16 022 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 58 | 58 | 1 595,80 | 34 | 34 | 0 | 1 595,80 | 1 595,80 | 0,00 | 56 172 160,00 | 21 753 945,60 | 29 311 654,40 | 5 106 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | с. Серафимовский, ул. Девонская, д. 10 | 20/1 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 13 | 13 | 413,90 | 8 | 8 | 0 | 413,90 | 413,90 | 0,00 | 14 569 280,00 | 5 642 284,80 | 7 602 515,20 | 1 324 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | с. Серафимовский, ул. Девонская, д. 8 | 20/1 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 15 | 15 | 409,20 | 8 | 8 | 0 | 409,20 | 409,20 | 0,00 | 14 403 840,00 | 5 578 214,40 | 7 516 185,60 | 1 309 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | с. Серафимовский, ул. Пушкина, д. 3 | 20/1 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 18 | 18 | 430,30 | 10 | 10 | 0 | 430,30 | 430,30 | 0,00 | 15 146 560,00 | 5 865 849,60 | 7 903 750,40 | 1 376 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | с. Серафимовский, ул. Пушкина, д. 5 | 21/1 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 12 | 12 | 342,40 | 8 | 8 | 0 | 342,40 | 342,40 | 0,00 | 12 052 480,00 | 4 667 596,80 | 6 289 203,20 | 1 095 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | X | X | X | X | 143 | 143 | 2 572,30 | 64 | 64 | 0 | 2 572,30 | 2 572,30 | 0,00 | 90 544 960,00 | 35 065 593,60 | 47 248 006,40 | 8 231 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | с. Субханкулово, ул. Нефтяников, д. 12 | 26/4 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 49 | 49 | 645,80 | 20 | 20 | 0 | 645,80 | 645,80 | 0,00 | 22 732 160,00 | 8 803 545,60 | 11 862 054,40 | 2 066 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | с. Субханкулово, ул. Нефтяников, д. 14 | 26/5 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 42 | 42 | 675,70 | 20 | 20 | 0 | 675,70 | 675,70 | 0,00 | 23 784 640,00 | 9 211 142,40 | 12 411 257,60 | 2 162 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 11 | 44 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 11 | 412,40 | 8 | 8 | 0 | 412,40 | 412,40 | 0,00 | 14 516 480,00 | 5 621 836,80 | 7 574 963,20 | 1 319 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 13 | 44 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 21 | 425,90 | 8 | 8 | 0 | 425,90 | 425,90 | 0,00 | 14 991 680,00 | 5 805 868,80 | 7 822 931,20 | 1 362 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 17 | 44 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 20 | 20 | 412,50 | 8 | 8 | 0 | 412,50 | 412,50 | 0,00 | 14 520 000,00 | 5 623 200,00 | 7 576 800,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 107 | 107 | 1 190,50 | 29 | 26 | 3 | 1 190,50 | 1 058,30 | 132,20 | 42 977 050,00 | 18 308 223,30 | 24 668 826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 1 | 19/39 | 29.12.2008 | III.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 343,90 | 8 | 6 | 2 | 343,90 | 249,60 | 94,30 | 12 414 790,00 | 5 288 700,54 | 7 126 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 12 | 19/39 | 28.12.2008 | III.2016 | IV.2017 | 20 | 20 | 181,10 | 5 | 5 | 0 | 181,10 | 181,10 | 0,00 | 6 537 710,00 | 2 785 064,46 | 3 752 645,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 2 | б/н | 28.12.2008 | III.2016 | IV.2017 | 32 | 32 | 330,50 | 8 | 8 | 0 | 330,50 | 330,50 | 0,00 | 11 931 050,00 | 5 082 627,30 | 6 848 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 3 | 19/39 | 28.12.2008 | III.2016 | IV.2017 | 27 | 27 | 335,00 | 8 | 7 | 1 | 335,00 | 297,10 | 37,90 | 12 093 500,00 | 5 151 831,00 | 6 941 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | X | 39 | X | X | 729 | 729 | 11 460,40 | 261 | 199 | 62 | 11 042,70 | 9 104,10 | 1 938,60 | 423 324 517,50 | 195 971 499,21 | 197 476 195,79 | 29 876 822,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 729 | 729 | 11 460,40 | 261 | 199 | 62 | 11 042,70 | 9 104,10 | 1 938,60 | 423 324 517,50 | 195 971 499,21 | 197 476 195,79 | 29 876 822,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | X | X | X | X | 112 | 112 | 1 139,00 | 36 | 27 | 9 | 1 139,00 | 894,40 | 244,60 | 37 587 000,00 | 10 825 056,00 | 26 761 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 9 | 5 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 128,20 | 4 | 2 | 2 | 128,20 | 72,80 | 55,40 | 4 230 600,00 | 1 218 412,80 | 3 012 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | с. Акъяр, ул. Гагарина, д. 27 | 15 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 8 | 8 | 117,80 | 3 | 3 | 0 | 117,80 | 117,80 | 0,00 | 3 887 400,00 | 1 119 571,20 | 2 767 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 36 | 16 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 116,10 | 4 | 2 | 2 | 116,10 | 58,50 | 57,60 | 3 831 300,00 | 1 103 414,40 | 2 727 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 52 | 2 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 125,80 | 4 | 4 | 0 | 125,80 | 125,80 | 0,00 | 4 151 400,00 | 1 195 603,20 | 2 955 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | с. Акъяр, ул. Подгорная, д. 85 | 7 | 11.02.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 90,30 | 2 | 2 | 0 | 90,30 | 90,30 | 0,00 | 2 979 900,00 | 858 211,20 | 2 121 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 39 | 26 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 96,40 | 3 | 1 | 2 | 96,40 | 33,20 | 63,20 | 3 181 200,00 | 916 185,60 | 2 265 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | с. Садовый, ул. Подгорная, д. 20 | 20 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 90,40 | 2 | 2 | 0 | 90,40 | 90,40 | 0,00 | 2 983 200,00 | 859 161,60 | 2 124 038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | с. Степной, ул. Мира, д. 1 | 22 | 13.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 83,30 | 2 | 2 | 0 | 83,30 | 83,30 | 0,00 | 2 748 900,00 | 791 683,20 | 1 957 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | с. Степной, ул. Мира, д. 4 | 23 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 122,40 | 4 | 2 | 2 | 122,40 | 73,10 | 49,30 | 4 039 200,00 | 1 163 289,60 | 2 875 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | с. Степной, ул. Шаймуратова, д. 12 | 25 | 11.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 76,10 | 4 | 4 | 0 | 76,10 | 76,10 | 0,00 | 2 511 300,00 | 723 254,40 | 1 788 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Степной, ул. Шаймуратова, д. 4 | 66-П | 13.12.2006 | IV.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 92,20 | 4 | 3 | 1 | 92,20 | 73,10 | 19,10 | 3 042 600,00 | 876 268,80 | 2 166 331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | X | X | X | X | 139 | 139 | 1 638,40 | 45 | 31 | 14 | 1 581,20 | 1 068,10 | 513,10 | 63 421 560,00 | 15 300 956,16 | 37 827 363,84 | 10 293 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. А | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 18 | 182,60 | 6 | 5 | 1 | 182,60 | 152,40 | 30,20 | 7 267 480,00 | 1 766 983,68 | 4 368 376,32 | 1 132 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Б | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 23 | 23 | 182,30 | 6 | 5 | 1 | 182,30 | 151,50 | 30,80 | 7 255 540,00 | 1 764 080,64 | 4 361 199,36 | 1 130 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. В | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 20 | 20 | 210,80 | 6 | 5 | 1 | 210,80 | 175,60 | 35,20 | 8 389 220,00 | 2 039 869,44 | 5 043 010,56 | 1 306 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Г | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 15 | 218,20 | 6 | 2 | 4 | 218,20 | 72,70 | 145,50 | 8 808 360,00 | 2 111 477,76 | 5 220 042,24 | 1 476 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Д | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 28 | 28 | 431,50 | 10 | 6 | 4 | 431,50 | 252,20 | 179,30 | 17 173 700,00 | 4 175 539,20 | 10 322 860,80 | 2 675 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Ж | 3652 | 29.10.2010 | III.2017 | IV.2017 | 35 | 35 | 413,00 | 11 | 8 | 3 | 355,80 | 263,70 | 92,10 | 14 527 260,00 | 3 443 005,44 | 8 511 874,56 | 2 572 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | X | X | X | X | 64 | 64 | 1 359,70 | 28 | 25 | 3 | 1 359,70 | 1 201,40 | 158,30 | 50 765 000,00 | 13 901 572,80 | 34 367 777,20 | 2 495 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 34 | 6 | 22.11.2011 | III.2017 | III.2017 | 30 | 30 | 571,60 | 12 | 11 | 1 | 571,60 | 515,50 | 56,10 | 22 081 000,00 | 5 844 038,40 | 14 447 761,60 | 1 789 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 42 | 9 | 22.11.2011 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 383,20 | 8 | 8 | 0 | 383,20 | 383,20 | 0,00 | 13 916 000,00 | 3 917 836,80 | 9 685 763,20 | 312 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 44 | 10 | 22.11.2011 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 404,90 | 8 | 6 | 2 | 404,90 | 302,70 | 102,20 | 14 768 000,00 | 4 139 697,60 | 10 234 252,40 | 394 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | X | X | X | X | 208 | 208 | 4 375,90 | 80 | 80 | 0 | 4 375,90 | 4 375,90 | 0,00 | 176 895 757,50 | 128 973 088,65 | 31 841 236,35 | 16 081 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 12 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 29 | 29 | 616,90 | 12 | 12 | 0 | 616,90 | 616,90 | 0,00 | 24 938 182,50 | 18 182 202,15 | 4 488 872,85 | 2 267 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Туймазы, ул. Пугачева, д. 17 | 204 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 29 | 29 | 573,30 | 12 | 12 | 0 | 573,30 | 573,30 | 0,00 | 23 175 652,50 | 16 897 157,55 | 4 171 617,45 | 2 106 877,50 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Туймазы, ул. Пугачева, д. 21 | 204 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 31 | 31 | 566,90 | 12 | 12 | 0 | 566,90 | 566,90 | 0,00 | 22 916 932,50 | 16 708 527,15 | 4 125 047,85 | 2 083 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 1 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 30 | 30 | 709,10 | 12 | 12 | 0 | 709,10 | 709,10 | 0,00 | 28 665 367,50 | 20 899 658,85 | 5 159 766,15 | 2 605 942,50 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 10 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 17 | 17 | 418,20 | 8 | 8 | 0 | 418,20 | 418,20 | 0,00 | 16 905 735,00 | 12 325 817,70 | 3 043 032,30 | 1 536 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 36 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 28 | 28 | 752,30 | 12 | 12 | 0 | 752,30 | 752,30 | 0,00 | 30 411 727,50 | 22 172 914,05 | 5 474 110,95 | 2 764 702,50 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 46 | 204/1 | 29.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 44 | 44 | 739,20 | 12 | 12 | 0 | 739,20 | 739,20 | 0,00 | 29 882 160,00 | 21 786 811,20 | 5 378 788,80 | 2 716 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | X | X | X | X | 35 | 35 | 305,50 | 12 | 0 | 12 | 305,50 | 0,00 | 305,50 | 11 088 000,00 | 2 903 472,00 | 7 178 028,00 | 1 006 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 20 | 4 | 11.06.2011 | III.2017 | IV.2017 | 35 | 35 | 305,50 | 12 | 0 | 12 | 305,50 | 0,00 | 305,50 | 11 088 000,00 | 2 903 472,00 | 7 178 028,00 | 1 006 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | X | X | X | X | 35 | 35 | 611,40 | 14 | 0 | 14 | 461,30 | 0,00 | 461,30 | 15 222 900,00 | 4 384 195,20 | 10 838 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 41 | 94 | 27.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 11 | 11 | 150,20 | 4 | 0 | 4 | 127,30 | 0,00 | 127,30 | 4 200 900,00 | 1 209 859,20 | 2 991 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 44 | 96 | 27.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 157,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 2 669 700,00 | 768 873,60 | 1 900 826,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 45 | 97 | 27.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 9 | 151,50 | 4 | 0 | 4 | 126,10 | 0,00 | 126,10 | 4 161 300,00 | 1 198 454,40 | 2 962 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 47 | 99 | 27.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 10 | 151,80 | 4 | 0 | 4 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 4 191 000,00 | 1 207 008,00 | 2 983 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Уфимский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 9 | 9 | 340,50 | 6 | 6 | 0 | 130,10 | 130,10 | 0,00 | 4 293 300,00 | 1 236 470,40 | 3 056 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | с. Уфимский, ул. Худайбердина, д. 13 | 4 | 05.11.2011 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 340,50 | 6 | 6 | 0 | 130,10 | 130,10 | 0,00 | 4 293 300,00 | 1 236 470,40 | 3 056 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | X | X | X | X | 127 | 127 | 1 690,00 | 40 | 30 | 10 | 1 690,00 | 1 434,20 | 255,80 | 64 051 000,00 | 18 446 688,00 | 45 604 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 10 | 1939 | 28.12.2008 | III.2016 | IV.2018 | 15 | 15 | 157,70 | 3 | 3 | 0 | 157,70 | 157,70 | 0,00 | 5 976 830,00 | 1 721 327,04 | 4 255 502,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 19 | 1939 | 20.12.2008 | III.2017 | IV.2018 | 26 | 26 | 397,90 | 9 | 5 | 4 | 397,90 | 310,50 | 87,40 | 15 080 410,00 | 4 343 158,08 | 10 737 251,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 5 | 1939 | 28.12.2008 | III.2016 | III.2018 | 25 | 25 | 340,80 | 8 | 8 | 0 | 340,80 | 340,80 | 0,00 | 12 916 320,00 | 3 719 900,16 | 9 196 419,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 7 | 1939 | 28.12.2008 | III.2017 | IV.2018 | 19 | 19 | 332,10 | 8 | 7 | 1 | 332,10 | 291,90 | 40,20 | 12 586 590,00 | 3 624 937,92 | 8 961 652,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 8 | 1939 | 28.12.2008 | III.2017 | IV.2018 | 12 | 12 | 127,60 | 4 | 1 | 3 | 127,60 | 38,60 | 89,00 | 4 836 040,00 | 1 392 779,52 | 3 443 260,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 9 | 1939 | 20.12.2008 | III.2016 | IV.2018 | 30 | 30 | 333,90 | 8 | 6 | 2 | 333,90 | 294,70 | 39,20 | 12 654 810,00 | 3 644 585,28 | 9 010 224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 3

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы

СТОИМОСТЬ

КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стоимость квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ | x | x | 28000 | x | x |
| 2 | ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ | 27500 | 29000 | x | x | x |
| 3 | СП Языковский сельсовет МР Благоварский район РБ | 26000 | x | x | x | x |
| 4 | СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ | x | 28000 | 29700 | x | x |
| 5 | СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ | x | 28000 | x | x | x |
| 6 | ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ | x | 31000 | x | x | x |
| 7 | РП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ | x | 28000 | x | x | x |
| 8 | ГП г. Белорецк МР Белорецкий район РБ | x | 31000 | x | x | x |
| 9 | СП Тирлянский сельсовет МР Белорецкий район РБ | x | x | 28500 | x | x |
| 10 | ГП г. Бирск МР Бирский район РБ | 27000 | 29000 | x | 32000 | 33600 |
| 11 | СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ | x | x | x | 29300 | x |
| 12 | ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ | x | 28000 | 29700 | 31630 | x |
| 13 | СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ | 27000 | 29000 | 30700 | x | x |
| 14 | СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ | 27000 | x | 30700 | x | x |
| 15 | СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ | 24000 | 28000 | x | x | x |
| 16 | ГП г.Ишимбай МР Ишимбайский район РБ | 29000 | 30000 | 31860 | 33900 | 35500 |
| 17 | СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ | x | 28000 | 29700 | x | x |
| 18 | СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | x | 28000 | x | x | x |
| 19 | СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ | x | x | 29700 | 31630 | 33000 |
| 20 | СП Артакульский сельсовет МР Караидельский район РБ | x | x | 29700 | 31630 | x |
| 21 | СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ | x | x | 29700 | x | x |
| 22 | СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ | x | 28000 | 29700 | 31630 | 33000 |
| 23 | СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ | x | x | 29700 | x | x |
| 24 | СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ | x | 28000 | 29700 | x | x |
| 25 | СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ | x | x | 29700 | 31630 | x |
| 26 | ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ | 29000 | 30000 | 31860 | x | x |
| 27 | СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ | x | 28000 | 29700 | 31630 | x |
| 28 | СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район РБ | x | x | x | 31630 | x |
| 29 | СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ | x | x | x | 31630 | x |
| 30 | СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ | x | 28000 | x | x | x |
| 31 | ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ | 29000 | 31000 | 31860 | 33900 | 36750 |
| 32 | СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ | 29000 | 29000 | 30700 | 32000 | x |
| 33 | СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ | x | x | 30700 | 32000 | x |
| 34 | СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ | 29000 | 29000 | x | 32000 | x |
| 35 | СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ | x | 32000 | x | x | x |
| 36 | СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ | x | 32000 | x | x | x |
| 37 | СП Николаевский сельсовет МР Уфимский район РБ | x | 32000 | x | x | x |
| 38 | СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ | x | x | 33980 | 36100 | 37900 |
| 39 | СП Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ | x | x | 33980 | x | x |
| 40 | СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ | x | 28000 | x | x | x |
| 41 | СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ | x | 28000 | 29700 | x | 33000 |
| 42 | СП Бурибаевский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ | x | x | x | 31630 | x |
| 43 | РП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ | x | 29000 | x | x | x |
| 44 | ГО г. Нефтекамск РБ | x | 31000 | 31500 | x | x |

## Приложение N 4

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в том числе: | 115 944,54 | 3 823 248 099,50 | 7 694,35 | 240 582 005,00 | 108 250,19 | 3 582 666 094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда | 111 223,14 | 3 658 778 554,50 | 7 605,65 | 238 054 055,00 | 103 617,49 | 3 420 724 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда | 4 721,40 | 164 469 545,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 4 632,70 | 161 941 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в том числе: | 26 646,72 | 757 959 320,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646,72 | 757 959 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 23 331,02 | 647 380 725,00 | 0,00 | 0,00 | 23 331,02 | 647 380 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МР Благоварский район РБ: | 650,90 | 16 923 400,00 | 0,00 | 0,00 | 650,90 | 16 923 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Языково, ул. Мира, д. 5 | 312,10 | 8 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 312,10 | 8 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Языково, ул. Мира, д. 7 | 338,80 | 8 808 800,00 | 0,00 | 0,00 | 338,80 | 8 808 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Баймаку: | 6 540,40 | 179 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,40 | 179 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 1 | 415,50 | 11 426 250,00 | 0,00 | 0,00 | 415,50 | 11 426 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 4 | 460,30 | 12 658 250,00 | 0,00 | 0,00 | 460,30 | 12 658 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Баймак, ул. Ленина, д. 18 | 458,40 | 12 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 458,40 | 12 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Баймак, ул. Ленина, д. 36 | 390,60 | 10 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 390,60 | 10 741 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Баймак, ул. Мира, д. 3 | 465,30 | 12 795 750,00 | 0,00 | 0,00 | 465,30 | 12 795 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Баймак, ул. Мира, д. 5 | 386,00 | 10 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 10 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Баймак, ул. Мира, д. 7 | 517,90 | 14 242 250,00 | 0,00 | 0,00 | 517,90 | 14 242 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Баймак, ул. Победы, д. 1 | 238,50 | 6 558 750,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 6 558 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Баймак, ул. Победы, д. 10 | 737,90 | 20 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 737,90 | 20 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Баймак, ул. Победы, д. 3 | 270,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Баймак, ул. Победы, д. 4 | 266,40 | 7 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 7 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Баймак, ул. Победы, д. 5 | 272,00 | 7 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 7 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Баймак, ул. Победы, д. 6 | 461,40 | 12 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 461,40 | 12 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Баймак, ул. Победы, д. 8 | 449,80 | 12 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 12 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Баймак, ул. Стахановская, д. 13 | 351,00 | 9 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 9 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Баймак, ул. Стахановская, д. 4 | 399,40 | 10 983 500,00 | 0,00 | 0,00 | 399,40 | 10 983 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | 1 087,00 | 29 318 085,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087,00 | 29 318 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Бирск, пер Коммунаров, д. 14 | 431,70 | 11 655 900,00 | 0,00 | 0,00 | 431,70 | 11 655 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Бирск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 276,00 | 7 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 7 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Бирск, ул. Лермонтова, д. 54 | 114,50 | 3 060 585,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 3 060 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Бирск, ул. Чеверева, д. 13 | 149,60 | 4 039 200,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 4 039 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Бирск, ул. Чеверева, д. 74 | 115,20 | 3 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | 3 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | 2 043,90 | 59 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,90 | 59 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 24 | 406,60 | 11 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 406,60 | 11 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 28 | 392,90 | 11 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 392,90 | 11 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 30 | 391,20 | 11 344 800,00 | 0,00 | 0,00 | 391,20 | 11 344 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 20 | 142,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 22 | 142,70 | 4 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 | 4 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 24 | 140,30 | 4 068 700,00 | 0,00 | 0,00 | 140,30 | 4 068 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 26 | 147,10 | 4 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 147,10 | 4 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 28 | 140,40 | 4 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Ишимбай, ул. Революционная, д. 30 | 140,70 | 4 080 300,00 | 0,00 | 0,00 | 140,70 | 4 080 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | 771,40 | 22 370 600,00 | 0,00 | 0,00 | 771,40 | 22 370 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д. 3 | 508,20 | 14 737 800,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | 14 737 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 111 | 84,00 | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 118 | 88,40 | 2 563 600,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 2 563 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 161 | 90,80 | 2 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 2 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 3 285,00 | 95 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285,00 | 95 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 11 | 393,20 | 11 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 393,20 | 11 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 7 | 395,80 | 11 478 200,00 | 0,00 | 0,00 | 395,80 | 11 478 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Туймазы, ул. 8 Марта, д. 9 | 413,40 | 11 988 600,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 | 11 988 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Туймазы, ул. Северная, д. 16 | 509,60 | 14 778 400,00 | 0,00 | 0,00 | 509,60 | 14 778 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 7 | 389,40 | 11 292 600,00 | 0,00 | 0,00 | 389,40 | 11 292 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 3 | 382,80 | 11 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 11 101 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 5 | 410,30 | 11 898 700,00 | 0,00 | 0,00 | 410,30 | 11 898 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 5, кор. А | 390,50 | 11 324 500,00 | 0,00 | 0,00 | 390,50 | 11 324 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | 2 886,82 | 77 944 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,82 | 77 944 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 10 | 131,20 | 3 542 400,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 3 542 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 12 | 131,30 | 3 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 3 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 2 | 134,40 | 3 628 800,00 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 3 628 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 4 | 83,60 | 2 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 2 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 8 | 128,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 1 | 121,90 | 3 291 300,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 3 291 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 11 | 89,00 | 2 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 2 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 13 | 49,60 | 1 339 200,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 1 339 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 18 | 105,50 | 2 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 2 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19 | 96,92 | 2 616 840,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 2 616 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19/1 | 124,20 | 3 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 3 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 2 | 120,70 | 3 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 | 3 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 20 | 110,30 | 2 978 100,00 | 0,00 | 0,00 | 110,30 | 2 978 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 3 | 120,90 | 3 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 3 264 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 4 | 78,10 | 2 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 2 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 5 | 50,10 | 1 352 700,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 1 352 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 6 | 121,90 | 3 291 300,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 3 291 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 7 | 124,60 | 3 364 200,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 3 364 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 8 | 103,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 9 | 104,30 | 2 816 100,00 | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 2 816 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 10 | 169,40 | 4 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 4 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 8 | 153,80 | 4 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 153,80 | 4 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | с. Иглино, ул. Целинная, д. 26 | 142,30 | 3 842 100,00 | 0,00 | 0,00 | 142,30 | 3 842 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | с. Иглино, ул. Целинная, д. 32 | 146,80 | 3 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 146,80 | 3 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | с. Иглино, ул. Шолохова, д. 10 | 145,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ: | 804,20 | 19 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 804,20 | 19 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 70,80 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 1 699 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунальная, д. 2 | 125,10 | 3 002 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 3 002 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 43 | 90,30 | 2 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 | 2 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 47 | 191,70 | 4 600 800,00 | 0,00 | 0,00 | 191,70 | 4 600 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 8 | 95,80 | 2 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 2 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | с. Верхнеяркеево, ул. М.Гареева, д. 7 | 51,40 | 1 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 1 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | с. Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 11 | 49,80 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 1 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | с. Верхнеяркеево, ул. Чеверева, д. 55 | 129,30 | 3 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 129,30 | 3 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 1 470,50 | 42 644 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,50 | 42 644 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | с. Кандры, ул. Ленина, д. 4 | 524,20 | 15 201 800,00 | 0,00 | 0,00 | 524,20 | 15 201 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | с. Кандры, ул. Ленина, д. 8 | 522,70 | 15 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 522,70 | 15 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | с. Первомайское, ул. Кооперативная, д. 10 | 423,60 | 12 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 423,60 | 12 284 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ: | 2 728,00 | 73 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 73 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 11 | 396,70 | 10 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 396,70 | 10 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 3 | 396,80 | 10 713 600,00 | 0,00 | 0,00 | 396,80 | 10 713 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 5 | 390,10 | 10 532 700,00 | 0,00 | 0,00 | 390,10 | 10 532 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 7 | 384,70 | 10 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 384,70 | 10 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | с. Кудеевский, ул. Пушкина, д. 9 | 404,10 | 10 910 700,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 10 910 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | с. Кудеевский, ул. Советская Площадь, д. 2 | 165,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | с. Кудеевский, ул. Советская Площадь, д. 6 | 207,10 | 5 591 700,00 | 0,00 | 0,00 | 207,10 | 5 591 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | с. Кудеевский, ул. Советская, д. 4 | 383,50 | 10 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | 383,50 | 10 354 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 1 062,90 | 30 824 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,90 | 30 824 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | с. Серафимовский, ул. Площадь Советская, д. 3 | 529,40 | 15 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 529,40 | 15 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | с. Серафимовский, ул. Площадь Советская, д. 4 | 533,50 | 15 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 533,50 | 15 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 3 315,70 | 110 578 595,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315,70 | 110 578 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 2 915,20 | 97 221 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915,20 | 97 221 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 18 | 391,80 | 13 066 530,00 | 0,00 | 0,00 | 391,80 | 13 066 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 20 | 390,30 |  | 0,00 | 0,00 | 390,30 | 13 016 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 4 | 439,20 | 14 647 320,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 14 647 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 7 | 379,20 | 12 646 320,00 | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 12 646 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 14 | 437,90 | 14 603 965,00 | 0,00 | 0,00 | 437,90 | 14 603 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 16 | 439,40 | 14 653 990,00 | 0,00 | 0,00 | 439,40 | 14 653 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 24 | 437,40 | 14 587 290,00 | 0,00 | 0,00 | 437,40 | 14 587 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 400,50 | 13 356 675,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 13 356 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | с. Кандры, ул. Матросова, д. 2 | 400,50 | 13 356 675,00 | 0,00 | 0,00 | 400,50 | 13 356 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в том числе: | 28 736,00 | 927 272 266,70 | 0,00 | 0,00 | 28 736,00 | 927 272 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 27 419,00 | 875 909 266,70 | 0,00 | 0,00 | 27 419,00 | 875 909 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | 709,10 | 21 652 800,00 | 0,00 | 0,00 | 709,10 | 21 652 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 48 | 84,10 | 2 522 800,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 2 522 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 57 | 107,70 | 3 447 600,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 3 447 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 59 | 84,50 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 24 | 177,60 | 5 328 800,00 | 0,00 | 0,00 | 177,60 | 5 328 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | с. Садовый, ул. Гагарина, д. 10 | 112,00 | 3 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 3 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | с. Садовый, ул. Гагарина, д. 9 | 143,20 | 4 307 600,00 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 4 307 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ: | 117,80 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | с. Бакалы, ул. Береговая, д. 2 | 36,00 | 1 096 200,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 096 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | с. Бакалы, ул. Гафури, д. 16 | 81,80 | 2 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | 2 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ: | 438,10 | 12 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 12 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | с. Верхние Татышлы, ул. Гагарина, д. 27 | 95,60 | 2 676 800,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 2 676 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | с. Верхние Татышлы, ул. Гагарина, д. 33 | 208,50 | 5 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 5 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | с. Верхние Татышлы, ул. Коммунальная, д. 12 | 134,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Баймаку: | 2 973,70 | 100 583 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,70 | 100 583 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Баймак, ул. В.Чапаева, д. 3 | 82,30 | 2 386 700,00 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 2 386 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Баймак, ул. Кооперативная, д. 39 | 243,90 | 8 586 900,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 8 586 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Баймак, ул. Л.Азанова, д. 14 | 149,90 | 5 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 5 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Баймак, ул. Мира, д. 9 | 445,00 | 14 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 14 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Баймак, ул. Победы, д. 12 | 733,10 | 22 028 400,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 | 22 028 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 4 | 140,00 | 5 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 5 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 6 | 116,20 | 3 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 3 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Баймак, ул. Р.Люксембург, д. 8 | 193,70 | 8 233 100,00 | 0,00 | 0,00 | 193,70 | 8 233 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Баймак, ул. Школьная, д. 2 | 203,80 | 6 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 6 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 6 | 665,80 | 24 154 100,00 | 0,00 | 0,00 | 665,80 | 24 154 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белорецку: | 1 443,50 | 49 466 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 49 466 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 126 | 412,70 | 13 965 500,00 | 0,00 | 0,00 | 412,70 | 13 965 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Белорецк, ул. Кооперативная, д. 4 | 412,50 | 14 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 14 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 3 | 482,10 | 16 501 300,00 | 0,00 | 0,00 | 482,10 | 16 501 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Белорецк, ул. Точисского, д. 20 | 136,20 | 4 854 600,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 4 854 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | 1 423,50 | 52 076 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423,50 | 52 076 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Бирск, пер. Уфимский, д. 9 | 435,60 | 15 333 120,00 | 0,00 | 0,00 | 435,60 | 15 333 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 29 | 162,40 | 5 621 940,00 | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 5 621 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 31 | 122,50 | 4 240 670,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 4 240 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Бирск, ул. Красноармейская, д. 60 | 86,00 | 3 027 200,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 3 027 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Бирск, ул. Ленина, д. 25 | 175,60 | 6 181 120,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 6 181 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Бирск, ул. Мира, д. 65 | 44,50 | 1 540 480,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 1 540 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Бирск, ул. Цюрупы, д. 36 | 102,50 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Бирск, ул. Цюрупы, д. 87 | 158,00 | 5 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 5 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14 | 136,40 | 6 751 180,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 | 6 751 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | 560,60 | 20 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 560,60 | 20 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д. 25 | 345,90 | 11 595 680,00 | 0,00 | 0,00 | 345,90 | 11 595 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Давлеканово, ул. Титова, д. 4 | 58,00 | 2 030 560,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 2 030 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Давлеканово, ул. Тукаева, д. 6 | 156,70 | 7 006 960,00 | 0,00 | 0,00 | 156,70 | 7 006 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | 260,80 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 93 | 119,30 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 95 | 141,50 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | 792,10 | 26 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792,10 | 26 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 155 | 200,90 | 6 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 6 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 157 | 198,70 | 6 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198,70 | 6 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 159 | 157,70 | 5 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157,70 | 5 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 161 | 33,40 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Мелеуз, ул. Московская, д. 163 | 201,40 | 6 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201,40 | 6 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 3 231,60 | 106 894 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231,60 | 106 894 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Туймазы, ул. Гафурова, д. 8 | 79,00 | 2 693 900,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 2 693 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 16 | 398,10 | 13 575 210,00 | 0,00 | 0,00 | 398,10 | 13 575 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 37 | 739,70 | 23 920 410,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 23 920 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 16 | 437,50 | 14 918 750,00 | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 14 918 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 7 | 612,20 | 19 876 020,00 | 0,00 | 0,00 | 612,20 | 19 876 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 8 | 524,80 | 16 895 680,00 | 0,00 | 0,00 | 524,80 | 16 895 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 13 | 440,30 | 15 014 230,00 | 0,00 | 0,00 | 440,30 | 15 014 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 1 167,70 | 37 366 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167,70 | 37 366 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | д. Волково, ул. Заречная, д. 26 | 81,60 | 2 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 2 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | д. Волково, ул. Заречная, д. 29 | 66,40 | 2 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 2 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 11 | 82,00 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | д. Подымалово, ул. Центральная, д. 13 | 115,40 | 3 692 800,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 3 692 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | с. Дмитриевка, пер. Рабочий, д. 20 | 102,90 | 3 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 3 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 1 | 214,50 | 6 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 6 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 18 | 108,70 | 3 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 3 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | с. Дмитриевка, ул. Парковая, д. 18/1 | 102,90 | 3 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 3 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | с. Дмитриевка, ул. Свободы, д. 18/1 | 100,50 | 3 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 3 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 14 | 79,20 | 2 534 400,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 2 534 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | с. Дмитриевка, ул. Советская, д. 24 | 113,60 | 3 635 200,00 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 3 635 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | 1 725,50 | 51 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725,50 | 51 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | с. Иглино, ул. Мичурина, д. 14 | 108,00 | 3 225 275,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 3 225 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 10 | 124,70 | 3 640 789,00 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 3 640 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 14 | 154,30 | 4 508 941,00 | 0,00 | 0,00 | 154,30 | 4 508 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 15 | 123,70 | 3 694 919,00 | 0,00 | 0,00 | 123,70 | 3 694 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 16 | 125,60 | 3 651 672,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 | 3 651 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 17 | 106,90 | 3 193 103,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 3 193 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 19, кор. А | 256,20 | 7 552 694,00 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | 7 552 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | с. Иглино, ул. Молодежная, д. 21 | 94,80 | 2 831 676,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 2 831 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 1 | 153,90 | 4 596 993,00 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 4 596 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 2 | 154,80 | 4 623 876,00 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 4 623 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | с. Иглино, ул. Парковая д. 3 | 172,60 | 5 155 562,00 | 0,00 | 0,00 | 172,60 | 5 155 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | с. Иглино, ул. Парковая, д. 4 | 150,00 | 4 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 4 480 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | 255,30 | 7 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 7 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 31 | 164,20 | 4 597 600,00 | 0,00 | 0,00 | 164,20 | 4 597 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | с. Калтасы, ул. Чкалова, д. 7 | 91,10 | 2 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 2 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 2 016,00 | 64 305 696,70 | 0,00 | 0,00 | 2 016,00 | 64 305 696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | с. Кандры, ул. Тельмана, д. 23 | 533,40 | 17 012 406,90 | 0,00 | 0,00 | 533,40 | 17 012 406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | с. Кандры, ул. Шоссейная, д. 1 | 152,40 | 4 860 687,68 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 4 860 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | с. Кандры, ул. Шоссейная, д. 3 | 135,90 | 4 334 432,12 | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 4 334 432,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 12 | 278,30 | 8 877 770,00 | 0,00 | 0,00 | 278,30 | 8 877 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 4 | 403,60 | 12 874 840,00 | 0,00 | 0,00 | 403,60 | 12 874 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | с. Первомайское, ул. Центральная, д. 9 | 433,30 | 13 822 270,00 | 0,00 | 0,00 | 433,30 | 13 822 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 7 | 79,10 | 2 523 290,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 2 523 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Карламанский район РБ: | 1 498,60 | 41 960 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498,60 | 41 960 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 1 | 95,40 | 2 671 200,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 2 671 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 11 | 93,50 | 2 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 2 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 15 | 127,20 | 3 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 3 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 16 б | 126,30 | 3 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 3 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 17 б | 62,60 | 1 752 800,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | 1 752 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 19 | 125,80 | 3 522 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125,80 | 3 522 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 20 б | 149,20 | 4 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 4 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 21 б | 94,10 | 2 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 2 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 22 б | 149,70 | 4 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 4 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 23 | 127,40 | 3 567 200,00 | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 3 567 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 25 | 126,80 | 3 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 126,80 | 3 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 7 | 93,80 | 2 626 400,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 2 626 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 9 | 126,80 | 3 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 126,80 | 3 550 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | 782,60 | 21 912 800,00 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 21 912 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | с. Краснохолмский, ул. Калинина, д. 3, кор. а | 102,40 | 2 867 200,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 2 867 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | с. Краснохолмский, ул. Комсомольская, д. 4 | 426,90 | 11 953 200,00 | 0,00 | 0,00 | 426,90 | 11 953 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | с. Краснохолмский, ул. Лазарева, д. 28 | 91,90 | 2 573 200,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 2 573 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | с. Краснохолмский, ул. Пролетарская, д. 18 | 107,80 | 3 018 400,00 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 3 018 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | с. Краснохолмский, ул. Чапаева, д. 17 | 53,60 | 1 500 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 1 500 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 331,20 | 10 598 400,00 | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 10 598 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | с. Миловка, пер. 1-й Школьный, д. 1 | 92,40 | 2 956 800,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 2 956 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | с. Миловка, пер. 1-й Школьный, д. 2 | 116,90 | 3 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 116,90 | 3 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | с. Миловка, пер. 1-й Школьный, д. 3 | 63,90 | 2 044 800,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 2 044 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | с. Миловка, ул. Кольцевая, д. 11 | 58,00 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | 873,20 | 24 449 600,00 | 0,00 | 0,00 | 873,20 | 24 449 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. а | 72,50 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. б | 219,40 | 6 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 219,40 | 6 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 86 | 189,40 | 5 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 189,40 | 5 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | с. Мишкино, ул. Пионерская, д. 20 | 208,90 | 5 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 208,90 | 5 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | с. Мишкино, ул. Яныша Ялкайна, д. 86 | 183,00 | 5 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 5 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николаевский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 53,90 | 1 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 1 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | с. Казырово, ул. Дорожная, д. 55 | 53,90 | 1 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 1 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ: | 1 236,00 | 35 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 35 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | с. Николо-Березовка, пер. Монтажников, д. 1 | 508,60 | 14 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,60 | 14 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | с. Николо-Березовка, пер. Монтажников, д. 2 | 507,60 | 14 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 507,60 | 14 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | с. Николо-Березовка, ул. Дорожная, д. 9 | 219,80 | 6 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219,80 | 6 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ: | 1 897,80 | 58 400 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,80 | 58 400 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | рп. Приютово, ул. Крупской, д. 15 | 62,40 | 2 196 420,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 2 196 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | рп. Приютово, ул. Советская, д. 2 | 317,60 | 9 203 970,00 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | 9 203 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | рп. Приютово, ул. Советская, д. 4 | 381,70 | 11 152 660,00 | 0,00 | 0,00 | 381,70 | 11 152 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | рп. Приютово, ул. Чехова д. 11 | 257,50 | 7 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 7 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 5 | 328,90 | 10 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 328,90 | 10 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 7 | 259,50 | 8 225 850,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | 8 225 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | рп. Приютово, ул. Чехова, д. 9 | 290,20 | 9 175 060,00 | 0,00 | 0,00 | 290,20 | 9 175 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 1 612,40 | 48 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,40 | 48 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 3 | 398,70 | 11 818 530,00 | 0,00 | 0,00 | 398,70 | 11 818 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 4 | 404,10 | 11 990 790,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 11 990 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | с. Серафимовский ул. Комсомольская, д. 7 | 405,70 | 12 041 830,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 12 041 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | с. Серафимовский, ул. Комсомольская, д. 8 | 403,90 | 12 474 450,00 | 0,00 | 0,00 | 403,90 | 12 474 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Старобалтачевский сельсовет МР Балтачевский район РБ: | 521,00 | 18 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 18 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 5 | 239,90 | 8 372 320,00 | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 8 372 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | с. Старобалтачево, ул. Гагарина, д. 7 | 84,70 | 3 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 3 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | с. Старобалтачево, ул. Салавата, д. 18 | 196,40 | 6 811 680,00 | 0,00 | 0,00 | 196,40 | 6 811 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ: | 62,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 82 | 62,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по РП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ: | 1 284,60 | 42 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,60 | 42 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 1 | 242,50 | 7 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | 7 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 3 | 241,70 | 7 933 300,00 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 7 933 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | рп. Чишмы, ул. Западная, д. 5 | 238,50 | 7 837 700,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 7 837 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | рп. Чишмы, ул. Молодежная, д. 16 | 150,70 | 5 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 150,70 | 5 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | рп. Чишмы, ул. Почтовая, д. 4 | 411,20 | 13 559 800,00 | 0,00 | 0,00 | 411,20 | 13 559 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ: | 150,40 | 4 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 4 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 41 | 63,10 | 1 766 800,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 1 766 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, д. 45 | 87,30 | 2 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 2 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 1 317,00 | 51 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 51 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Белебею: | 1 317,00 | 51 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 51 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | г. Белебей, ул. Карла Маркса, д. 2б | 101,50 | 3 958 500,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 3 958 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Белебей, ул. Карла Маркса, д. 8 | 37,50 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Белебей, ул. Коммунистическая, д. 29 | 94,50 | 3 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 3 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 101 | 201,50 | 7 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 | 7 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 55 | 134,00 | 5 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 5 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | г. Белебей, ул. Красноармейская, д. 81 | 79,20 | 3 088 800,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 3 088 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | г. Белебей, ул. Рабочая, д. 14 | 104,10 | 4 059 900,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 4 059 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Белебей, ул. Свободы, д. 28 | 95,70 | 3 732 300,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 3 732 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Белебей, ул. Советская, д. 88 | 204,70 | 7 983 300,00 | 0,00 | 0,00 | 204,70 | 7 983 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Белебей, ул. Трудовая, д. 6 | 96,70 | 3 771 300,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 3 771 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Белебей, ул. Ферапонтова, д. 31 | 167,60 | 6 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 167,60 | 6 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 24 899,02 | 833 527 165,80 | 3 273,25 | 99 003 945,00 | 21 625,77 | 734 523 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 24 810,32 | 830 999 215,80 | 3 184,55 | 96 475 995,00 | 21 625,77 | 734 523 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | 726,65 | 21 581 505,00 | 726,65 | 21 581 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | с. Акъяр, ул. Гагарина, д. 29 | 113,60 | 3 373 920,00 | 113,60 | 3 373 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 49 | 79,60 | 2 364 120,00 | 79,60 | 2 364 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | с. Акъяр, ул. Подгорная, д. 74 | 61,30 | 1 820 610,00 | 61,30 | 1 820 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | с. Акъяр ул. Подгорная, д. 84 | 54,30 | 1 612 710,00 | 54,30 | 1 612 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 11 | 306,15 | 9 092 655,00 | 306,15 | 9 092 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | с. Акъяр, ул. Школьная, д. 12 | 111,70 | 3 317 490,00 | 111,70 | 3 317 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Артакульский сельсовет МР Караидельский район РБ: | 361,40 | 10 787 040,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 | 10 787 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | с. Артакуль, ул. Школьная, д. 14 | 361,40 | 10 787 040,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 | 10 787 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Аскинский сельсовет МР Аскинский район РБ: | 608,10 | 17 026 800,00 | 0,00 | 0,00 | 608,10 | 17 026 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 126 | 196,20 | 5 493 600,00 | 0,00 | 0,00 | 196,20 | 5 493 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 128 | 221,90 | 6 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 221,90 | 6 213 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | с. Аскино, ул. Ленина, д. 77 | 190,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бакалинский сельсовет МР Бакалинский район РБ: | 333,40 | 10 329 660,00 | 0,00 | 0,00 | 333,40 | 10 329 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | с. Бакалы, ул. Ленина, д. 43 | 192,60 | 5 934 060,00 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 5 934 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | с. Бакалы, ул. Советская, д. 7 | 140,80 | 4 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140,80 | 4 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | 763,60 | 30 770 388,00 | 0,00 | 0,00 | 763,60 | 30 770 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Давлеканово, ул. Набережная, д. 40, кор. А | 326,50 | 14 307 381,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 14 307 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Давлеканово, ул. Набережная, д. 40, кор. Б | 207,30 | 8 369 757,00 | 0,00 | 0,00 | 207,30 | 8 369 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Давлеканово, ул. Тимирязева, д. 59, кор. А | 229,80 | 8 093 250,00 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | 8 093 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | 1 979,60 | 83 982 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,60 | 83 982 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 20 | 404,80 | 13 381 200,00 | 0,00 | 0,00 | 404,80 | 13 381 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 22 | 382,90 | 12 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382,90 | 12 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 49 | 139,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 51 | 138,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 138,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 53 | 142,00 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 55 | 139,40 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 139,40 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 57 | 139,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 59 | 140,10 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 22 | 141,20 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 24 | 141,00 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 6 881 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | г. Ишимбай, ул. Салавата Юлаева, д. 28 | 69,80 | 2 803 680,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 2 803 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Мелеузу: | 408,60 | 15 621 595,20 | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 15 621 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | г. Мелеуз, пл. Элеватора, д. 5 | 408,60 | 15 621 595,20 | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 15 621 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | 3 171,10 | 99 889 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171,10 | 99 889 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | с. Амзя, пер. Полевой, д. 1 | 341,50 | 10 757 250,00 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 10 757 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | с. Амзя, пер. Полевой, д. 2 | 384,30 | 12 105 450,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 | 12 105 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | с. Амзя, пер. Полевой, д. 3 | 338,60 | 10 665 900,00 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 10 665 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | с. Амзя, пер. Полевой, д. 4 | 399,80 | 12 593 700,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 12 593 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | с. Амзя, пер. Полевой, д. 7 | 385,50 | 12 143 250,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | 12 143 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | с. Амзя, ул. М.Горького, д. 4 | 92,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | с. Амзя, ул. Никольская, д. 4 | 108,10 | 3 405 150,00 | 0,00 | 0,00 | 108,10 | 3 405 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | с. Амзя, ул. Никольская, д. 6 | 152,10 | 4 791 150,00 | 0,00 | 0,00 | 152,10 | 4 791 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | с. Амзя, ул. Пионерская, д. 11 | 103,70 | 3 266 550,00 | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 3 266 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | с. Амзя, ул. Пионерская, д. 9 | 202,00 | 6 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 6 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | с. Амзя, ул. Полевая, д. 22 | 327,40 | 10 313 100,00 | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 10 313 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | с. Амзя, ул. Полевая, д. 24 | 336,10 | 10 587 150,00 | 0,00 | 0,00 | 336,10 | 10 587 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 6 924,10 | 243 382 115,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924,10 | 243 382 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 1 | 745,50 | 26 204 325,00 | 0,00 | 0,00 | 745,50 | 26 204 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 11 | 739,70 | 26 000 455,00 | 0,00 | 0,00 | 739,70 | 26 000 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 23 | 391,50 | 13 761 225,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 13 761 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 25 | 713,70 | 25 086 555,00 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | 25 086 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 3 | 618,00 | 21 722 700,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 21 722 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 5 | 611,30 | 21 487 195,00 | 0,00 | 0,00 | 611,30 | 21 487 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 9 | 727,70 | 25 578 655,00 | 0,00 | 0,00 | 727,70 | 25 578 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 17 | 162,20 | 5 701 330,00 | 0,00 | 0,00 | 162,20 | 5 701 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 17, кор. А | 52,30 | 1 838 345,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 1 838 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 19 | 159,50 | 5 606 425,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 5 606 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 19, кор. а | 61,30 | 2 154 695,00 | 0,00 | 0,00 | 61,30 | 2 154 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 21 | 122,20 | 4 295 330,00 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 4 295 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Туймазы, ул. Советская, д. 8 | 265,60 | 9 335 840,00 | 0,00 | 0,00 | 265,60 | 9 335 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 38 | 727,60 | 25 575 140,00 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 25 575 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 6 | 416,20 | 14 629 430,00 | 0,00 | 0,00 | 416,20 | 14 629 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 8 | 409,80 | 14 404 470,00 | 0,00 | 0,00 | 409,80 | 14 404 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район РБ: | 294,00 | 9 322 152,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 9 322 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | с. Иглино, ул. Пухова, д. 2 | 144,10 | 4 569 122,80 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 4 569 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | с. Иглино, ул. Революционная, д. 32 | 149,90 | 4 753 029,20 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 4 753 029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ: | 829,30 | 24 630 210,00 | 0,00 | 0,00 | 829,30 | 24 630 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 22 | 189,20 | 5 619 240,00 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | 5 619 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 26 | 87,70 | 2 604 690,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 2 604 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | с. Калтасы, ул. Галимзянова, д. 8 | 74,00 | 2 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 2 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | с. Калтасы, ул. Западная, д. 5 | 74,50 | 2 212 650,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 2 212 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | с. Калтасы, ул. К.Маркса, д. 37 | 81,90 | 2 432 430,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 2 432 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | с. Калтасы, ул. Матросова, д. 12 | 102,60 | 3 047 220,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 3 047 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | с. Калтасы, ул. Советская, д. 4 | 219,40 | 6 516 180,00 | 0,00 | 0,00 | 219,40 | 6 516 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | 292,47 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292,47 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | с. Караидель, ул. Романова, д. 21 | 292,47 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292,47 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | 1 013,40 | 30 097 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,40 | 30 097 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 18 б | 97,00 | 2 880 900,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 2 880 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 2 | 92,40 | 2 744 280,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 2 744 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 28 | 95,90 | 2 848 230,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 2 848 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 29 | 51,80 | 1 538 460,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 1 538 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 30 | 93,30 | 2 771 010,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 2 771 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 33 | 87,60 | 2 601 720,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 2 601 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 37 | 151,30 | 4 493 610,00 | 0,00 | 0,00 | 151,30 | 4 493 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 43 | 90,10 | 2 675 970,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 2 675 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 64 | 125,90 | 3 739 230,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 3 739 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 65 | 128,10 | 3 804 570,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 3 804 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | 181,30 | 5 384 610,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 5 384 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | с. Кармаскалы, ул. Гоголя, д. 20 | 181,30 | 5 384 610,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 5 384 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ: | 2 553,80 | 80 809 598,60 | 0,00 | 0,00 | 2 553,80 | 80 809 598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 1 | 159,00 | 5 041 572,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 5 041 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 2 | 161,50 | 5 120 842,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 5 120 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 3 | 160,40 | 5 085 963,20 | 0,00 | 0,00 | 160,40 | 5 085 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | с. Кудеевский, пер. Заводской, д. 4 | 161,50 | 5 120 842,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 5 120 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 1 | 145,50 | 4 600 855,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 4 600 855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 13 | 104,80 | 3 313 880,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 3 313 880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 15 | 115,60 | 3 655 387,60 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | 3 655 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 17 | 114,50 | 3 620 604,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 3 620 604,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 3 | 97,60 | 3 086 209,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 3 086 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 5 | 99,70 | 3 152 613,70 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 3 152 613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | с. Кудеевский, ул. Гагарина, д. 7 | 120,40 | 3 807 168,40 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 3 807 168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 13 | 142,20 | 4 496 506,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | 4 496 506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 31 | 98,50 | 3 114 668,50 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 3 114 668,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 33 | 96,70 | 3 057 750,70 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 3 057 750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 35 | 162,20 | 5 128 926,20 | 0,00 | 0,00 | 162,20 | 5 128 926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 37 | 147,90 | 4 676 745,90 | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 4 676 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 39 | 161,30 | 5 100 467,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 | 5 100 467,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | с. Кудеевский, ул. Железнодорожная, д. 9А | 124,70 | 3 943 138,70 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 3 943 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | с. Кудеевский, ул. Советская, д. 6 | 179,80 | 5 685 455,80 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 5 685 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ: | 416,30 | 12 364 110,00 | 416,30 | 12 364 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | с. Кушнаренково, пер. Паширова 1-й, д. 1 | 227,10 | 6 744 870,00 | 227,10 | 6 744 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 113, лит. А | 189,20 | 5 619 240,00 | 189,20 | 5 619 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 271,20 | 9 215 376,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 9 215 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | с. Михайловка, ул. Ленина, д. 63 | 177,90 | 6 045 042,00 | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 6 045 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | с. Михайловка, ул. Советская, д. 7 | 93,30 | 3 170 334,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 3 170 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | 853,40 | 25 345 980,00 | 853,40 | 25 345 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | с. Мишкино, ул. Ленина, д. 127, кор. а | 84,60 | 2 512 620,00 | 84,60 | 2 512 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 32 | 659,80 | 19 596 060,00 | 659,80 | 19 596 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | с. Мишкино, ул. Строительная, д. 7 | 109,00 | 3 237 300,00 | 109,00 | 3 237 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Николо-Березовский сельсовет МР Краснокамский район РБ: | 1 188,20 | 37 184 400,00 | 1 188,20 | 37 184 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | с. Николо-Березовка, пер. Монтажников, д. 3 | 504,30 | 15 681 600,00 | 504,30 | 15 681 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | с. Николо-Березовка, пер. Монтажников, д. 4 | 509,60 | 15 681 600,00 | 509,60 | 15 681 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | с. Николо-Березовка, ул. Инициативная, д. 29 | 174,30 | 5 821 200,00 | 174,30 | 5 821 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Прибельский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | 257,00 | 7 632 900,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 7 632 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | с. Прибельский, ул. С.Юлаева, д. 10 | 257,00 | 7 632 900,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 7 632 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 1 322,60 | 44 664 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322,60 | 44 664 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 5 | 451,90 | 15 260 663,00 | 0,00 | 0,00 | 451,90 | 15 260 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 7 | 440,30 | 14 868 931,00 | 0,00 | 0,00 | 440,30 | 14 868 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 9 | 430,40 | 14 534 608,00 | 0,00 | 0,00 | 430,40 | 14 534 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 60,80 | 2 065 984,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 2 065 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 11 | 60,80 | 2 065 984,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 2 065 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 88,70 | 2 527 950,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Тирлянский сельсовет МР Белорецкий район РБ: | 88,70 | 2 527 950,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | с. Тирлянский, ул. Чкалова, д. 119 | 88,70 | 2 527 950,00 | 88,70 | 2 527 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 24 620,10 | 881 164 829,50 | 3 152,00 | 99 697 760,00 | 21 468,10 | 781 467 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | 24 620,10 | 881 164 829,50 | 3 152,00 | 99 697 760,00 | 21 468,10 | 781 467 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бураевский сельсовет МР Бураевский район РБ: | 939,60 | 31 417 790,00 | 0,00 | 0,00 | 939,60 | 31 417 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | с. Бураево, ул. Вострецова, д. 24 | 88,80 | 3 297 700,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 3 297 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | с. Бураево, ул. Вострецова, д. 26 | 62,50 | 2 463 850,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 2 463 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | с. Бураево, ул. Коммунистическая, д. 10 | 62,50 | 2 491 250,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 2 491 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | с. Бураево, ул. Ленина, д. 110 | 160,50 | 4 933 650,00 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 4 933 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | с. Бураево, ул. Ленина, д. 63 | 87,60 | 2 566 680,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 2 566 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | с. Бураево, ул. Ленинского Комсомола, д. 33 | 86,80 | 2 939 240,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 2 939 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | с. Бураево, ул. М.Гафури, д. 16 | 58,60 | 1 815 980,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 1 815 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | с. Бураево, ул. М.Гафури д. 5 | 158,30 | 4 704 190,00 | 0,00 | 0,00 | 158,30 | 4 704 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | с. Бураево, ул. Советская, д. 6 | 174,00 | 6 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 6 205 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Бурибайский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | 1 408,90 | 44 563 507,00 | 1 408,90 | 44 563 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | с. Бурибай, ул. Заки Валиди, д. 43 | 194,90 | 6 164 687,00 | 194,90 | 6 164 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | с. Бурибай, ул. Шахтерская д. 10 | 144,00 | 4 554 720,00 | 144,00 | 4 554 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 11 | 146,00 | 4 617 980,00 | 146,00 | 4 617 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 13 | 138,90 | 4 393 407,00 | 138,90 | 4 393 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 5 | 116,50 | 3 684 895,00 | 116,50 | 3 684 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 6 | 162,60 | 5 143 038,00 | 162,60 | 5 143 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 7 | 150,40 | 4 757 152,00 | 150,40 | 4 757 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 8 | 157,40 | 4 978 562,00 | 157,40 | 4 978 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | с. Бурибай, ул. Шахтерская, д. 9 | 198,20 | 6 269 066,00 | 198,20 | 6 269 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | 434,90 | 16 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 16 605 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 33 | 112,50 | 4 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 4 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 35 | 87,00 | 3 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 3 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 87 | 170,40 | 6 501 220,00 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 6 501 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | г. Бирск, ул. Мира, д. 134, кор. Б | 65,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Давлеканово: | 355,60 | 15 239 334,00 | 0,00 | 0,00 | 355,60 | 15 239 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | г. Давлеканово, ул. Демьяна Бедного, д. 5 | 228,90 | 10 061 503,00 | 0,00 | 0,00 | 228,90 | 10 061 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | г. Давлеканово, ул. Красная Площадь, д. 35 | 126,70 | 5 177 831,00 | 0,00 | 0,00 | 126,70 | 5 177 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | 1 927,60 | 70 071 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,60 | 70 071 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 32 | 584,00 | 21 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 21 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 32а | 571,40 | 21 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 571,40 | 21 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 36 | 390,60 | 13 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,60 | 13 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 40 | 381,60 | 13 627 800,00 | 0,00 | 0,00 | 381,60 | 13 627 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Нефтекамску: | 966,60 | 34 510 560,00 | 0,00 | 0,00 | 966,60 | 34 510 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | с. Амзя, ул. Кудрявцева, д. 16 | 476,90 | 16 489 600,00 | 0,00 | 0,00 | 476,90 | 16 489 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | с. Амзя, ул. Кудрявцева, д. 18 | 489,70 | 18 020 960,00 | 0,00 | 0,00 | 489,70 | 18 020 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 9 214,70 | 344 675 086,00 | 0,00 | 0,00 | 9 214,70 | 344 675 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Туймазы, пер. Луначарского, д. 3 | 745,60 | 27 885 440,00 | 0,00 | 0,00 | 745,60 | 27 885 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Туймазы, пер. Луначарского, д. 5 | 743,00 | 27 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 27 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 42 | 766,10 | 28 659 060,00 | 0,00 | 0,00 | 766,10 | 28 659 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 44 | 564,70 | 21 124 785,00 | 0,00 | 0,00 | 564,70 | 21 124 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 46 | 575,40 | 21 525 144,00 | 0,00 | 0,00 | 575,40 | 21 525 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Туймазы, пр. Ленина, д. 48 | 753,40 | 28 184 460,00 | 0,00 | 0,00 | 753,40 | 28 184 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Туймазы, ул. Гагарина, д. 35 | 385,20 | 14 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 14 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Туймазы, ул. Гагарина, д. 37 | 795,40 | 29 755 386,00 | 0,00 | 0,00 | 795,40 | 29 755 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 22 | 407,70 | 15 251 610,00 | 0,00 | 0,00 | 407,70 | 15 251 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 29 | 718,00 | 26 859 648,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | 26 859 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 13 | 412,00 | 15 408 800,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 15 408 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 15 | 390,40 | 14 600 960,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 14 600 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 17 | 395,50 | 14 791 700,00 | 0,00 | 0,00 | 395,50 | 14 791 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 19 | 417,40 | 15 610 760,00 | 0,00 | 0,00 | 417,40 | 15 610 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Туймазы, ул. О.Кошевого, д. 21 | 392,20 | 14 668 280,00 | 0,00 | 0,00 | 392,20 | 14 668 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 2 | 348,30 | 13 026 420,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 13 026 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 3 | 404,40 | 15 124 560,00 | 0,00 | 0,00 | 404,40 | 15 124 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | 220,00 | 7 595 944,50 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 7 595 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | с. Караидель, ул. Ленина, д. 27 | 220,00 | 7 595 944,50 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 7 595 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | 926,90 | 29 317 847,00 | 0,00 | 0,00 | 926,90 | 29 317 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 40 | 139,80 | 4 421 874,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 4 421 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 46 | 124,80 | 3 947 424,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 3 947 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 48 | 271,20 | 8 578 056,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 8 578 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 49, кор. б | 227,40 | 7 192 662,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 7 192 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 50, кор. б | 85,70 | 2 710 691,00 | 0,00 | 0,00 | 85,70 | 2 710 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 50, кор. а | 78,00 | 2 467 140,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 2 467 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ: | 861,20 | 27 239 756,00 | 380,40 | 12 032 052,00 | 480,80 | 15 207 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | с. Кушнаренково, ул. Мичурина, д. 1, лит. А | 380,40 | 12 032 052,00 | 380,40 | 12 032 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | с. Кушнаренково, ул. Мичурина, д. 1, лит. Б | 480,80 | 15 207 704,00 | 0,00 | 0,00 | 480,80 | 15 207 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ: | 480,20 | 15 188 726,00 | 480,20 | 15 188 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | с. Мишкино, ул. Мира, д. 7 | 480,20 | 15 188 726,00 | 480,20 | 15 188 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Миякинский сельсовет МР Миякинский район: | 424,40 | 13 423 772,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 13 423 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | с. Киргиз-Мияки, ул. Г.Гумера, д. 4 | 424,40 | 13 423 772,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 13 423 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ: | 1 100,90 | 41 621 917,00 | 882,50 | 27 913 475,00 | 218,40 | 13 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | с. Павловка, ул. Графтио, д. 15 | 218,40 | 13 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 13 708 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | с. Павловка, ул. Молодежная, д. 5 | 882,50 | 27 913 475,00 | 882,50 | 27 913 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 1 595,80 | 56 172 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,80 | 56 172 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | с. Серафимовский, ул. Девонская, д. 10 | 413,90 | 14 569 280,00 | 0,00 | 0,00 | 413,90 | 14 569 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | с. Серафимовский, ул. Девонская, д. 8 | 409,20 | 14 403 840,00 | 0,00 | 0,00 | 409,20 | 14 403 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | с. Серафимовский, ул. Пушкина, д. 3 | 430,30 | 15 146 560,00 | 0,00 | 0,00 | 430,30 | 15 146 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | с. Серафимовский, ул. Пушкина, д. 5 | 342,40 | 12 052 480,00 | 0,00 | 0,00 | 342,40 | 12 052 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ: | 2 572,30 | 90 544 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,30 | 90 544 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | с. Субханкулово, ул. Нефтяников, д. 12 | 645,80 | 22 732 160,00 | 0,00 | 0,00 | 645,80 | 22 732 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | с. Субханкулово, ул. Нефтяников, д. 14 | 675,70 | 23 784 640,00 | 0,00 | 0,00 | 675,70 | 23 784 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 11 | 412,40 | 14 516 480,00 | 0,00 | 0,00 | 412,40 | 14 516 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 13 | 425,90 | 14 991 680,00 | 0,00 | 0,00 | 425,90 | 14 991 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | с. Субханкулово, ул. Школьная, д. 17 | 412,50 | 14 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 14 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 1 190,50 | 42 977 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,50 | 42 977 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 1 | 343,90 | 12 414 790,00 | 0,00 | 0,00 | 343,90 | 12 414 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 12 | 181,10 | 6 537 710,00 | 0,00 | 0,00 | 181,10 | 6 537 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 2 | 330,50 | 11 931 050,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 11 931 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 3 | 335,00 | 12 093 500,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 12 093 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в том числе: | 11 042,70 | 423 324 517,50 | 1 269,10 | 41 880 300,00 | 9 773,60 | 381 444 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда | 11 042,70 | 423 324 517,50 | 1 269,10 | 41 880 300,00 | 9 773,60 | 381 444 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ: | 1 139,00 | 37 587 000,00 | 1 139,00 | 37 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 9 | 128,20 | 4 230 600,00 | 128,20 | 4 230 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | с. Акъяр, ул. Гагарина, д. 27 | 117,80 | 3 887 400,00 | 117,80 | 3 887 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 36 | 116,10 | 3 831 300,00 | 116,10 | 3 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | с. Акъяр, ул. Мусы Гареева, д. 52 | 125,80 | 4 151 400,00 | 125,80 | 4 151 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | с. Акъяр, ул. Подгорная, д. 85 | 90,30 | 2 979 900,00 | 90,30 | 2 979 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | с. Акъяр, ул. Садовая, д. 39 | 96,40 | 3 181 200,00 | 96,40 | 3 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | с. Садовый, ул. Подгорная, д. 20 | 90,40 | 2 983 200,00 | 90,40 | 2 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | с. Степной, ул. Мира, д. 1 | 83,30 | 2 748 900,00 | 83,30 | 2 748 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | с. Степной, ул. Мира, д. 4 | 122,40 | 4 039 200,00 | 122,40 | 4 039 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | с. Степной, ул. Шаймуратова, д. 12 | 76,10 | 2 511 300,00 | 76,10 | 2 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | с. Степной, ул. Шаймуратова, д. 4 | 92,20 | 3 042 600,00 | 92,20 | 3 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Бирску: | 1 581,20 | 63 421 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,20 | 63 421 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. А | 182,60 | 7 267 480,00 | 0,00 | 0,00 | 182,60 | 7 267 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Б | 182,30 | 7 255 540,00 | 0,00 | 0,00 | 182,30 | 7 255 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. В | 210,80 | 8 389 220,00 | 0,00 | 0,00 | 210,80 | 8 389 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Г | 218,20 | 8 808 360,00 | 0,00 | 0,00 | 218,20 | 8 808 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Д | 431,50 | 17 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 431,50 | 17 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Бирск, ул. Чкалова, д. 14, кор. Ж | 355,80 | 14 527 260,00 | 0,00 | 0,00 | 355,80 | 14 527 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Ишимбаю: | 1 359,70 | 50 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,70 | 50 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 34 | 571,60 | 22 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571,60 | 22 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 42 | 383,20 | 13 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383,20 | 13 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 44 | 404,90 | 14 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404,90 | 14 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туймазы: | 4 375,90 | 176 895 757,50 | 0,00 | 0,00 | 4 375,90 | 176 895 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 12 | 616,90 | 24 938 182,50 | 0,00 | 0,00 | 616,90 | 24 938 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | г. Туймазы, ул. Пугачева, д. 17 | 573,30 | 23 175 652,50 | 0,00 | 0,00 | 573,30 | 23 175 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | г. Туймазы, ул. Пугачева, д. 21 | 566,90 | 22 916 932,50 | 0,00 | 0,00 | 566,90 | 22 916 932,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | г. Туймазы, ул. Чехова, д. 1 | 709,10 | 28 665 367,50 | 0,00 | 0,00 | 709,10 | 28 665 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 10 | 418,20 | 16 905 735,00 | 0,00 | 0,00 | 418,20 | 16 905 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 36 | 752,30 | 30 411 727,50 | 0,00 | 0,00 | 752,30 | 30 411 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Туймазы, ул. Южная, д. 46 | 739,20 | 29 882 160,00 | 0,00 | 0,00 | 739,20 | 29 882 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ: | 305,50 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305,50 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | с. Караидель, ул. Октябрьская, д. 20 | 305,50 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305,50 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ: | 461,30 | 15 222 900,00 | 0,00 | 0,00 | 461,30 | 15 222 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 41 | 127,30 | 4 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 127,30 | 4 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 44 | 80,90 | 2 669 700,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 2 669 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 45 | 126,10 | 4 161 300,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 4 161 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | д. Улукулево, ул. Строителей, д. 47 | 127,00 | 4 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 4 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Уфимский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 130,10 | 4 293 300,00 | 130,10 | 4 293 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | с. Уфимский, ул. Худайбердина, д. 13 | 130,10 | 4 293 300,00 | 130,10 | 4 293 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район РБ: | 1 690,00 | 64 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 64 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 10 | 157,70 | 5 976 830,00 | 0,00 | 0,00 | 157,70 | 5 976 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 19 | 397,90 | 15 080 410,00 | 0,00 | 0,00 | 397,90 | 15 080 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 5 | 340,80 | 12 916 320,00 | 0,00 | 0,00 | 340,80 | 12 916 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 7 | 332,10 | 12 586 590,00 | 0,00 | 0,00 | 332,10 | 12 586 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 8 | 127,60 | 4 836 040,00 | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 4 836 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | д. Геофизиков, ул. Геологов, д. 9 | 333,90 | 12 654 810,00 | 0,00 | 0,00 | 333,90 | 12 654 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 5

к Адресной программе

Республики Башкортостан

по переселению граждан из

аварийного жилого фонда

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

на 2013 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2017 ГОДЫ

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь, в том числе по годам | Количество расселенных помещений, в том числе по годам | Количество переселенных жителей, в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 4 507,20 | 22 139,52 | 41 826,45 | 27 766,37 | 19 705,00 | 115 944,54 | 110 | 580 | 1 099 | 712 | 466 | 2 967 | 339 | 1 572 | 3 015 | 1 801 | 1 261 | 7 988 |
| 1 | город Бирск | 0,00 | 1 087,00 | 1 423,50 | 0,00 | 2 016,10 | 4 526,60 | 0 | 36 | 41 | 0 | 61 | 138 | 0 | 105 | 114 | 0 | 206 | 425 |
| 2 | город Мелеуз | 771,40 | 0,00 | 1 200,70 | 0,00 | 0,00 | 1 972,10 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 75 | 113 | 0 | 103 | 0 | 0 | 216 |
| 3 | город Ишимбай | 0,00 | 2 043,90 | 2 240,40 | 1 927,60 | 1 359,70 | 7 571,60 | 0 | 60 | 77 | 40 | 28 | 205 | 0 | 147 | 183 | 76 | 64 | 470 |
| 4 | Дмитриевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 167,70 | 0,00 | 0,00 | 1 167,70 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 5 | Иглинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 725,50 | 294,00 | 0,00 | 2 019,50 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 145 | 20 | 0 | 165 |
| 6 | город Белорецк | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 7 | Мишкинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 726,60 | 480,20 | 0,00 | 2 206,80 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 | 61 | 0 | 0 | 143 | 27 | 0 | 170 |
| 8 | Аскинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,10 | 0,00 | 608,10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 9 | Михайловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 93,30 | 0,00 | 271,20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 |
| 10 | Серафимовский сельсовет | 1 062,90 | 0,00 | 1 612,40 | 1 595,80 | 0,00 | 4 271,10 | 18 | 0 | 32 | 34 | 0 | 84 | 50 | 0 | 80 | 58 | 0 | 188 |
| 11 | Краснохолмский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | Приютовский поссовет | 0,00 | 0,00 | 1 897,80 | 0,00 | 0,00 | 1 897,80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 13 | Миловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | Чесноковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083,70 | 857,60 | 2 941,30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 184 | 57 | 241 |
| 15 | Миякинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кудеевский сельсовет | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 2 553,80 | 0,00 | 5 281,80 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 144 | 0 | 174 | 0 | 192 | 0 | 366 |
| 17 | город Туймазы | 1 202,40 | 4 997,80 | 10 155,70 | 4 248,80 | 9 341,80 | 29 946,50 | 24 | 118 | 200 | 80 | 167 | 589 | 91 | 305 | 513 | 189 | 460 | 1 558 |
| 18 | город Белебей | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 19 | Николо-Березовский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 1 188,20 | 0,00 | 2 424,20 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 59 | 0 | 0 | 82 | 80 | 0 | 162 |
| 20 | Караидельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,47 | 305,50 | 817,97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 73 |
| 21 | Бураевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,60 | 939,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 22 | Благоварский муниципальный район | 0,00 | 650,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | Бирский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Старобалтачевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | Бакалинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 310,40 | 140,80 | 0,00 | 451,20 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 33 |
| 26 | Артакульский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 27 | Субханкуловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 322,60 | 2 572,30 | 0,00 | 3 894,90 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 88 | 0 | 0 | 54 | 143 | 0 | 197 |
| 28 | Кармаскалинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 29 | Павловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,90 | 0,00 | 1 100,90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 30 | Илишевский муниципальный район | 0,00 | 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 31 | Акъярский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 435,75 | 0,00 | 1 139,00 | 2 574,75 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | 77 | 0 | 0 | 140 | 0 | 112 | 252 |
| 32 | Федоровский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Бурибайский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408,90 | 0,00 | 1 408,90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 34 | Уфимский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 35 | Иглинский муниципальный район | 0,00 | 2 886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 36 | Карламанский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 498,60 | 1 013,40 | 1 388,20 | 3 900,20 | 0 | 0 | 43 | 33 | 43 | 119 | 0 | 0 | 141 | 90 | 120 | 351 |
| 37 | Тирлянский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Кандринский сельсовет | 1 470,50 | 400,50 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 | 29 | 11 | 63 | 0 | 0 | 103 | 85 | 19 | 145 | 0 | 0 | 249 |
| 39 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171,10 | 966,60 | 4 137,70 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 | 92 | 0 | 0 | 0 | 209 | 30 | 239 |
| 40 | Калтасинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 829,30 | 0,00 | 1 084,60 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 32 | 87 | 0 | 119 |
| 41 | город Давлеканово | 0,00 | 0,00 | 560,60 | 763,60 | 355,60 | 1 679,80 | 0 | 0 | 20 | 26 | 12 | 58 | 0 | 0 | 47 | 67 | 27 | 141 |
| 42 | Верхнетатышлинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 43 | Яркеевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | Чишминский поссовет | 0,00 | 0,00 | 1 284,60 | 0,00 | 0,00 | 1 284,60 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 45 | Кушнаренковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 416,30 | 380,40 | 480,80 | 1 277,50 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 37 | 0 | 0 | 33 | 33 | 31 | 97 |
| 46 | Прибельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 47 | город Баймак | 0,00 | 6 540,40 | 2 973,70 | 0,00 | 0,00 | 9 514,10 | 0 | 167 | 92 | 0 | 0 | 259 | 0 | 429 | 237 | 0 | 0 | 666 |
| 48 | Николаевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Миякинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
|  | 2013 год | 4 507,20 | 22 139,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646,72 | 110 | 580 | 0 | 0 | 0 | 690 | 339 | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 1 911 |
| 1 | Илишевский муниципальный район | 0,00 | 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | город Бирск | 0,00 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087,00 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 3 | город Баймак | 0,00 | 6 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,40 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 4 | Кудеевский сельсовет | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 5 | город Туймазы | 1 202,40 | 4 997,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,20 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 142 | 91 | 305 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 6 | Благоварский муниципальный район | 0,00 | 650,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | город Мелеуз | 771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 9 | Серафимовский сельсовет | 1 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | Кандринский сельсовет | 1 470,50 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,00 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 11 | Иглинский муниципальный район | 0,00 | 2 886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 12 | город Ишимбай | 0,00 | 2 043,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 28 736,00 | 0,00 | 0,00 | 28 736,00 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 0 | 2 244 |
| 1 | Бирский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Николаевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Дмитриевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 167,70 | 0,00 | 0,00 | 1 167,70 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 4 | город Баймак | 0,00 | 0,00 | 2 973,70 | 0,00 | 0,00 | 2 973,70 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 5 | Карламанский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 498,60 | 0,00 | 0,00 | 1 498,60 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 6 | Федоровский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Миловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 9 | город Мелеуз | 0,00 | 0,00 | 792,10 | 0,00 | 0,00 | 792,10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 10 | Яркеевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Иглинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 725,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725,50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 12 | Старобалтачевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 13 | Николо-Березовский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 14 | Чишминский поссовет | 0,00 | 0,00 | 1 284,60 | 0,00 | 0,00 | 1 284,60 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 15 | Бакалинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | город Белорецк | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 0,00 | 0,00 | 1 443,50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 17 | город Бирск | 0,00 | 0,00 | 1 423,50 | 0,00 | 0,00 | 1 423,50 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 18 | город Белебей | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,00 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 19 | Верхнетатышлинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 0,00 | 0,00 | 438,10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | Мишкинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 873,20 | 0,00 | 0,00 | 873,20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 21 | город Туймазы | 0,00 | 0,00 | 3 231,60 | 0,00 | 0,00 | 3 231,60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
| 22 | город Ишимбай | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Кандринский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 24 | Серафимовский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 612,40 | 0,00 | 0,00 | 1 612,40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | Приютовский поссовет | 0,00 | 0,00 | 1 897,80 | 0,00 | 0,00 | 1 897,80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| 26 | Краснохолмский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 27 | Калтасинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 28 | Акъярский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 709,10 | 0,00 | 0,00 | 709,10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 29 | город Давлеканово | 0,00 | 0,00 | 560,60 | 0,00 | 0,00 | 560,60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 13 090,45 | 11 808,57 | 0,00 | 24 899,02 | 0 | 0 | 307 | 335 | 0 | 642 | 0 | 0 | 771 | 910 | 0 | 1 681 |
| 1 | Караидельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,47 | 0,00 | 292,47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | Артакульский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | город Туймазы | 0,00 | 0,00 | 6 924,10 | 0,00 | 0,00 | 6 924,10 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 |
| 4 | Аскинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,10 | 0,00 | 608,10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 5 | город Ишимбай | 0,00 | 0,00 | 1 979,60 | 0,00 | 0,00 | 1 979,60 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 |
| 6 | Субханкуловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 322,60 | 0,00 | 0,00 | 1 322,60 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | город Давлеканово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,60 | 0,00 | 763,60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 8 | Иглинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | Бакалинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 140,80 | 0,00 | 333,40 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| 10 | Калтасинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,30 | 0,00 | 829,30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 11 | Николо-Березовский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,20 | 0,00 | 1 188,20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 12 | Кушнаренковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 416,30 | 0,00 | 0,00 | 416,30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | Мишкинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 14 | Акъярский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 726,65 | 0,00 | 0,00 | 726,65 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 15 | город Белебей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тирлянский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 88,70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171,10 | 0,00 | 3 171,10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 18 | Кудеевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,80 | 0,00 | 2 553,80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 19 | Чесноковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | город Мелеуз | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 0,00 | 0,00 | 408,60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | Прибельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 22 | Карламанский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,40 | 0,00 | 1 013,40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 23 | Кармаскалинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 24 | Михайловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 93,30 | 0,00 | 271,20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 125,40 | 9 494,70 | 24 620,10 | 0 | 0 | 0 | 358 | 224 | 582 | 0 | 0 | 0 | 821 | 602 | 1 423 |
| 1 | Бураевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,60 | 939,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 2 | город Ишимбай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,60 | 0,00 | 1 927,60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 3 | Карламанский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,90 | 926,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 4 | город Белебей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Миякинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 6 | город Нефтекамск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,60 | 966,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 7 | Бурибайский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408,90 | 0,00 | 1 408,90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 8 | Павловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,90 | 0,00 | 1 100,90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 9 | Миякинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чесноковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,50 | 0,00 | 1 190,50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 11 | город Туймазы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248,80 | 4 965,90 | 9 214,70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 87 | 167 | 0 | 0 | 0 | 189 | 252 | 441 |
| 12 | Кандринский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Серафимовский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595,80 | 0,00 | 1 595,80 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 14 | Субханкуловский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,30 | 0,00 | 2 572,30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 15 | город Бирск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 434,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 16 | город Давлеканово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,60 | 355,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 17 | Караидельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 18 | Кушнаренковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,40 | 480,80 | 861,20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 64 |
| 19 | Мишкинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,20 | 0,00 | 480,20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,40 | 10 210,30 | 11 042,70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 242 | 261 | 0 | 0 | 0 | 70 | 659 | 729 |
| 1 | город Туймазы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375,90 | 4 375,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 2 | Чесноковский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,40 | 857,60 | 1 690,00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 127 |
| 3 | город Ишимбай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,70 | 1 359,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 4 | Карламанский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,30 | 461,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 5 | Акъярский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 6 | Караидельский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,50 | 305,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 7 | город Бирск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,20 | 1 581,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| 8 | Уфимский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |