

 7

 мая

 5

 279

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МРБелебеевский район РБ на 2017 год»

7

7

7

7

7

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорийгородского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год» согласно прилагаемому приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения г.Белебей в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста - руководителя службы муниципального контроля Администрации городского поселения г.Белебей Мамедзаде М.Э.

Глава Администрации

городского поселения г.Белебей В.Н.Петров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского поселения г.Белебей

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год»

город Белебей- 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики БашкортостанГраждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; управляющие компании |
| Цели Программы |  - Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды;- совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее –дворовых территорий МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;- комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан(далее – муниципальное образование);-благоустройство общественных территорий городского поселения |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;-обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение благоустройства дворовых территорий МКД;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров и парковочных мест;- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - долятерриторий общего пользованиямуниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количестватерриторий общего пользования муниципального образования; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Срок реализации Программы |  2017 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет -24 356,285 тыс. рублей, в том числе за счет средств:Федерального бюджета19 370,066тыс. рублей.Бюджета Республики Башкортостан3 967,363тыс. рублей.Бюджета ГП г.Белебей200,000 тыс. рублей (на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации)Средств заинтересованных лиц818, 856 тыс. рублей.1.На благоустройство дворовых территорий – 16 377,142 тыс. рублей, в том числе за счет средств:Федерального бюджета12 913,377 тыс. рублейБюджета Республики Башкортостан2 644,909 тыс. рублейСредств заинтересованных лиц818, 856 тыс. рублей.2.На благоустройство территорий общего пользования- 7 779,143, в том числе за счет средств:Федерального бюджета6 456,689 тыс. рублей.Бюджета Республики Башкортостан1 322,454 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит2%;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 5 дворов (9 МКД);- 9 комплектов проектно-сметной документации (локальных сметных расчетов и дизайн-проектов) подготовлено на выполнение благоустройства дворовых территорий МКД;- общая площадь благоустроенного асфальтового покрытия дворовых территорийМКДсоставит 13,548 тыс.кв. м- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

В муниципальном образовании насчитывается 289 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью дворовых территорий 1 957 703 кв. м.

Основные показатели уровня внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры муниципального образования следующие:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 87многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 1 850,5 тыс.кв.м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями МКД от общей численности населения муниципального образования) составляет 30%.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаровпришло в негодность. В большинстве дворовых территорий МКДотсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в

предыдущие годы.

Важнейшей задачей органов муниципального образования -формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселенияв технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год» (далее –муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

**минимального**перечня работ:

а) ремонт дворовыхпроездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урндля мусора;

**дополнительного**перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

Благоустройство дворовых и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Так, в городском поселении город Белебей имеются территории общего пользования (парки,скверы, площади,проезды, центральные улицыи т.д.) благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов дляопределения функциональных зони выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,

сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его

участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и

качество жизни горожан.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

-повышение комфортности условий проживания граждан;

-благоустройство территорий

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также общественных территорий. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работв соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

 Благоустройство дворовых территорий МКД понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- ремонт дворовых проездов

- обеспечение освещениядворовых территорий МКД при наличии технической возможности;

- оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего.

 Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий МКД;

- выполнение ремонта и благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- социально-экономическое развитие городского поселения город Белебей.

 Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий МКД, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля территорий общего пользованиямуниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству,от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории МКД, включенной в Программу, планируется применить индивидуальный подход. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- обеспечение комфортности проживания жителей муниципального образования;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям МКД.

1. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий.

 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 24 356,285тыс. рублей, в том числе:

 на благоустройство дворовых территорий МКД объем финансированиясоставляет: за счет средств федерального бюджета 12 913,377тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 2 644,909тыс. рублей,средства заинтересованных лиц 818, 856тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального бюджета 6 456,688 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 1 322,454 тыс. рублей.

Субсидирование осуществляется на условиях софинансирования путем заключения соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и Администрацией городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения г.Белебей.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее-Администрация).

ИсполнительПрограммы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКДи заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии созданной постановлением Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

ИсполнительПрограммы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №3 к Программе.

1. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2017 году без выделения этапов.

1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и благоустройству общественных территорий

Для поддержания дворовых территорий МКД и общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКДисходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

дополнительного перечня работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ указана в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Кминимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории (Приложение № 5 к Программе).

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории МКД. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Условия о финансовомучастиисобственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом, часть из которых направляется оплату договоров, заключенных с организациями, выполнившими работы по разработке проектно-сметной документации и строительный (технический) контроль (по согласованию с заинтересованными лицами)

 Порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ установлен постановлением Администрации от 06.03.2017№144/5.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории МКД в Программу:

- собственниками помещений в МКД в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация городского поселения г.Белебей, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план –график закупок наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и

услугах.

Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте

Администрациигородского поселения г.Белебей.

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, решением Администрации городского поселения г.Белебей могут быть направлены: на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию; на строительный (технический) контроль,оплату договоров, заключенных с организациями, выполнившимиработы по разработке проектно-сметной документации(в случае если стоимость данных работ не была включена в сводный сметный расчет) - из средств, полученных от заинтересованных лиц по согласованию с заинтересованными лицами; на резервный адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами.

1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественной территории в Программу

Включение дворовых территорий МКДи общественных территорийв Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорийв соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации от 06.03.2017 №144/2. Адресный переченьдворовых территорий и общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы представлен в Приложении № 5.

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации от 06.03.2017 №144/3.

1. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения город Белебей, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения город Белебей.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь благоустроенных объектах и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий МКД в 9МКД;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения город Белебей

Главный специалист-

руководитель службы муниципального контроля М.Э.Мамедзаде

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2017г. |
| 1 | Количество (площадь) благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. (кв.м.) | 5 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества (площади) дворовых территорий | % | 4,11 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 9 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади муниципальных территорий общего пользования | % | 0 |
| 7 | Доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу  | %  | 5  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения г.Белебей МР Белебеевский район

РБ на 2017 год»

 ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории МКД |  Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  2017 | 2017  |  9локальных сметных расчетов и 6дизайн-проектов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование)Показатель 2 (Наименование)… |
| 1.2.Мероприятия: Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики БашкортостанРеспублики Башкортостан |   |   | Проведенремонт асфальтобетонного покрытия, устройство новыхтротуаров и парковочных мест площадь обустроенного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит \_\_\_\_\_\_кв.м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование)Показатель 2 (Наименование)… |
| Задача 2. Обеспечение освещением дворовых территорий МКД |
| 2.1. Мероприятия: Обеспечение освещением дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | 2 опоры освещения на дворовых территориях МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 3. Оборудование автомобильных парковок |
| 3.1. Мероприятия: Оборудование автомобильных парковок | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | 90 парковочных мест для автомобилей на дворовых территориях МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 5.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территорий общего пользования | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики БашкортостанБашкортостан | 2017 | 2017 | 4локальных сметных расчета и дизайн-проекта | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 5.2. Мероприятия:Благоустройство общественных территорий  | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 10015кв.м.,  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий общего пользования |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения опроводимыхмероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования,  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 6.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 2017 | 2017 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения г.Белебей МР Белебеевский район

РБ на 2017 год»

План реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| Iквартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | ООпубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселенияг.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год»» | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 23.03.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение муниципальной программыФ«Формирование современной городской среды на территории городского поселенияг.Белебей МР Белебеевский район РБ на 2017 год» | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |  | 04.05.2017 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения г.Белебей МР Белебеевский район

РБ на 2017 год»

Единичные расценки строительно-монтажных работ на единицу измерения по благоустройству дворовых территорий городского поселения г.Белебей (без НДС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименовние вида работ по благоустройству дворовых территорий | Ед. Изм. | Расчетные показатели стоимости строительно-монтажныхработи инженерного оборудования |
|   |   |   |   |
| 1 | **Ремонт дворовых проездов** |   |   |
| 1.1. | Замена бортовых камней (дорожных) | м | - |
| 1.2. | Замена бортовых камней (тротуарных) | м | - |
| 1.3. | Разборка бортовых камней | м | 205,65 |
| 1.4. | Установка бортовых камней (дорожных) | м | 672,04 |
| 1.5. | Установка бортовых камней (тротуарных) | м | 491,53 |
| 1.6. | Устройство основания при уширении и устройстве проезжей части дворовой территории | м |   |
| 1.6.1 | Устройство оснований **толщиной 15 см** из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 266,46 |
| 1.6.2 | Изменение толщины слоя из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), на каждый 1 см добавлять или исключать  | 1 м2 основания | 15,72 |
| 1.6.3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1 м2 основания | 187,97 |
| 1.6.4. | Изменение толщины слоя из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), на каждый 1 см добавлять или исключать  | 1 м2 основания | 15,72 |
| 1.7. |  Асфальтирование уширения и проезжей части дворовой территории |   |   |
| 1.7.1. | Устройство покрытия **толщиной 4 см** из горячих асфальтобетонных смесей плотных **крупнозернистых типа АБ**, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 379,34 |
| 1.7.2. | Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 43,93 |
| 1.7.3. | Устройство покрытия **толщиной 4 см** из горячих асфальтобетонных смесей **плотных мелкозернистых типа АБВ**, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 393,96 |
| 1.7.4. | Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 45,72 |
| 1.8. | Устройство основания при асфальтировании тротуара | 1 м2 основания |   |
| 1.8.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1477,2 |
| 1.8.2 | Устройство оснований **толщиной 15 см** из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 257,38 |
| 1.8.3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1 м2 основания | 187,97 |
| 1.9. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из **литой мелкозернистой** асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 1 м2 покрытия | 274,38 |
| 1.9.1. | Изменения толщины покрытия однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, на каждые 0,5 см добавлять  | 1 м2 покрытия | 44,16 |
| 1.10 | Асфальтирование дворового проезда с выполнением ямочного ремонта | 1 м2 покрытия | 1400,56 |
| 2 | **Обеспечение освещения дворовых территорий** |   |   |
| 2.1. | Демонтаж железобетонных опор | 1 опора | 518,18 |
| 2.2. | Демонтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1  | шт. | 976,24 |
| 2.3. | Демонтаж светильников, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными  | шт. | 388,13 |
| 2.4. | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | шт. **(м)** | 76,93 |
| 2.5. | Установка железобетонных опор СМ95-2, СВ105-5, СВ110-3.5…. | 1 опора | 9822,42 |
| 2.6. | Установка светильников и кронштейна с лампами | шт. | 5324,94 |
| 2.7. | Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля до 0,5 кг | 1 м | - |
| 2.8. | Подвеска самонесущих изолированных проводов масса 1м кабеля до 1кг | 1 м | - |
| 3 | **Установка урн (характеристика) для мусора, шт** | шт. | 3406,5 |
| 4 | **Установка скамеек (характеристика), шт** | шт. | 10316,78 |
| 5 | **Оборудование автомобильных парковок** | **м2** |   |
| 5.1. | Планировка территории под автопарковку | **м2** | 0,92 |
| 5.2. | Устройство основания под асфальтирование автопарковки: | **м2** |   |
| 5.2.1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1477,2 |
| 5.2.2 | Устройство оснований **толщиной 15 см** из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 257,38 |
| 5.2.3 | Изменение толщины слоя из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), на каждый 1 см добавлять или исключать  | 1 м2 основания | 15,49 |
| 5.2.4. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1 м2 основания | 187,97 |
| 5.2.5 | Изменение толщины слоя из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), на каждый 1 см добавлять или исключать  | 1 м2 основания | 15,72 |
| 6 | **Оборудование детских площадок** |   |   |
| 6.1. | Подоготовка-планировка площадки | **м2** | - |
| 6.2. | Урна+вставка | 1 | 3210  |
| 6.3 | Скамья на метталических ножках | 1 | 4274 |
| 6.4 | Качалка-балансир «М» | 1 | 13903 |
| 6.5 | Качалка на пруж. 2-х мест «Кораблик» | 1 | 34320 |
| 6.6 | Качалка на пруж. 2-х мест «Кабриолет» | 1 | 36814 |
|  |  |  |  |
| 6.7 | Качели на мет. Стойкахдвойные+подвески | 1 | 39451 |
| 6.8 | Карусель | 1 | 34049 |
| 6.9 | Песочница | 1 | 8739 |
| 6.10 | Домик-лабиринт 4 секции | 1 | 84974 |
| 6.11 | ДИК «мини» | 1 | 100259 |
| 6.12 | ДИК «Парусник» | 1 | 230 707 |
| 6.2.1. | Устройство покрытия **толщиной 4 см** из горячих асфальтобетонных смесей плотных **крупнозернистых типа АБ**, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 379,34 |
| 6.2.2. | Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 43,93 |
| 6.2.3. | Устройство покрытия **толщиной 4 см** из горячих асфальтобетонных смесей **плотных мелкозернистых типа АБВ**, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 393,96 |
| 6.2.4. | Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на каждые 0,5 см добавлять или исключать | 1 м2 покрытия | 45,72 |
| 6.3. | Устройство бетонного покрытия | 1 м2 покрытия | 832,84 |
| 6.4. | Устройство травмобезопасного резинового покрытия: 30,40 мм | 1 м2 покрытия | 3000 |
| 6.5. | Устройство площадки из песчаного покрытия | 1 м2 покрытия | 176,87 |

Приложение № 5

 к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения г.Белебей МР Белебеевский район

РБ на 2017 год»

Адресный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь благоустройства, м2 | Перечень мероприятий | Общая стоимость мероприятий,тыс.руб.Бюджет Бюджет Средства РФ(83%) РБ (17%) заинтер-хлиц (5%) | Итогосметная стоимость,тыс.руб. |
| 1 | Дворовая территория МКД по ул.Волгоградская 13/1, 13, ул.Красная 136 | 4740,5 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки | 3738,620765,742237,072 | 4741,434 |
| 2 | Дворовая территория МКД по ул.Волгоградская 8, 10 и Красная 134 | 3891,7 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки | 3423,012701,098217,058 | 4341,168 |
| 3 | Дворовая территория МКД по ул.Ленина 11 и 13 | 3193 | Ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки | 3848,284 788,204244,025 | 4880,513 |
| 4 | Дворовая территория МКД ул.Волгоградская 7/1 | 289 | Оборудование детской площадки | 1292,926 264,816 81,986 | 1639,728 |
| 5 | Дворовая территория МКД ул.Волгоградская 9/3 | 464,5 | Оборудование автомобильной парковки,обеспечение освещения дворовой территории | 610,535 125,049 38,715 | 774,299 |
|  |  |  | **Итого** | **12913,377 2644,909 818,856** | **16377,142** |

Примечание:

\*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет окончательно сформирован после определения объемов и стоимости работ и проведения общественных обсуждений.

\* Стоимость мероприятий будет корректироваться после получения положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости

Резервный адресный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Площадь благоустройства,м2 | Перечень мероприятий | Общая стоимость мероприятий,тыс.руб.Бюджет БюджетСредстваРФ РБ заинтер-х лиц | Итогосметная стоимость работ,тыс.руб. |
| 1 | Дворовая территория МКД ул.Амирова 7Б | 900 | Оборудование автомобильной парковки |  |  |
| 2 | Дворовая территория МКД ул.Революционеров 2 и 6 | 970 | Ремонт дворовых проездов, оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2 | Дворовая территория МКДул.Волгоградская 11 и ул.Красная 121 | 2734 | Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 3 | Дворовая территория МКД по ул. Красная 125 | 1786 | Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 4 | Дворовая территория МКД по ул.Ленина 17 | 300 | Оборудование автомобильной парковки |  |  |
| 5 | Дворовая территория МКД по ул.Ленина 32А, 32, 30 | 4232 | Ремонт дворовых проездов |  |  |
| 6 | Дворовая территория МКД по ул.Интернациональная 77А и 81 | 2841 | Оборудование детской площадки |  |  |

Примечание:

\* Резервный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет применяться по решению Администрации в случае образования экономии при проведении конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройствув рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Площадь благоустройства м2, м, ед. | Перечень мероприятий | Общая стоимость мероприятий,тыс.руб.Бюджет БюджетБюджетРФ РБ ГП | Итого,тыс.руб. |
| 1 | Территория за МАУК «Центральный дворец культуры» | 8805 | Расширение и обустройство спортивной площадки, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров | 3569,000731,000 20 | 4320,000 |
| 2 | Сквер на улице Пионерская | 510 | Установка скамеек, фонарей освещения, ремонт пешеходных дорожек, замена бордюр вокруг елей | 830,000170,000 20 | 1020,000 |
| 3 | Освещение по ул.Красная (от ул.им.В.И.ленина до ул.Войкова) | 700 | Ремонт линии освещения | 1037,5212,520  | 1270,000 |
| 4 | Обустройство и освещение пешеходных переходов | 5 | Установка светофоров, дорожных знаков монтаж искусственных неровностей, установка светодиодного освещения  | 1020,188208,954 20 | 1249,142 |
|  |  |  | **Итого** | **6456,688 1322,454 80**  | **7859,142** |

Примечание:

\*Одна общественная территория, будет отобрана по итогам общественных обсуждений

Резервный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройствув рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Площадь благоустройства,м2 | Перечень мероприятий | Общая стоимость мероприятий,тыс.руб.Бюджет БюджетБюджетРФ РБ ГП | Итого,тыс.руб. |
| 1 | Устройство тротуаров на территории городского поселения г.Белебей  |  | Строительство, ремонт, реконструкция тротуаров |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

\* Резервный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, будет применяться по решению Администрации в случае образования экономии при проведении конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ

Минимальный перечень работ с визуализацией образцов элементов благоустройства, размещаемых на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| 1 | 24-03-1996925_2 | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД (включая разбор и установку бортовых камней бетонных) |
| 2 | 28815_picture_51ccc878b0f7f09f16e4cea344038e615069b049 | Обеспечение освещения дворовой территории с установкой опор |
| 3 | 001111_kartochka_tovara_400_400_5_1004_6 | Установка урн искамеек на детских площадках |